ГЛАВА

Талдомского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.10.2017г. № 2011

О внесении изменений в

Муниципальную программу

Талдомского муниципального района

«Доступная среда» на 2017-2021гг.

В соответствии с федеральным Законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ (в ред. от 01.06.2017) «О социальной защиты инвалидов», Законом Московской области от 22.10.2009 № 121/2009-ОЗ «Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области», Постановление главы Талдомского муниципального района от 11.09.2015 № 1772 «Об утверждении Порядка-разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района»

Постановляю:

- Внести изменения в муниципальную программу Талдомского муниципального  района «Доступная среда» на 2017-2021 гг., утвержденную постановлением главы Талдомского муниципального района  Московской области от 23.11.2016 № 3270 (в редакции от 10.05.2017г.№ 804), изложив приложение №1 «Паспорт муниципальной программы Доступная среда», приложение № 2 «Перечень мероприятий муниципальной программы Доступная среда », приложение № 3 «Финансовые ресурсы необходимые для реализации муниципальной программы Доступная среда»,  приложение № 4 «Планируемые результаты муниципальной программы Доступная среда», приложение № 5 «Обоснование финансовых ресурсов для реализации муниципальной программы Доступная среда» в новой редакции, согласно приложений № 1,2,3,4,5, к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского муниципального района КурсовуС.В.

Глава Талдомского муниципального района                                               В.Ю. Юдин

Постановление Главы Талдомского муниципального района

от 23.11.2016 № 3270 (в редакции от 10.05.17 №804,27.10.17 № 2011)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТАЛДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»

НА 2017- 2021 гг.

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского муниципального района С.В. Курсова |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Талдомском муниципальном районе Московской области |  |  |  |  |  |  |
| Перечень программ | - |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  | 2021 год |
| Средства бюджета Московской области | 13884,28 | 4318,28 | 2362 | 2381 | 2400 |  | 2423 |
| Средства федерального бюджета | 1017,82 | 1017,82 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 13531 | 3020 | 2711 | 2673 | 2633 |  | 2494 |
| Внебюджетные источники | 10425 | 2175 | 2100 | 1800 | 1950 |  | 2400 |
| Другие источники (бюджеты поселений Талдомского муниципального района) | 1663,25 | 363,25 | 550 | 150 | 300 |  | 300 |
| Всего, в том числе по годам: | 40521,35 | 10894,35 | 7723 | 7004 | 7283 | 7617 |  |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 г. |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |  |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов в муниципальном образовании (%) | 55 |  | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 |  |
| Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (%) | 55,6 |  | 55,65 | 55,7 | 55,8 | 55,9 |  |
| Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до 1пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению (%) | 57,5 |  | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |  |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы «Доступная среда на 2017 – 2021 годы», основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Российской Федерации и Московской области.

В целях создания без барьерной среды на объектах социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в 2001 году был принят Закон Московской области N 232/2001-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области".

В 2009 году принят Закон Московской области N 121/2009-ОЗ "Об обеспечении беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур в Московской области", который вступил в силу с 01.01.2011 года. Указанный закон обеспечивает создание беспрепятственного доступа к объектам социальной, транспортной и инженерных инфраструктур в Московской области не только инвалидов, но и маломобильных групп населения.

В целях обеспечения конкурентоспособности инвалидов на рынке труда и установления дополнительных гарантий занятости инвалидов в 2008 году был принят Закон Московской области N 53/2008-ОЗ "О квотировании рабочих мест", устанавливающий правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест в Московской области при приеме на работу инвалидов.

В  соответствии с  вышеназванными  нормативно-правовыми актами  в Талдомском муниципальном районе Московской области реализуются мероприятия по социальной поддержке и созданию условий для полноценной жизнедеятельности инвалидов в обществе.

В Талдомском муниципальном районе Московской области проживает 49 370 человек, из них 4 870 детей в возрасте до 18 лет или 9 % от общего числа населения района. На учете в Управлении социальной защиты населения Талдомского муниципального района состоит 2 624 лиц с ограниченными возможностями (инвалидов I группы – 262 человека, II группы – 1 402 человека, III группы – 960 человек). Детей-инвалидов в районе 127 человек или 2,9% от общего числа детей. Среди инвалидов  страдают нарушениями  опорно-двигательного аппарата 428 человек, которые пользуются вспомогательными средствами передвижения (костыли, трости). Инвалиды колясочники 38 человек, среди них 28 детей.  В Талдомском районе около 79 инвалидов по зрению  (слепые и слабовидящие) и  71 инвалид по слуху.  Все они относятся к категории  маломобильных граждан,  которые испытывают определенные неудобства и трудности  в доступности  среды жизнедеятельности.

При администрации Талдомского муниципального района работает Координационный совет по делам инвалидов, в состав которого входят представители исполнительных органов муниципальной  власти, районных общественных организаций инвалидов и учреждений в сфере социальной защиты и реабилитации инвалидов.

Вместе с тем,  имеется ряд проблем обеспечения доступности для инвалидов среды жизнедеятельности, которые необходимо решать комплексно.

Наиболее острая проблема связана с тем, что основные объекты социальной инфраструктуры остаются до сих пор труднодоступными для многих инвалидов. При этом к числу таких объектов относятся  муниципальные и государственные  учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта.

Услуги общественного транспорта, являющиеся важнейшей предпосылкой к социальной интеграции, в большинстве случаев не приспособлены для нужд инвалидов.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала  этой категории граждан.

Большое значение приобретает решение вопросов, связанных со строительством новых объектов, с реконструкцией существующих объектов и модернизацией материально-технической базы  учреждений, оказывающих услуги инвалидам.

Полноценной социально-бытовой адаптации и реабилитации инвалидов также будет способствовать их обеспечение техническими средствами реабилитации.

Получение детьми-инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности.

Подход в реализации мероприятий по обеспечению доступной среды должен иметь комплексный характер и может быть осуществлен только при условии последовательных и взаимосвязанных действий. С этой целью необходима разработка муниципальной программы по реализации комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по ресурсам, срокам реализации и исполнителям.

2. Прогноз развития соответствующей сферы  с учетом реализации Муниципальной программы «Доступная среда на 2017 – 2021  годы»

Выполнение мероприятий Программы обеспечит комплексный подход к решению вопросов, направленных на формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности. Программно-целевой метод позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

Реализация Программы позволит оказать эффективную адресную социальную поддержку малообеспеченных и социально – уязвимых групп населения в дополнение  к мерам обеспеченным действующим федеральным и областным законодательством. Будет способствовать последовательному качественному повышению уровня жизни лиц с ограниченными возможностями, обеспечению конституционных прав, гарантий и удовлетворению жизненно-важных и необходимых потребностей инвалидов, улучшению положения инвалидов с учетом социально- экономической ситуации.

Реализация мероприятий позволит повысить качество и объем услуг по социальной активности и независимости инвалидов в общество, включая реализацию мероприятий по обеспечению для инвалидов беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры района, проведение культурно-досуговых и спортивных мероприятий с привлечением лиц с ограниченными возможностями; уровень доверия к органам власти, создаст возможности для инвалидов и маломобильных групп населения развивать партнерские отношения с негосударственными организациями в сфере социальной интеграции инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности.

Таким образом, система мероприятий по формированию доступной среды для инвалидов должна обеспечить качественно новый уровень социальной интеграции инвалидов в общество на принципах равных прав и возможностей. Преодолеть социальную разобщенность в обществе; Улучшить  демографическую ситуацию в Талдомском муниципальном районе.

- Описание целей и задач Муниципальной программы

«Доступная среда на 2017 – 2021 годы»

Целью настоящей Программы является обеспечение беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Талдомском муниципальном районе Московской области.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Талдомского муниципального района Московской области.

- Создание к 2021 году условий для духовного, нравственного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Московской области

- Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы «Доступная среда на 2017 – 2021 годы» и обоснование необходимости их осуществления

Для достижения поставленной цели и решения задач Программы необходимо реализовать комплекс мероприятий:

- Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения Талдомского муниципального района Московской области.

Для решения задачи предусматривается реализация следующих мероприятий Программы: 
   	- Оценка состояния доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения

- Создание в обычных образовательных учреждениях универсальной без барьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов;

- Организация доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения в учреждениях культуры и здравоохранения.

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности и проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Талдомском муниципальном районе.

Разобщенность инвалидов и граждан, не являющихся инвалидами, не позволит в полной мере создать условия для обеспечения равноправного участия инвалидов во всех сферах жизни общества. Для решения этой задачи предусматривается реализация следующих мероприятий Программы:

- организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы» представлен в Приложении №1.

5. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы «Доступная среда на 2017 – 2021 годы»

Реализация  настоящей Программы позволит:

- оценить состояние доступности объектов и услуг;

- повысить уровень доступности приоритетных объектов и услуг, обеспечив доступность указанных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- преодолеть социальную разобщенность в обществе;

- сформировать позитивное отношение к проблемам инвалидности.

Планируемые результаты реализации муниципальной программы Талдомского муниципального района «Доступная среда» на 2017-2021 годы» отражены в Приложении № 3.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальный программы «Доступная среда на 2017 – 2021 годы»

Источниками финансирования Программы являются:

- средства  бюджета Московской области;

- средства бюджета Талдомского муниципального района;

- средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района;

- иные источники, разрешенные действующим законодательством Российской Федерации.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы, отражены в Приложении №2.

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Талдомского муниципального района «Доступная среда» на 2017 – 2021 годы представлено в приложении № 4.

7. Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда на 2017 – 2021 годы»

В случае увеличения финансирования мероприятий, Программа позволит реализовать дополнительные мероприятия в области поддержки инвалидов и семей, имеющих детей–инвалидов через организационные, правовые, социально-экономические мероприятия,  что будет способствовать повышению эффективности социальной, медицинской, правовой и иной помощи, обеспечения доступности приоритетных объектов и услуг сферы жизнедеятельности инвалидов, качества социальной и медицинской реабилитации, развития информационного пространства и коммуникаций, трудоустройства, занятости и социокультурной реабилитации.

В случае уменьшения объема финансирования Программы, доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры не достигнет планируемого уровня. Следовательно, не будет решена задача по беспрепятственному доступу к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Талдомском муниципальном районе Московской области.

Описание оценки влияния изменения объемов финансирования на значения целевых показателей эффективности реализации Муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2021 годы» представлено в приложении № 5.

- Методика расчета значений эффективности реализации Муниципальной программы

- Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в муниципальном образовании

Дд = К 2/К1*100, где

К1 – общее количество приоритетных объектов на территории Талдомского муниципального района,

К2 – количество объектов доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры.

.

2. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, от общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению

О=О1/О2*100, где

О1 – численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, охваченных отдыхом и оздоровлением,

О2 - общая численность детей в возрасте от 7 до 15 лет, подлежащих оздоровлению на территории муниципального образования.

3.Доля детей находящиеся в трудной жизненной ситуации охваченных отдыхом и оздоровлением, к общей численности детей в возрасте от 7 до 15 лет, находящиеся в трудной жизненной ситуации проживающие на территории Талдомского муниципального района

A=A1/A2*100, где

А1- численность  детей от 7 до 15 лет находящиеся в трудной жизненной ситуации подлежащих оздоровлению

А2 – общая  численность детей от 7 до 15 лет подлежащих оздоровлению на территории муниципального образования

9. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Муниципальной программы

Муниципальным заказчиком Программы является администрация Талдомского муниципального района Московской области (далее - муниципальный заказчик).

Муниципальный заказчик Программы в целях управления реализацией Программы:

- обеспечивает планирование реализации мероприятий Программы в рамках параметров Программы на соответствующий год;

- осуществляет мониторинг реализации мероприятий Программы, целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий Программы;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Программы, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Программы в соответствии с «Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», утвержденном постановлением Главы Талдомского муниципального района от 19.07.2013 года № 2250 (далее – Порядок);

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Программы в ходе ее реализации;

- вносит в установленном Порядке предложения о корректировке параметров Программы;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Администрацией  Талдомского  муниципального  района  Московской области.

Ответственные за реализацию муниципальной программы:

Администрации городских и сельских поселений Талдомского муниципального района;

Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации   Талдомского  муниципального района Московской области;

Комитет по  образованию  администрации  Талдомского  муниципального района  Московской области;

Талдомское управление социальной защиты населения МСЗН Московской области

Учреждения здравоохранения Талдомского муниципального района Московской области;

ГКУ МО  Талдомский  центр  занятости населения;

Комитет по имуществу и земельным отношениям администрации Талдомского муниципального района;

Отдел архитектуры и градостроительства администрации Талдомского муниципального района Московской области.

Ответственные за реализацию мероприятий Программы представляют  муниципальному заказчику Программы отчет, по форме в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района, утвержденным постановлением  Главы Талдомского муниципального района Московской области от 19.07.2013 года № 2250.

Заказчик Программы раз в квартал до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, направляет в экономический отдел администрации Талдомского муниципального района Московской области оперативный отчет по форме согласно приложению № 7 или 7.1. Отчет направляется в электронном виде на официальный электронный адрес экономического отдела администрации Талдомского муниципального района Московской области, который содержит:

-перечень выполненных мероприятий Программы с указанием объемов и источников финансирования и непосредственных результатов выполнения программных мероприятий;

-анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

Муниципальный заказчик программы ежегодно готовит годовой отчет о реализации муниципальной программы и до 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет его в экономический отдел администрации Талдомского муниципального района Московской области для оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, экономический отдел администрации Талдомского муниципального района Московской области готовит годовой комплексный  отчет  о ходе реализации муниципальной программы и размещает его на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района Московской области.

После окончания срока реализации муниципальной программы муниципальный заказчик представляет в администрацию Талдомского муниципального района на утверждение не позднее 1 июня года, следующего за годом реализации Программы, итоговый отчет о ее реализации.

Постановление Главы Талдомского муниципального района

от 23.11.2016 № 3270 (в редакции от 10.05.17 №804,27.10.17 № 2011)

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Талдомского муниципального района

«Доступная среда» на 2017-2021 годы

| № п/п | Перечень задач программы | Источники финансирования | Код бюджетной классификации (КБК) | Объем финансирования мероприятия, тыс.руб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Исполнитель | Результаты выполнения мероприятий программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2017 год |  |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 • Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование карты доступности Московской области, проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талдомское управление социальной защиты населения | Внесение информации в интерактивную карту Московской области |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при Администрации Талдомского муниципального района, подготовка и утверждение плана работы Координационного совета | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района | Проведение заседаний координационного совета |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Оснащение муниципальных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 2020 | 770 |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 350 |  | 200 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1976,28 | 1976,28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1017,82 | 1017,82 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 40 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 5054,1 | 3804,1 |  | 300 |  |  | 400 |  |  | 350 |  | 200 |  |  |  |  |
| 1.3.1. | МОУ СОШ п. Вербилки, ул. Школьная, д.10 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.2. | МОУ Кошелевская средняя общеобразовательная школа д. Кошелево, д. 65 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.3. | МУ ДО ДЮСШ (спортивная школа) пос. Северный - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 120 | 120 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 184,98 | 184,98 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 95,02 | 95,02 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 400 | 400 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.4. | МОУ СОШ Николо-Кропотки, дер. Николо-Кропотки 98 - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 40 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 40 | 40 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.5. | МОУ Темповская основная общеобразовательная школа п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.6. | МОУ СОШ № 1 г. Талдом, ул. Орлова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.7. | МОУ Квашенковская средняя общеобразовательная школа Квашенки, д. 90 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.8. | МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 19 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.9. | МДОУ Детский сад комбинированного вида "Ромашка" №2, г. Талдом мкр. Юбилейный, д. 47а - создание условий для получения качественного-образования детьми-инвалидами | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 200 | 200 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1791,3 | 1791,3 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 922,8 | 922,8 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 2914,1 | 2914,1 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.10. | Детский сад «Мишутка» п. Запрудня, ул. Ленина, д. 8 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.11. | Детский сад "Непоседы" г. Талдом мкр. Юбилейный д. 50 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 100 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.12. | Детский сад «Березка» пос. Северный, ул. 8-Марта, д. 13 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.13. | Детский сад «Солнышко» пос. Вербилки, ул. Заводская , д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.14. | Детский сад «Светлячок» д. Павловичи, д. 30 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.15. | Детский сад «Солнышко» д. Квашенки, д. 16 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 100 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.16. | Детский сад "Аленка" г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.45 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.17. | Детский сад «Ласточка» пос. Запрудня, ул. Ленина д. 17 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.3.18. | Детский сад «Аист» пос. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.3.19. | Детский сад «Журавушка» д. Новоникольское , ул. Карла-Маркса д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях образования |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 100 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 100 |  |  |  |  |
| 1.4. | Создание без барьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования, проведение ремонтных работ в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 818 | 68,25 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 35 | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 1003,25 | 103,25 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Темпы", ул. Шоссейная 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Администрация сельского поселения Темповое | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 68,25 | 68,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 68,25 | 68,25 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.2. | Сельская библиотека дер. Квашенки, д. 18 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 35 | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 35 | 35 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.3. | МОУ Гимназия "Школа Искусств" г. Талдом, пл. К.Маркса, д. 19 -создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.4. | Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Северный", ул. Клубная, д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджнтные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.5. | Детская школа искусств п. Запрудня, Пролетарский переулок, д. 28А - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.6. | Вербилковская детская школа искусств Вербилки, ул. Забырина, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.4.7. | Дом культуры-филиал МБУК "Кошелевский СЦДК" с.Квашенки, д. 45 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.4.8. | Муниципальное учреждение "Вербилковский Дом культуры", ул. Советская, д. 11 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка металлического пандуса с поручнями в учреждениях культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.5. | Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 845 | 295 |  | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 845 | 295 |  | 550 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.1. | МБУ СК (Муниципальное бюджетное учреждение) "Спортивный комплекс Антей" пос. Запрудня - создание универсальной безбарьерной среды | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 295 | 295 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 295 | 295 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.2. | Учреждение спорта "Урожай" г. Талдом, ул. Шишунова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 400 | 0 |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 400 | 0 |  | 400 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.5.3. | "Спортивный клуб Вербилки", пос. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 2а - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Комитет по культуре, спорту, физической культуре, туризму и работе с молодежью администрации Талдомского муниципального района | Установка оборудования в учреждениях физической культуры |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6. | Создание безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и в магазинах, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 8850 | 1950 |  | 1650 |  |  | 1500 |  |  | 1650 |  | 2100 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 8850 | 1950 |  | 1650 |  |  | 1500 |  |  | 1650 |  | 2100 |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.2. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Забырина д. 21-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.3. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Пролетарская д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.4. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.5. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.6. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Рубцова д.8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор - -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.7. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.8. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская, д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.9. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. К.Маркса, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.10. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.29-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.11. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.35-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.12. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом,мкр. Юбилейный, д.38-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.13. | Многоквартирный жилой дом, с.п. Ермолинское, д. Ермолино, д.20-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.14. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.15. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.16. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.17. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.18. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д.1а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.19. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Кустарная, д.56-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.20. | Многоквартирный жилой дом, пос. Вербилки ул. Рубцова д. 8а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.21. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом ул. Мичурина д.3 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.22. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом мкр. Юбилейный д.7 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.23. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Шишунова, д.7а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.24. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный д. 38-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.25. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Гражданская д. 5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.26. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.27. | Многоквартирный жилой дом, пос. Запрудня ул. Карла-Маркса д. 12 к.4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.28. | Многоквартирный жилой дом, пос. Запрудня ул. Карла-Маркса д. 8 к.3-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.29. | Многоквартирный жилой дом, пос. Запрудня ул. Карла-Маркса д. 9 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.30. | Многоквартирный жилой дом, с.п. Ермолинское, с. Николо-Кропотки, д.27-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.31. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Шкоьная, д. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.32. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Заводская, д. 4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.33. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Дубенская, д. 6-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.34. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, пр. 2-й Пушкинский, д. 7а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.35. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, перПролетарский , д. 29-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.36. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, перПролетарский , д. 28-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.37. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса , к. 2 д.8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.38. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. ПМК , д.7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.39. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Горская , д.35/8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.40. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Орлова , д.22/31-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.41. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 15-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.42. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Заводская, д. 7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.43. | Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, проспект Победы, д. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.44. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, пер. Пролетарский, д. 30 к. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.45. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 12 к. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.46. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 9-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.47. | Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 6-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.48. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Космонавтов д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.49. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Горская д. 35/9-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.50. | Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, Кооперативный проезд д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.51. | Магазин "Продукты", п. Запрудня, ул. Ленина, 6-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.52. | Магазин "Продукты", п. Запрудня, ул. Западная, 5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.53. | Магазин "Пятерочка" пос. Запрудня ул. Ленинад. 1 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.54. | Магазин "Электрики и сантехники" пос. Вербилки, мкр. Черемушкид. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.55. | Магазин "Магнит" г. Талдом ул. Собцова д.4 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.6.56. | Магазин "Продукты" г. Талдом, Галициной д. 3- обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.57. | Магазин "Продукты" г. Талдом,ул. Седова д. 14- обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.58. | Магазин "Продукты" пос. Северный,ул.8 Марта д. 15- обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.6.59. | Магазин "Продукты" пос. Квашенки д. 82- обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Управление коммерческими организациями | Установка металлического пандуса с поручнями в сфере торговли |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.7. | Создание безбарьерной среды на объектах связи и информации, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 1500 | 150 |  | 450 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 1500 | 150 |  | 450 |  |  | 300 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
| 1.7.1. | ФГУП «Почта России» г. Талдом, ул. Собцова, д. 1- создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 150 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.2. | Отделение почтовой связи Темпы п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.3. | Отделение почтовой связи д. Кошелево д. Кошелево, д. 7 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.4. | Отделение почтовой связи п. Северный п. Северный, ул. Калинина, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 150 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.5. | Отделение почтовой связи п. Запрудня п. Запрудня, ул. Ленина, д. 16 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.6. | Отделение почтовой связи д. Павловичи д. Павловичи - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 150 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.7. | Отделение почтовой связи с. Николо-Кропотки с. Николо-Кропотки - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.8. | Отделение почтовой связи с. Квашенки с. Квашенки - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 150 |  | 0 |  |  |  |  |
| 1.7.9. | Отделение почтовой связи с. Ново-Никольское с. Ново-Никольское д.1 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
| 1.7.10. | Отделение почтовой связи д. Ермолино д. Ермолино, д. 20А - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | Услуги по связи и информации | Установка металлического пандуса с поручнями в многоквартрных жилых домах |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 150 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 150 |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ЗАДАЧЕ 1 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 2170 | 770 |  | 450 |  |  | 400 |  |  | 350 |  | 200 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 1663,25 | 363,25 |  | 550 |  |  | 150 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 1976,28 | 1976,28 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1017,82 | 1017,82 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 10425 | 2175 |  | 2100 |  |  | 1800 |  |  | 1950 |  | 2400 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 17252,35 | 6302,35 |  | 3100 |  |  | 2350 |  |  | 2600 |  | 2900 |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 Создание к 2021 году условий для духовного, нравственного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненой ситуации, проживающих на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение компаний по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и общественно-просветительских мероприятий по распространению идей., принциов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения. | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 11361 | 2250 |  | 2261 |  |  | 2273 |  |  | 2283 |  | 2294 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района, Талдомское управление социальной защиты населения |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11908 | 2342 |  | 2362 |  |  | 2381 |  |  | 2400 |  | 2423 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 23269 | 4592 |  | 4623 |  |  | 4654 |  |  | 4683 |  | 4717 |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 11361 | 2250 |  | 2261 |  |  | 2273 |  |  | 2283 |  | 2294 | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района, Талдомское управление социальной защиты населения |  | Приобретение путевок |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 11361 | 2250 |  | 2261 |  |  | 2273 |  |  | 2283 |  | 2294 |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Комитет по образованию администрации Талдомского муниципального района |  | Проведение уроков |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3. | Проведение мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Талдомское управление социальной защиты населения |  | Проведение мероприятий |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4. | Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области за счет субсидии из бюджета Московской области | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | Талдомское управление социальной защиты населения |  |  | Проведение мероприятий |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11908 | 2342 | 2362 |  |  | 2381 |  |  | 2400 |  | 2423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 11908 | 2342 | 2362 |  |  | 2381 |  |  | 2400 |  | 2423 |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО по ЗАДАЧЕ 2 | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 11361 | 2250 | 2261 |  |  | 2273 |  |  | 2283 |  | 2294 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 11908 | 2342 | 2362 |  |  | 2381 |  |  | 2400 |  | 2423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 23269 | 4592 | 4623 |  |  | 4654 |  |  | 4683 |  | 4717 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по Муниципальной программе | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 13 531 | 3 020 | 2 711 |  |  | 2 673 |  |  | 2 633 |  | 2 494 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 1663,25 | 363,25 | 550 |  |  | 150 |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  | 13884,28 | 4318,28 | 2 362 |  |  | 2 381 |  |  | 2 400 |  | 2 423 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 1017,82 | 1017,82 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Внебюджетные источники |  | 10 425 | 2 175 | 2 100 |  |  | 1 800 |  |  | 1 950 |  | 2 400 |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого |  | 40521,35 | 10894,35 | 7 723 |  |  | 7 004 |  |  | 7 283 |  | 7 617 |  |  |  |  |  |

Постановление Главы Талдомского муниципального района

от 23.11.2016 № 3270 (в редакции от 10.05.17 №804,27.10.17 № 2011)

Финансовые ресурсы,

необходимые для реализации мероприятий муниципальной программы «Доступная среда» на 2017-2021 годы

| Наименование программы | Источник финансирования | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, тыс. руб. | в том числе по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| «Доступная среда» на 2017-2021 годы | Бюджет Талдомского муниципального района | 13531 | 3020 | 2711 | 2673 | 2633 | 2494 |
|  | Бюджеты поселений Талдомского муниципального района | 1663,25 | 363,25 | 550 | 150 | 300 | 300 |
|  | Областной бюджет | 13884,28 | 4318,28 | 2362 | 2381 | 2400 | 2423 |
|  | Федеральный бюджет | 1017,82 | 1017,82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Внебюджетные источники | 10425 | 2175 | 2100 | 1800 | 1950 | 2400 |
| ИТОГО по программе |  | 40521,35 | 10894,35 | 7723 | 7004 | 7283 | 7617 |

Постановление Главы Талдомского муниципального района

от 23.11.2016 № 3270 (в редакции от 10.05.17 №804,27.10.17 № 2011)

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ТАЛДОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА 2017-2021 гг.

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Талдомского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области | 2170,0 | 15 082,35 Средства бюджетов городских и сельских поселений Талдомского муниципального района, внебюджетные источники | Показатель 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения муниципальных приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве муниципальных приоритетных объектов в муниципальном образовании (%) | процент | 55 | 55 | 64 | 66,1 | 68,2 | 68,2 |
| 2. | Задача 2. Создание к 2021 году условий для духовного, нравственного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Московской области | 11361,0 | 11908 Средства бюджета Московской области | Показатель 2. Доля детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до пятнадцати лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению (%) | процент | 54,5 | 55,6 | 55,65 | 55,7 | 55,8 | 55,9 |
|  |  |  |  | Показатель 3. Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением, в общей численности детей в возрасте от семи до 1пятнадцати лет, подлежащих оздоровлению (%) | процент | 54 | 57,5 | 58,5 | 59,5 | 60,5 | 61,5 |
|  | Всего по программе | 13531,0 | 26990,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Постановление Главы Талдомского муниципального района

от 23.11.2016 № 3270 (в редакции от 10.05.17 №804,27.10.17 № 2011)

Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы Талдомского муниципального района «Доступная среда» на 2017 – 2021 годы

| Наименование мероприятия программы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия |  | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия тыс.руб | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Формирование карты доступности Московской области, проведение паспортизации объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя | В соответствии с нормативно – правовыми актами, утвержденными Исполнителем |  | Всего: 0,00 руб. |  |  |
| 1.2. Организация работы Координационного совета по делам инвалидов при Администрации Талдомского муниципального района, подготовка и утверждение плана работы Координационного совета | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя | В соответствии с нормативно – правовыми актами, утвержденными Исполнителем |  | Всего: 0,00 руб. |  |  |
| 1.3. Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций специальным, в том числе учебным, реабилитационным оборудованием | Средства бюджета Талдомского муниципального района, средства бюджета Московской области, средства Федерального бюджета | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей, 100 000 руб., оборудование помещения = 400 000 рублей, создание условий для детей-инвалидов в дошкольном образовании = 2914,1 |  | Всего: 5054,1 В том числе по годам: 2017г. – 3804,1 руб. 2018г. - 300,00 руб. 2019г. - 400,00 руб. 2020г. - 350,00 руб. 2021г. - 200,00 руб. |  |  |
| 1.3.1. МОУ СОШ п. Вербилки, ул. Школьная, д. 10 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.3.2. МОУ Кошелевская средняя общеобразовательная школа д. Кошелево, д. 65 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -100,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.3.3. МУ ДО ДЮСШ (спортивная школа) пос. Северный, ул. Школьная, д. 3 – создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) | Средства бюджета Талдомского муниципального района, средства бюджета Московской области, средства Федерального бюджета | Оборудование санитарно-гигиенического помещения: Средства бюджета района-120 000 руб Средства Московской области-184 000руб. 98 Средства Федерального бюджета – 95 000 руб.02 |  | Всего: 400,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -400,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.4. МОУ СОШ Николо-Кропотки, дер. Николо-Кропотки 98 - создание универсальной безбарьерной среды (оборудование санитарно-гигиенического помещения) | Внебюджетные средства | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 40 000 рублей Итого: 40 000 руб. |  | Всего: 40,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -40,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.5. МОУ Темповская основная общеобразовательная школа п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 100,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.6 МОУ СОШ № 1 г. Талдом, ул. Орлова, д. 5 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 100,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.7. МОУ Квашенковская средняя общеобразовательная школа Квашенки, д. 90 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 100,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.8. МОУ Запрудненская средняя общеобразовательная школа №1, пос. Запрудня, ул. Ленина, д. 19 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.9. МДОУ Детский сад комбинированного вида «Ромашка» №2, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 47а – создание условий для получения качественного-образования детей-инвалидов | Средства бюджета Талдомского муниципального района, средства бюджета Московской области, средства Федерального бюджета | Оборудование санитарно-гигиенического помещения: Средства бюджета района-200 000 руб Средства Московской области-1791 000руб. 30 Средства Федерального бюджета – 922 000руб.80 |  | Всего: 2914,1 руб. В том числе по годам: 2017г. – 2914,1руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.10. Детский сад «Мишутка» п. Запрудня, ул. Ленина, д. 8 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 100,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.11. Детский сад «Непоседы» г. Талдом, мкрн. Юбилейный, д.50 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 100,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.12. Детский сад «Березка» пос. Северный, ул. 8-Марта, д. 13 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 100,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.13. Детский сад «Солнышко» пос. Вербилки, ул. Заводская , д. 2 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 100,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.14. Детский сад «Светлячок» д. Павловичи, д. 30 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 100,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.15. Детский сад «Солнышко» д. Квашенки, д. 16 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 100,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.16. Детский сад «Аленка» г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 45 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 100,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.17. Детский сад «Ласточка» пос. Запрудня, ул. Ленина д. 17 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 100,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.3.18. Детский сад «Аист» пос. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 100,00руб. |  |  |
| 1.3.19. Детский сад «Журавушка» д. Новоникольское , ул. Карла-Маркса д. 6 – создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 100 000 рублей Итого: 100 000 руб. |  | Всего: 100,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 100,00руб. |  |  |
| 1.4. Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы культуры, приобретение оборудования | Средства бюджета Талдомского муниципального района и средства бюджетов городских и сельских поселений Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 1003,25 руб. В том числе по годам: 2017г. – 103,25,00руб. 2018г. -150,00руб. 2019г. -150,00руб. 2020г. – 300,00руб. 2021г. – 300,00руб. |  |  |
| 1.4.1 Муниципальное учреждение «Центральный Дом культуры Темпы», ул. Шоссейная 6 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета сельского поселения Темпы | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 68 250 рублей Итого: 68 250 руб. |  | Всего: 68,25 руб. В том числе по годам: 2017г. – 68,25 руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.4.2. Сельская библиотека дер. Квашенки, д. 18 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Внебюджетные источники | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 35000 рублей Итого: 35000 руб. |  | Всего: 35,0 руб. В том числе по годам: 2017г. – 35,0 руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.4.3. МОУ Гимназия "Школа Искусств" г. Талдом, пл. К.Маркса, д. 19 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.4.4. Муниципальное учреждение "Центральный Дом культуры Северный", ул. Клубная, д. 2 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Северный Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 150,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.4.5. Детская школа искусств п. Запрудня, Пролетарский переулок, д. 28А - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Запрудня Талдомского муниципального района | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 150,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.4.6. Вербилковская детская школа искусств Вербилки, ул. Забырина, д. 9 - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 150,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.4.7. Дом культуры-филиал МБУК "Кошелевский СЦДК" с.Квашенки, д. 45 - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета сельского поселения Квашенк Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 0,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 150,00руб. |  |  |
| 1.4.8. Муниципальное учреждение «Вербилковский дом культуры» - создание универсальной безбарьерной среды (установка откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. - 150,00руб. |  |  |
| 1.5. Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях спорта и муниципальных учреждениях дополнительного образования сферы спорта, приобретение оборудования | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплекте |  | Всего: 845,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 295,00руб. 2018г. - 550,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.5.1. МБУ СК (Муниципальное бюджетное учреждение) «Спортивный комплекс Антей» пос Запрудня - создание универсальной безбарьерной среды | Средства бюджета городского поселения Запрудня Талдомского муниципального района | Создание универсальной безбарьерной среды = 295 000 рублей Итого: 295 000 руб. |  | Всего: 295,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 295,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб. |  |  |
| 1.5.2. Учреждение спорта "Урожай" г. Талдом, ул. Шишунова, д. 5 - создание универсальной безбарьерной среды | Средства бюджета городского поселения Талдом Талдомского муниципального района | Создание универсальной безбарьерной среды = 400 000 рублей Итого: 400 000 руб. |  | Всего: 400,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. – 400,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.5.3. «Спортивный клуб Вербилки» пос. Вербилки, ул. Пролетарская, д. 2а - создание универсальной безбарьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета городского поселения Вербилки Талдомского муниципального района | Установка одного стационарного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. – 150,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.6. Создание безбарьерной среды в многоквартирных жилых домах и в магазинах, приобретение оборудования | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 8850,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 1950,00руб. 2018г. - 1650,00руб. 2019г. - 1500,00руб. 2020г. - 1650,00 руб. 2021г. - 2100,00руб. |  |  |
| 1.6.1 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб. |  |  |
| 1.6.2. Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Забырина, д.21-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.3 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Пролетарская, д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.4 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.5 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.6. Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.7 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Хотьковская, д. 4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.8 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Советская, д.12-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.9 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Карла-Маркса, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного откидного металлического пандуса с поручнями в комплексе = 1 * 150 000 рублей Итого: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.10 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.29-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.11 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.35-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.12 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д.38-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб. |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.13 Многоквартирный жилой дом, д. Ермолино, д. 20-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. -150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.14 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.15 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.16 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.17 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Войлокова, д.5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.18 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д.1а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.19 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Кустарная, д. 56-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.20 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Рубцова, д. 8а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.21 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Мичурина, д. 3-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.22 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Юбилейный, д. 7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.6.23 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Шишунова, д. 7а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.24 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 38-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.25 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Гражданская, д. 5-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.26 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. Юбилейный, д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.27 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 12, к 4 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.28 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 8, к 3 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.29 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 9 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.30 Многоквартирный жилой дом,с. Николо-Кропотки, д. 27-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.31 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Школьная, д. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.32 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Заводская, д. 4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.33 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Дубенская, д. 6-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.34 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, пр. 2-й Пушкинский, д. 7а-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.35 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, пер. Пролетарский, д. 29-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.36 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, пер. Пролетарский, д. 28-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.37 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса, д. 8, к. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.38 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, мкр. ПМК, д. 7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.39 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Горская, д. 35/8-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.40 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Орлова, д. 22/31-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.41 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 15-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.42 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Заводская, д. 7-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.43 Многоквартирный жилой дом, п. Вербилки, ул. Победы, д. 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.44 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, пер. Пролетарский, д. 30, к. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.45 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 12, к. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.46 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 9-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.47 Многоквартирный жилой дом, п. Запрудня, ул. Карла-Маркса д. 6-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.48 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Космонавтов, д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.49 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, ул. Горская, д. 35/9-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.50 Многоквартирный жилой дом, г. Талдом, Кооперативный проезд, д. 2-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.51 Магазин «Продукты» п. Запрудня, ул. Ленина 6-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 150,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.52 Магазин «Продукты» п. Запрудня, ул. Западная 5 -обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 150,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.53 Магазин «Пятерочка» п. Запрудня, ул. Ленина 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.54 Магазин «Электрики и сантехники» п. Вербилки, мкр. Черемушки 1-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 150,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.55 Магазин «Магазин» г. Талдом, ул. Собцова 4-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 150,00 руб. 2021г. – 0,00руб |  |  |
| 1.6.56 Магазин «Продукты» г. Талдом, ул. Зины-Галициной 3-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.57 Магазин «Продукты» г. Талдом, ул. Седова 14-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.58 Магазин «Продукты» п. Северный, ул. 8-Марта 15-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.6.59 Магазин «Продукты» п. Квашенки, 82-обустройство пандусного съезда от входной двери во двор | Внебюджетные источники | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. – 0,00руб. 2018г. – 0,00руб. 2019г. – 0,00руб. 2020г. – 0,00 руб. 2021г. – 150,00руб |  |  |
| 1.7. Создание без барьерной среды на объектах связи и информации, приобретение оборудования | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 1500,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 450,00руб. 2019г. -300,00руб. 2020г. - 300,00 руб. 2021г. - 300,00руб |  |  |
| 1.7.1. ФГУП «Почта России» г. Талдом, ул. Собцова, д. 1- создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 150,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.2. Отделение почтовой связи Темпы п. Темпы, ул. Шоссейная, д. 6 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.3. Отделение почтовой связи д. Кошелево д. Кошелево, д. 7 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.4. Отделение почтовой связи п. Северный п. Северный, ул. Калинина, д. 5 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 150,00руб. 2019г. -0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.5. Отделение почтовой связи п. Запрудня п. Запрудня, ул. Ленина, д. 16 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 150,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.6. Отделение почтовой связи д. Павловичи д. Павловичи - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 150,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.7. Отделение почтовой связи с. Николо-Кропотки с. Николо-Кропотки - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 150,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.8. Отделение почтовой связи с. Квашенки с. Квашенки - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 150,00 руб. 2021г. - 0,00руб |  |  |
| 1.7.9. Отделение почтовой связи с. Ново-Никольское с. Ново-Никольское д.1 - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 150,00руб |  |  |
| 1.7.10. Отделение почтовой связи д. Ермолино д. Ермолино, д. 20А - создание универсальной без барьерной среды (установка металлического пандуса с поручнями в комплексе) | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района | Установка одного пандусного съезда от входной двери во двор = 1*150 000 рублей. Итог: 150 000 руб |  | Всего: 150,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 0,00руб. 2018г. - 0,00руб. 2019г. - 0,00руб. 2020г. - 0,00 руб. 2021г. - 150,00руб |  |  |
| ВСЕГО по ЗАДАЧЕ 1 | Средства бюджета Талдомского муниципального района, Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района, Средства бюджета Московской области, Средства Федерального бюджета, внебюджетные источники |  |  | Всего: 17252,35 руб. В том числе по годам: 2017г. – 6302,35руб. 2018г. - 3100,00руб. 2019г. - 2350,00руб. 2020г. - 2600,00 руб. 2021г. - 2900,00руб |  |  |
| Задача 2 Создание к 2021 году условий для духовного, нравственного и физического развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, проживающих на территории Московской области |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Организация и проведение кампаний по оздоровлению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и общественно-просветительских мероприятий по распространению идей, принципов и средств формирования доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Средства бюджета Талдомского муниципального района | В соответствии с нормативно – правовыми актами, утвержденными Исполнителем |  | Всего: 23269,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 4592,00руб. 2018г. - 4623,00руб. 2019г. - 4654,00руб. 2020г. - 4683,00руб. 2021г. - 4717,00руб |  |  |
| 2.1.1. Обеспечение бесплатными путевками в организации отдыха детей и их оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-инвалидов | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  |  | Всего: 11361,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 2250,00руб. 2018г. - 2261,00руб. 2019г. - 2273,00руб. 2020г. - 2283,00руб. 2021г. - 2294,00руб |  |  |
| 2.1.2. Организация проезда организованных групп детей к местам их отдыха и обратно | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  | В соответствии с нормативно – правовыми актами, утвержденными Исполнителем | Всего: 0,00 руб. |  |  |
| 2.1.3. Проведение мероприятий для инвалидов и других маломобильных групп населения | За счет средств предусмотренных на основную деятельность исполнителя |  | В соответствии с нормативно – правовыми актами, утвержденными Исполнителем | Всего: 0,00 руб. |  |  |
| 2.1.4. Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время, проводимые муниципальными образованиями Московской области за счет субсидии из бюджета Московской области | Средства бюджета Московской области |  | В соответствии с нормативно – правовыми актами, утвержденными Исполнителем | Всего: 11908,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 2342,00руб. 2018г. - 2362,00руб. 2019г. - 2381,00руб. 2020г. - 2400,00руб. 2021г. - 2423,00руб |  |  |
| ВСЕГО по ЗАДАЧЕ 2 | Средства бюджета Талдомского муниципального района, Средства бюджета Московской области |  |  | Всего: 23269,00 руб. В том числе по годам: 2017г. - 4592,00руб. 2018г. - 4623,00руб. 2019г. - 4654,00руб. 2020г. - 4683,00руб. 2021г. - 4717,00руб |  |  |