ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.11.2018г. № 2086

О внесении изменений в муниципальную программу Талдомского муниципального района «Формирование современной комфортной среды проживания» на 2018-2022гг.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании постановления главы Талдомского муниципального района 01.12.2017 года №2361 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района» и постановления главы Талдомского городского округа от 23.10.2018г. № 1863 «О перераспределение денежных средств».

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Талдомского муниципального района «Формирование современной комфортной среды проживания» на 2018-2022гг, утвержденную постановлением Главы Талдомского муниципального района от 29.12.2017г. № 2608 «Об утверждении муниципальной программы Талдомского муниципального района «Формирование современной комфортной среды проживания» на 2018-2022гг.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Заря» и разместить на официальном сайте администрации Талдомского городского округа талдом-район.рф..

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянова М.М.

Глава Талдомского городского округа                                                                     В.Ю. Юдин

Утверждена постановлением

Главы Талдомского муниципального района

от 29.12.2017г. №2608

с изменениями от 26.06.2018г. № 1042

с изменениями от 12.11.2018г. № 2086

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Талдомского муниципального района «Формирование современной комфортной среды проживания» на 2018-2022гг.

- В разделе «I. Паспорт муниципальной программы Талдомского муниципального района «Формирование современной комфортной среды проживания» на 2018-2022гг. изложить в следующей редакции:

- Паспорт муниципальной программы Талдомского муниципального района

«Формирование современной комфортной среды проживания» на 2018-2022гг.

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского муниципального района Мухаммийзянов М.М. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Сектор ЖКХ администрации Талдомского муниципального района. |
| Цели муниципальной программы | Создание системы комплексного благоустройства территории Талдомского муниципального района, направленной на улучшение качества жизни жителей района. |
| Перечень подпрограмм | 1 .Комфортная среда проживания. - Благоустройство территории Талдомского муниципального района. - Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. |
|  | Расходы (тыс. рублей0 |

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Всего | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средства бюджета Московской области | 10 806,59 | 10 806,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района | 179 888,00 | 37 028,00 | 35 425,00 | 35 570,00 | 35 835,00 | 36 030.00 |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 49 116.469 | 38 236,469 | 2 130,00 | 2 250,00 | 3 250,00 | 3 250,00 |
| Внебюджетные источники | 142 887,00 | 35 887,00 | 30 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 |
| Всего, в том числе по годам: | ' 382 698,06 | 121 958.06 | 68 055,00 | 63 320.00 | 64 585.00 | 64 780.00 |

2.В разделе III «Программа I «Комфортная среда проживания» муниципальной программы
"Формирование современной комфортной среды проживания" на 2018-2022 годы.

1) позицию «Источники финансирования подпрограммы по годам реализации» подраздела «1. Паспорт подпрограммы I «Комфортная среда проживания» муниципальной программы изложив в новой редакции:

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Сектор ЖКХ администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования | Источник- финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| подпрограммы по годам реализации |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 57 106,75 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 174 106,75 |
|  | Средства бюджета Московской области | 10 806,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 806,59 |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 15 308,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 308,16 |
|  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района | 30 492 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 28 750 | 145 492 |
|  | Внебюджетные источники | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2 500 |

1) подраздел «5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.» изложив в новой редакции:

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городских и сельских поселений Талдомского муниципального района. Всего на решение задач Подпрограммы на период с 2018 по 2022 годы планируется израсходовать 174 007.75 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

- год - 30 492,00 тыс. руб.;

- год --28 750 тыс. руб.;

- год — 28 750 тыс. руб.;

- год - 28 750 тыс. руб.;

2022	 год — 28 750 тыс. руб..

Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке, в соответствии с решением совета депутатов городского (сельского) поселения о бюджете на соответствующий год. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведено в приложении №2 к подпрограмме.

Расчет объема финансовых средств, необходимых на установку приборов учета электроэнергии, тепла и воды в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде, а также проведения энергетических обследований произведен в соответствии е ежемесячными планами финансово-хозяйственной деятельности предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, бюджетных учреждений, а также управляющих компаний.

4.В разделе IV «Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная среда проживания» муниципальной программы "Формирование современной комфортной среды проживания" на 2018-2022 годы, изложив в новой редакции:

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (ты с. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4. | Основное мероприятие 4. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 2018-2022 гг. | Итого |  | 99,00 | 99, 00 | 0,00 | (),()() | 0,00 | 0,00 | Сектор ЖКХ администрации Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 99.00 | 99. 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | 2018-2022 гг. | Итого |  | 174 106,75 | 57 106,75 | 29 250 | 29 250 | 29 250 | 29 250 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 10 806,59 | 10 806,59 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского муниципального района |  | 145 492,00 | 30 492,00 | 28 750.00 | 28 750 | 28 750 | 28 750 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района |  | 15 308.16 | 15 308.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |

5.В разделе V «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Комфортная среда проживания» изложив в новой редакции:

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 4. | Средства бюджета поселений Талдомского муниципального района, Средства бюджета Талдомского муниципального рай она | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: - 99, 00 тыс. руб. - год - 99,00 тыс.руб. - год -0 тыс.руб. - год - 0 тыс.руб. - год - 0 тыс.руб. - год - 0 тыс.руб | 0 |