ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.02.2019г. № 365

«Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского

округа «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса» на

2019-2024 годы»

В соответствии со статьей 179 бюджетного кодекса Российской Федерации и на  основании постановлений Главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года, № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», от 12.12.2018 года, № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа»,

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить опубликование настоящее постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет (taldom-okrug.ru).

- Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на заместителя Главы администрации Талдомского городского округа В.Ю. Барютина.

Глава Талдомского городского округа                                                       В.Ю. Юдин

УТВЕРЖДЕН

Постановлением Главы Талдомского  городского округа

от  «__»________20___г.№_______________

Паспорт

муниципальной программы Талдомского муниципального района

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019 – 2024 годы

| Координатор муниципальной Программы |  | Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа Барютин В.Ю. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Отдел строительства администрации городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и устойчивое функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Талдомского городского округа. 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Талдомского городского округа. 3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Дороги Талдомского городского округа. 2. Безопасность дорожного движения. 3. Пассажирский транспорт общего пользования. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего в том числе: | 1245663,33 |  | 458850,72 | 187643,36 | 189469,25 | 150100,0 | 132300,0 | 127300,0 |
| Средства бюджета Талдомского Городского округа | 554085,28 |  | 89257,26 | 92763,03 | 96374,99 | 96100,0 | 92300,0 | 87300,0 |
| Бюджет Московской области (Субсидия из Дорожного фонда Московской области) | 691568,05 |  | 369593,46 | 94880,33 | 93094,26 | 54000,0 | 40000,0 | 40000,0 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития, описание целей муниципальной программы

Существующие проблемы в дорожно-транспортном комплексе района требуют объединения усилий всех уровней власти и последовательности в принятии решений,  в связи с чем целесообразно применение программно-целевого метода, обеспечивающего комплексный подход к решению проблемы, эффективное планирование и мониторинг результатов в сфере дорожно-транспортного комплекса.

Реализация программных мероприятий в сфере дорожно-транспортного комплекса будет способствовать минимизации существующих проблем и  даст возможность Талдомскому муниципальному  району выйти на целевые параметры развития в сфере дорожного хозяйства. При этом ожидается:

- стабилизация в Талдомском муниципальном районе обстановки с аварийностью и снижение её уровня;

- сокращение количества погибших и повышение реального уровня безопасности граждан;

-  экономия затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, уменьшение рисков дорожно-транспортных происшествий, ускорение доставки грузов, повышение комфортности движения и удобства в пути следования;

- улучшение условий жизни населения, снижение количества обращений в органы местного самоуправления о неудовлетворительном состоянии автодорог.

Реализация культурно-просветительских мероприятий по пропаганде ПДД будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и в конечном итоге должна привести к повышению культуры водителей и сокращению количества ДТП.

Совершенствование организации дорожного движения, а именно установка устройств по ограничению скорости, нанесение разметки, а так же установка, замена и содержание технических средств регулирования дорожного движения, в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 52289-2004  позволят снизить тяжесть последствий ДТП.

Программный сценарий развития дорожно-транспортного комплекса отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых органами местного самоуправления Талдомского муниципального района на шестилетний период и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Применение программно-целевого метода к решению проблем в рассматриваемой сфере сопряжено с определенными рисками. На реализацию Муниципальной программы могут оказать значительное влияние такие риски как снижение объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы вследствие  изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Талдомского муниципального района или  неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах; организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик Муниципальной программы организует мониторинг реализации подпрограмм в составе Муниципальной программы  и  на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору Муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров Муниципальной программы.

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций  на реализацию Муниципальной программы могут оказать значительное влияние риски, связанные с перераспределением расходных полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления  в соответствии с решениями,  которые могут быть приняты на федеральном уровне и на уровне субъекта РФ.

Для снижения данного риска будет проводиться анализ проектов федеральных нормативных правовых актов и в случае необходимости готовиться предложения по компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти РФ и Московской области.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и  других запланированных источников осуществляется путем  ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета Талдомского муниципального района,  учтенных при формировании финансовых параметров Муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от не реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5% относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

Муниципальная программа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024годы нацелена на развитие и устойчивое функционирование сети автомобильных дорог, увеличение их пропускной способности, улучшение параметров автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также  повышение безопасности дорожного движения на территории Талдомского муниципального района.

Достижение  целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации трех подпрограмм муниципальной программы Талдомского муниципального района «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы:

1. Дороги Талдомского городского округа  (Подпрограмма 1).

2. Безопасность дорожного движения (Подпрограмма 2).

3. Пассажирский транспорт общего пользования (Подпрограмма 3).

Подпрограмма 1 предусматривает решение задач по обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог Талдомского городского коруга, развитию сети автомобильных дорог района и обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог района.

Подпрограмма 2 предусматривает формирование  системы непрерывного обучения детей правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, совершенствование системы маршрутного ориентирования водителей, обеспечение безопасного поведения на улицах и дорогах, повышение уровня эксплуатационного состояния опасных участков улично-дорожной сети.

Подпрограмма 3  предусматривает организацию транспортного обслуживания населения, способствующего повышению доступности и качества транспортных услуг для населения.

2. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1.

3.Методика расчета значений планируемых результатов реализации

муниципальной программы

Расчеты значений планируемых результатов реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.

4. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм

с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение Дорожных карт.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа (далее – Порядок), а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 48 Порядка;

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы:

Приложение №1 Планируемые результаты  муниципальной программы Талдомского  городского округа  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы.

Приложение № 2. Методика расчетов планируемых результатов.

Приложение № 3. Подпрограмма «Дороги Талдомского городского округа».

Приложение № 4.  Подпрограмма «Безопасность дорожного движения».

Приложение № 5 Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования».

Приложение  № 6.Обоснование  финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

Приложение № 1 к МП «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

на 2019-2924 годы

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы

Талдомский городской округ

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Дороги Талдомского городского округа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС. |  | Целевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 |  |  |
| 1.2. | У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность |  | Целевой показатель | процент | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 1.3. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) |  | Целевой показатель | Км/пог.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1.1., 1.2 |
| 1.4. | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) |  | Целевой показатель | км/тыс.кв.м | 26,35/ 131,75 | 13,1/ 91,7478 | 13,14/ 92,0 | 13,21/ 92,5 | 11,43/ 80 | 10 / 70,0 |  | 10,0 /70,0 |  | 1.1., 1.2 |
| 1,5 | Создание парковочных пространств на улично-дорожной сети (оценивается на конец года в разрезе источников финансирования) |  | Целевой показатель | Машиномест | 22 | 175 | 180 | 185 | 190 | 195 |  | 200 |  |  |
| 2. |  | Подпрограмма 2 «Безопасность дорожного движения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на частных дорогах (количество погибших на 100 тыс.человек) |  | Показатель к Указу Президента Российской Федерации | количество погибших на 100 тыс.человек |  | 10,6 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  | 1.1; 1.2. |  |
| 3. | Подпрограмма 3. «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК- 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах |  | Целевой показатель | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |
| 3.2. | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчетов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года на конец года |  | Целевой показатель | Процент | 70 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | 1.1 |  |
| 3.3. | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах |  | Целевой показатель | Процент | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |

Приложение 2.

К МП «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса»

на 2019-2024 годы

МЕТОДИКА

расчета показателей «Внедрение  рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области на 2019».

МЕТОДИКА

расчета показателя «Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области на 2018 год

Значение     показателя     «Внедрение      ГЛОНАСС.     Степень     внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС» рассчитывается путем определения доли транспортных средств, подключенных к РНИС от общего числа транспортных средств (в процентах).

Чем выше указанный показатель, тем выше место муниципального образования в рейтинговой таблице.

| Внедрение ГЛОНАСС. Степень внедрения и эффективность использования технологии на базе ГЛОНАСС с использованием РНИС | Формула расчета |
| --- | --- |

Где:

Рг - показатель степени внедрения и эффективности использования технологии на базе системы ГЛОНАСС с использованием РНИС;

ТСкпп - количество транспортных средств, используемых для перевозок на

муниципальных	маршрутах	регулярных	перевозок,	подключенных	к

информационной	системе	для	обеспечения	автоматизированного	контроля

выполнения условий контрактов и свидетельств;

ТСкдт -	количество дорожной техники, подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

текша - количество школьных автобусов, подключенных к информационной

системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

теккт  -  количество  коммунальной   уборочной  техники,  подключенной к информационной системе для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСкм - количество мусоровозов, подключенных к информационной системе

для обеспечения автоматизированного контроля исполнения договоров;

ТСпп	общее   количество   транспортных   средств,    используемых для пассажирских перевозок в муниципальном образовании согласно утвержденного реестра регулярных перевозок;

тедт - общее количество транспортных средств организаций дорожного

хозяйства Московской области (дорожной техники);

теша - общее количество транспортных средств школьных автобусов.

тект - общее количество транспортных средств коммунальной уборочной техники;

тем - общее количество транспортных средств мусоровозов.

Источник информации:

Данные органов местного самоуправления Московской области, данные

текпп,	тепп	-	формирование	ведомственного	значения	осуществляет Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

Текдт,	Тедт	-	формирование	ведомственного	значения	осуществляет

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области;

текша,	теша	-	формирование	ведомственного  значения	осуществляет Министерство образования Московской области;

теккт,	тект	-	формирование	ведомственного	значения	осуществляет

Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области;

текм,	тем	формирование	ведомственного	значения	осуществляет Министерство экологии и природопользования Московской области.

Оценка показателя:

Чем  больше  количество  транспортных   средств,  оснащенных   ГЛОНАСС и подключенных к РНИС от общего количества транспортных средств, тем выше рейтинг муниципального образования.

При  непредоставлении  муниципальными  районами,  городскими	округами Московской  области данных (части данных),  необходимых для расчета значений

показателя	или	предоставлении	недостоверных	данных,	показателю

муниципального образования присваивается последнее место.

При достижении максимально возможного значения по показателю (100%) муниципальному образованию присваивается первое место по динамике к началу текущего года.

МЕТОДИКА

расчета показателя «У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых  в муниципальную собственность» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области на 2019 год

|  | Формула расчета |
| --- | --- |
|  | О бд =П оформ Х 100% |
|  | п выяв |
| У каждой дороги хозяин. Доля бесхозяйных дорог, принятых в муниципальную собственность | О бд - доля протяженности оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог в общей протяженности бесхозяйных дорог на территории муниципального образования,% П оформ - протяженность оформленных в муниципальную собственность бесхозяйных дорог, км (по данным органов |
|  | местного самоуправления муниципальных образований |
|  | из СКПДИ); |
|  | П выяв - общая протяженность бесхозяйных дорог, |
|  | выявленных на территории муниципального образования, км |
|  | (по данным органов местного самоуправления |
|  | муниципальных образований из СКПДИ). |

В рейтинге лучшим считается то муниципальное образование, у которого значение показателя наибольшее .

Муниципальным	районам	и	городским	округам	Московской	области,

у	которых	отсутствуют	бесхозяйные	дороги,	присваивается	первое	место

по показателю.

При не предоставлении муниципальными районами , городскими округами Московской	области       данных        (части        данных ),       необходимых для согласования(расчета) значений показателя или предоставлении недостоверных данных - присваивается последнее место по показателю.

МЕТОДИКА

расчета показателя «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК- 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской области (городских округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области на 2019 год

Значение показателя «Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК, БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах» рассчитывается путем определения доли транспортных средств (в процентах) .

Чем	выше	указанный	показатель,	тем	выше	место	муниципального образования в рейтинговой таблице.

| Комфортный автобус. Доля транспортных средств, соответствующих стандарту (МК - 5 лет, СК,БК - 7 лет) от количества транспортных средств, работающих на муниципальных маршрутах | Формула расчета |
| --- | --- |

Где:

Де - доля транспортных средств, соответствующих стандарту, в процентах.

Кмк	количество	автобусов	малого	класса	всех	перевозчиков в муниципальном образовании.

Кмк5	количество	автобусов	малого	класса	всех	перевозчиков

в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно.

Ксбк - общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании.

Ксбк7 - общее количество автобусов большого и среднего класса всех перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно.

Источник информации:

Данные	органов	местного	самоуправления о транспортных средствах из РНИС МО.

Чем больше общее количество  автобусов малого класса всех перевозчиков    в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 5 лет включительно, и общее  количество  автобусов  большого  и  среднего  класса  всех  перевозчиков в муниципальном образовании, возраст которых составляет до 7 лет включительно, тем выше рейтинг муниципального образования.

При непредоставлении муниципальными районами, городскими округами Московской области данных (части данных), необходимых для расчета значений показателя или предоставлении недостоверных данных, значению показателя муниципального образования присваивается последнее место по показателю.

При достижении максимального значения по показателю муниципальному образованию присваивается первое место по динамике к началу текущего года.

МЕТОДИКА

расчета показателя «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской  области  (городских  округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области на 2019 год

Значение показателя «ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах» рассчитывается путем определения

ДОЛИ.

Чем	ниже	указанный	показатель,	тем	выше	место	муниципального образования в рейтинговой таблице.

| ДТП. Снижение смертности от ДТП: на дорогах Федерального значения на дорогах регионального значения на дорогах муниципального значения на частных дорогах | Формула расчета |
| --- | --- |

Где:

Dп - случаев смертей от дорожно-транспортных происшествий на 100 тысяч населения (всего на дорогах федерального, регионального или межмуниципального местного значения и частных автомобильных дорогах)*;

Nф  -	количество	погибших	в  дорожно-транспортных  происшествиях	на дорогахфедерального значения (человек);

Np - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах регионального или межмуниципального значения (человек);

Nм - количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на

дорогах местного значения (человек);

Nч- количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на частных дорогах (человек);

Чнас - среднегодовая численность Московской области (человек).

Источник информации:

Данные	органов	местного	самоуправления	Московской по информации Управления ГИБДД ГУ МВД по Московской области.

области

Среднегодовая численность населения городского округа и муниципального района Московской области - данные Территориального органа федеральной службы государственной статистики по Московской области.

Оценка показателя:

Чем ниже смертность на автомобильных дорогах в границах муниципального образования, тем выше рейтинг муниципального образования.

При непредоставлении муниципальными районами, городскими округами Московской области данных (части данных), необходимых для расчета значений

показателя	или	предоставлении	недостоверных	данных, муниципального образования присваивается последнее место.

* - в соответствии с  Федеральным   законом   от  08.11.2007  №  257-ФЗ  «Об   автомобильных  дорогах   и   дорожной деятельности в Российской Федерации » автомобильные дороги подразделяются на автомобильные до роги федерального значения, регионального или межму ниципального з начения, местного значения и частные.

К    част ны м   автомобильным	дорогам   общего    пользования    относятся    автомобильные    дороги  ,    находящиеся в собственности физических или юридических лиц, не оборудованные устройствами, ограничивающими проезд транспортны х средств неограниченного круга лиц. Иные частные автомобиль ны е дороги относятся к частным автомобильным дорогам необщего пользования.

показателю

МЕТОДИКА

Расчета показателя  «Автобус по расписанию» рейтинга оценки эффективности работы органов местного самоуправления Московской  области  (городских  округов и муниципальных районов) по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области на 2019 год

Показатель рассчитывается по формуле:

*Ср= ( Рвып.+Рдв)   х 100%,

2

Ср – Доля рейсов, выполненных с соблюдением расписания на муниципальных маршрутах, в процентах.

Рвып. – (выполнение рейсов)* - отношение выполненных рейсов к плановому количеству рейсов без учета невыполненных рейсов, не относящихся к невыполненным, в процентах.

Рдв (регулярность движения)*-  отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок), назначенных контрольными пунктами, в процентах.

*ОМСу, у которых нет мунципальных маршрутов, рейтингуются по смежным межрегиональным и межмунципальным маршрутам на территории мунципальных образований.

Приложение № 3

Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования* * | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия* * * * * |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 Дороги Талдомского муниципального района | Бюджет Московской области, бюджет Талдомского городского округа | Определяется в соответствии со сметной документацией и актам выполненных работ. | Всего 1116534,64 тыс.руб. в том числе: - год - 413024,64 тыс.руб. - год -145240,0 тыс.руб. - год - 148870,0 тыс.руб. - год - 150000,0 тыс руб. - год - 132200 тыс.руб. - год -127200 тыс.руб. | 0 |
| Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Московской области, бюджет Талдомского городского округа | Определяется в соответствии со сметной документацией и актам выполненных работ. | Всего 1116534,64 тыс.руб. в том числе: - год - 413024,64 тыс.руб. - год - 145240,0 тыс.руб. - год - 148870,0 тыс.руб. - год - 150000,0 тыс руб. - год - 132200 тыс.руб. - год -127200 тыс.руб. | 0 |

- Приложение № 3

к  МП «Развитие  и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

га 2019-2024 года

Паспорт подпрограммы « Дороги Талдомского городского округа»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2924 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: |  | 413024,62 | 145240,0 | 148870,0 | 150000,0 | 132200,0 | 127,200 | 1116534,62 |
|  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Средства бюджета Московской Области (субсидия из Дорожного фонда) |  | 324324,62 | 53000,0 | 53000,0 | 54000,0 | 40000,0 | 40000,0 | 564324,62 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 88700,0 | 92240,0 | 95870,0 | 96000,0 | 92200,0 | 87200,0 | 552210,0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

К основной проблеме Талдомского муниципального района в сфере дорожного хозяйства можно отнести наличие более 36 % автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и с учетом увеличения интенсивности движения, без проведения необходимого ремонта существует вероятность  увеличения в ближайший период количества дорожно-транспортных происшествий, ускорения износа автомобильного транспорта граждан, а также нарастание недовольства водителей.

В связи с ограниченным  финансированием недостаточно ремонтируются дворовые территории, что вызывает недовольство жителей, а так же недостаточное количество дворовых парковок.

Для устранения этих проблем, в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы разработана данная Подпрограмма, в которую входит комплекс мероприятий по  ремонту и строительству дорог общего пользования местного  значения.

Существующие  проблемы в дорожном хозяйстве района требуют объединения усилий всех уровней власти и последовательности в  принятии решений в связи с чем, целесообразно применение программно-целевого метода, обеспечивающего  комплексный подход  к решению проблемы, эффективное планирование и мониторинг результатов в сфере дорожного хозяйства. Реализация программных мероприятий в период с 2019 по 2024 годы обеспечит минимизацию  существующих проблем и даст возможность Талдомскому муниципальном району выйти на целевые параметры развития  в сфере дорожного хозяйства.

В целом, эффект от реализации запланированных в Подпрограмме мероприятий заключается в сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий,  повышении комфортности движения и удобства в пути следования. Наиболее значимым результатам развития автомобильных дорог является снижение общей аварийности на автомобильных дорогах, улучшение условий жизни населения, снижение количества жалоб граждан в органы местного самоуправления на состояние дорог.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразование отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы, являются:

- Ввод в эксплуатацию после строительства  и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области.

- Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

- Принятие на баланс бесхозяйные дороги местного значения.

Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы  станет прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортно -эксплуатационным показателям, к 2019 году -7%.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме  «Дороги Талдомского городского округа Московской области» Муниципальной программы Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2019-2024 годы».

Приложение № 1 Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 2 Адресный  перечень объектов капитального ремонта (ремонта) муниципальной собственности Талдомского городского округа, финансирование которых предусмотрено за счет всех источников финансирования.

| Приложение 1 к ПП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Дороги Талдомского муниципального района |  |  |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы "Дороги Талдомского муниципального района" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2019-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование подпрограммы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы |  | Источники финансирования |  | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) ** | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 1 116 534,62 | 413 024,62 | 145 240,0 | 148 870,0 | 150 000,0 | 132 200,0 | 127 200,0 | Отдел строительства |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 552 210,00 | 88 700,00 | 92 240,0 | 95 870,0 | 96 000,0 | 92 200,0 | 87 200,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 564 324,62 | 324 324,62 | 53 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |
| 1.1 | Расходы на содержание дорог общего пользования |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 1 116 534,62 | 413 024,62 | 145 240,0 | 148 870,0 | 150 000,0 | 132 200,0 | 127 200,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 552 210,00 | 88 700,00 | 92 240,0 | 95 870,0 | 96 000,0 | 92 200,0 | 87 200,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожнго фонда Московской области) |  |  |  | 564 324,62 | 324 324,62 | 53 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |
| 1.1.1. | Ремонт автомобильных дорог ( ул.Грецова п.Вербилки, ул.Крутецкова п.Вербилки, ул.Баранчикова п.Вербилки, Пролетарский переулок п.Запрудня, проезд от ул.Некрасова до ул.1-ая Гражданская п.Запрудня, ул.Новая п.Запрудня, ул.Пушкина п.Запрудня, ул.Маяковского п.Запрудня, ул.Вокзальная п.Запрудня, ул.Сельская д.Юркино, ул.Солнечная в д.Юркино, проезд между ул.Сельская и Весеннаяя д.Юркино, ул.Калязинская г.Талдом, ул.Железнодорожная г. Талдом, ул.Дружбы г.Талдом, нп Кордон, д.Волдынь, д.Лебзино, д.Растовцы, д.Колбасино, ул.Западная с.Новоникольское.) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 95 643,0 | 95 643,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 4 783,0 | 4 783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожнго фонда Московской области) |  |  |  | 90 860,0 | 90 860,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.2 | Ремонт автомобильных дорог ( д.Сляднево, д.Ожигово,д.Григорово,, д.Овсянниково, д.Доброволец) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 37 138,7 | 37 138,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 37 138,7 | 37 138,7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 | Летнее и зимнее содержание дорог городского округа |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 148 410,0 | 24 210,0 | 24 500,0 | 24 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 148 410,0 | 24 210,0 | 24 500,0 | 24 700,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4 | Ямочный ремонт автомобильных дорог и приобретение материалов |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 24 050,0 | 4 750,0 | 3 800,0 | 3 850,0 | 3 850,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5 | Кадастровые работы (изготовление кадастровых паспортов) |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 22 810,0 | 3 310,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 | 3 900,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 | Устранение предписаний надзорных органов ( устройство ИДН |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 4 200,0 | 800,0 | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 | Строительный контроль и составление сметной документации |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 21 300,0 | 5 000,0 | 3 200,0 | 3 200,0 | 3 300,0 | 3 300,0 | 3 300,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 | Дороги с устройством парковок к кладбищам |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 36 000,0 | 5 000,0 | 6 000,0 | 7 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 | 6 000,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.9 | Строительство парковок на улично-дорожной сети |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 2 280,0 | 350,0 | 360,0 | 370,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10 | Ремонт автомобильных дорог ( ул. 3-ий Пушкинский пр., ул.Луговая, Луговой проезд, 4-ый Пушкинский пр. в п.Вербилки; д.Пенкино, ул.Солнечная, ул. Летчиков 766 полка, в д.Юркино,ул.Луговая, ул.Зеленая ул.туп.Энтузиастов в г.Талдоме, д.Костолыгино) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 56 000,0 |  | 56 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 3 000,0 |  | 3 000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 53 000,0 |  | 53 000,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11 | Ремонт дорог ( к СНТ Смирновские дачи, ул.Цветочная в г.Талдоме, ул.Лесничество в п.Темпы, д.Тарусово) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 23 440,0 |  | 23 440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 23 440,0 |  | 23 440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12 | Ремонт дорог ( д.Костолыгино, д.Сенино, ул.Луговая в с.Новоникольское, д.Шатеево, д.Колбасино д.Овсянниково, д.Маклаково, д.Полутьево, д.Бережок-Ново-Троица) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 55 900,0 |  |  | 55 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 2 900,0 |  |  | 2 900,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 53 000,0 |  |  | 53 000,0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.13 | Ремонт дорог ( ул.Леромонтова, ул.Горького ул.Космонавтов, п.Вербилки, ул.Чехова, ул. Школьная в п.Запрудня) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 23 440,0 |  | 23 440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 23 440,0 |  | 23 440,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14 | Ремонт дорог ( ул.Гвардейская, ул.Взлетная д.Юркино, дорога Юго-Западный в п.Запрудня) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 57 500,0 |  |  |  | 57 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 3 500,0 |  |  |  | 3 500,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 54 000,0 |  |  |  | 54 000,0 |  |  |  |  |
| 1.1.15 | Ремонт дорог ( д.Стариково, д.Волково, д.Кушки, д.Гусенки, д.Бельское) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 34 000,0 |  |  | 34 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 34 000,0 |  |  | 34 000,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16 | Ремонт дорог ( д.Б.Курапово, д.Волкуша, д.Жизнеево, д.Чупаево, д.Малое Страшево) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 44 000,0 |  |  |  |  | 44 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |
| 1.1.17 | Ремонт дорог ( ул.Соревнование п.Запрудня, ул.Лермонтова п.Запрудня, ул.Оборонная,ул.Аэродромная в д.Юркино, д.Пановка,д.Кривец,д.Петрино) |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 15 250,0 |  |  | 15 250,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.18 | Ремонт дорог( ул.Радужная д.Юркино, д.Ольховик, ул.Сосновая д.Юркино, ул.Железнодорожная д.Юркино, д.Кузнецово, д.Пановка, д.Карманово, д.Коришево) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 45 000,0 |  |  |  |  | 45 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 45 000,0 |  |  |  |  | 45 000,0 |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.19 | Ремонт дорог ( д.Бородино д.Стариково, д.Федотово, д. Коришево,д.Серебренниково, д.Бучево, д.Рассадники,д.Князичино) |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 49 350,0 |  |  |  | 49 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 49 350,0 |  |  |  | 49 350,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.20 | Ремонт дорог (д.Никулки, д.Семягино, д.Есаулово, д.Ябдино, д.Парашино |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 44 000,0 |  |  |  |  |  | 44 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 4 000,0 |  |  |  |  |  | 4 000,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 40 000,0 |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |
| 1.1.21 | Ремонт дорог д.Бобровниково,д.Старя Хотча, д.Бурцево, д.Большое Семеновское) |  | Итого |  | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 000,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.22 | Капитальный ремонт иремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 217 690,0 | 217 690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 км |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 3 167,0 | 3 167,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 214 523,0 | 214 523,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1.23 | Проектно-изыскательские работы по капитальный ремонт иремонт автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 19 133,0 | 19 133,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 1,5 км |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 191,3 | 191,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожного фонда Московской области) |  |  |  | 18 941,6 | 18 941,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ |  | Итого |  | 2019-2024 |  | 1 116 534,62 | 413 024,62 | 145 240,0 | 148 870,0 | 150 000,0 | 132 200,0 | 127 200,0 | 99,74 км |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  | 552 210,00 | 88 700,00 | 92 240,0 | 95 870,0 | 96 000,0 | 92 200,0 | 87 200,0 |  |  |
|  |  |  | Прочие источники (Субсидии из Дорожнго фонда Московской области) |  |  |  | 564 324,62 | 324 324,62 | 53 000,0 | 53 000,0 | 54 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе Талдомского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы «Безопасность дорожного движения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 600,0 |
|  | Другие источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Анализ аварийности за 9 месяцев 2018 года на территории обслуживания 2 батальона ДПС (дороги федерального значения) показал, что в сравнении с 2017 годом этого же периода произошло снижение количества ДТП почти в 2 раза (-45,5%), погибших  уменьшилось на 100%, раненых уменьшилось на 52,6%.

Основными видами ДТП на протяжении ряда лет остается столкновение – 60%. Из других видов ДТП отмечается: опрокидывание, наезд на транспортное средство, наезд на пешехода, наезд на препятствие.

Причинами, повлекшими ДТП являются несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости, несоответствие скорости конкретным условиям движения, выезд на полосу встречного движения.

Несмотря на принимаемые меры по стабилизации обстановки на автомобильных дорогах округа по-прежнему основными факторами, оказывающими решающее влияние на положение дел, являются крайне низкий уровень дисциплины участников дорожного движения, несоблюдение скоростного режима и несоблюдение очередности проезда.

Инерционный путь развития дорожного движения на территории района не будет способствовать повышению безопасности и качества жизни населения, возможно, увеличение количества и тяжести последствий ДТП. Ограниченный характер мероприятий по развитию сферы в дальнейшем может спровоцировать рост недовольства граждан.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразование отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы, являются:

-  реализация культурно-просветительских мероприятий по пропаганде ПДД будет способствовать формированию в обществе негативного отношения к нарушителям правил дорожного движения и в конечном итоге должна привести к сокращению числа нарушителей правил дорожного движения.

- совершенствование организации дорожного движения, а именно установка устройств по ограничению скорости, нанесение разметки, а также установка, замена и содержание технических средств регулирования дорожного движения, в соответствии с требованиями  ГОСТ Р 52289-2004 позволят снизить тяжесть последствий ДТП.

- размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на дорожной сети округа, приобретение световозвращающих элементов для безопасности юных школьников, подготовка команд ЮИД к областному смотру-конкурсу, организация подписки на материалы, пропагандирующие безопасность дорожного движения.

- ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме «Безопасность дорожного движения».

Приложение №1. Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 3  к подпрограмме «Безопасность  дорожного движения»

Перечень мероприятий подпрограммы «Безопасность дорожного движения»

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятий | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.)* | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год |  |  |  | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |  |  |  |  |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Обеспечение безопасности поведения на дорогах и улицах | 2019-2024 | Итого | 100,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  | Снижение количества ДТП с пострадавшими на 13,8%, в том числе по причине нарушения правил дорожного движения водителями на 10,8%, снижение смертности от ДТП на 44,4%, в том числе пострадавших детей более, чем в 2 раза. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 100,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  | 100,0 |  |  |
| 1.1.. | Размещение социальной рекламы по пропаганде безопасности дорожного движения на дорожной сети района | 2019-2024 | Итого | 50,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Администрация | Сокращение числа ДТП с пострадавшими на 13,8% |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 50,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 3 Приобретение световозвращающих элементов для безопасности юных пешеходов | 2019-2024 | Итого | 50,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  | Администрация | Снижение количества пострадавших детей в ДТП более, чем в 2 раза. |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 50,0 | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
|  | Итого по под программе | 2019-2024 | Итого | 100,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  | 100,0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 100,0 | 600,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |  |  |  |

- Приложение № 5

к МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2019-2024 годы

Паспорт подпрограммы « Пассажирский транспорт общего назначения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства администрации Талдомского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 45726,1 | 42303,36 | 40499,25 | - | - | - | 128528,71 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 45 268,84 | 41880,33 | 40094,26 | - | - | - | 127243,43 |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 457,26 | 423,03 | 404,99 | - | - | - | 1285,28 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | - | - | -- | 0 |

1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Основными проблемами в сфере транспортного обслуживания населения является:

- не полный охват населенных пунктов Талдомского района услугами пассажирского транспорта общего пользования;

- недостаточное количество машиномест на парковках общего пользования .

Дальнейший инерционный путь развития транспортного обслуживания населения в районе, возможно,  приведет к замедлению развития данной сферы, и как следствие, снижению объема и качества услуг, неэффективному использованию имеющихся бюджетных средств. Ограниченный характер мероприятий по развитию сферы в дальнейшем может спровоцировать рост недовольства населения.

Реализация программных мероприятий в период  с 2019 по 2024 годы обеспечит минимизацию углубления существующих проблем, даст возможность Талдомскому городскому округу выйти на целевые параметры развития сфере транспортного облуживания населения. Эффективность реализации мероприятий заключается в повышении комфортности передвижения и удобства пассажиров в пути следования,  улучшение условий жизни населения.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразование отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы, являются:

- Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах..

- Приобретение  новых комфортных автобусов соответствующих стандарту.

- Оплата поездок посредством безналичного расчета..

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме «Пассажирский транспорт общего пользования»:

Приложение № 1.Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 1

к   подпрограмме "Пассажирский транспорт общего пользования"

Перечень мероприятий подпрограммы "Пассажирский транспорт общего пользования"

муниципальной программы "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" на 2019-2024 годы

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) ** | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Всего | 2019-2024 |  | 128528,7 | 45726,1 | 42303,4 | 40499,3 |  |  |  | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа | Объем услуг по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам за 5 лет не менее 710,35 тыс.часов |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 1285,3 | 457,3 | 423,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Субсидия из средств бюджета Московской области |  |  | 127243,4 | 45268,8 | 41880,1 | 40094,3 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Расходы на организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в соответствии с государственными (муниципальными) контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке пассажиров | Всего | 2019-2024 |  | 128528,7 | 45726,1 | 42303,4 | 40499,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 1285,3 | 457,3 | 423,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Субсидия из средств бюджета Московской области |  |  | 127243,4 | 45268,8 | 41880,1 | 40094,3 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Создание системы обеспечения безналичной оплаты проезда пассажиров и провоза багажа на общественном транспорте Талдомского городского округа | Без финансирования | 2019-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме | Всего | 2019-2024 |  | 128528,7 | 45726,1 | 42303,4 | 40499,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 1285,3 | 457,3 | 423,0 | 405,0 |  |  |  |  |  |
|  |  | Субсидия из средств бюджета Московской области |  |  | 127243,4 | 45268,8 | 41880,1 | 40094,3 |  |  |  |  |  |