ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2019г. № 435

Об утверждении  муниципальной

программы Талдомского городского

округа Московской области

«Формирование современной

комфортной городской среды ».

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и на основании   постановлений   главы  Талдомского  городского  округа Московской области от 20.11.2018 года   № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» и от 12.12.2018г. № 2360 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа».

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной   комфортной городской среды» на 2019-2024гг. (приложение1)

2.   Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2019года.

3.  Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области (http://taldom-okrug.ru/).

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Талдомского городского округа Мухаммийзянова М.М.

Глава Талдомского городского округа                                          В.Ю. Юдин

Приложение 1

Утверждена постановлением

Главы Талдомского городского округа

От 11.03.2019г. № 435

Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянов М.М. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Создание системы комплексного благоустройства территории Талдомского городского округа, направленной на улучшение качества жизни жителей района. |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Комфортная среда проживания. 2. Благоустройство территории Талдомского городского округа. 3. Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 503 7401,93 | 187340,93 | 65 480,0 | 64 480,0 | 63 480,0 |  | 62 480,0 | 61 480,0 |
| Средства бюджета Московской области | 310 482,58 | 235 482,58 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  | 15 000,0 | 15 000,0 |
| Средства федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники | 155 710,0 | 30 135,0 | 25 135,0 | 25 125,0 | 25 115,0 |  | 25 105,0 | 25 095,0 |
| Всего, в том числе по годам: | 970 933,51 | 452 958,51 | 105 615,0 | 104 605,0 | 103 595,0 | 102 585,0 |  | 101 575,0 |

1.  Общая характеристика сферы реализации

программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024 годы

Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024 годы разработана в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации; Федеральными Законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления».

Стратегией социально-экономического развития Московской области на ближайшую перспективу, безусловным приоритетом государственной политики определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения.  Мероприятия муниципальной программы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения на территории Талдомского городского округа.

Одним из условий улучшения жизни населения Талдомского городского округа является повышение качества и эффективности работ по содержанию внешнего благоустройства, улучшение внешнего вида района, приведение дворов, улиц, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов в состояние, отвечающее современным требованиям и нормам, придание им ухоженного, привлекательного вида.

На сегодняшний день Талдомского городского округа имеет достаточно хорошо развитую парковую зону, на придомовых и общегородских территориях расположены детские площадки, спортивных площадок. Организованы контейнерные площадок для сбора ТБО.

В число приоритетных мероприятий входит комплексное благоустройство дворовых территорий. Всего на территории застройки многоквартирных домов в районе насчитывается 142 двора. В 2015 году стартовала Государственная программа Московской области, согласно которой ежегодно должно комплексно обустраиваться не менее 10% дворовых территорий с выполнением асфальтирования дорожек и тротуаров, устройством внешнего освещения, установкой новых малых архитектурных форм на детских площадках, информационных щитов. К моменту завершения настоящей Программы планируется достичь 100% уровня обеспеченности обустроенными дворовыми территориями.  Будут продолжены работы на детских игровых площадках по их обновлению и доукомплектованию малыми архитектурными формами.

Общая площадь территории района, на которых выполняются различного вида работы по содержанию, летней и зимней уборке, обслуживанию, озеленению, уходу за клумбами и цветниками, установке вазонов.

Принимая во внимание изложенное, и учитывая сложность и разнородность проблем, существует необходимость выработки комплексного и системного решения, обеспечивающего кардинальное улучшение качества жизни населения. Наиболее эффективно существующие проблемы представляется решать в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024годы, с использованием программно-целевого метода. Подобное решение позволит объединить отдельные мероприятия и добиться ощутимого эффекта.

Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024годы   состоит из следующих подпрограмм:

№1 Комфортная городская среда.

№2 Благоустройство территории Талдомского городского округа.

№3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах.

Паспорта муниципальных подпрограмм настоящей муниципальной программы представлены в приложениях далее по тексту.

2. Цели муниципальной программы

Целями муниципальной программы являются:

- Создание системы комплексного благоустройства территории Талдомского городского округа, направленной на улучшение качества жизни жителей района.

3.  Прогноз развития соответствующей сферы реализации программы

«Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024 годы

При реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов могут возникнуть определенные риски.

Основные возможные риски:

- не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы и подпрограмм к 2022 году;

- невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков программы и подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограммы;

- снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Талдомского района, бюджета Московской области или неполное предоставление средств из запланированных внебюджетных источников;

- неэффективное и/или неполное использование возможностей, внедряемых в рамках муниципальной программы, технологий и ресурсов;

- технические и технологические риски;

- методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению нормативных правовых актов в сфере жилищно-коммунального хозяйства;

- организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик муниципальной программы организует мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм и на основе его результатов вносит необходимые предложения координатору муниципальной программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров муниципальной программы и подпрограмм.

Минимизация риска несогласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, муниципальных заказчиков подпрограмм, координатора муниципальной программы. Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета города, других уровней бюджета, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее исполнения.

4.  Перечень и краткое описание подпрограммы.

4.1.  Характеристика сферы реализации подпрограмм «Комфортная городская среда»

Подпрограмма «Комфортная городская среда» (далее – подпрограмма) сформирована в рамках выполнения  муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024годы.

В целях обеспечения и повышения уровня комфортности и безопасности условий жизнедеятельности граждан, улучшения состояния и эстетического восприятия территории Московской области в регионе принят Закон Московской области N 191/2014-ОЗ "О благоустройстве в Московской области", который дал четкое определение дворовой территории.

Дворовая территория - это сформированная территория, прилегающая к одному или нескольким многоквартирным домам и находящаяся в общем пользовании проживающих в нем лиц или общественным зданиям и обеспечивающая их функционирование.

К вопросам местного значения относятся комплексного благоустройства дворовых территорий. На 2018 год выполнены работы по комплексному благоустройству 15 дворовых территорий.

К вопросам местного значения относятся организация уличного освещения. На данный момент протяженность линий уличного освещения составляет 152 км,  которая  постепенно увеличивается с ростом доли освещенных улиц и дорог. Объекты системы наружного освещения, электросетевое хозяйство необходимо содержать  и осуществлять их техническое обслуживание, а также обеспечивать бесперебойное электроснабжение. В 2017 году протяженность линий уличного (наружного) освещения на территории Талдомского городского округа  составило  326 549,00 км.

Одним из условий улучшения качества жизни населения, безопасности проживания является бесперебойное функционирование, эффективная работа и развитие систем наружного освещения.  Для формирования современного внешнего  облика района, в часы вечернего сумрака и ночное время первостепенное значение имеет архитектурно-художественная подсветка. Становится актуальной идея, что ночной вид района  имеет не только функциональное значение обеспечения безопасности, но и эстетическое и может стать  его визитной карточкой. На сегодняшний день  в районе устанавливается архитектурно-художественная подсветка на фасадах, необходимо начать работу над районной  подсветкой зданий, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов, таким образом, формировать комфортную городскую световую среду.

4.1.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на решение указанных основных мероприятий, содержится в Приложении №1 к данной подпрограмме и включает в себя:

-  Благоустройство общественных территорий;

-  Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Талдомского городского округа;

-  Благоустройство дворовых территорий.

-  Доля граждан, принявших участие в решении вопроса развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамики по годам реализации подпрограммы приведены в приложении№1 муниципальной программы.

4.2.  Характеристика сферы реализации  подпрограмм

«Благоустройство территории Талдомского городского округа»

Подпрограмма «Благоустройство территории Талдомского городского округа» (далее – подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задач  муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024годы.

К вопросам местного значения относятся организация уличного освещения. На данный момент протяженность линий уличного освещения составляет 152 км,  которая  постепенно увеличивается с ростом доли освещенных улиц и дорог. Объекты системы наружного освещения, электросетевое хозяйство необходимо содержать  и осуществлять их техническое обслуживание, а также обеспечивать  бесперебойное электроснабжение. В 2017 году протяженность линий уличного (наружного) освещения на территории Талдомского городского округа составило  507 462,5 км.

Одним из условий улучшения качества жизни населения, безопасности проживания является бесперебойное функционирование, эффективная работа и развитие систем наружного освещения.  Для формирования современного внешнего  облика района, в часы вечернего сумрака и ночное время первостепенное значение имеет архитектурно-художественная подсветка. Становится актуальной идея, что ночной вид района  имеет не только функциональное значение обеспечения безопасности, но и эстетическое и может стать  его визитной карточкой. На сегодняшний день  в районе устанавливается архитектурно-художественная подсветка на фасадах, необходимо начать работу над районной  подсветкой зданий, площадей, скверов, памятных мест и прочих объектов, таким образом, формировать комфортную городскую и сельскую световую среду.

4.2.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на решение указанных основных мероприятий, содержится в Приложении №1 к данной подпрограмме и включает в себя:

- Светлый город – доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктах городского округа Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям;

- Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту;

- Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением;

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамики по годам реализации подпрограммы приведены в приложении№1 муниципальной программы.

4.3.  Характеристика сферы реализации подпрограмм

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Муниципальная подпрограмма «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» (далее - подпрограмма) сформирована в рамках выполнения задач муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» на 2019-2024годы.

Жилищный фонд в Талдомском районе на 01 января 2018г. насчитывает 521 многоквартирных дома. Основную долю жилищного фонда (более 80%)  составляют многоквартирные дома, срок эксплуатации которых более 30 лет.  В результате изношенного инженерных сетей  и оборудования периодически возникают сбои в работе  на системах  теплоснабжения,   водоснабжения, канализования.  Ежегодно вкладываются немалые финансовые средства и выполняются значительные объемы работ по капитальному ремонту жилищного фонда, элементов внешнего благоустройства, обустройству придомовых территорий.

На сегодняшний день в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013г. №1188/58, от Талдомского городского округа вошли  473  многоквартирных дома.

«Фонд капитального ремонта» - собирает денежные средства с населения за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. Участие в региональной программе предусмотрено продолжить.

По поручению Губернатора Московской области с 2017 года начата региональная программа ремонта подъездов многоквартирных домов «Мой подъезд». На территории Талдомского городского округа насчитывается 1357 подъездов и осталось отремонтировать 473 подъезда.  Продолжает сохраняться необходимость проведения ремонтов по объектам жилищного фонда.

4.3.1. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Перечень мероприятий, направленных на решение указанных основных мероприятий, содержится в Приложении №1 к данной подпрограмме и включает в себя:

-  Ремонт подъездов в многоквартирных домах;

-  Имущественный взнос  в Фонд капитального ремонта общего имущества МКД на обеспечения деятельности;

-  Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

-  Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов (государственная поддержка Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов);

- Капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилого фонда, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества и не признаны ветхими или аварийными;

-  Приобретение строительного материала для ремонта общего имущества в многоквартирных домах в муниципальной собственности;

- Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт.

Планируемые результаты (показатели эффективности) реализации подпрограммы и их динамики по годам реализации подпрограммы приведены в приложении№1 муниципальной программы.

5. Финансирование муниципальной программы

Финансирование реализации муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и внебюджетных средств.

Финансирование мероприятий муниципальной программы за счет бюджетных средств осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

Внебюджетными источниками финансирования программных мероприятий являются собственные средства участников муниципальной программы.

Объем финансирования мероприятий муниципальной программы и подпрограмм корректируется ежегодно после утверждения бюджета Талдомского городского округа Московской области, бюджетов других уровней на очередной финансовый год и на плановый период.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком Муниципальной программы

Управление реализацией Муниципальной программы осуществляет координатор Муниципальной программы.

Координатор Муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки Муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению Муниципальной программой;

4) реализацию Муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

6) утверждение «Дорожных карт».

Муниципальный заказчик Муниципальной программы:

1) разрабатывает Муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, в том числе бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает «Дорожные карты» и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием Муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 51 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО осуществляется муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную Муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение Муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору Муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 51 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа;

11) согласовывает «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий Муниципальной программы

Контроль за реализацией Муниципальной программы осуществляется главой Талдомского городского округа.

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации Муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении Муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации Муниципальной программы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации Муниципальной программы и намеченной цели Муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации Муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по Муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации Муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной комфортной городской среды на

2019-2024г.г.»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды на 2019-2024г.г.»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы |  | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 Комфортная среда проживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Целевой показатель 1 Количество благоустроенных общественных территорий (пространств) (в разрезе видов территорий), в том числе: - зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади; | показатель МП |  | ед. | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | №1 |
|  | Пешеходные зоны |  |  | ед. | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
|  | Скверы |  |  | ед. | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Целевой показатель 2 Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий; | показатель МП |  | ед. | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 1.3. | Целевой показатель 3 Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий; | показатель МП |  | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 1.4. | Целевой показатель 4 Количество установленных детских игровых площадок; | Обращение Губернатора Московской области |  | ед. | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №2 |
| 1.5. | Целевой показатель 5 Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями; | показатель МП |  | %/шт. | 42/54 | 52/69 | 62/84 | 72/99 | 82/114 | 92/129 | 0 | №3 |
| 1.6. | Целевой показатель 6 Доля граждан, принявших участие в решении вопроса развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | показатель МП |  | % | 399,56 | 3995,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №3 |
| 1.7. | Целевой показатель 7 Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | показатель МП |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 1.8. | Целевой показатель 8 Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | показатель МП |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №3 |
| 1.9. | Целевой показатель 9 Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов. | показатель МП |  | ед./% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 1.10. | Целевой показатель 10 Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. | показатель МП |  | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 1.11. | Целевой показатель 11 Доля качелей с жестким подвесом переоборудованным на гибкие подвесы. | Показатель ЦИОГВ |  | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №3 |
| 1.12. | Целевой показатель 12 Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | показатель МП |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 2. | Программа 2 Благоустройство территории Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Целевой показатель 1 Светлый город – доля освещенных улиц, проездов, набережных в границах населенных пунктах городского округа Московской области с уровнем освещенности, соответствующим нормативным значениям; |  | показатель МП | % | 97,62 | 98,12 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | №1 |
| 2.2. | Целевой показатель 2 Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. |  | показатель МП | ед. | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №2 |
| 2.3. | Целевой показатель 3 Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением |  | показатель МП | % | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | №2 |
| 3. | Подпрограмма 3 Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Целевой показатель 1 Количество отремонтированных подъездов МКД. |  | обращение Губернатора МО | ед. | 250 | 232 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1 |
| 3.2. | Целевой показатель 2 Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы. |  | обращение Губернатора МО | ед. | 20 | 47 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | №2 |
| 3.3. | Целевой показатель 3 Количество МКД, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D). |  | показатель МП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №3 |
| 3.4. | Целевой показатель 4 Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД. |  | обращение Губернатора МО | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №1 |

* Показатель к Указу Президента Российской Федерации, к ежегодному обращению Губернатора Московской области, к Соглашению, заключенному с ЦИОГВ Московской области, отраслевой приоритетный показатель, отраслевой показатель, иное.

Примечание. Для «Обеспечивающей подпрограммы» показатели не предусматриваются.

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной

комфортной городской среды на

2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы №1

«Комфортная среда проживания» муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 3410 156,11 | 69 950,0 | 69 950,0 | 69 950,0 | 69 950,0 | 69 950,0 | 689 906,11 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 126 984,72 | 54 950,0 | 54 950,0 | 54 950,0 | 54 950,0 | 54 950,0 | 401 734,72 |
|  | Средства бюджета Московской области | 213 171,39 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 288 171,39 |
|  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- Характеристика сферы реализации подпрограммы, проблемы и прогноз развития ситуации с учетом реализации подпрограммы.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории, осуществляемых органом местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы на территории района активизировалась работа по благоустройству населенных пунктов. Администрациями района проводится целенаправленная работа по спиливанию аварийных деревьев, ликвидации навалов мусора, установке дополнительных контейнерных площадок, ежегодно затрачиваются средства на установку, ремонт и обслуживание скамеек, малых архитектурных форм,  детских игровых площадок. Увеличивается количество цветников и газонов в населенных пунктах. Проведение работ по благоустройству осуществляется с участием активных жителей населенных пунктов.

Однако работа по благоустройству территорий района  не приобрели пока комплексного, постоянного характера. До настоящего времени не налажена должным образом работа специализированных предприятий, медленно внедряется практика благоустройства территории на основе договорных отношений с организациями различных форм собственности и гражданами.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории района. В районе недостаточно благоустроенных и эстетически оформленных мест отдыха людей, парков, скверов и площадей. Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, эксплуатация их бесконтрольна Необходимо организовать систематический уход за существующими насаждениями с привлечением жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий.

Учитывая, что на территории района проживает более 7 тысяч детского населения, имеющееся количество детских игровых и спортивных площадок недостаточно для организации досуга детей и подростков. На некоторых имеющихся площадках сохранились элементы оборудования (качалки, качели, горки, скамейки), но они морально и физически устарели, и их состояние не обеспечивает потребностей детей в занятиях спортом. Благоустройство дворов не проводилось длительное время, оборудование пришло в ветхое состояние. На сегодняшний день в районе имеются участки во дворах домов и на пришкольных территориях, которые могли бы быть использованы для оснащения их детским игровым и спортивным оборудованием. Поэтому основным способом в кратчайшие сроки улучшить данную ситуацию является строительство новых детских спортивных площадок.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления  района, но и органов государственной власти.

Реализация Подпрограммы позволит реализовать проведение социально-значимых мероприятий по благоустройству территории района, населенных пунктов и привлечь предприятия, организации всех форм собственности, жителей района к активному участию в решении проблем благоустройства территории района и контролю за обеспечением сохранности объектов благоустройства.

Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно–эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания. При грамотном использовании территории можно на долгие годы создать эстетически привлекательные и функциональные насаждения, решить вопросы цветочного оформления, размещения игровых и спортивно-оздоровительных комплексов для детей и подростков различных возрастных групп. Благоустройство и озеленение территории благотворно повлияет не только на жителей, но и окажет положительное действие на экологию района.

- Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Достижение и решение Подпрограммы осуществляется путем реализации взаимоувязанных мероприятий, согласованных по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления. Для создания  эстетически привлекательной территории городского округа в подпрограмме предусмотрены мероприятия: Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа, приобретение и установка детских игровых площадок на территории Талдомского городского округа, благоустройство дворовых территорий, ликвидация темных мест, строительство новых линий наружного освещения, создание мест притяжения – устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения в парках, пешеходных пространствах на территории Талдомского городского округа. Предлагаемая подпрограмма направлена на обеспечение благоустройство территории и комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика Талдомского района в вечернее и ночное время суток. Основными мероприятиями являются повышение энергетической эффективности систем наружного освещения и формирование комфортной городской световой среды. Реализация в полном объеме мероприятий по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» позволит: - обеспечить повышение уровня комфортного проживания; - экономить расходования энергоресурсов.

- Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основным ожидаемым конечным результатом  Подпрограммы станет создание на территории района комфортной среды для проживания жителей, улучшение экологической обстановки и состояния территории Талдомского городского округа. К концу 2019 года в городском округе увеличится количество детских игровых площадок. Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Подпрограммы приведены в Приложении 1 к настоящей программе. Приведение сетей уличного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90% позволит обеспечить снижение аварийности для всех участников дорожного движения, снижение криминальных проявлений, а так же обеспечит комфортное проживание населения. Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить освещённость улиц, техническое состояние объектов муниципальной собственности, обеспечит снижение уровня износа сетей уличного освещения и сократит аварии на сетях наружного освещения.

- Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы

с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

- Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городских и сельских поселений Талдомского городского округа. Всего на решение задач Подпрограммы на период с 2019 по 2024 годы планируется израсходовать 689 906,11 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2019 год – 340 156,11 тыс. руб.;

2020 год – 69 450,0 тыс. руб.;

2021 год – 69 450,0 тыс. руб.

2022 год – 69 450,0 тыс. руб.

2023 год – 69 450,0 тыс. руб.

2024 год – 69 450,0 тыс. руб.

Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке, в соответствии с решением совета депутатов Талдомского городского округа о бюджете на соответствующий год.

Расчет  объема денежных средств, необходимых для осуществления мероприятий по организации благоустройства территории произведен с использованием затратного метода, для осуществления мероприятий по строительству детских площадок и контейнерных площадок с использованием проектно-сметного метода.

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к подпрограмме

«Комфортная среда проживания» на 2019-2024 годы.

Приложение №1 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Комфортная среда проживания» на 2019-2024 годы.

Приложение №2 подпрограммы «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Комфортная среда проживания» на 2019-2024 годы.

Приложение №3 подпрограммы «Методика расчета значений  показателей  эффективности  реализации  муниципальной подпрограммы «Комфортная среда проживания» на 2019-2024 годы.

Приложение № 1

к подпрограмме

«Комфортная среда проживания»

на  2019-2024 гг.

Перечень мероприятий подпрограммы

«Комфортная среда проживания» на 2019-2024 гг.

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа | 2019гг. | Итого | 252 219,93 | 253 219,93 | 253 219,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 197 500,0 | 197 500,0 | 197 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 55 715,93 | 55 715,93 | 55 715,93 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа. Строительство пешеходных зон: 1.г.Талдом, мкр.Юбилейный, от дома 1 до дома 13 общая площадь земельного участка - 12781м2; 2.пос.Вербилки, по ул.Забырина, ул.Войлокова, ул.Советская общая площадь земельного участка - 8320 м2; земельный участок №1 1244м2; земельный участок №2 1146м2; земельный участок №3 409м2; земельный участок №4 2443м2; земельный участок №5 677м2; земельный участок №6 2401м2. | 2019гг. | Итого | 197 500,0 | 197 500,0 | 197 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, строительный отдел, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 197 500,0 | 197 500,0 | 197 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа. Строительство пешеходных зон: 1. пос.Запрудня, пер.Мира Талдомского городского округа общая площадь земельного участка – 7 114 земельный участок №1 6550м2, земельный участок №2 554м2. | 2019гг. | Итого | 53 265,160 | 53 265,160 | 53 265,160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, строительный отдел, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 53 265,160 | 53 265,160 | 53 265,160 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа. Работы по благоустройству сквера д.Кошелево | 2019гг. | Итого | 1 659,894 | 1 659,894 | 1 659,894 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, строительный отдел, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1 659,894 | 1 659,894 | 1 659,894 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.4. | Мероприятие 1.1.4. Экспертно-консультационная услуга по проверке правильности составления сметной документации на благоустройство сквера д.Кошелево Талдомского городского округа, расположенной по адресу: Московская область, Талдомский район, д.Кошелево. | 2019гг. | Итого | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, строительный отдел, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 34,00 | 34,00 | 34,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1.5. | Мероприятие 1.1.5. Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа. Работы по благоустройству сквера д.Юркино | 2019гг. | Итого | 756,87984 | 756,87984 | 756,87984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, строительный отдел, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 756,87984 | 756,87984 | 756,87984 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Мероприятие2 Разработка архитектурно-планировочных концепций (и рабочей документации) благоустройство общественных территорий | 2019-2024гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ, отдел архитектуры администрации Талдомского городского округа | Единый архитектурный облик на территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 3 Предоставление субсидии из бюджета Московской области на ликвидацию несанкционированных свалок и навалов мусора на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 16 800,0 | 16 800,0 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Программа Губернатора «Наше Подмосковье» | Программа Губернатора «Наше Подмосковье» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 16 800,0 | 16 800,0 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 2.1 Установка детских игровых площадок на территории Талдомского городского округа (ДИП Губернатор) | 2019-2024гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Программа Губернатора «Наше Подмосковье» | Программа Губернатора «Наше Подмосковье» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. Укладка асфальта - бетонного основания под ДИП Губернатора «Наше Подмосковье» | 2019-2024гг. | Итого | 16 800,0 | 16 800,0 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | Программа Губернатора «Наше Подмосковье» |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 16 800,0 | 16 800,0 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Благоустройство дворовых территорий Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 407 690,175 | 407 690,175 | 74 440,175 | 66 650,00 | 66 650,00 | 66 650,00 | 66 650,00 | 66 650,00 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 90 671,39 | 90 671,39 | 15 671,39 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 317 018,785 | 317 018,785 | 58 768,785 | 51 650,0 | 51 650,0 | 51 650,0 | 51 650,0 | 51 650,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1 | Мероприятие 3.1 Ремонт асфальтового покрытия (парковки, дворовые территорий и подъездов дворовых территорий): 1. пос.Запрудня, ул.Карла Маркса, у дома 12,корп.4. 2. пос.Запрудня, ул.Ленина, д.12 3. пос.Запрудня, ул.Первомайская, д.10 4. пос.Северный, ул.Зеленая, д.1 5. пос.Вербилки, ул.Хотьковская, д.2,4 6. пос.Вербилки, ул.Победы, д.5 7. г.Талдом мкр.Юбилейный д.4,5,6 8. г.Талдом мкр.Юбилейный д.41,42,43,44 9. г.Талдом мкр.Юбилейный, д.31, д.48, д.49 10. д.Ермолино, д.19,20 11. д.Ермолино, д.2,12,14,16,17,18 12. д.Дубки с.п.Гуслевское 13. д.Нушполы с.п.Гуслевское 14. с.Новогуслево, д.1,2,3,4,5,6 с.п.Гуслевское 15. д.Павловичи, д.1,2,3,5 с.п.Гуслевское | 2019-2024гг. | Итого | 30 901,175 | 30 901,175 | 5 401,175 | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 100,0 | 5 100,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | Завершение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 27 257,76 | 27 257,76 | 4 757,760 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 | 4 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 3 643,415 | 3 643,415 | 643,415 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 3.2 Комплексное благоустройство дворовых территории Талдомского городского округа: 1. пос.Запрудня, ул.Карла Маркса, у дома 12,корп.4. 2. пос.Запрудня, ул.Ленина, д.12 3. пос.Запрудня, ул.Первомайская, д.10 4. пос.Северный, ул.Зеленая, д.1 5. пос.Вербилки, ул.Хотьковская, д.2,4 6. пос.Вербилки, ул.Победы, д.5 7. г.Талдом мкр.Юбилейный д.4,5,6 8. г.Талдом мкр.Юбилейный д.41,42,43,44 9. г.Талдом мкр.Юбилейный, д.31, д.48, д.49 10. д.Ермолино, д.19,20 11. д.Ермолино, д.2,12,14,16,17,18 12. д.Дубки с.п.Гуслевское 13. д.Нушполы с.п.Гуслевское 14. с.Новогуслево, д.1,2,3,4,5,6 с.п.Гуслевское 15. д.Павловичи, д.1,2,3,5 с.п.Гуслевское | 2019-2024гг. | Итого | 42 000,0 | 42 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | Завершение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 42 000,0 | 42 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 | 7 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.1. | Мероприятие 3.2.1 Озеленение дворовых территорий Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | МБУ Благоустройства Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.2. | Мероприятие 3.2.2 Ремонт и монтаж МАФ на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | МБУ Благоустройства Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.3. | Мероприятие 3.2.3 Пешеходные дорожки на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | МБУ Благоустройства Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.2.4. | Мероприятие 3.2.4. Ремонт асфальтового покрытия на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 9 600,0 | 9 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | МБУ Благоустройства Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 9 600,0 | 9 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 | 1 600,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.3. | Мероприятие 3.3. Закупка новых и замена старых информационных стендов ДИП и «Наше Подмосковье» | 2019-2024гг. | Итого | 5 700,0 | 5 700,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | МБУ Благоустройства Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 5 700,0 | 5 700,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 | 950,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.4 | Мероприятие 3.4 Приобретение техники для нужд благоустройства на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 72 530,0 | 72 530,0 | 12 530,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | 12 000,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | Приобретение техники для нужд благоустройства территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 63 413,63 | 63 413,63 | 10 913,63 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 | 10 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 9 116,37 | 9 116,37 | 1 616,37 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 500,0 |  |  |
| 3.5. | Мероприятие 3.5 Прочее мероприятие по благоустройству (МБУ Благоустройства Талдомского городского округа) | 2019-2024гг. | Итого | 246 959,0 | 246 959,0 | 46 959,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа МБУ Благоустройства Талдомского городского округа | МБУ Служба Благоустройства Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 246 959,0 | 246 959,0 | 46 959,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 | 40 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4. Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Талдомского городского округа | 2019-2024гг. | Итого | 12 200,0 | 12 200,0 | 9 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 12 200,0 | 12 200,0 | 9 700,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на территории Талдомского городского округа |  | Итого | 3 200,0 | 3 200,0 | 700,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 3 200,0 | 3 200,0 | 700,00 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4.2. | Мероприятие 4.2. Установка контейнерных площадок для сбора бытового мусора на территории Талдомского городского округа |  | Итого | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрация Талдомского городского округа | Установка контейнерных площадок для сбора бытового мусора на территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 9 000,0 | 9 000,0 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | 2019-2024гг. | Итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа | Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора на территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 689 906,11 | 689 906,11 | 340 156,11 | 69 450,0 | 69 450,0 | 69 450,0 | 69 450,0 | 69 450,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 288 171,39 | 288 171,39 | 213 171,39 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 | 15 000,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 401 734,72 | 401 734,72 | 126 984,72 | 54450,0 | 54450,0 | 54450,0 | 54450,0 | 54450,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме

«Комфортная среда проживания»

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №1

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 Благоустройство общественных территорий Талдомского городского округа | Средства бюджета Талдомского городского округа, Внебюджетные источники, Бюджет Московской области | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: - 253 219,93 тыс. руб. 2019 год – 253 219,93 тыс.руб. 2020 год – 0,00 тыс.руб. 2021 год – 0,00 тыс.руб. 2022 год – 0,00 тыс.руб. 2023 год – 0,00 тыс.руб 2024 год – 0,00 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 2 Приобретение и установка детских игровых площадок на территории Талдомского городского округа | Средства бюджета Талдомского городского округа, Внебюджетные источники, Бюджет Московской области | Объём финансирования определён расчётным путём исходя из стоимости запланированных к благоустройству дворовых территорий | Всего: - 16 800,0 тыс. руб. 2019 год – 2 800,0 тыс.руб. 2020 год – 2 800,0 тыс.руб. 2021 год – 2 800,0 тыс.руб. 2022 год – 2 800,0 тыс.руб. 2023 год – 2 800,0 тыс.руб 2024 год – 2 800,0 тыс.руб | Программа Губернатора |
| Основное мероприятие 3 Благоустройство дворовых территорий Талдомского городского округа | Средства бюджета Талдомского городского округа, Внебюджетные источники, Бюджет Московской области | Объём финансирования определён расчётным путём исходя из стоимости запланированных к благоустройству дворовых территорий | Всего: - 408 390,175 тыс. руб. 2019 год – 75 140,175 тыс.руб. 2020 год – 66 650,0 тыс.руб. 2021 год – 66 650,0 тыс.руб. 2022 год – 66 650,0 тыс.руб. 2023 год – 66 650,0 тыс.руб 2024 год – 66 650,0 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 4 Создание благоприятных условий для проживания граждан на территории Талдомского городского округа | Средства бюджета Талдомского городского округа, Внебюджетные источники, Бюджет Московской области | Объём финансирования определён расчётным путём исходя из стоимости запланированных к отлову и содержанию безнадзорных животных | Всего: - 12 200,0 тыс. руб. 2019 год – 9 700,0 тыс.руб. 2020 год – 500,0 тыс.руб. 2021 год – 500,0 тыс.руб. 2022 год – 500,0 тыс.руб. 2023 год – 500,0 тыс.руб 2024 год – 500,0 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 5 Предоставление субсидии из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на ликвидации несанкционированных свалок и навалов мусора | Средства бюджета Талдомского городского округа, Внебюджетные источники, Бюджет Московской области |  | Всего: - 0,0 тыс. руб. 2019 год – 0,0 тыс.руб. 2020 год – 0,0 тыс.руб. 2021 год – 0,0 тыс.руб. 2022 год – 0,0 тыс.руб. 2023 год – 0,0 тыс.руб 2024 год – 0,0 тыс.руб | 0 |

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;

** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов муниципальных образований  предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Приложение № 3

к подпрограмме

«Комфортная среда проживания»

на 2019-2024гг

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
                           "Формирование современной комфортной городской среды на 2019-2024 годы"

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчёта показателя |
| --- | --- | --- |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе:-зоны отдыха, пешеходные зоны, набережные, скверы, площади | Плановое значение показателя определяется в соответствии с адресными перечнями объектов благоустройства; Единица измерения: единица; Периодичность представления: ежеквартально; |
| 2. | Количество разработанных концепций благоустройства общественных территорий | Плановое значение показателя определяется в соответствии с разработанной концепцией и альбомами; Единица измерения: единица; Периодичность представления: ежеквартально; |
| 3. | Количество разработанных проектов благоустройства общественных территорий | Плановое значение показателя определяется в соответствии с разработанной проектов благоустройства общественных территорий; Единица измерения: единица; Периодичность представления: ежеквартально; |
| 4. | Количество установленных детских игровых площадок | Плановое значение показателя определяется на основании программного обеспечения Губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Новая реальность - Новые возможности» в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным по заявкам муниципальных образований. Единица измерения: единица Источник данных: отчеты Талдомского городского округа Периодичность представления: ежеквартально; |
| 5. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | Плановое значение показателя рассчитывается по методике местного самоуправления Московской области «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями» определяется в относительном и абсолютном выражении с нарастающим итогом Единица измерения: единица; Источник данных: администрация Талдомского городского округа Периодичность представления: ежеквартально; |
| 6. | Доля граждан, принявших участие в решении вопроса развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет. | Р = Кжит/ Ч*100% где: Р - доля жителей; Кжит- количество жителей, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в текущем году, чел.; Ч - численность населения муниципального образования старше 14 лет на 01.01.2018, чел. |
| 7. | Доля реализованных комплексных проектов благоустройства общественных территорий, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Плановое значение показателя определяется в соответствии с разработанными проектами благоустройства общественных территорий; Единица измерения: единица; Периодичность представления: ежегодно; |
| 8. | Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено при участии граждан, организаций в соответствующих мероприятиях, в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Плановое значение показателя рассчитывается по методике местного самоуправления Московской области «Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями» определяется в относительном и абсолютном выражении с нарастающим итогом Единица измерения: единица; Источник данных: администрация Талдомского городского округа Периодичность представления: ежегодно; |
| 9. | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов. | Плановое значение показателя рассчитывается по методике местного самоуправления Московской области определяется в относительном и абсолютном выражении с нарастающим итогом. Единица измерения: единица; Источник данных: администрация Талдомского городского округа Периодичность представления: ежегодно; |
| 10. | Среднее значение индекса качества городской среды по Российской Федерации. | Плановое значение показателя рассчитывается по методике местного самоуправления Московской области определяется в относительном и абсолютном выражении с нарастающим итогом. Единица измерения: единица; Источник данных: администрация Талдомского городского округа Периодичность представления: ежегодно; |
| 11. | Доля качелей с жестким подвесом переоборудованным на гибкие подвесы. | Плановое значение показателя рассчитывается по методике местного самоуправления Московской области определяется в относительном и абсолютном выражении с нарастающим итогом. Единица измерения: единица; Источник данных: администрация Талдомского городского округа Периодичность представления: ежегодно; |
| 12. | Доля реализованных проектов благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения (спортивные площадки, детские площадки и т.д.) малыми архитектурными формами) в общем количестве реализованных в течение планового года проектов благоустройства общественных территорий. | Плановое значение показателя рассчитывается по методике местного самоуправления Московской области определяется в относительном и абсолютном выражении с нарастающим итогом. Единица измерения: единица; Источник данных: администрация Талдомского городского округа Периодичность представления: ежегодно; |

- Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной среды проживания на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы №2

«Благоустройство территории Талдомского городского округа» муниципальной программы

"Формирование современной комфортной среды проживания на 2019-2024 годы»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 13 268,45 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 | 13 843,45 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 13 133,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13 133,450 |
|  | Внебюджетные источники | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 | 710,0 |

- Общая характеристика сферы реализации подпрограммы, основные проблемы и инерционный прогноз развития энергетического комплекса

Энергетический комплекс Талдомского городского округа является важнейшей составной частью экономики района. Ежегодно на территории Талдомского района потребляется электрической энергии более 125 млн.кВт.ч, природного газа более 100 млн.куб.метров, водопотребление составляет более 4,5 млн.куб.м.  Природный газ и электроэнергия потребляемые на территории района поступают в район извне, что обуславливает необходимость развития электросетевого комплекса и газораспределительной системы, обеспечивающих стабильное и надежное поступление энергетических ресурсов.

В структуру электрических сетей Талдомского района входит группа подстанций в составе которой: 10 подстанций и 1 ЦРП из них: напряжением 35 кВ, - 6 шт.; напряжением 110 кВ – 4 шт.;  ЦРП 6 кВ – 1 шт.

Поступательное развитие экономики, социальной сферы и жилищного строительства в Талдомском районе способствует росту энергоемкости территории. В Талдомском районе работает более 1500 хозяйствующих субъектов. Население района составляет 47,7 тыс.человек. Средняя плотность населения составляет – 34,1 чел/км².

В районе зарегистрировано 340 садоводческих, дачных некоммерческих объединения. В весенне-летний период численность населения за счет притока иногородних жителей возрастает в 4-5 раз, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру района.

Учитывая, что в настоящее время Московская область является энергодефицитным регионом, решение вопросов повышения энергоэффективности экономики Талдомского городского округа имеет приоритетное значение.

Основными проблемами и причинами их возникновения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности на объектах Талдомского района являются:

- отсутствие контроля за получаемыми, производимыми, транспортируемыми и потребляемыми энергоресурсами. Причиной возникновения данной проблемы является недостаточная оснащенность приборами учета, как производителей, так и потребителей энергоресурсов;

- низкая энергетическая эффективность объектов коммунальной инфраструктуры, жилищного фонда, объектов бюджетной сферы. Причинами возникновения данной проблемы являются высокая доля устаревшего оборудования, изношенных коммунальных сетей, ветхих жилых и общественных зданий, отсутствие энергетических паспортов и плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности объектов коммунальной инфраструктуры и бюджетной сферы;

- недостаточная и не всегда качественная профессиональная подготовка специалистов в области энергосбережения и эффективного использования энергетических ресурсов. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие системы подготовки таких специалистов в государственных (муниципальных) учреждениях, на предприятиях;

- отсутствие пропаганды энергосбережения и условий, стимулирующих к энергосбережению. Причиной возникновения данной проблемы является отсутствие информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Несмотря на реализованные в 2018-2022 годы мероприятия, энергетический комплекс Талдомского городского округа не в полной мере соответствует уровню социально-экономического развития района и потребностям населения и объектов экономики района, в ряде населенных пунктов существует дефицит энергоресурсов. Это отражается на качестве жизни граждан, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики Талдомского городского округа.

При инерционном сценарии развития энергетического комплекса района в ближайший период, возможно увеличение уровня потерь энергоресурсов, рост расходов потребителей в части оплаты за потребленные энергетические ресурсы, а также снижение темпов развития и качества жизни в сельской местности района, что может привести к нарастанию недовольства жителей данных территорий.

- 2.Перечень и краткое описание подпрограмм.

Предлагаемая подпрограмма направлена на обеспечение благоустройство территории и комфортного проживания населения, безопасного движения транспортных средств и улучшение архитектурного облика Талдомского района в вечернее и ночное время суток. Основными мероприятиями являются повышение энергетической эффективности систем наружного освещения и формирование комфортной городской световой среды.

Перечень подпрограммы является: - ликвидация темных мест – строительство новых линий наружного освещения;  повышение энергоэффективности подразумевает модернизацию систем наружного освещения;  качественная эксплуатация – внедрение единых стандартов и систем управления;  создание мест притяжения – устройство и капитальный ремонт элетросетевого хозяйства, систем наружного освещения в парках, пешеходных пространствах.  Поддержание освещенности улиц Талдомского района Московской области в соответствии с требованиями, предъявляемыми к уровню наружного освещения мест общего пользования, обеспечение безопасности дорожного движения в ночное время суток, создание эстетичного вида наружного освещения в праздничные дни. Для достижения поставленных целей необходимо решить задачу финансирования мероприятий подпрограммы. Реализация в полном объеме мероприятий по устройству и капитальному ремонту электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» позволит: - обеспечить повышение уровня комфортного проживания; - экономить расходования энергоресурсов.

3. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Приведение сетей уличного освещения в технически исправное состояние с коэффициентом горения в вечернее и ночное время суток не ниже 90% позволит обеспечить снижение аварийности для всех участников дорожного движения, снижение криминальных проявлений, а так же обеспечит комфортное проживание населения.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить освещённость улиц, техническое состояние объектов муниципальной собственности, обеспечит снижение уровня износа сетей уличного освещения и сократит аварии на сетях наружного освещения.

4. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы

с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к подпрограмме

«Благоустройство территории Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы.

Приложение №1 подпрограммы «Перечень мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы.

Приложение №2 подпрограммы «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы «Благоустройство территории Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы.

Приложение №3 подпрограммы «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Благоустройство территории Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы.

Приложение № 1

к подпрограмме  «Благоустройство территории

Талдомского городского округа»

на 2019-2024 годы.»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Благоустройство территории Талдомского городского округа»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Формирование комфортной городской среды | 2019-2024 гг. | Итого | 13 133,450 | 13 133,450 | 13 133,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 133,450 | 13 133,450 | 13 133,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 2018-2022 гг. | Итого | 13 133,450 | 13 133,450 | 13 133,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа, МБУ СБ Талдомского г.о. | Ликвидация темных мест и архитектурная подсветка города, для облагораживания внешнего облика города |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 133,450 | 13 133,450 | 13 133,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения. | 2018-2022 гг. | Итого | 710,0 | 710,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 710,0 | 710,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Внедрение автоматизированных систем управления наружным освещением на территории Талдомского муниципального района | 2018-2022 гг. | Итого | 430,0 | 430,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 | Администрация Талдомского городского округа, МБУ СБ Талдомского г.о. | Единый архитектурный облик на территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 430,0 | 430,0 | 80,0 | 80,0 | 75,0 | 70,0 | 65,0 | 60,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Создание единой автоматизированной системы мониторинга наружного освещения на территории Талдомского городского округа |  | Итого | 280,0 | 280,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 | Администрация Талдомского городского округа, МБУ СБ Талдомского г.о. | Мониторинга наружного освещения на территории Талдомского городского округа |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 280,0 | 280,0 | 55,0 | 55,0 | 50,0 | 45,0 | 40,0 | 35,0 |  |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 13 843,45 | 13 843,45 | 13 268,45 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 13 133,450 | 13 133,450 | 13 133,450 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 710,0 | 710,0 | 135,0 | 135,0 | 125,0 | 115,0 | 105,0 | 95,0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Благоустройство территории Талдомского городского округа»

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №2

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 Формирование комфортной городской среды | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского городского округа | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: - 13 133,450 тыс. руб. 2019 год – 13 133,450 тыс.руб. 2020 год – 0,0 тыс.руб. 2021 год – 0,0 тыс.руб. 2022 год – 0,0 тыс.руб. 2023 год – 0,0 тыс.руб 2024 год – 0,0 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 2 Повышение энергетической эффективности систем наружного освещения | Средства бюджета городских и сельских поселений Талдомского городского округа | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: - 710,0 тыс. руб. 2019 год – 135,0 тыс.руб. 2020 год – 135,0 тыс.руб. 2021 год – 125,0 тыс.руб. 2022 год – 115,0 тыс.руб. 2023 год – 105,0 тыс.руб 2024 год – 95,0 тыс.руб | 0 |

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;

** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов муниципальных образований  предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия

(указываются формулы и источники расчетов)

Приложение №3

к подпрограмме «Благоустройство территории

Талдомского муниципального района»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной программы 
                               "Формирование современной комфортной среды проживания на 2019-2024 годы"

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчёта показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светлый город | % | Светлый город» рассчитывается как: Досв=Посв/Побщ*100%, где: Досв- приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, процент; Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км; Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км. Источник информации: Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области. Ежегодный контроль информации на основании формы статистической отчётности «Форма 1-КХ. Сведения о благоустройстве городских населенных пунктов» по городским поселениям Московской области, утвержденная приказом Росстата от 30.08.2017 № 562. | Ежеквартально |
| 2. | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | ед. | Дзээ=Кзээ*1,15, где Дзээ – доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности электросетевого хозяйства, Кзээ – количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, по которым реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту. | Ежеквартально |
| 3. | Доля светильников наружного освещения, управление которыми осуществляется с использованием автоматизированных систем управления наружным освещением | % | Значение показателя рассчитывается как отношение количества современных энергоэффективных светильников наружного освещения к общему количеству светильников наружного освещения. С = Ссов/ Собщ *100%, где Ссов - общее количество современных энергоэффективных светильник наружного освещения, Собщ - общее количество современных светильников наружного освещения. | Ежеквартально |

- Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной комфортной

среды проживания на 2019-2024 годы»

Паспорт подпрограммы №3

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

муниципальной программы  "Формирование современной комфортной среды проживания" на 2019-2024 годы

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Всего: в том числе: | 99 533,947 | 35 530,0 | 34 530,0 | 33 530,0 | 32 530,0 | 31 530,0 | 267 183,947 |
|  | Средства бюджета Московской области | 9 177,740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9 177,740 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 60 356,207 | 10 530,0 | 9 530,0 | 8 530,0 | 7 530,0 | 6 530,0 | 103 006,207 |
|  | Внебюджетные источники | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 155 000,0 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы.

В Талдомском городском округе на 1 января 2017 года расположены 525 многоквартирных жилых дома Наибольшее развитие в районе получили такие формы управления как управление управляющей организации - 67% и непосредственное управление - 31%. Из 8 управляющих организаций, осуществляющих на территории района деятельность по содержанию и ремонту многоквартирных жилых домов, 5 являются частной формы собственности.

В период с 2015 по 2017 год основным видом ремонтных работ, являлись ремонтные работы по замене кровель. Однако до настоящего времени около 28-30% кровель района требуют ремонта в ближайшее время.

Ремонт инженерных сетей, как правило, управляющие организации района проводили в рамках текущего ремонта за счёт средств, собираемых с населения. Также управляющими организациями проводятся работы по ремонту межпанельных швов, данный вид работ относится к капитальному ремонту. В целом выполнено около 20% от требуемого объёма. На сегодняшний день, особое внимание стоит уделить ремонту фасадов.

В 2013 году принят Закон Московской области от 01.07.2013г. № 66/2013-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области» во исполнение требований которого собственники жилых помещений обязаны оплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома, в котором проживают. При этом средства на проведение указанного ремонта можно накапливать как на счёте регионального оператора, так и путём открытия собственного специального счёта, решение принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома и оформляется протоколом. На территории района реализуются оба способа аккумулирования денежных средств на проведение капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Постановлением Правительства Московской области от 03.12.2013г. № 1023/54 установлен минимальный размер взноса 7,30 рублей на один квадратный метр общей площади жилого помещения в МКД, а также устанавливает обязанность по уплате этого минимального размера взноса на капитальный ремонт с 1 мая 2014 года. В настоящее время постановлением Правительства Московской области от 03.10.2017г. № 826/36 взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в 2018г. установлен в размере 9,07 рублей.

На сегодняшний день в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области», утверждённой постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013г. №1188/58, от Талдомского городского округа вошли 473 многоквартирных дома.

Агентами, собирающими денежные средства с населения за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, включённых в программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Московской области, на 2014-2038 годы» являются следующие организации:

1. ООО «ЖЭК» (г/п Северный, с/п Квашёнковское, с/п Ермолинское, с/п Гуслевское, с/п Темповое).

2. ООО «ТЕМП-С» является Агентом по 2-м вновь построенным домам в с/п Темповое, адреса домов: с.Темпы, ул.Шоссейная, д.8Б и с.Темпы, ул.Геологов, д.5Б.

3. ООО «Мосэнергосбыт-ЕИРКЦ» является Агентом  в г/п Талдом.

4. ООО «СтройМонтажЦентр» является Агентом  на территории г/п Запрудня.

5. МУП «Городской сервис Вербилки» является Агентом  на территории г/п Вербилки.

6. ООО «Газнистрой» является Агентом  на территории г/п Вербилки в новом доме по адресу: п.Вербилки, мкрн.Черёмушки, д.1.

7 ООО «Чистый город» является Агентом в 5-х домах в г/п Талдом

Уровень сборов взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов с населения в среднем по району составляет 87%.

Конечной целью осуществление работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов является устранение физического износа общего имущества многоквартирных домов. Что в свою очередь приведёт к увеличению доли капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту.

Реализация мероприятий данной подпрограммы в сфере жилищно-коммунального хозяйства будет способствовать обеспечению более комфортными условиями проживания населения Талдомского городского округа.

На территории Талдомского района 1357 подъездов, из них:

1. г.п. Талдом -502 подъезда;

2. г.п. Вербилки -153 подъезда;

3. г.п. Северный – 151 подъезд;

4. г.п. Запрудня – 295 подъездов;

Сельские поселения – 256 подъездов.

Выполнение мероприятий по приведению в надлежащее состояние подъездов МКД способствует более комфортным условиям проживания населения на Территории Талдомского района.

- 2. Прогноз развития сферы с учетом реализации подпрограммы, возможные варианты решения проблем,

- оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

Существующие проблемы в жилищно-коммунальной сфере требуют объединения усилий всех уровней власти и последовательности в принятии решений в связи с чем, целесообразно применение программно-целевого метода, обеспечивающего комплексный подход к решению проблемы, эффективное планирование и мониторинг результатов.

- Программный сценарий развития жилищно-коммунального хозяйства в районе отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых органами местного самоуправления Талдомского городского округа на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления сферой и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

- Реализация мероприятий Подпрограммы по проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов будет способствовать минимизации существующих проблем и даст возможность Талдомскому городского округа выйти на целевые параметры развития жилищно-коммунального хозяйства.

- При этом ожидается:

- - увеличение доли капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту до 19,2% к концу 2021 года;

- - обеспечение более комфортными условиями проживания населения Талдомского городского округа.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблем в рассматриваемой сфере сопряжено с определенными рисками. На реализацию Подпрограммы могут оказать значительное влияние такие риски как снижение объемов финансирования мероприятий Подпрограммы вследствие  изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Талдомского городского округа или  неполное предоставление средств из запланированных источников; организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

3. Характеристика мероприятий подпрограммы и обоснование необходимости их осуществления.

Достижение и решение цели Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в приложении №1 к Подпрограмме.

При разработке мероприятий Подпрограммы были учтены требования, предусмотренные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным качеством жилищно-коммунальных услуг».

Мероприятия в Подпрограмме сформированы на основании Краткосрочных планов реализации региональной программы по капитальному ремонту на 2017-2019 годы, утверждённых органами местного самоуправления муниципальных образований городских и сельских поселений района, претендующих на предоставление финансовой поддержки за счёт средств Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, а так же планируемых к ремонту подъездов по Губернаторской программе «Ремонт 32 тыс. подъездов».

В соответствии с законодательством Российской Федерации на собственников жилых помещений в многоквартирных домах помимо прав, также возложены и обязанности по поддержанию в надлежащем состоянии общего имущества, в том числе по осуществлению текущего и капитального ремонта многоквартирных домов. В связи с высокой стоимостью капитального ремонта многоквартирных домов необходимо с учётом степени износа домов оказание финансовой поддержки собственникам для его проведения.

Организацию финансовой поддержки для проведения капитального ремонта многоквартирных домов в Московской области в соответствии с объёмами финансирования целесообразно осуществлять в рамках реализации настоящей подпрограммы.

В соответствии с Губернаторской программой по ремонту подъездов мероприятия по ремонту осуществляются за счет органов местного самоуправления, субсидии Министерства ЖКХ, средств управляющей организации и счет жителей не более 5%. Данное решение принимается на общем собрании жителей.

Достижению указанной цели также будет способствовать проведение активной агитационно-разъяснительной работы с населением, разработка и соблюдение прозрачных и публичных процедур отбора участников (списки жилых домов и строительные фирмы-подрядчики) подпрограммы, обеспечение высокой степени готовности собственников жилых помещений в многоквартирных домах к проведению капитального ремонта, а так же ремонта подъездов использование эффективных технических решений и комплексности при проведении работ по капитальному ремонту  общего имущества многоквартирных домов и ремонту подъездов.

4. Планируемые результаты реализации подпрограммы.

Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы является создание условий для приведения жилищного фонда в соответствие с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими населению комфортные и безопасные условия проживания. К концу 2022 года планируется увеличение доли капитально отремонтированных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту на территории Талдомского городского округа до 20 %. И отремонтировать  более  тысячи  подъездов на территории Талдомского района.

В качестве показателей, характеризующих достижение в 2022 году подпрограммы, используются следующие целевые значения:

1)  Количество отремонтированных подъездов;

2) Доля капитально отремонтированных многоквартирных домов в общем числе многоквартирных домов, подлежащих капитальному ремонту;

3) Общий объем средств, направленный на реализацию программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов из консолидированного бюджета Талдомского городского округа.

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации подпрограммы приведены в приложении №1 к программе. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы приведена в приложении №3 к Подпрограмме.

5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы.

Финансирование мероприятий Подпрограммы осуществляется за счет средств городских и сельских поселений Талдомского городского округа. Всего на решение задач Подпрограммы на период с 2019 по 2024 год планируется 267 183,947 тыс.руб., в том числе по годам реализации Подпрограммы:

2019 год – 99 539,947 тыс.руб.,

2020 год – 35 530,0 тыс. руб.,

2021 год – 34 530,0 тыс.руб.,

2022 год – 33 530,0 тыс.руб.,

2023 год – 32 530,0 тыс.руб.,

2024 год -  31 530,0 тыс.руб.

Объем финансирования мероприятий подлежит ежегодной корректировке, в соответствии с решением совета депутатов городского (сельского) поселения о бюджете на соответствующий год. Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведено в приложении №2 к подпрограмме.

Расчет объема финансовых средств, необходимых на установку приборов учета электроэнергии, тепла и воды в муниципальных учреждениях, в жилищном фонде, а также проведения энергетических обследований произведен в соответствии с ежемесячными планами финансово-хозяйственной деятельности предприятий, предоставляющих коммунальные услуги, бюджетных учреждений, а также управляющих компаний.

6. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограммы

с муниципальным заказчиком подпрограммы.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

7.Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах» на 2019-2024 годы.

Приложение №1 подпрограммы «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" на 2019-2024 годы

Приложение №2 подпрограммы «Форма представления обоснования финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий подпрограммы "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" на 2019-2024 годы

Приложение №3 подпрограммы «Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах" на 2019-2024 годы

Приложение № 1

к подпрограмме

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Перечень мероприятий подпрограммы

«Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1. | Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | 2019-2024 г.г. | Итого: | 27 927,74 | 27 927,74 | 16 677,74 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 177,740 | 9 177,740 | 9 177,740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 18 750,0 | 18 750,0 | 7 500,0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1 Ремонт подъездов в многоквартирных домах | 2019-2024 г.г. | Итого: | 27 927,74 | 27 927,74 | 16 677,74 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | 2 250,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Снижение уровня физического износа общего имущества МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 177,740 | 9 177,740 | 9 177,740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 18 750,0 | 18 750,0 | 7 500,0 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 | 2 250 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2019-2024 г.г. | Итого: | 207 722,52 | 207 722,52 | 46 322,52 | 33 280,0 | 32 280,0 | 31 280,0 | 30 280,0 | 29 280,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 47 722,52 | 47 722,52 | 16 322,52 | 8 280,0 | 7 280,0 | 6 280,0 | 5 280,0 | 4 280,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 155 000,0 | 155 000,0 | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |
| 2.1. | Мероприятие 1 Имущественный взнос в Фонд капитального ремонта общего имущества МКД на обеспечения деятельности | 2019-2024 г.г. | Итого: | 16 355,0 | 16 355,0 | 7 455,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Снижение уровня физического износа общего имущества МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 16 355,0 | 16 355,0 | 7 455,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 | 1 780,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.2. | Мероприятие 2 Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. | 2019-2024 г.г. | Итого: | 175 412,52 | 175 412,52 | 5 412,52 | 30 000,0 | 29 000,0 | 28 000,0 | 27 000,0 | 26 000,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Снижение уровня физического износа общего имущества МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 20 412,52 | 20 412,52 | 5 412,52 | 5 000,0 | 4 000,0 | 3 000,0 | 2 000,0 | 1 000,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 155 000,0 | 155 000,0 | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |
| 2.3. | Мероприятие 3 Капитальный ремонт фасадов многоквартирных домов (государственная поддержка Фонду капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов) | 2019-2024 г.г. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2.4. | Мероприятие 4. Капитальный ремонт общего имущества МКД муниципального жилого фонда, не вошедших в региональную программу капитального ремонта общего имущества и не признаны ветхими или аварийными | 2019-2024 г.г. | Итого: | 10 955,0 | 10 955,0 | 3 455,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Снижение уровня физического износа общего имущества МКД |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 10 955,0 | 10 955,0 | 3 455,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3. Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. | 2019-2024 г.г. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 3.1. | Мероприятие 1. Мониторинг классов энергетической эффективности многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт | 2019-2024 г.г. | Итого: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормативному классу |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 4 Чрезвычайная ситуация, сложившаяся на территории с.Павловичи Талдомского городского округа, в связи с угрозой остановки котельной. | 2019 гг | Итого: | 1 533,687 | 1 533,687 | 1 533,687 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 1 533,687 | 1 533,687 | 1 533,687 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 5. Расходы на предоставления муниципальной гарантии на обеспечение обязательств по оплате за газ ресурсоснабжающими организациями МУП Талдомского городского округа «Талдомсервис» | 2019гг | Итого: | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 35 000,0 | 35 000,0 | 35 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Администрация Талдомского городского округа | Погашение задолженности за газ МУП «Талдомсервис" |
|  | Итого по подпрограмме | 2019-2024 г.г. | Итого: | 267 183,947 | 267 183,947 | 99 533,947 | 35 530,0 | 34 530,0 | 33 530,0 | 32 530,0 | 31 530,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 9 177,740 | 9 177,740 | 9 177,740 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 103 006,207 | 103 006,207 | 60 356,207 | 10 530,0 | 9 530,0 | 8 530,0 | 7 530,0 | 6 530,0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 155 000,0 | 155 000,0 | 30 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 | 25 000,0 |  |  |

Приложение № 2

к подпрограмме «Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах»

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы №3

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основное мероприятие 1 Приведение в надлежащее состояние подъездов в многоквартирных домах | Средства бюджета Талдомского городского округа, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: 16 677,740 тыс.руб. 2019 год – 2 250,0 тыс.руб 2020 год – 2 250,0 тыс.руб 2021 год – 2 250,0 тыс.руб 2022 год – 2 250,0 тыс.руб. 2023 год – 2 250,0 тыс.руб. 2024 год - 2 250,0 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 2 Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | Средства бюджета Талдомского городского округа, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: 207 722,52 тыс.руб. 2019 год – 46 322,52 тыс.руб 2020 год – 33 280,0 тыс.руб 2021 год – 32 280,0 тыс.руб 2022 год – 31 280,0 тыс.руб. 2023 год – 30 280,0 тыс.руб. 2024 год - 29 280,0 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 3 Повышение эффективности капитального ремонта многоквартирных домов. | Средства бюджета Талдомского городского округа, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: 0 тыс.руб. 2019 год – 0,0 тыс.руб 2020 год – 0,0 тыс.руб 2021 год – 0,0 тыс.руб 2022 год – 0,0 тыс.руб. 2023 год – 0,0 тыс.руб. 2024 год – 0,0 тыс.руб | 0 |
| Основное мероприятие 4 Чрезвычайная ситуация, сложившаяся на территории с.Павловичи Талдомского городского округа, в связи с угрозой остановки котельной. | Средства бюджета Талдомского городского округа, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники | Объём финансирования определён проектно-сметным и затратным методами | Всего: 1 533,687 тыс.руб. 2019 год – 1 533,687 тыс.руб 2020 год – 0,0 тыс.руб 2021 год – 0,0 тыс.руб 2022 год – 0,0 тыс.руб. 2023 год – 0,0 тыс.руб. 2024 год – 0,0 тыс.руб | 0 |

*-  наименование мероприятия в соответствии с Перечнем мероприятий подпрограммы;

** - бюджет Московской области, федеральный бюджет, внебюджетные источники, бюджеты муниципальных образований; для средств, привлекаемых из федерального бюджета, указывается, в рамках участия в какой федеральной программе эти средства привлечены (с реквизитами), для внебюджетных источников -  указываются реквизиты соглашений и договоров, предоставляются гарантийные письма; для средств из бюджетов муниципальных образований  предоставляются гарантийные письма.

***- указывается формула, по которой произведен расчет объема финансовых ресурсов на реализацию мероприятия, с указанием источников данных, используемых в расчете; при описание расчетов указываются все показатели, заложенные в расчет (показатели проектно-сметной документации, смет расходов или смет аналогичных видов работ с учетом индексов-дефляторов, уровня обеспеченности объектами, оборудованием и другие показатели в соответствии со спецификой подпрограммы с приложением прайс-листов, коммерческих предложений, реализованных государственных контрактов и т.п.)

****- указывается общий объем финансирования мероприятий с разбивкой по годам, а также пояснение принципа распределения финансирования по годам реализации подпрограммы.

*****- заполняется в случае возникновения текущих расходов будущих периодов, возникающих в результате выполнения мероприятия (указываются формулы и источники расчетов)

Приложение № 3

к подпрограмме «Создание условий для

обеспечения комфортного проживания

жителей в многоквартирных домах»

Методика расчета значений показателей эффективности реализации подпрограммы 
                           "Создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах"  на 2019-2024годы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета показателя | Единицы измерения | Значение базовых показателей | Статистические источники получения информации | Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество отремонтированных подъездов многоквартирных домов | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией с составе председателей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, муниципального жилищного контроля, Администрация муниципального образования Московской области Единица измерения: единица Источник данных: отчетные данные муниципальных образований Московской области о количестве отремонтированных подъездов многоквартирных домов Периодичность представления: ежеквартально | шт. | 250 | Отчётная информация администрации Талдомского городского округа, управляющих организаций - Агенты, НО "Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" - региональный оператор | 1 раз в квартал |
| 2 | Количество МКД, в которых проведен капитальный ремонт в рамках региональной программы | Данный показатель определяется на основании данных занесенных муниципальными образованиями в систему ЕИАС ЖКХ (единая информационная аналитическая система). Данные по домам в которых проведен капитальный ремонт формируется в АИС ГЖИ (автоматизированная система Государственной Жилищной Инспекции) | ед. | 20 |  | 1 раз в квартал |
| 3 | Количество многоквартирных домов, прошедших комплексный капитальный ремонт и соответствующих нормальному классу энергоэффективности и выше (A,B,C,D) | Достигнутое значение показателя определяется на основании данных муниципальных образований Московской области | ед. | 0 |  | 1 раз в квартал |
| 4 | Количество установленных камер видеонаблюдения в подъездах МКД. | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией с составе председателей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, муниципального жилищного контроля, Администрация муниципального образования Московской области Единица измерения: единица Периодичность представления: ежеквартально | ед. | 0 |  | 1 раз в квартал |