ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.12.2022 № 2153

Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского

округа Московской области

«Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда» на 2023-2027 годы

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа, зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции Российской Федерации по Московской области 24.12.2018г. № RU 503650002018001, руководствуясь Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018 № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (в ред. от 12.01.2022 № 14), Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022 № 1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области»,

постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 годы (Приложение № 1 к настоящему постановлению).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года.

3. Отделу информационного обеспечения администрации Талдомского городского округа Московской области (начальник Иванов М.И.) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Московской области В.Ю. Барютина.

Глава Талдомского городского округа

Московской области                                                                                         Ю.В. Крупенин

Приложение №1

к постановлению главы Талдомского

городского округа Московской области

от «__»_______2022г. №___

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг

Паспорт муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Московской области Барютин В.Ю. |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и внедрение ресурсосберегающих, энергоэффективных технологий. Финансовое и организационное обеспечение переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда. Задачи программы: Качественное улучшение технических характеристик и повышение энергоэффективности при строительстве многоквартирных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда; координация решения финансовых и организационных вопросов расселения аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных на территории Московской области; переселение граждан, проживающих в признанных аварийными многоквартирных жилых домах |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»» |

| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 122431,00 | 122431,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа Московской области | 66978,00 | 66978,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства Фонда | 91742,80 | 91742,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 281 151,80 | 281 151,80 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной

программы, в том числе формулировка основных проблем

в указанной сфере, прогноз ее развития

Одним из ключевых приоритетов государственной политики Российской Федерации является повышение качества жизни своих граждан. Важнейшим направлением в данной сфере выступает создание безопасных и благоприятных условий проживания, включая переселение граждан из аварийного жилищного фонда.

Полнота и достоверность сведений об аварийных многоквартирных домах обеспечивается путем непрерывного сбора данных о количестве жилых помещений в аварийных многоквартирных домах, подлежащих расселению, их общей площади, количестве жителей, подлежащих переселению, о заявленных гражданами способах решения жилищного вопроса, и своевременного предоставления уточненных сведений об аварийных многоквартирных домах разработчику Программы для ее корректировки.

Решение вопроса ликвидации аварийного жилищного фонда требует комплексных программных методов, определяющих систему мероприятий по формированию жилищного фонда и переселению граждан из аварийного жилищного фонда.

Переселение жителей из аварийных жилых помещений осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в частности наниматели жилых помещений расселяются на основании статей 86, 89 Жилищного кодекса Российской Федерации, а расселение собственников жилых помещений регламентируется статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Для обеспечения собственников жилых помещений в аварийном доме возможны два альтернативных решения:

- выплата выкупной цены за изымаемое помещение;

- предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Для нанимателей жилых помещений, проживающих на основании договоров социального найма, за счет предоставления квартир из муниципального жилого фонда;

- 2. Описание цели муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы определены исходя из необходимости обеспечения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, благоустроенными жилыми помещениями, в соответствии с условиями и требованиями, установленными Федеральным законодательством, повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан Талдомского городского округа. Цели муниципальной программы направлены на создание в Талдомском городском округе условий для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов, уменьшение жилищного фонда, признанного в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе его эксплуатации.

Основными целями муниципальной программы являются:

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан, снижение объема аварийного жилищного фонда;

- обеспечение расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации.

- 3. Прогноз развития соответствующей сферы с учетом

реализации муниципальной программы, включая возможные

варианты решения проблемы, преимущества и риски, возникающие

при выборе различных вариантов решения проблемы

Реализация мероприятий Программы к 2027 году позволит значительно улучшить проблему расселения многоквартирных домов, признанных в установленном законодательством Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, обеспечить защиту прав граждан на жилище путем переселения из аварийных жилых домов в новые благоустроенные помещения.

Возможность решения жилищной проблемы, создаст для граждан стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

К рискам реализации муниципальной программы, следует отнести следующие.

Повышение стоимости квадратного метра жилья в новостройках, в связи с ростом цен на строительные материалы, а также увеличением затрат Застройщиков на производство строительных работ.

Для минимизации рисков ухудшения условий для строительства жилых домов будут использованы эффективные механизмы регулирования и контроля качества услуг.

В условиях роста расходов на строительство объектов жилищной инфраструктуры усилятся риски неэффективного использования бюджетных и внебюджетных средств. В этой связи важной задачей станет внедрение современных механизмов финансового обеспечения и управления по результатам.

Риск не достижения договоренности с собственниками жилых помещений по вопросу размера выкупной цены за изымаемое помещение или характеристик предлагаемого в замен изымаемого жилого помещения. В этом случае решение вопроса возможно только в судебном порядке, что повлечет увеличение сроков реализации Программы.

4. Механизм реализации Программы

Предоставление жилых помещений осуществляется в соответствии со статьями 32, 86 и 89 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Участниками Программы являются муниципальные образования Московской области, предоставившие земельные участки для строительства домов или приобретения в них жилых помещений, а также обеспечившие софинансирование мероприятий за счет средств бюджета муниципального образования Московской области.

Участниками программы также могут быть муниципальные образования Московской области, взявшие обязательства по расселению многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными за счет средств бюджета муниципального образования и заключившие соглашение с Государственным заказчиком о выполнении показателей Программы.

Механизм реализации Программы предполагает оказание организационной и финансовой поддержки  Талдомскому городскому округу Московской области  в переселении из ветхого аварийного фонда в улучшенное жилье.

В процессе исполнения Программы гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном МКД, занимаемых по договорам социального найма, в соответствии со статьями 86 и 89 Жилищного кодекса, предоставляются другие жилые помещения по договору социального найма.

Изъятие жилых помещений в аварийных МКД осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса. При этом для формирования Программы органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области определяются параметры двух альтернативных решений для собственников жилых помещений в аварийных МКД:

выплата выкупной цены за изымаемое жилое помещение;

предоставление взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения с зачетом стоимости в выкупную цену.

Реализация мероприятий Программы осуществляется посредством строительства и (или) приобретения у застройщиков жилых помещений 
в многоэтажных многоквартирных домах (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено, включая многоквартирные дома, строящиеся (создаваемые) с привлечением денежных средств граждан и (или) юридических лиц) или в домах, указанных в пункте 2 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов, и (или) выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение для собственников, и (или) приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком, и (или) договора о развитии застроенной территории, и (или) других способов переселения для предоставления жилых помещений гражданам, переселяемым из аварийных МКД .

Способ переселения граждан из аварийных МКД, определенный в  к Программе, может быть изменен муниципальными образованиями в ходе реализации  Программы с учетом волеизъявления граждан - собственников помещений в аварийных МКД и сохранения условий софинансирования, на основании заявок в адрес Государственного заказчика с приложением подписанных   в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации соглашений о выкупе и (или) муниципальных контрактов с последующим несением по завершению соответствующего финансового года, изменений в Программу  с учетом фактической реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Московской области.

Муниципальные образования Московской области – участники Программы заключают с Государственным заказчиком соглашения, определяющие порядок взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области с Государственным заказчиком по реализации мероприятий Программы (далее – Соглашение).

Соглашение должно содержать следующие положения:

о расходных обязательствах муниципального образования;

о размере субсидии, сроках и условиях ее предоставления и расходования;

о значениях показателей результативности предоставления субсидии;

о порядке осуществления контроля за соблюдением муниципальным образованием условий, установленных при предоставлении субсидий;

о последствиях недостижения муниципальным образованием установленных значений показателей результативности предоставления субсидии;

об ответственности за нарушения условий, определенных при предоставлении субсидии в рамках Соглашения, в соответствии с законодательством Российской Федерации;

о сроках предоставления отчетов;

об установлении порядка возврата субсидий, не использованных в текущем финансовом году, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

об обеспечении приемки законченных строительством домов, построенных в целях реализации Программы, а также приемки приобретаемых в целях реализации Программы жилых помещений во вновь построенных домах, с участием комиссий, в состав которых включаются представители органов государственного жилищного надзора, органов архитектуры, органов государственного санитарного надзора, органов государственного пожарного надзора, государственного строительного надзора, организаций, эксплуатирующих сети инженерно-технического обеспечения, а также представители общественности;

об обеспечении доступности помещений, приобретаемых в рамках реализации Программы, для маломобильных групп населения при наличии лиц указанной категории в составе переселяемых граждан, в частности, обеспечении преимущественного предоставления указанным гражданам жилых помещений на первом этаже или при их согласии на втором этаже;

об обеспечении информирования граждан, подлежащих переселению из аварийного жилищного фонда, о сроках выполнения мероприятий по переселению, в том числе путём размещения на фасаде каждого дома, подлежащего расселению, табличек с информацией о дате признания дома аварийным, запланированных сроках переселения граждан, адресе (адресах) дома (домов) в который (которые) будут переселены граждане, лицах, ответственных за переселение граждан в Правительстве Московской области и муниципальном образовании с указанием должности, фамилии и контактного телефона;

о сроках предоставления графиков реализации Программы по очередному этапу, а также отчетов об исполнении указанных графиков;

о штрафных санкциях за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, просрочки предоставления отчетности;

о ходе реализации Программы, предоставления недостоверной отчетности;

об указании в муниципальных контрактах ответственности поставщиков и подрядчиков за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом обязательства муниципального образования перед Государственным заказчиком;

об уведомлении в течение 30 дней Государственного заказчика в случае естественного убытия (смерти) переселяемых граждан или высвобождения расселяемого помещения по иным причинам;

обязательства органов местного самоуправления об уведомлении Государственного заказчика, в случае возможности применения договора развития застроенной территории, об исключении аварийного жилищного фонда из Программы и его расселению с привлечением внебюджетных источников;

об оборудовании строительных площадок веб-камерами.

Соглашение с муниципальным образованием Московской области, взявшим обязательства по расселению многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными, за счет средств бюджета муниципального образования должно содержать абзацы восемьдесят первый, с восемьдесят третьего по девяностый и девяносто второй настоящего раздела.

Форма соглашения устанавливается Государственным заказчиком.

Государственный заказчик осуществляет:

мониторинг реализации Программы на основе сбора и анализа представляемой органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области отчетности;

предоставление ежеквартально в Министерство финансов Московской области отчетов о выполнении мероприятий Программы

Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области осуществляют:

расходование финансовых средств, выделенных на переселение граждан из аварийных многоквартирных жилых домов, в соответствии с выбранным способом переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

приобретение жилых помещений для переселения граждан, проживающих в аварийных многоквартирных жилых домах и (или) организацию строительства многоквартирных жилых домов;

выплату лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации;

предоставление жилых помещений гражданам для переселения из аварийных многоквартирных жилых домов;

организацию и проведение информационно-разъяснительной работы по доведению до граждан целей, условий, критериев и мероприятий Программы, а также освещение в средствах массовой информации итогов её реализации;

представление Государственному заказчику отчетов о ходе реализации Программы и расходовании финансовых средств.

5. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Подпрограммы с муниципальным заказчиком Подпрограммы

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1, 13.2 Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО осуществляется ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 13.1,13.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

6. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Подпрограммы

С целью контроля за реализацией Муниципальной программы муниципальный заказчик подпрограммы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации подпрограммы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации подпрограммы для оценки эффективности реализации Муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации подпрограммы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации подпрограммы источников по  каждому мероприятию и в целом по подпрограмме;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации подпрограммы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Приложение №2

к МП «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда»

на 2023-2027гг

Планируемые показатели реализации

муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя |  | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации Подпрограммы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер мероприятия в перечне мероприятий Подпрограммы и код |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Отраслевой показатель |  | Тысяча квадратных метров | - | 3,38 | - | - | - | - | F3.01, F3.02, F3.03, F3.04, F3.05, F3.06, F3.07, F3.08, F3.09, 01.01. |
| 1.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Приоритетный, Отраслевой показатель |  | Тысяча человек | - | 0,31 | - | - | - | - |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | F3.01, F3.02, F3.03, F3.04. |
| 2.2 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.3 | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.4 | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.5 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.6 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | F3.01, F3.02, F3.03, F3.04. |
| 2.7 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.8 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - |  |
| 2.9 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | 02.01. |
| 2.10 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | 02.01. |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | 0,0215 | - | - | - | - | F3.01. |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | 0,001 | - | - | - | - | F3.01. |
| 3.3 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Отраслевой показатель | Тысяча квадратных метров | - | - | - | - | - | - | 01.01. |
| 3.4 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. |  | Отраслевой показатель | Тысяча человек | - | - | - | - | - | - | 01.01. |

Приложение №3

к  МП «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда»

на 2023-2027гг

Перечень мероприятий подпрограмм муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг

Форма 4

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы |  |  | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2023 год |  | 2024 год |  |  | 2025 год | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |  | 12 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01. Реализация мероприятий по предоставлению субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда, на приобретение (строительство) жилых помещений | 2023-2027 | Итого: |  |  | 51846,00 |  | 54846,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением субсидии гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного для проживания жилищного фонда за счет средств местного бюджета | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 51846,00 |  | 54846,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2027 | Итого: |  |  | 228396,60 |  | 228396,60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 121621,80 |  | 121621,80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 91742,80 |  | 91742,80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 15032,00 |  | 15032,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие F3.01 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по I этапу | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Мероприятие F3.02 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по II этапу | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Мероприятие F3.03 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по III этапу | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Мероприятие F3.04 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по IV этапу | 2023-2027 | Итого: |  |  | 228396,60 |  | 228396,60 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 121621,80 |  | 121621,80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 91742,80 |  | 91742,80 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 15032,00 |  | 15032,00 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Мероприятие F3.05 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по V этапу | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятие F3.06 Переселение из непригодного для проживания жилищного фонда по VI этапу | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 1 | Основное мероприятие 02 «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Мероприятие 02.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 | 2023-2027 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 02.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1 | Мероприятие F3.01 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийным до 01.01.2017 года. |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограммы 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Переселение граждан из многоквартирных жилых домов, признанных аварийными в установленном законодательством порядке | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие 01.02. Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 | 2023-2027 | Итого: |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие F3. «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | 2023-2027 |  | Итого: | 909,20 |  | 909,20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 809,20 |  | 809,20 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 100,00 |  | 100,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограммам | 2023-2027 |  | Итого: | 281151,80 |  | 281151,80 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 122431,00 |  | 122431,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства Фонда | 91742,80 |  | 91742,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 66978,00 |  | 66978,00 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №4

к МП «Переселение граждан из

аварийного жилищного фонда»

на 2023-2027гг

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027гг

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Порядок расчета значений целевого показателя | Источник данных | Периодичность предоставления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 1.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных из аварийного фонда граждан, с привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2 | Подпрограмма 2 «Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |  |
| 2.2. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда за счет средств внебюджетных источников | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках договоров о развитии застроенной территории, инвестиционных контрактов | Ведомственные данные Министерства жилищной политики Московской области |  |
| 2.3. | Количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. |  |
| 2.4. | Количество граждан, расселенных из аварийного жилищного фонда, за счет муниципальных программ | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда в рамках муниципальных программ | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области; Ведомственные данные муниципальных образований Московской области. |  |
| 2.5. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.6. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.7. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.8. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по адресной программе. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселенных граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, в рамках адресной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области на 2016-2021 годы» | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.9. | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 2.10. | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 2. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечение мероприятий по завершению адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области»» |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3.2 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными до 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3.3 | Целевой показатель 3: Количество квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча квадратных метров | Значение целевого показателя определяется исходя из количества расселенных квадратных метров аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |
| 3.4 | Целевой показатель 4: Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года, расселенного по Подпрограмме 3. | Тысяча человек | Значение целевого показателя определяется исходя из количества переселённых граждан из аварийного фонда, признанного аварийными после 01.01.2017 года с привлечением средств бюджета Московской области. | Ведомственные данные Министерства строительного комплекса Московской области |  |