ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.12.2022 № 2172

Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского

округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры,

энергоэффективности и отрасли

обращения с отходами» на 2023-2027г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа Московской области зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. № RU5003650002018001, руководствуясь постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018 г. № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (с изменениями от 12.01.2022 № 14), постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022 г. № 1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами» на 2023-2027 г.г.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянова М.М.

Глава Талдомского городского округа                                                             Ю.В. Крупенин

Приложение № 1

к постановлению

главы Талдомского городского округа

- от  _________________ г.   № _______

- Муниципальная программа Талдомского городского округа Московской области

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

- Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа

«Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянов М.М. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Обеспечение населения Московской области сельскохозяйственной продукцией и продовольствием собственного производства 2. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда, муниципальных учреждений, объектов топливно-энергетического и транспортных комплексов по исполнение требований Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | - Подпрограмма 1 «Чистая вода» - Подпрограмма 2 «Системы водоотведения» Подпрограмма 3 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»; - Подпрограмма 4 «Обращение с отходами» Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» - Подпрограмма 7 «Обеспечивающая подпрограмма» - Подпрограмма 8 «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |  |
| Краткая характеристика подпрограмм | Реализация мероприятий направлена на повышение условий для обеспечения качественными коммунальными услугами жителей за счет строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов теплоснабжения, в том числе сетей участков водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения на территории муниципального образования Московской области. |  |  |  |  |  |
|  | Реализация мероприятий Подпрограммы V направлена на обязательный учет используемых энергетических ресурсов, в том числе организаций с участием в уставном капитале муниципального образования; ежегодное снижение объема потребляемых энергетических ресурсов муниципальными учреждениями; повышение энергетической эффективности объектов муниципальной собственности, а также жилищного фонда Московской области соблюдение требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности; соблюдение требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений; проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме при проведении работ по энергоэффективному капитальному ремонту. |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам реализации программы (тыс. рублей): | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 260 255,30 | 54 083,60 | 206 171,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 43 539,70 | 36 638,20 | 6 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 79 450,47 | 34 827,69 | 44 622,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 383 245,47 | 125 549,49 | 257 695,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Показатели реализации муниципальной программы

| № п/п | Показатели реализации муниципальной программы | Тип показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя (2022 г.) | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный ГО за достижение показателя | Номер подпрограммы, мероприятий, оказывающих влияние на достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Подпрограмма 3 «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | Отраслевой Приоритетный | % | 33,3 | 66,7 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  |  | 3.05; 3.05.01.; 3.05.02.; 3.05.03 |
| 2 | Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D | Отраслевой Приоритетный | % | 24 | 27,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.01.01., 5.01.02, 5.01.03, 5.01.04, 5.01.05, 5.01.06, 5.01.07, 5.01.08, 5.01.09 |
| 2.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Отраслевой Приоритетный | % | 73,31 | 79,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.01.10. |
| 2.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Государственная программа Приоритетный | % | 53,46 | 64,96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.02.01. |
| 2.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Государственная программа Приоритетный | % | 16,21 | 16,71 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.03.01. |

Методика расчета значений планируемых целевых показателей муниципальной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами»

| - № п/п | - Наименование показателя | - Единица - измерения | - Порядок расчета | - Источник данных | - Периодичность представления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - Подпрограмма 1 «Развитие отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности» |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | Доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры | - Процент | - Значение показателя в процентах определяется как отношение количества актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области к общему количеству документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, и рассчитывается по формуле: Д = (АСТС+АВСиВО+АПКР)×100%, 3 где - Д - доля актуальных схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области в общем количестве документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, подлежащих обязательному утверждению, процент; - АСТС - количество актуальных схем теплоснабжения муниципальных образований Московской области, ед.; - АСВСиВО - количество актуальных схем водоснабжения и водоотведения муниципальных образований Московской области, ед.; - АПКР - количество актуальных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Московской области, ед.; - 3 - количество видов документов стратегического развития инженерной инфраструктуры муниципальных образований Московской области; - N - количество муниципальных образований в Московской области, ед. |  | - ежегодная |
| - Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D) | Процент | Д = М×100%, где К Д - доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, B, C, D); М - Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности с определенным классом энергетической эффективности (А, B, C, D); К - количество зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, расположенных на территории муниципалитета. | Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области | ежегодная |
| 2.2 | Доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов. | Процент | Д = М×100%, где К Д - доля зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов М - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество зданий, строений, сооружений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Система автоматического сбора данных в целях управления энергосбережением на объектах Московской области; 2) Государственная автоматизированная система «Управление». | ежеквартальная |
| 2.3 | Бережливый учет - оснащенность многоквартирных домов общедомовыми приборами учета | Процент | Д = М×100%, где К Д - доля многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; М - количество многоквартирных домов , оснащенных приборами учета потребляемых энергетических ресурсов; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ежеквартальная |
| 2.4 | Доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности. | Процент | Д = М×100%, где К Д - доля многоквартирных домов с присвоенными классами энергоэффективности; М - количество многоквартирных домов с определенным классом энергетической эффективности на территории муниципальных образований; К - количество многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета. | 1) Автоматизированная информационная система автоматизации инспекционной деятельности Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области». | ежеквартальная |

- Подпрограмма I «Чистая вода»

Перечень мероприятий подпрограммы I «Чистая вода»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 14 | 15 |  |  | 16 |
| 1 | Основное мероприятие F5 ‒ Федеральный проект «Чистая вода» | 2023-2027 | Итого | 72 750,24 | 55 384,75 |  |  |  |  |  |  |  | 17 365,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 993,03 | 12 212,74 |  |  |  |  |  |  |  | 9 780,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 43 539,70 | 36 638,20 |  |  |  |  |  |  |  | 6 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7 237,51 | 6 533,81 |  |  |  |  |  |  |  | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие F5.01 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения | 2023-2027 | Итого | 72 750,24 | 55 384,75 |  |  |  |  |  |  |  | 17 365,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 21 993,03 | 12 212,74 |  |  |  |  |  |  |  | 9 780,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 43 539,70 | 36 638,20 |  |  |  |  |  |  |  | 6 901,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 7 237,51 | 6 533,81 |  |  |  |  |  |  |  | 683,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС, станций водоподготовки, сетей (участков сетей) ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |
| 3 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 ‒ Строительство и реконструкция объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 5 668,95 | 5 213,15 |  |  |  |  |  |  |  | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 5 668,95 | 5 213,15 |  |  |  |  |  |  |  | 455,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструируемых объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 2 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию объектов водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Мероприятие 02.03 ‒ Капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию шахтных колодцев (на усмотрение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных, приобретенных и введенных в эксплуатацию шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Мероприятие 02.04 ‒ Создание и восстановление ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки (на усмотрение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество созданных и восстановленных ВЗУ, ВНС и станций водоподготовки, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.5 | Мероприятие 02.05 ‒ Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого водоснабжения за счет средств местного бюджета (на усмотрение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных и реконструированных (модернизированных) объектов питьевого водоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год |  | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.6 | Мероприятие 02.06 ‒ Содержание и ремонт шахтных колодцев (мероприятие не в рамках госпрограммы на решение ОМСУ) | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество отремонтированных шахтных колодцев, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год |  | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | Х |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме |  |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Подпрограмма II «Системы водоотведения»

Перечень мероприятий подпрограммы II «Системы водоотведения»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие G6 - Федеральный проект «Оздоровление Волги» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие G6.01 – Сокращение доли загрязненных сточных вод | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция (модернизация) , капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов очистки сточных вод на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 16 203,02 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 14 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 750,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4 452,33 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 452,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 16 203,02 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 14 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 750,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 4 452,33 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 452,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Мероприятие 01.02 – Капитальный ремонт объектов очистки сточных вод муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Мероприятие 01.03 – Организация в границах городского округа водоотведения | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Основное мероприятие 02 – Строительство (реконструкция), капитальный ремонт канализационных коллекторов (участков) и канализационных насосных станций на территории муниципальных образований Московской области | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт канализационных коллекторов и канализационных насосных станций муниципальной собственности | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремантированных канализационных коллекторов и канализационных насосных станций, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Основное мероприятие 03 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов очистки сточных вод с использованием финансовых инструментов «Инфраструктурного меню» | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4.3 | Мероприятие 03.03 – Реализация проектов по реконструкции объектов очистки сточных вод муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 2023-2027 | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов очистки сточных вод, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме |  | Итого | 16 203,02 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 14 203,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 11 750,69 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 11 750,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 4 452,33 | 2 000,00 |  |  |  |  |  |  | 2 452,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

- Подпрограмма III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

Перечень мероприятий подпрограммы III «Объекты теплоснабжения, инженерные коммуникации»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  | 2026 год |  | 2027 год |  | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 01 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов теплоснабжения на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 01.01 – Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 – Капитальный ремонт объектов теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных объектов теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 – Строительство, реконструкция, капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 259 786,42 | 47 878,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 211 908,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 226 079,58 | 41 654,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 184 424,72 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 33 706,84 | 6 223,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 483,28 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.01 – Строительство и реконструкция сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 185 531,62 | 47 878,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 137 653,20 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 161 421,15 | 41 654,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 119 766,29 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 24 110,47 | 6 223,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 886,91 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02 – Капитальный ремонт сетей водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения муниципальной собственности |  | Итого | 74 254,80 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 74 254,80 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 64 658,43 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64 658,43 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 9 596,37 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 596,37 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей (участков) водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |
| 2.4 | Мероприятие 02.03 – Организация в границах городского округа теплоснабжения населения (на усмотрение ОМСУ) |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  | II |  |  | III |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Основное мероприятие 04 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием финансовых инструментов "Инфраструктурного меню" |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4.1 | Мероприятие 04.01 – Реализация проектов по капитальному ремонту тепловых сетей муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (на усмотрение ОМСУ, ответственный за мероприятие Министерство энергетики Московской области) |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество капитально отремонтированных сетей теплоснабжения, ед. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Мероприятие 04.02 – Реализация проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности с привлечением средств займов Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (на усмотрение ОМСУ, ответственный за мероприятие Министерство энергетики Московской области) | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  | Количество построенных (реконструируемых) объектов (системы) теплоснабжения, ед.. | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Мероприятие 04.03 – Субсидии ресурсоснабжающим организациям на реализацию мероприятий по организации системы водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения на территории муниципального образования Московской области (на усмотрение ОМСУ) | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
|  |  | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 |  |  | 2026 |  | 2027 |  | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 05 «Мониторинг разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, а также программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» | Ежегодно, по итогам года | Итого | 13 180,00 | 12 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 13 180,00 | 12 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 05.01. Утверждение схем теплоснабжения городских округов (актуализированных схем теплоснабжения городских округов) | Ежегодно, по итогам года | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Количество утвержденных схем теплоснабжения городских округов |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Мероприятие 05.02.Утверждение схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) | Ежегодно, по итогам года | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Количество схем водоснабжения и водоотведения городских округов (актуализированных схем водоснабжения и водоотведения городских округов) |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  | Мероприятие 05.03. Утверждение программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов | Ежегодно, по итогам года | Итого | 13 180,00 | 12 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 13 180,00 | 12 180,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 000,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |
|  | Количество утвержденных программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городских округов» |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  | III |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5 | 1 |  | - |  |  | - |  |  | - |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |

- Подпрограмма IV «Обращение с отходами»

Перечень мероприятий подпрограммы IV «Обращение с отходами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Основное мероприятие 03 - Создание производственных мощностей в отрасли обращения с отходами |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятие 03.01 - Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и размещению отходов (КПО) на территории муниципальных образований Московской области |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Результат | Х | Х | Всего | Итого 2023 год | в том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | X |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |

Подпрограмма V «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

| 1 | Основное мероприятие 01 «Повышение энергетической эффективности муниципальных учреждений Московской области» | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.01. Установка (модернизация) ИТП с установкой теплообменника отопления и аппаратуры управления отоплением. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлено (модернизировано) ИТП с теплообменниками отопления и аппаратурой управления отоплением, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.02. Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлены терморегулирующие клапаны (терморегуляторов) на отопительных приборах, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.03. Промывка трубопроводов и стояков системы отопления. |  | Ежегодно, по итогам года | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Промыты трубопроводы и стояки системы отопления, км |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.04. Замена светильников внутреннего освещения на светодиодные. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Заменены светильники внутреннего освещения на светодиодные, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.05. Установка автоматизированной системы регулирования освещением, датчиков движения и освещенности. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлены автоматизированные системы регулирования освещением, датчики движения и освещенности, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.06. Повышение теплозащиты наружных стен, утепление кровли и чердачных помещений. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Повышена теплозащита наружных стен, утеплена кровли и чердачные помещения, кв.м. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.07. Установка насосного оборудования и электроустановок с частотно-регулируемым приводом. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлено насосное оборудование и электроустановки с частотно-регулируемым приводом, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 01.08. Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Заменены трубопроводы и арматура системы ГВС, км. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 01.09. Установка аэраторов с регулятором расхода воды. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлены аэраторы с регулятором расхода воды, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |
|  | Мероприятие 01.10. Установка, замена, поверка приборов учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы. | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлены, заменены, поверены приборы учета энергетических ресурсов на объектах бюджетной сферы, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 «Организация учета энергоресурсов в жилищном фонде Московской области». |  | Ежегодно, по итогам года | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 02.01. Установка, замена, поверка общедомовых приборов учета энергетических ресурсов в многоквартирных домах. |  | Указать | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Установлены, заменены, поверены общедомовые приборы учета топливно-энергетических ресурсов в МКД, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  |  |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |
|  | Мероприятие 02.02 – Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов | Ежегодно, по итогам года |  | Итого | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Установлены автоматизированные системы контроля за газовой безопасностью в жилых помещениях (квартирах) многоквартирных домов, ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 00 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 43 | Основное мероприятие 03 «Повышение энергетической эффективности многоквартирных домов» |  | Ежегодно, по итогам года | Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Мероприятие 03.01. Организация работы с УК по подаче заявлений в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области". |  | Ежегодно, по итогам года | Итого | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Поданы заявления в ГУ МО "Государственная жилищная инспекция Московской области", ед. |  |  |  | Всего | Итого 2023 год |  | В том числе по кварталам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 год |  |  | 2025 год |  |  | 2026 год |  |  | 2027 год |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | I |  |  |  |  | II |  |  |  | III |  |  |  | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 00 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |

- Подпрограмма VII «Обеспечивающая подпрограмма»

Перечень мероприятий подпрограммы VII «Обеспечивающая подпрограмма»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Указать (при необходимости) | Итого | 25 392,66 | 14 844,99 | 10 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 25 392,66 | 14 844,99 | 10 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01.01 - Обеспечение деятельности муниципальных органов - учреждения в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 01. 02- Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере жилищно-коммунального хозяйства |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.3 | Мероприятие 01.03 - Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом |  | Итого | 25 392,66 | 14 844,99 | 10 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 25 392,66 | 14 844,99 | 10 547,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

- Подпрограмма VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

Перечень мероприятий подпрограммы VIII «Реализация полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 |
| 1 | Основное мероприятие 01 - Создание экономических условий для повышения эффективности работы организаций жилищно-коммунального хозяйства Московской области | Указать (при необходимости) | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 01. 04- Приобретение объектов коммунальной инфраструктуры |  | Итого | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2 | Основное мероприятие 02 - Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Указать (при необходимости) | Итого | 432,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.1 | Мероприятие 02.05 - Осуществление переданных органам местного самоуправления полномочий по региональному государственному жилищному контролю (надзору) за соблюдением гражданами требований Правил пользования газом |  | Итого | 432,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 432,00 | 216,00 | 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |