ГЛАВА

Талдомского городского округа Московская область

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

От 29.12.2022 № 2173

Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского

округа Московской области

«Экология и окружающая среда» на 2023-2027г.г.

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа Московской области зарегистрированного в Управлении Министерства юстиции РФ по Московской области Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. № RU5003650002018001, руководствуясь постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 20.11.2018 г. № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа» (с изменениями от 12.01.2022 № 14), постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 07.11.2022 г. № 1776 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области»,

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Экология и окружающая среда» на 2023-2027 г.г.

2. Отделу информационного обеспечения опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Талдомского городского округа Московской области.

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянова М.М.

Глава Талдомского городского округа                                                             Ю.В. Крупенин

Приложение № 1

к постановлению

главы Талдомского городского округа

- от  _____________ г.   № ___________

Муниципальная программа

Талдомского городского округа Московской области

«Экология и окружающая среда»

Паспорт муниципальной программы Талдомского городского округа

«Экология и окружающая среда»

- на 2023-2027 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянов М.М. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Талдомском городском округе и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения водных объектов и от размещения отходов производства и потребления. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
| Средства бюджета Московской области | 204 162,76 | 201 878,88 | 2 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | 254 030,00 | 254 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета городского округа | 44 641,04 | 35 641,04 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 502 833,80 | 491 549,92 | 11 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Итого |
|  | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» | Всего: в том числе: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» | Всего: в том числе: | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» | Всего: в том числе: | 2 283,88 | 2 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568,76 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 2 283,88 | 2 283,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 568,76 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» | Всего: в том числе: | 484 266,04 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 488 266,04 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 199 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 595,00 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 254 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 030,00 |
|  |  | Средства бюджета городского округа | 30 641,04 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 641,04 |
|  |  | Внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

3) планируемые целевые показатели реализации муниципальной программы (подпрограммы):

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды | Показатель госпрограммы | Ед. | х | х | х | х | х | х | Мероприятие 01. 01 Проведение анализов качества воды |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды | Отраслевой показатель | Человек | х |  |  |  |  |  | Мероприятие 03.01. Проведение выставок, семинаров, |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 03.02. Проведение «Дней защиты от экологической опасности» |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предотвращённый ущерб по результатам проведённого капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Приоритетный показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | Мероприятие 01. 03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |
| 2.2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения. | Показатель госпрограммы | Шт | х | х | х | х | х | х | Мероприятие 03.01. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| 2.3 | Предотвращённый ущерб по результатам проведённой реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Отраслевой показатель | тыс.руб. | х | х | х | х | х | х | Основное мероприятие 01.04 Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |
| 2.4 | Площадь прудов, подлежащая очистке | Показатель госпрограммы | Шт. | х | х | х | х | х | х | Основное мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора |
| 3 | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | х | х | х | х | х | х | Мероприятие 01.16 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов |
| 4 | Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект) | Шт. | 1 | 1 | х | х | х | х | Мероприятие G1.01 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
| 4.2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе: | Приоритетный показатель Национальный проект (Региональный проект) | Тыс. чел. | х | 12,8 | х | х | х | х | Мероприятие G1.01 Реализация Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде " |
| 4.3 | Полигон ТКО «Талдомский» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | Отраслевой | процент | х | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.02 Содержание дорог на полигоне ТКО |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.03 Обеспечение охраны территории полигона ТКО |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.04 Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.07 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (БЕСФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной очистной обраноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО |
|  |  |  |  |  | х | х | х | х | х | Мероприятие 02.09 Вывоз и уничтожение фильтрата/фильтрата концентрированного с полигона ТКО |

4) планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы):

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Итого 2023 год | В том числе по кварталам: |  |  |  | 2024 год |  | 2025 год |  | 2026 год |  | 2027 год |  |
|  |  |  |  |  | I | II | III | IV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 |  | 13 |  | 14 | 15 |
| 1 | Подпрограмма 1«Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество водных объектов, в отношении которых проведены мероприятия по исследованиям | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | Мероприятие 01. 01 Проведение анализов качества воды |
| 1.2 | Количество проведенных экологических мероприятий | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | Мероприятие 03.01. Проведение выставок, семинаров, |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  |  | х | Мероприятие 03.02. Проведение «Дней защиты от экологической опасности» |
| 2 | Подпрограмма 2 «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Завершен капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 01. 03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |
| 2.2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения. | Га | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 03.01. Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| 2.3 | Реконструированы гидротехнические сооружения, находящиеся в муниципальной собственности | Ед. | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Основное мероприятие 01.04 Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |
| 2.4 | Площадь прудов, подлежащая очистке | Га | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Основное мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора |
| 3 | Подпрограмма 4 «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Ликвидированы отходы на лесных участках в составе земель лесного фонда | куб. м. | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 01.16 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов |
| 4 | Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Ликвидированы наиболее опасные объекты накопленного экологического вреда окружающей среде | ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие G1.01 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |
| 4.2 | Количество мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | шт. | х | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 02.02 Содержание дорог на полигоне ТКО |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Мероприятие 02.03 Обеспечение охраны территории полигона ТКО |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.04 Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.07 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (БЕСФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной очистной обраноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО |
|  |  |  |  | х | х | х | х | х | х | х |  | х |  | х |  | Мероприятие 02.09 Вывоз и уничтожение фильтрата/фильтрата концентрированного с полигона ТКО |

5) методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество проведенных исследований состояния окружающей среды |  | Показатель определяется по результатам реализации мероприятий по исследованию состояния окружающей среды. Источником информации являются акты сдачи-приемки выполненных работ по контрактам, а также отчеты о проведенных исследованиях. | Акты выполненных работ | Представляется ежегодно |
| 1.2 | Численность населения, участвующего в мероприятиях по формированию экологической культуры и образования населения в сфере защиты окружающей среды |  | Показатель рассчитывается по формуле: Cnas=Ca+Cs+Ch+Cэ Где , Ca-количество участников акции по посадке леса; Cs – количество студентов получившие стипендии по целевому обучению; Ch – количество школьников, победители и призеры слетов, конкурсов, выставок; Cэ-количество участников экологических мероприятий | Акты сдачи-приемки выполненных работ, а также отчеты о мероприятиях. | Представляется ежегодно |
| 22 | Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |
| 2.1 | Предотвращённый ущерб по результатам проведённого капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Шт. | Показатель рассчитывается как совокупный размер предотвращенного ущерба в результате проведенного капитального ремонта ГТС | Акты выполненных работ | Ежегодно до 10 числа года, следующего за отчетным |
| 2.2 | Количество водных объектов, на которых выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения | Шт. | Показатель рассчитывается нарастающим итогом с 2021 года как сумма водных объектов, на которых в отчетном периоде выполнены комплексы мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов. | Акты выполненных работ | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2.3 | Предотвращённый ущерб по результатам проведённой реконструкции гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности | Шт. | Показатель рассчитывается как совокупный размер предотвращенного ущерба в результате проведенной реконструкции ГТС | Акты выполненных работ | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2.4 | Площадь прудов, подлежащая очистке | га | Значение определяется согласно актам выполненных работ | Акты выполненных работ | Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 3 | Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля ликвидированных отходов, на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, в общем объеме обнаруженных отходов | Процент | Cно = Nно / Nобщ x 100%, где: Cно - доля ликвидированных отходов от объема отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования; Nно - объем ликвидированных отходов, куб. м; Nобщ - объем отходов, подлежащих ликвидации в пределах выделенного финансирования, куб. м | Заполняется муниципальным образованием | Ежеквартально |
| 34 | Подпрограмма V «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |
| 4.1 | Количество ликвидированных наиболее опасных объектов накопленного вреда окружающей среде | Шт. | Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 4.2 | Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией и рекультивацией объектов накопленного вреда окружающей среде | Тыс. чел. | Устанавливается в соответствии с региональным проектом «Чистая страна», достижение по итогам завершения работ по рекультивации полигонов ТКО | Акты выполненных работ | Ежегодно |
| 4.3 | Процент реализации мероприятий по содержанию и эксплуатации объекта размещения отходов, в том числе по утилизации фильтрата и обеспечению работ, связанных с обезвреживанием биогаза, в объеме, определенном соглашением о предоставлении субсидии | процент | Показатель рассчитывается по формуле: ПРОJ = ИОМj / ОМj * 100 %, где: ПРОJ - процент реализованных мероприятий предусмотренный в отношении j-го объекта. ОМj - объем мероприятий предусмотренных Соглашением в отношении j-го объекта; ИОМj - исполненный объем мероприятий предусмотренный в отношении j-го объекта (в том (утилизация фильтрата и обеспечение работ, связанных с обезвреживанием биогаза). | Акты выполненных работ в соответствии с муниципальным контрактом. | Ежегодно |

* Мероприятие предусматривают те муниципальные образования, которые участвуют в национальном проекте «Экология» федеральных проектов «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»

6) перечень мероприятий подпрограммы:

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования |  | Всего (тыс. руб.) |  | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2022 год | 2023 год |  | 2024 год |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Проведение обследований состояния окружающей среды |  | Итого | 4 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 4 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 2 | Мероприятие 01.01 Проведение анализов качества воды |  | Итого | 4 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 4 000,00 |  | 2 000,00 |  | 2 000,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 3 | Мероприятие 01.02 Осуществление экологического мониторинга (озеленение) |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 4 | Мероприятие 01.03. Проведение наблюдений за состоянием и загрязнением окружающей среды |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 5 | Мероприятие 01.04 Оснащение оборудованием для обеспечения участия в осуществлении государственного мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 6 | Основное мероприятие 02 Организация, охрана и использование особо охраняемых природных территорий |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 7 | Мероприятие 02.01 Изготовление и установка щитов на границах особо охраняемых природных территорий, информирующих о видах деятельности, запрещенных на таких территориях |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 8 | Мероприятие 02.02 Осуществление мероприятий по охране и воспроизводству объектов животного мира на территории городского округа |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 9 | Мероприятие 02.03 Обустройство родников |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 10 | Мероприятие 02.04 Проведение мероприятий в области охраны окружающей среды на особо охраняемых природных территориях местного значения (проведение работ по очистке ООПТ от мусора) |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 11 | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 12 | Мероприятие 03.01 Проведение выставок, семинаров |  | Итого | 1 000,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 1 000,00 |  | 500,00 |  | 500,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| 13 | Мероприятие 03.02 Проведение «Дней защиты от экологической опасности» |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Основное мероприятие 01 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по берегоукреплению |  | Итого | 5 000,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5 000,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 15 | Мероприятие 01.01 Разработка необходимой документации для эксплуатации гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования |  | Итого | 5 000,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 5 000,00 |  | 2 500,00 |  | 2 500,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 16 | Мероприятие 01.02 Проведение текущего ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципального образования, в том числе разработка проектной документации |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 | Мероприятие 01.03 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 17 | Мероприятие 01.04 Реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 18 | Мероприятие 01.05 Обследование и содержание гидротехнических сооружений |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 19 | Мероприятие 01.06 Устранение дефектов, влияющих на эксплуатацию ГТС |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 20 | Мероприятие 01.07 Выкашивание газонов |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 21 | Мероприятие 01.08 Расходы на уборку мусора |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 22 | Основное мероприятие 03 Ликвидация последствий засорения водных объектов |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 23 | Мероприятие 03.01 Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 24 | Мероприятие 03.02 Исследования загрязнения водных объектов, находящихся в муниципальной собственности |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 25 | Мероприятие 03.03 Проведение работ по очистке прудов от мусора |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма IV «Развитие лесного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Основное мероприятие 01 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений |  | Итого | 4 568,76 |  | 2 283,88 |  | 2 283,88 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 568,76 |  | 2 283,88 |  | 2 283,88 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 27 | Мероприятие 01.01 Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 28 | Мероприятие 01.02 Эксплуатация лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 29 | Мероприятие 01.03 Устройство противопожарных минерализованных полос |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 30 | Мероприятие 01.04 Проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания лесных горючих материалов |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 31 | Мероприятие 01.05 Прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 31 | Мероприятие 01.06 Установка шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 32 | Мероприятие 01.07 Установка и размещение стендов, знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 33 | Мероприятие 01.08 Естественное лесовосстановление (содействие естественному лесовосстановлению) путем минерализации поверхности почвы на местах планируемых рубок спелых и перестойных насаждений и на вырубках |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |
| 34 | Мероприятие 01.16 Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации таких отходов |  | Итого | 4 568,76 |  | 2 283,88 |  | 2 283,88 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 4 568,76 |  | 2 283,88 |  | 2 283,88 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
| 35 | Основное мероприятие 03 Выполнение образовательной, просветительской, опытно-исследовательской работы, способствующей профессиональной ориентации, занятости школьников и молодого поколения в системе лесного хозяйства |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
| 35 | Мероприятие 03.01 Обеспечение деятельности школьных лесничеств |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 37 | Основное мероприятие 04 Вовлечение населения в мероприятия по охране леса |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
| 38 | Мероприятие 04.01 Организация и проведение акций по посадке леса |  | Итого | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| Подпрограмма 5 «Ликвидация накопленного вреда окружающей среде» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Основное мероприятие 01. Финансовое обеспечение расходов, направленных на осуществление полномочий в области обращения с отходами |  | Итого | 8 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 42 | Мероприятие 01.01 Разработка проектной документации на ликвидацию несанкционированных свалок |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 43 | Мероприятие 01.02 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов и нарушенных земель |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 44 | Мероприятие 01.03 Осуществление технического надзора и авторского надзора |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 45 | Мероприятие 01.04 Ликвидация несанкционированных свалок |  | Итого | 8 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 8 000,00 |  |  | 4 000,00 |  | 4 000,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 46 | Мероприятие 01.05 Организация деятельности по утилизации, обезвреживанию твердых коммунальных отходов Основное мероприятие 02 |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 47 | Основное мероприятие 02 Эксплуатация закрытых полигонов твердых коммунальных отходов после завершения технической части рекультивации |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 48 | Мероприятие 02.01 Содержание газона на полигоне ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 49 | Мероприятие 02.02 Содержание дорог на полигоне ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 50 | Мероприятие 02.03 Обеспечение охраны территории полигона ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 51 | Мероприятие 02.04 Отбор проб, проводимый на территории полигона ТКО, и расходы за обработку данных лабораторных исследований, осуществляемых в пострекультивационный период на полигоне ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 52 | Мероприятие 02.05 Обеспечение оплаты расходов на энергоснабжение полигона ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 53 | Мероприятие 02.06 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (ФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 54 | Мероприятие 02.07 Обслуживание установки обезвреживания горючих газов («свалочный газ»), расположенной на полигоне ТКО (БЕСФАКЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА) |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 55 | Мероприятие 02.08 Обслуживание модульной локальной очистной обраноосмотической станции очистки загрязненных стоков, расположенной на полигоне ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 56 | Мероприятие 02.09 Вывоз и уничтожение фильтрата/фильтрата концентрированного с полигона ТКО |  | Итого | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 57 | Основное мероприятие G1 "Чистая страна" |  | Итого | 477 500,20 |  |  | 477 500,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 595,00 |  |  | 199 595,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 254 030,00 |  |  | 254 030,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 23 875,20 |  |  | 23 875,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0,00 |  |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| 58 | Мероприятие G1.01. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде |  | Итого | 477 500,20 |  |  | 477 500,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 | Отдел ЖКХ |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 199 595,00 |  |  | 199 595,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 254 030,00 |  |  | 254 030,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа | 23 875,20 |  |  | 23 875,20 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2026 год взят условно. В соответствии  
с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).

Здесь и далее – в целях формировании структуры типовой муниципальной программы (подпрограммы) 2027 год взят условно. В соответствии  
с письмом Минфина России от 29.12.2016 № 06-04-11/01/79142 муниципальные программы рекомендуется утверждать на долгосрочный период (более 6 лет).