ГЛАВА

Талдомского муниципального района Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2016 года №3588

Об утверждении муниципальной программы

Талдомского муниципального района

«Развитие информационно-коммуникационных

технологий и повышение эффективности

предоставления государственных

и муниципальных услуг

Талдомского муниципального района

Московской области

на 2017 – 2021 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации  и на основании постановлений главы Талдомского муниципального района  от 11.09.2015 года №1772 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского муниципального района», от 28.11.2016 года №3301 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Талдомского муниципального района»

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского муниципального района «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг Талдомского муниципального района Московской области на 2017 – 2021 годы».

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского муниципального района Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления в газете «Заря» и размещение на официальном сайте администрации Талдомского муниципального района в сети Интернет.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы – начальника управления делами Талдомского муниципального района М. А. Любшева.

Глава Талдомского муниципального района                                                В.Ю.Юдин

|  | УТВЕРЖДЕНА постановлением от 29.12.2016г. № 3588 |
| --- | --- |

Муниципальная программа Талдомского муниципального района Московской области  «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

Перечень обозначений и сокращений,

используемых в муниципальной программе Талдомского муниципального района Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» и в подпрограммах в составе муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг»

| Обозначение | Расшифровка |
| --- | --- |
| ОМСУ муниципальных образований Московской области | Органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области |
| ГРБС | Главный распорядитель бюджетных средств |
| МФЦ | Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг |
| ИС | Информационные системы Московской области |
| ОСПО | Общесистемное программное обеспечение |
| ЕИТИ | Единая информационно-телекоммуникационная инфраструктура |
| ГАС «Управление» | Государственная автоматизированная система «Управление» |
| ЕИТО | Единая инфраструктура информационно-технологического обеспечения |
| ЕИМТС | Единая интегрированная мультисервисная телекоммуникационная сеть |
| ЕИАС ЖКХ МО | Единая информационно-аналитическая система в сфере жилищно-коммунального хозяйства Московской области |
| МСЭД | Система межведомственного электронного документооборота |
| ЕАСУЗТ | Единая автоматизированная система управления закупками Московской области/единой автоматизированной системы управления закупками и торгами Московской области |
| ЕИСУГИ | Единая информационная система в сфере управления государственным и муниципальным имуществом Московской области |
| ЦИОГВ Московской области | Центральные исполнительные органы государственной власти Московской области |
| ГО Московской области | Государственные органы Московской области |
| ЕИСОУ | Единая информационная система оказания государственных и муниципальных услуг Московской области |

- 1. Паспорт муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы - начальник управления делами Талдомского муниципального района Московской области Любшев М. А. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Цель муниципальной программы | Развитие информационного общества в Талдомском муниципальном районе Московской области, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области»; Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг». |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средства бюджета Талдомского муниципального района | 103130,0 | 20380,0 | 20605,0 | 20665,0 | 20715,0 | 20765,0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 3330,0 | 1185,0 | 2145,0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 106460,0 | 21565,0 | 22750,0 | 20665,0 | 20715,0 | 20765,0 |
| Основные результаты реализации муниципальной программы |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением |  | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |  | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  | 70% | 70% | 80% | 80% | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |  | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |  | 50% | 70% | 80% | 90% | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |  | 12,9 шт. | 13,0 шт. | 13,1 шт. | 13,2 шт. | 13,3 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории Талдомского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел. |  | 2 шт. | 2,5 шт. | 2,75 шт. | 3 шт. | 3,1 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. |  | 1,5 шт. | 2 шт. | 2,25 шт. | 2,5 шт. | 2,75 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |  | 75% | 80% | 85% | 90% | 90% |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ |  | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  | 92 % | 92,5 % | 93 % | 93,5 % | 94 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ |  | 13 минут | 12,5 минут | 12 минут | 11,5 минут | 11 минут |

- 2. Общая характеристика сферы муниципального управления Талдомского муниципального района Московской области, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития

- 2.1. Общая характеристика сферы муниципального управления Талдомского муниципального района Московской области

Современная ситуация в сфере муниципального управления в Российской Федерации характеризуется продолжением процессов формирования систем муниципального управления и местного самоуправления, основанных на разделении полномочий между уровнями власти, применении методов стратегического планирования, управления по результатам, увязке принятия бюджетных решений по целям и задачам, в первую очередь в рамках программно-целевого подхода.

- 2.2. Основные проблемы в сфере муниципального управления Московской области

Основными проблемами существующей системы предоставления государственных и муниципальных услуг как в целом на территории Российской Федерации и Московской области, так и на территории Талдомского муниципального района, являются:

- необходимость для заявителя обращаться в несколько органов федерального, областного и муниципального уровней и предоставлять большое количество документов, которые могут быть получены данными органами и организациями путем организации межведомственного информационного взаимодействия;

- возникновение коррупционных рисков в процессе получения государственных и муниципальных услуг при наличии нескольких инстанций в процессе предоставления услуг;

- недостаточное информирование граждан и организаций о порядке получения услуг и документах, необходимых для их получения;

- необходимость личного обращения в инстанции, риск неправильного оформления документов и высокая вероятность повторных обращений.

- 2.3. Инерционный прогноз развития сферы муниципального  управления Московской области

На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы, указывают результаты инерционного прогноза развития сферы муниципального управления Талдомского муниципального района.

Инерционный прогноз осуществлен по указанным приоритетным направлениям муниципального управления с использованием ключевых характеризующих показателей и коэффициентов изменения их значений, определенных на основе сложившейся динамики за последние три года. В качестве базовых параметров для формирования инерционного прогноза использованы были, прежде всего, целевые показатели Указа 601, характеризующие систему муниципального управления и задачи развития сферы муниципального управления на перспективу до 2021 года.

При инерционном сценарии развития сферы муниципального управления к 2021 году в Талдомском муниципальном районе прогнозируются целевые показатели, приведенные в данной программе.

- 3. Прогноз развития сферы муниципального управления Талдомского муниципального района Московской области с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем

- 3.1. Прогноз развития сферы муниципального управления Талдомского муниципального района Московской области с учетом реализации муниципальной программы, возможные варианты решения проблем

- Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере муниципального  управления Талдомского муниципального района в целом в сфере муниципального управления происходят процессы, которые представляют собой проблемы для Талдомского муниципального района и требуют принятия соответствующих мер. Среди них:

стремительное проникновение информационных технологий в различные сферы деятельности, требующее формирования и использования современных информационных систем и ресурсов, в том числе для обеспечения эффективного межведомственного взаимодействия, а также открытость деятельности органов местного самоуправления для граждан и организаций;

повышение качества и доступности муниципальных услуг, предоставляемых администрацией Коломенского района, внедрение процедур по оценке качества предоставляемых услуг потребителями - гражданами и организациями, формирование сети МФЦ, обеспечение доступа потребителей к муниципальным услугам в электронной форме;

Реализация программных мероприятий по целям и задачам в период с 2017 по 2021 год обеспечит минимизацию усугубления существующих проблем, даст возможность Талдомскому муниципальному району выйти на целевые параметры развития и решение задач.

- 3.2. Оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем

Сопоставление основных показателей, характеризующих развитие проблем в сфере муниципального управления, к 2021 году по двум сценариям - инерционному и программно-целевому является основанием для выбора в качестве основного сценария для решения задач в сфере муниципального управления на перспективу до 2021 года программно-целевого сценария. Решение задач в сфере муниципального управления позволит достичь планируемые целевые значения показателей за счет комплексного подхода в их решении и оптимального планирования ресурсов на реализацию необходимых мероприятий по заданным параметрам целей и задач в соответствующих подпрограммах.

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации муниципальной программы под воздействием соответствующих внешних и внутренних факторов.

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации муниципальной  программы:

не достижение целевых значений показателей результативности муниципальной программы к 2021  году;

невыполнение мероприятий в установленные сроки по причине несогласованности действий муниципальных заказчиков подпрограмм и исполнителей мероприятий подпрограмм;

снижение объемов финансирования мероприятий муниципальной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Талдомского муниципального района или неполное предоставление средств из запланированных источников в соответствующих подпрограммах;

неэффективное и/или неполное использование возможностей и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы информационно-коммуникационных технологий, информационных систем и ресурсов;

технические и технологические риски, в том числе по причине несовместимости информационных систем;

методологические риски, связанные с отсутствием методических рекомендаций по применению федеральных законодательных и нормативных правовых актов в сфере муниципального управления;

организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Риск не достижения конечных результатов муниципальной программы минимизируется формированием процедур мониторинга показателей задач подпрограмм, включая промежуточные значения показателей по годам реализации муниципальной  программы.

Минимизация риска не согласованности действий участников муниципальной программы осуществляется в рамках оперативного взаимодействия муниципального заказчика муниципальной программы, координатора муниципальной программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в составе муниципальной программы.

Минимизация рисков недофинансирования из бюджетных и других запланированных источников осуществляется путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов бюджета Талдомского муниципального района, учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий подпрограмм в ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установленном порядке о перераспределении средств между подпрограммами. На минимизацию наступления финансового риска направлены также меры в составе подпрограмм, определяющие изменение значений целевых показателей в зависимости от реализации отдельных мероприятий при снижении/увеличении объемов финансирования в пределах 5 процентов относительно общего объема запланированных в соответствующей подпрограмме финансовых средств на ее реализацию.

Для обеспечения эффективного и полного использования возможностей, предоставляемых информационно-коммуникационными технологиями, в программу включены мероприятия централизованного обеспечения ИКТ ресурсами, а также муниципального заказчика муниципальной программы. Также для минимизации рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квалификации муниципальных служащих, популяризации среди населения информационных технологий.

Технические и технологические риски минимизируются на основе применения в ходе разработки и внедрения информационно-коммуникационных систем, современных технологий и стандартов разработки ИКТ решений, организации управления техническими мероприятиями по разработке и внедрению ИС, привлечения квалифицированных исполнителей, а также на основе проведения экспертизы предлагаемых решений в ключе требований к ИС Талдомского муниципального района.

- 4. Перечень подпрограмм и краткое описание подпрограмм муниципальной программы

Достижение целевых значений показателей в рамках программно-целевого сценария осуществляется посредством реализации двух подпрограмм.

Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области» (далее – Подпрограмма 1).

Направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области и доступности государственных и муниципальных услуг для физических и юридических лиц на территории Талдомского муниципального района Московской области, рост доступности и качества предоставляемых образовательных услуг на территории Талдомского муниципального района Московской области.

Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – Подпрограмма 2).

Направлена на повышение эффективности деятельности ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области по оптимизации и предоставлению государственных и муниципальных услуг на территории Талдомского муниципального района Московской области, в том числе по принципу «одного окна» в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг Талдомского муниципального района Московской области.

- 5. Описание цели муниципальной программы

Цель муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» – повышение информационного общества в Талдомском муниципальном районе Московской области, повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг населению Талдомского муниципального района Московской области.

Для достижения цели муниципальной программы планируется решение проблем социально-экономического развития Талдомского муниципального района Московской области посредством реализации подпрограмм.

В результате реализации подпрограмм достигаются следующие конечные результаты:

совершенствование системы государственного и муниципального управления Московской области;

снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг в Талдомском муниципальном районе Московской области;

внедрение в деятельность ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области эффективных информационных технологий и современных методов управления;

внедрение и развитие информационных систем и информационных ресурсов Московской области, обеспечивающих эффективное взаимодействие ЦИОГВ и ГО Московской области с ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области, населением и организациями.

Достижение цели муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы осуществляется посредством реализации комплекса мероприятий, входящих в состав соответствующих подпрограмм и взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам.

Перечни мероприятий приведены в соответствующих подпрограммах муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг».

- 6. Обобщенная характеристика основных мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» представляют собой совокупность мероприятий, входящих в состав подпрограмм. Подпрограммы и включенные в них основные мероприятия, представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных текущих и перспективных целей и задач в сфере муниципального управления Талдомского муниципального района Московской области. Муниципальная программа построена по схеме, включающей два блока основных мероприятий – две подпрограммы муниципальной программы.

Подпрограммой 1 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области;

создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области;

обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области;

обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ Талдомского муниципального района Московской области;

внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области;

развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Талдомского муниципального района Московской области;

развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи.

Подпрограммой 2 предусматривается реализация следующих основных мероприятий:

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории Талдомского муниципального района Московской области;

обеспечение деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг.

- 7. Планируемые результаты реализации муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области «Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017 2021 годы

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) |  | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показат-еля (на начало реализ-ации програм-мы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муницип-ального образования Московской области | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |  |  |  | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  |  |  |  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |  |  |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем |  |  |  | процент | 69 | 80 | 86 | 91 | 94 | 96 |
|  |  |  |  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единица | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории муниципального образования Московской области |  |  |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории муниципального образования Московской области |  |  |  | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
| 8. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |  |  |  | процент | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг* | процент | 91 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
|  |  |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | минута | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
|  |  |  |  | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  |  |  | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг | процент | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области

- 9. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Администрация Талдомского муниципального района является муниципальным заказчиком муниципальной программы, организует управление реализацией муниципальной программы и осуществляет взаимодействие с муниципальными заказчиками подпрограмм в составе муниципальной  программы, а также с ответственными лицами за выполнение мероприятий подпрограмм, обеспечивая:

планирование реализации муниципальной программы в ключе задач и целевых ориентиров муниципальной программы на соответствующий финансовый год;

формирование прогноза объемов средств, необходимых на реализацию мероприятий муниципальной программы, в том числе на централизованную закупку компьютеров, оргтехники, программного обеспечения, включая комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию, для нужд администрации Талдомского муниципального района;

осуществление централизованных закупок АРМ, оргтехники и программного обеспечения для нужд администрации Талдомского муниципального района, включая комплектующие и расходные материалы на их эксплуатацию для вновь приобретаемой техники;

осуществляет на условиях, определяемых муниципальными контрактами, заключаемыми между муниципальным заказчиком мероприятий Подпрограммы и исполнителями мероприятий, определяемыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для  муниципальных нужд;

заключение соглашений (договоров);

мониторинг целевых значений показателей муниципальной программы и показателей мероприятий муниципальной программы;

осуществление анализа и оценки фактически достигаемых значений показателей муниципальной программы в ходе ее реализации и по итогам отчетного периода;

осуществление ежегодной оценки результативности и эффективности мероприятий муниципальной программы и подпрограмм в ее составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с утвержденным порядком.

контроль реализации мероприятий муниципальной программы в ходе ее реализации и подпрограмм в ее составе;

внесение в соответствии с Порядком предложений о корректировке параметров муниципальной программы;

информационное сопровождение реализации муниципальной программы.

Получателями средств бюджета Талдомского муниципального района являются исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы, которые обеспечивают их целевое использование.

Исполнители мероприятий муниципальной программы и мероприятий подпрограмм в составе муниципальной программы готовят и представляют соответственно муниципальному заказчику муниципальной программы и муниципальным заказчикам подпрограмм отчеты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

Муниципальные заказчики подпрограмм в составе муниципальной программы предоставляют информацию, отчеты и аналитические справки о ходе и результатах реализации мероприятий соответствующих подпрограмм в администрацию Талдомского муниципального района в соответствии с Порядком.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации муниципальной программы и ее результатов администрация Талдомского муниципального района размещает на своем официальном сайте информацию о муниципальной программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации муниципальной программы по годам ее реализации.

Организацию реализации и контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных Подпрограммой, осуществляет муниципальный заказчик.

- 10. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется Министерством государственного управления информационных технологий и связи Московской области.

Ответственность за реализацию муниципальной программы и обеспечение достижения значений количественных и качественных показателей эффективности реализации муниципальной программы несет муниципальный заказчик муниципальной программы (Администрация Талдомского муниципального района Московской области).

Администрация Талдомского муниципального района Московской области представляет оперативный, годовой и итоговый отчеты в порядке и по формам, предусмотренным Порядком.

В целях подготовки отчетов Администрации Талдомского муниципального района Московской области, ответственные за выполнение мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) - направляют муниципальному заказчику муниципальной программы, и вносят в систему ГАС «Управление»:

1. Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

a) оперативный отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы по форме согласно таблице 1 к настоящему разделу и оценку результатов реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно таблице 2 к настоящему разделу, которые содержат:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий.

2. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным периодом, годовой отчет о выполнении мероприятий муниципальной программы по форме согласно таблице 4 к настоящему разделу и оценку результатов реализации мероприятий муниципальной программы по форме согласно таблице 2 к настоящему разделу.

3. Раз в 3 года комплексный отчёт о выполнении мероприятий муниципальной программы не позднее 15 марта года, следующего за отчётным, по форме согласно таблице 5 к настоящему разделу.

Годовой и комплексный отчеты о реализации муниципальной программы должны содержать:

1) аналитическую записку, в которой указывается:

степень достижения запланированных результатов и намеченных целей муниципальной программы и подпрограмм;

общий объем фактически произведенных расходов, всего и в том числе по источникам финансирования;

2) таблицу, в которой указываются:

данные об использовании средств бюджета Талдомского муниципального района Московской области и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по каждому программному мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по мероприятиям, не завершённым в утвержденные сроки, причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации.

По показателям, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

Таблица 1

Форма

оперативного отчета о выполнении мероприятий

муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

за январь - _____________ 20__ года

Ответственный за выполнение мероприятий ___________________________________________________________

Источник финансирования __________________________________________________________________________

(бюджет Талдомского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, другие источники)

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирования на 20__ год (тыс. руб.) | Выполнено* (тыс. руб.) | Профинансировано** (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в «Дорожных картах» | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

*стоимость выполненных программных мероприятий

**кассовые расходы

Таблица 2

Форма

оценки результатов реализации мероприятий

муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

подпрограммы___________________________________________

(наименование подпрограммы)

за 20___ год

| № п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Фактический объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  |  | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) | Еди-ница изме-рения | Базовое значение задачи/ показателя (на начало реализации муниципальной программы) | Плани-руемое значение задачи/ показателя на 20___ | Достиг-нутое значение задачи/ показателя за 20___ | Причины невыполне-ния/ несвоевре-менного выполнения/ текущая стадия выполнения/ предложения по выполнению |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муниципального образования Московской области | Бюджет Московской области | Другие источники (в разрезе) | Бюджет Талдомского муниципального района Московской области | Бюджет Московской области | Другие источники (в разрезе) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |
| 2. | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Показатель 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ... |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Форма

годового отчета о выполнении

муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

за 20__ год

Ответственный за выполнение мероприятий ___________________________________________________________

Источник финансирования __________________________________________________________________________

(бюджет Талдомского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, другие источники)

| Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Объем финансирова- ния на 20__ год (тыс. руб.) | Фактическое финансирование (тыс. руб.) | Степень и результаты выполнения мероприятия в соответствии с перечнем стандартных процедур, указанных в «Дорожных картах» | Причины невыполнения/ несвоевременного выполнения/ текущая стадия выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |
| Основное мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

Таблица 4

Форма

комплексного отчета о выполнении муниципальной программы Талдомского муниципального района Московской области

«Развитие информационно-коммуникационных технологий и повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

Ответственный за выполнение мероприятий __________________________________________________________

Источник финансирования _________________________________________________________________________

(бюджет Талдомского муниципального района Московской области, бюджет Московской области, другие источники)

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия (с указанием порядкового номера) | Финансирование по годам реализации, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1-й год реализации |  | 2-й год реализации |  | 3- год реализации |  | n-й год реализации |  | Всего |  |
|  |  | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование | Плановый объем финансирования | Фактическое финансирование |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание. Форма заполняется по каждому источнику финансирования отдельно по годам реализации муниципальной программы.

11. Подпрограмма 1 «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области»

11.1 Паспорт подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области»

| Муниципальный заказчик программы |  | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1 программы |  |  |  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчетный (базовый период) 2016 год | 2017 год |  | 2018 год |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  | 95% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Задача 2 программы |  |  |  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 95% | 96% |  | 97% |  |  | 98% |  | 99% |  | 100% |  |
| Задача 3 программы |  |  |  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75% | 80% |  | 85% |  |  | 90% |  | 95% |  | 100% |  |
| Задача 4 программы |  |  |  | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 69% | 80% |  | 86% |  |  | 91% |  | 94% |  | 96% |  |
| Задача 5 программы |  |  |  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  |
| Задача 6 программы |  |  |  | Улучшение качества покрытия сетями и подвижной радиотелефонной связи на территории ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 75% | 80% |  | 85% |  |  | 90% |  | 90% |  | 90% |  |
| Задача 7 программы |  |  |  | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 70% | 75% |  | 80% |  |  | 85% |  | 90% |  | 90% |  |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам: | Наименование подпрограммы | Главный распорядитель бюджетных средств (далее – ГРБС) | Источник финансирования |  |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого |
|  | Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области | Всего по всем ГРБС Подпрограммы | Всего, в том числе: |  |  | 2315 |  | 3500 | 1145 |  | 1465 |  | 1515 |  | 9940 |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области |  |  | 1130 |  | 1355 | 1145 |  | 1465 |  | 1515 |  | 6610 |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 1185 |  | 2145 |  |  |  |  |  |  | 3330 |
|  |  | Талдомский муниципальный район Московской области | Всего, в том числе: |  |  | 2315 |  | 3500 | 1145 |  | 1465 |  | 1515 |  | 9940 |
|  |  |  | средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области |  |  | 1130 |  | 1355 | 1145 |  | 1465 |  | 1515 |  | 6610 |
|  |  |  | Другие источники |  |  | 1185 |  | 2145 |  |  |  |  |  |  | 3330 |
|  |  | Московская область | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации программы |  |  |  |  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением |  |  |  |  |  |  |  | 96% | 97% |  | 98% |  | 99% |  | 100% |
| Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи |  |  |  |  |  |  |  | 95% | 95% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме |  |  |  |  |  |  |  | 60% | 70% |  | 80% |  | 80% |  | 80% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |  |  |  |  |  |  |  | 80% | 85% |  | 90% |  | 95% |  | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |  |  |  |  |  |  |  | 50% | 70% |  | 80% |  | 90% |  | 100% |
| Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с |  |  |  |  |  |  |  | 100% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |
| Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  |  |  |  |  |  | 12,9 шт. | 13,0 шт. |  | 13,1 шт. |  | 13,2 шт. |  | 13,3 шт. |
| Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. |  |  |  |  |  |  |  | 2 шт. | 2,5 шт. |  | 2,75 шт. |  | 3 шт. |  | 3,1 шт. |
| Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи |  |  |  |  |  |  |  | 1,5 шт. | 2 шт. |  | 2,25 шт. |  | 2,5 шт. |  | 2,75 шт. |

## 11.2. Описание задач подпрограммы

Задачи Подпрограммы соответствуют национальным приоритетам использования информационных технологий в деятельности государственных и муниципальных органов и организаций.

В рамках Подпрограммы предусматривается решение следующих основных задач:

1) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой;

2) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой;

3) увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации;

4) обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем;

5) повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области;

6) развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории Московской области;

7) обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой предусматривается оснащение рабочих мест работников ОМСУ муниципального образования Московской области современным компьютерным и сетевым оборудованием, организационной техникой, локальными прикладными программными продуктами, общесистемным и прикладным программным обеспечением, а также их подключение к локальным вычислительным сетям (при необходимости) в соответствии с едиными стандартами, требованиями и нормами обеспечения. Также в рамках решения данной задачи обеспечивается техническое обслуживание и работоспособность уже имеющегося оборудования.

В рамках обеспечения ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой, а также региональными информационными инфраструктурными системами общего пользования предусматривается подключение ОМСУ муниципального образования Московской области, включая организации и учреждения, находящихся в её ведении, к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках увеличения доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации предусматривается приобретение услуг по защите информации и аттестации на соответствие требованиям по безопасности информации информационных систем (декларации о соответствии требованиям по безопасности персональных данных), приобретение, установка и настройка средств защиты информации, в том числе криптографических (шифровальных) средств защиты информации, приобретение антивирусного программного обеспечения, а также средств электронной подписи работникам ОМСУ муниципального образования Московской области в соответствии с установленными требованиями.

В рамках обеспечения использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем предусматривается решение задач, связанных с управлением бюджетным процессом, финансами, в том числе централизованного ведения бухгалтерского учета и отчетности, с управлением кадрами, имуществом, закупками и проведением различных видов торгов, с организацией электронного документооборота и делопроизводства, мониторингом социально-экономического развития Московской области, с развитием портала государственных и муниципальных услуг (функций) Московской области, с увеличением количества доступных на нем информационно-справочных сервисов для населения, количества государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, с развитием системы электронного взаимодействия региональных ведомств с ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящимися в её ведении организациями и учреждениями при оказании соответствующих услуг. В рамках указанной задачи также планируется обеспечить возможность записи через сеть Интернет на конкретное время приема в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения услуг, а также возможность оплаты через сеть Интернет основных пошлин, штрафов и сборов. и других задач.

В рамках повышения уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области планируется увеличение скорости доступа дошкольных учреждений школ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет до единого рекомендуемого уровня, выравнивание уровня оснащения школ современными аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими возможность использования новых технологий и электронных образовательных ресурсов в учебном процессе.

В рамках улучшения качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи на территории ОМСУ муниципального образования Московской области планируется оказывать содействие в обеспечении доступности современных услуг подвижной радиотелефонной связи для удовлетворения потребностей населения ОМСУ муниципального образования Московской области.

В рамках улучшения обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области планируется обеспечение жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений возможностью пользования услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи.

## 11.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы.

Сегодняшний уровень развития информационно-телекоммуникационных технологий в ОМСУ муниципального образования Московской области не обеспечивает полноценного доступа к информационно-коммуникационным сервисам ОМСУ муниципального образования Московской области и в целом не позволяет использовать преимущества высоких технологий во многих сферах общественных отношений.

Мероприятия данной подпрограммы позволят вывести информационные - телекоммуникационные технологии в ОМСУ муниципального образования Московской области на новый уровень развития.

## 11.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках подпрограммы

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы развития информационно-коммуникационных технологий, реализуемых в рамках подпрограммы, обозначены в виде задач подпрограммы, каждая задача содержит мероприятия подпрограммы, направленные на их решения.

В рамках реализации мероприятий подпрограммы будут обеспечены следующие эффекты социально-экономического развития муниципального образования Московской области:

- Увеличение доли работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области, и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме до 80% в 2021 году;

- Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО до 100% в 2021 году;

- Увеличение доли муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет до 100% в 2021 году;

- Увеличение количества современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях ОМСУ муниципального образования Московской области до 19 шт. в 2021 году;

- Увеличение среднего количества установленных базовых станций операторов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. До 2,75шт В 2021 году;

- Увеличение доли многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи до 90% в 2021 году.

## 11.5. Перечень мероприятий программы

| №№ п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в 2016 году (тыс. рублей) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс. рублей) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача 1. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 500 | 3160 | 600 | 925 | 315 | 635 | 685 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 300 | 2460 | 300 | 525 | 315 | 635 | 685 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 200 | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие. Развитие и обеспечение функционирования базовой информационно-технологической инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 500 |  |  |  |  |  |  | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 300 | 2460 | 300 | 525 | 315 | 635 | 685 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 200 | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.1 | Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и ремонта компьютерного и сетевого оборудования, организационной техники, настройка и техническое сопровождение общесистемного программного обеспечения (далее – ОСПО), используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области, а также оказание справочно-методической и технической поддержки пользователей указанного оборудования и ОСПО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.2 | Приобретение прав использования на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области прикладного программного обеспечения, включая специализированные программные продукты, а также обновления к ним и права доступа к справочным и информационным банкам данных | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 200 | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области | Приобретение программного обеспечения |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 200 | 700 | 300 | 400 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 1.1.3 | Централизованное приобретение компьютерного оборудования с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техники | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 300 | 2460 | 300 | 525 | 315 | 635 | 685 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области | Замена вычислительной техники |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 300 | 2460 | 300 | 525 | 315 | 635 | 685 |  |  |
| 2. | Задача 2. Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 145 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 145 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1. | Основное мероприятие. Создание, развитие и обеспечение функционирования единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 145 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 145 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.1 | Подключение ОМСУ муниципального образования Московской области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования Московской области и обеспечения совместной работы в ней | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 145 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 145 | 290 | 145 | 145 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 2.1.2 | Создание, развитие и обеспечение функционирования единой инфраструктуры информационно-технологического обеспечения функционирования информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области (далее – ЕИТО) на принципах «частного облака», включая аренду серверных стоек на технологических площадках коммерческих дата-центров для размещения оборудования ЕИТО | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3. | Задача 3. Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 200 | 1360 | 250 | 1110 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 200 | 1360 | 250 | 1110 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Обеспечение защиты информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 200 | 1360 | 250 | 1110 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 200 | 1360 | 250 | 1110 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 3.1.1 | Приобретение, установка, настройка и техническое обслуживание сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного программного обеспечения, средств электронной подписи, а также проведение мероприятий по аттестации по требованиям безопасности информации ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 200 | 1360 | 250 | 1110 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области | Аттестация ИС |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 200 | 1360 | 250 | 1110 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4. | Задача 4. Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 980 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 980 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1. | Основное мероприятие. Обеспечение подключения к региональным межведомственным информационным системам и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 980 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 980 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.1 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.2 | Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 980 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0 | 980 | 490 | 490 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 4.1.3 | Развитие и сопровождение муниципальных информационных систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5. | Задача 5. Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1660 | 4150 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | Комитет по образованию Администрации Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 830 | 4150 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1. | Основное мероприятие. Внедрение информационных технологий для повышения качества и доступности образовательных услуг населению Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1660 | 4150 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | Комитет по образованию Администрации Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 830 | 4150 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области8 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.1 | Обеспечение муниципальных учреждений общего образования доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет в соответствии с требованиями, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 1660 | 4150 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 | Комитет по образованию Администрации Талдомского муниципального района Московской области | Увеличение скорости доступа в сеть Интернет |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 830 | 4150 | 830 | 830 | 830 | 830 | 830 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 5.1.2 | Приобретение современных аппаратно-программных комплексов для общеобразовательных организаций в муниципальном образовании Московской области, с учетом субсидии из бюджета Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Комитет по образованию Администрации Талдомского муниципального района Московской области | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Московской области |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Задача 6. Улучшение качества покрытия сетями и подвижной радиотелефонной связи на территории ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1 | Основное мероприятие. Развитие телекоммуникационной инфраструктуры в области подвижной радиотелефонной связи на территории муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1.1 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на земельных участках в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 6.1.2 | Создание условий для размещения радиоэлектронных средств на зданиях и сооружениях в границах муниципального образования | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Инвестиции операторов подвижной радиотелефонной связи |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7. | Задача 7. Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1. | Основное мероприятие. Развитие сети волоконно-оптических линий связи для обеспечения возможности жителей городских округов и муниципальных районов, городских и сельских поселений пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет не менее чем 2 операторами связи | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1.1 | Инвентаризация кабельной канализации на территории Московской области и постановка кабельной канализации на балансовый учет | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1.2 | Создание условий доступа операторам связи в многоквартирные дома и подключение подъездного видеонаблюдения | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 7.1.3 | Формирование реестра операторов связи, оказывающих услуги по предоставлению широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на территории Московской области | 2017-2021 | Итого, в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Администрация Талдомского муниципального района Московской области |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |

| Муниципальное образование Московской области | Источник финансирования | Итого | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе | 9940 | 2315 | 3500 | 1145 | 1465 | 1515 |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района Московской области | 6610 | 1130 | 1355 | 1145 | 1465 | 1515 |
|  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Другие источники | 3330 | 1185 | 2145 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 1
к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе
Московской области»

## Планируемые результаты реализации муниципальной программы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области»

| №№ п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение задачи (тыс. рублей) |  | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы) 2016 год | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет муницип-ального образования Московской области | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой |  |  |  | процент | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | процент | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой |  |  |  | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
|  |  |  |  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратных обеспечением | процент | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 3. | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации |  |  |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем |  |  |  | процент | 69 | 80 | 86 | 91 | 94 | 96 |
|  |  |  |  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и ее подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | процент | 90 | 95 | 95 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | процент | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 80 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и ее подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в ее ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в ее ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | процент | 0 | 50 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 5. | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Московской области |  |  |  | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области | единица | 12,8 | 12,9 | 13,0 | 13,1 | 13,2 | 13,3 |
| 6. | Улучшение качества покрытия сетями и подвижной радиотелефонной связи на территории ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  |  | процент | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | единица | 1 | 1,5 | 2 | 2,25 | 2,5 | 2,75 |
| 7. | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области |  |  |  | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | процент | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 90 |

Приложение № 2
к подпрограмме «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления
и создания благоприятных условий жизни
и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области»

## Методика расчета значений показателей эффективности реализации муниципальной подпрограммы «Развитие информационно-коммуникационных технологий для повышения эффективности процессов управления и создания благоприятных условий жизни и ведения бизнеса в Талдомском муниципальном районе Московской области»

| №№ п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |
|  | Обеспечение муниципального образования ОМСУ муниципального образования Московской области базовой информационно-технологической инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 1. Единица измерения – процент. |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями | где: – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных необходимым компьютерным оборудованием с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной техникой в соответствии с установленными требованиями; К – общее количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, нуждающихся в компьютерном оборудовании с предустановленным общесистемным программным обеспечением и организационной технике в соответствии с установленными требованиями, или уже обеспеченных таким оборудованием |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области единой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 2. Единица измерения – процент. |
|  | Доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением | где: n - доля информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности, обеспеченных требуемым аппаратным обеспечением R – совокупное значение мощностей аппаратного обеспечения в ОМСУ муниципального образования Московской области; K – совокупное значение требований информационных систем и ресурсов, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области в своей деятельности |
|  | Увеличение доли защищенных по требованиям безопасности информации информационных систем, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области, в соответствии с категорией обрабатываемой информации | где: n - доля информационных систем, используемых Администрацией Талдомского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; R - количество информационных систем, используемых Администрацией Талдомского муниципального района Московской области, обеспеченных средствами защиты информации соответствии с классом защиты обрабатываемой информации; K - общее количество информационных систем, используемых Администрацией Талдомского муниципального района Московской области, которые необходимо обеспечить средствами защиты информации в соответствии с классом защиты обрабатываемой информации |
|  | Доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз | где: n - доля персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; R - количество персональных компьютеров, используемых на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных антивирусным программным обеспечением с регулярным обновлением соответствующих баз; K - общее количество компьютерного оборудования, используемого на рабочих местах работников ОМСУ муниципального образования Московской области |
|  | Доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с установленными требованиями | где: n – доля работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; R – количество работников ОМСУ муниципального образования Московской области, обеспеченных средствами электронной подписи в соответствии с потребностью и установленными требованиями; K – общая потребность работников ОМСУ муниципального образования Московской области в средствах электронной подписи |
|  | Обеспечение использования в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области региональных и муниципальных информационных систем | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 4. Единица измерения – процент. |
|  | Доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием МСЭД и средств электронной подписи | где: – доля документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; R – количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения и направляемых исключительно в электронном виде с использованием межведомственной системы электронного документооборота Московской области и средств электронной подписи; К – общее количество документов служебной переписки ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений с ЦИОГВ и ГО Московской области, подведомственными ЦИОГВ и ГО Московской области организациями и учреждениями, не содержащих персональные данные и конфиденциальные сведения |
|  | Увеличение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме | где: – доля граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; R – численность граждан, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме; К – численность населения муниципального образования Московской области |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности | где: – доля ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, использующих региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области и их подведомственных учреждений, у которых внедрены региональные межведомственные информационные системы поддержки обеспечивающих функций и контроля результативности деятельности |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ | где: – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; R – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур с использованием ЕАСУЗ; K – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, участвующих в планировании, подготовке и проведении конкурентных процедур |
|  | Доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества | где: – доля ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; – количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений, использующих ЕИСУГИ для учета и контроля эффективности использования государственного и муниципального имущества; – общее количество ОМСУ муниципального образования Московской области, а также находящихся в их ведении организаций и учреждений |
|  | Доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО | где: – доля используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; – количество используемых в деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО; – общее количество информационно-аналитических сервисов ЕИАС ЖКХ МО |
|  | Повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования ОМСУ муниципального образования Московской области | где: n – повышение уровня использования информационных технологий в сфере образования Талдомского муниципального района Московской области; – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Талдомского муниципального района Московской области; k – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях Талдомского муниципального района Московской области |
|  | Доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с; для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с | где: – доля муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; R – количество муниципальных учреждений общего образования, обеспеченных доступом в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости: для организаций дошкольного образования – не менее 2 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в городских поселениях, – не менее 50 Мбит/с, для общеобразовательных организаций, расположенных в сельских поселениях, – не менее 10 Мбит/с; K – общее количество муниципальных учреждений общего образования муниципального образования Московской области |
|  | Количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях ОМСУ муниципального образования Московской области | где: – количество современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет) на 100 обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области; R – количество используемых в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области современных компьютеров (со сроком эксплуатации не более семи лет); K – количество обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования Московской области |
|  | Улучшение качества покрытия сетями и подвижной радиотелефонной связи на территории ОМСУ муниципального образования Московской области | где: n – улучшение качества покрытия сетями подвижной радиотелефонной связи территории Талдомского муниципального района Московской области; – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории Талдомского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории Талдомского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории Талдомского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. чел.; – рекомендуемое Мингосуправления Московской области количество установленных базовых станций операторов на территории Талдомского муниципального района Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; – количество населенных пунктов с численностью населения более 100 тыс. чел. на территории Талдомского муниципального района Московской области; – количество населенных пунктов с численностью населения более 10 тыс. чел. на территории Талдомского муниципального района Московской области |
|  | Среднее количество установленных базовых станций операторов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел. | где: – среднее количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области из расчета на 1 кв. км в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; R – количество установленных базовых станций операторов на территории муниципального образования Московской области в населенных пунктах с численностью населения более 10 тыс. чел.; K – площадь населенного пункта муниципального образования Московской области с численностью населения более 10 тыс. чел., кв. км. |
|  | Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской области условиями для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет | Значение рассчитывается как среднее значение показателей мероприятий, характеризующих достижение целей и решения задачи 7. Единица измерения – процент. |
|  | Улучшение обеспеченности услугами связи жителей многоквартирных домов на территории ОМСУ муниципального образования Московской области | где: n – доля многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; R – количество многоквартирных домов, имеющих возможность пользоваться услугами проводного и мобильного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на скорости не менее 1 Мбит/с, предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи; K – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании Московской области |

- 12. Подпрограмма 2 «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

- 12.1. Паспорт подпрограммы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

| Муниципальный заказчик программы |  | Муниципальное образование Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель программы |  | Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отчётный (базовый) период |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  | 65 |  | 75 % |  | 90 % |  | 90 % |  | 90 % |  | 90 % |  |
| Источники финансирования программы по годам реализации и главным распорядителям бюджетных средств, в том числе по годам | Наименование программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | Итого |
|  | Программа 1 | Муниципальное образование Московской области | Всего: в том числе: | 19250,0 | 19250,0 |  | 19250,0 |  | 19250,0 |  | 19250,0 |  | 96250,0 |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования Московской области | 19250,0 | 19250,0 |  | 19250,0 |  | 19250,0 |  | 19250,0 |  | 96250,0 |
| Основные результаты реализации программы |  |  |  |  | 2017 год |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |
| Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ |  |  |  |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |  | 100 % |
| Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг |  |  |  |  | 92 % |  | 92,5 % |  | 93 % |  | 93,5 % |  | 94 % |
| Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности |  |  |  |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |  | 1,5 ед. |
| Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ |  |  |  |  | 13 минут |  | 12,5 минут |  | 12минут |  | 11,5минут |  | 11 минут |

- 12.2. Описание задачи подпрограммы

Приоритеты государственной политики Московской области в сфере государственного управления – это, прежде всего, повышение уровня жизни населения и улучшение условий ведения предпринимательской деятельности. Совершенствование системы государственного управления является общегосударственной задачей, которая поставлена перед органами власти всех уровней.

Задачей подпрограммы является увеличение доли обращений в МФЦ 
за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных 
и муниципальных услуг.

- 12.3. Характеристика проблем и мероприятий подпрограммы

Качество государственного управления напрямую связано с качеством жизни. Недостатки государственного управления являются одним из главных факторов, негативно влияющих на отношение граждан и представителей бизнеса к органам государственной власти и на предпринимательский климат в территориях.

Решение задачи подпрограммы осуществляется посредством реализации мероприятий настоящей подпрограммы.

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг в Московской области (далее - реализация общесистемных мер);

обеспечение деятельности МФЦ.

- 12.4. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы муниципального управления, реализуемые в рамках подпрограммы

В целях совершенствования государственного управления в Московской области реализуются комплекс программных мероприятий. Данная работа ведется 
в рамках:

реализации Концепции снижения административных барьеров и повышения доступности государственных и муниципальных услуг, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р;

реализации Концепции развития механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 2516-р;

реализации Концепции оптимизации механизмов проектирования 
и реализации межведомственного информационного взаимодействия, оптимизации порядка разработки и утверждения административных регламентов в целях создания системы управления изменениями, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2015 г. № 1616-р;

деятельности Комиссии по проведению административной реформы 
в Московской области в соответствии с постановлением Правительства Московской области от 30 декабря 2014 г. № 1201/52 «О комиссии по проведению административной реформы в Московской области»;

работ по исполнению поручений Президента Российской Федерации 
и Правительства Российской Федерации в адрес государственных органов власти субъектов Российской Федерации по реализации Указа 601.

- 12.5. Перечень мероприятий Программы «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

| № п/п | Мероприятия по реализации программы | Срок исполне-ния мероприятия (годы) | Источники финансирования | Объем финанси-рованиямеропри-ятия в 2016 году (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты выполнения мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг органов местного самоуправления Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | 2017-2021 | Итого | 16923,0 | 96250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 16923,0 | 96250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 |  |  |
| 1.1. | Основное мероприятие 1. Реализация общесистемных мер по повышению качества и доступности государственных и муниципальных услуг на территории муниципального образования | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе обеспечение их предоставления по экстерриториальному принципу, по жизненным ситуациям | 2017-2021 | Итого |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Оперативный мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе по принципу «одного окна» | 2017-2022 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
| 1.2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение деятельности МФЦ | 2017-2021 | Итого | 16923,0 | 96250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 16923,0 | 96250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 | 19250,0 |  |  |
| 1.2.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда | 2017-2021 | Итого | 15020,0 | 80630,0 | 16126,0 | 16126,0 | 16126,0 | 16126,0 | 16126,0 | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 15020,0 | 80630,0 | 16126,0 | 16126,0 | 16126,0 | 16126,0 | 16126,0 |  |  |
| 1.2.2. | Материально-техническое обеспечение МФЦ | 2017-2021 | Итого | 1903,0 | 15620,0 | 3124,0 | 3124,0 | 3124,0 | 3124,0 | 3124,0 | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 1903,0 | 15620,0 | 3124,0 | 3124,0 | 3124,0 | 3124,0 | 3124,0 |  |  |
| 1.2.2.1. | Оказание услуг по техническому сопровождению Модуля МФЦ Единой информационной системы оказания государственных и муниципальных услуг Московской области (Модуля МФЦ ЕИСОУ) | 2017-2021 | Итого | 0,0 | 1675,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0,0 | 1675,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | 335,0 | Заместитель Главы-начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |
| 1.2.2.2. | Материально-техническое обеспечение МФЦ и УРМ | 2017-2021 | Итого | 0 | 13945,0 | 2789,0 | 2789,0 | 2789,0 | 2789,0 | 2789,0 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета муниципального образования | 0 | 13945,0 | 2789,0 | 2789,0 | 2789,0 | 2789,0 | 2789,0 | Заместитель главы - начальник управления делами администрации Талдомского муниципального района Любшев М.А. |  |

- Приложение № 1

- к программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

- на 2017-2021 годы

- Планируемые результаты реализации программы программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг» на 2017-2021 годы

| № п/п | Задачи, направ-ленные на достиже-ние цели | Планируемый объем финансирования (тыс. руб.) |  | Показатель реализации мероприятий программы | Единица измерения | Значение базового показателя (на начало реализации подпрог-раммы) 2016 г. | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Московской области | Другие источники |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг |  |  |  | процент | 65 | 75 | 90 | 90 | 90 | 90 |
|  |  |  |  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг* | процент | 91 | 92 | 92,5 | 93 | 93,5 | 94 |
|  |  |  |  | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | единица | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  |  |  |  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных)услуг | минута | 13,5 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 |
|  |  |  |  | среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | минута | 13,5 | 13 | 12,5 | 12 | 11,5 | 11 |
|  |  |  |  | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства* | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | единица | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|  |  |  |  | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственных) услуг | процент | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |

* Показатель определен пунктом 1 Указа 601, программным обращением Губернатора Московской области «Наше Подмосковье», правовыми актами Московской области

- Приложение № 2

- к программе «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

- на 2017-2021 годы

- Методика расчета значений показателей эффективности реализации программы

- «Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»

- на 2017-2021 годы

| № п/п | Наименование показателя | Методика расчета значений показателя |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Задача. Увеличение доли обращений в МФЦ за получением государственных услуг исполнительных органов государственной власти и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в общем количестве обращений за получением государственных и муниципальных услуг | Показатель определяется отношением количества обращений в МФЦ за получением государственных услуг ЦИОГВ Московской области и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде к общему количеству обращений за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. Рассчитывается по формуле: , где: Омфц – доля обращений в МФЦ за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области; Qобщ – общее количество заявителей, обратившихся за получением государственных услуг ИОГВ и муниципальных услуг ОМСУ муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 65. Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в МФЦ | Значение показателя определяется в соответствии с методикой, утвержденной протоколом Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 30.10.2012 № 135 (с учетом изменений, утвержденных протоколом заседания Правительственной комиссии по проведению административной реформы от 13.11.2013 № 138). Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 100. Статистические источники – данные автоматизированной информационной системы Министерства экономического развития Российской Федерации «Мониторинг развития системы МФЦ». Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Значение показателя определяется по формуле на основе данных социологических опросов заявителей: Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 91. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее число обращений представителей бизнес - сообщества в ОМСУ муниципального образования Московской области, МФЦ для получения одной муниципальной (государственной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности | Среднее число обращений определяется путем деления суммы всех выявленных значений по числу обращений на количество опрошенных респондентов. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 1,6. Статистические источники – результаты социологических исследований мнения представителей бизнес-сообщества по каждой услуге, связанной со сферой предпринимательской деятельности. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг | Значение показателя определяется по формуле: T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг; Ti– время ожидания в очереди при обращении заявителя в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в ОМСУ муниципального образования Московской области для получения муниципальных (государственных) услуг. Единица измерения – минута. Значение базового показателя – 13,5. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ | Значение показателя определяется по формуле: T – среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ; Тмi– время ожидания в очереди при обращении заявителя в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг по каждому случаю обращения; n – общее количество обращений заявителей в МФЦ для получения государственных (муниципальных) услуг. Единица измерения – минута. Значение базового показателя – 13,5. Статистические источники – отчетные данные электронной очереди МФЦ. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства | Значение показателя определяется по формуле: Д – доля государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства, от общего количества государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); Умсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, предоставляемых в МФЦ субъектам малого и среднего предпринимательства (по данным ведомственной статистики); Пмсп – количество государственных, муниципальных и иных услуг, включенных в перечень услуг, предоставляемых субъектам малого и среднего предпринимательства. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 100. Статистические источники – данные ведомственной статистики. Периодичность представления – ежегодно. |
|  | Среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно в МФЦ в день | Значение показателя определяется на основе данных мониторинга по формуле: А – среднее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг на одно окно МФЦ в день; Т – общее количество обращений за получением государственных и муниципальных услуг в МФЦ в день; n – количество окон обслуживания заявителей в МФЦ. Единица измерения – единица. Значение базового показателя – 35. Статистические источники – данные Единой информационной системы оказания услуг (ЕИС ОУ). Периодичность представления – ежеквартально. |
|  | Доля случаев нарушения нормативных сроков и порядка предоставления муниципальных (государственной)услуг | Показатель определяется путем сравнения фактического срока получения муниципальной (государственной) услуги, указанного заявителем в ходе опроса, с нормативно установленным сроком по данной услуге. Значение показателя определяется по формуле: С–доля случаев нарушения нормативных сроков предоставления муниципальных (государственных) услуг; Кснс– количество выявленных в ходе опроса случаев нарушения сроков предоставления муниципальных (государственных) услуг; Ко– общее количество опрошенных, обратившихся за получением услуг. Единица измерения – процент. Значение базового показателя – 5. Статистические источники – результаты социологического исследования (опроса) заявителей. Периодичность представления – ежегодно. |

Заполняется муниципальным образованием Московской области.

Указанные значения показателей носят рекомендуемый характер. Остальные значения указываются муниципальными образованиями Московской области самостоятельно с привязкой к планируемым объемам финансирования.

Показатель используется в том числе и для населенных пунктов, население в которых менее 10 тыс. человек.

Во всех местах по тексту документа кроме наименований задач, мероприятий и показателей необходимо заменить на наименование муниципального образования Московской области.

Объем финансирования указывать на конец 2016 г.

Заполняется по аналогии с государственной программой Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.

Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.

Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.

Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.

Допускается не заполнять, если лимиты финансирования не доведены. Условия предоставления и методики расчета субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области приведены в государственной программе Московской области «Эффективная власть» на 2017-2021 годы.

Указываются все источники финансирования мероприятий муниципальной программы: средства бюджета муниципального образования Московской области, средства бюджета Московской области, внебюджетные источники и т.д.

Заполняется муниципальным образованием Московской области.

Указанные значения показателей носят рекомендуемый характер. Остальные значения указываются муниципальными образованиями Московской области самостоятельно с привязкой к планируемым объемам финансирования.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляетсяза счет средств бюджета муниципального образования. Минимальная потребность в финансовых ресурсах на выполнение мероприятий1.2.1. и 1.2.2. определяется на основе размеров нормативов стоимости предоставления услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов (Закон Московской области от 09.11.2016 № 134/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской области «О нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов» утверждены размеры нормативов расходов в сфере организации предоставления муниципальных услуг населению многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных услуг на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы).

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется ОМСУсамостоятельно на основании лицензионного соглашения. При этом, в нормативах стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет средств бюджетов муниципальных образований Московской области, применяемых при расчетах межбюджетных трансфертов,учтены средства но обеспечение технической поддержки Модуля МФЦ ЕИСОУ в размере 22 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно МФЦ и 11 тысяч рублей в год в расчете на 1 окно ТОСП. В случае не обходимости автоматизации уникальных муниципальных услуг (подуслуг), оказываемых с использованием Модуля МФЦ ЕИСОУ, требуется предусмотреть дополнительное финансирование из средств муниципального бюджета.