ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2019 № 2296

Об утверждении муниципальной

программы Талдомского городского

округа «Экология и окружающая среда»

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа зарегистрированного Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. № RU5003650002018001 и руководствуясь постановлением главы Талдомского городского округа Московской области от 28.08.2019 № 1765 «О внесении изменений в перечень муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области».

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа «Экология и окружающая среда».

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа М.М. Мухаммийзянова.

Глава Талдомского городского округа                                               В.Ю. Юдин

Утверждена постановлением  главы

Талдомского городского округа

От 01.11.2019 № 2296

Муниципальная программа «Экология и окружающая среда»

| Координатор муниципальной программы | Заместитель главы администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянов М.М. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Талдомском городском округе и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения водных объектов и от размещения отходов производства и потребления. |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Подпрограмма I «Охрана окружающей среды» Подпрограмма II «Развитие водохозяйственного комплекса Московской области» Подпрограмма IV « Развитие лесного хозяйства» Подпрограмма V «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | Экология и окружающая среда Талдомского городского округа на 2020-2025г.г. |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 222118,20 |  | 6 918,20 | 0 | 215200,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 15270,40 |  | 3190,40 | 3020,00 | 3020,00 | 3020,00 | 3020,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Всего, в том числе по годам: | 237388,60 |  | 10108,6 | 3020,00 | 218220,00 | 3020,00 | 3020,00 |

- 1. Общая характеристика сферы реализации Программы, основные проблемы, инерционный прогноз ее развития.

- Талдомский городской округ расположен в 111 километрах от Москвы. Территория района составляет 142,7 тыс.га, из которых 80,0 тыс.га (56%) относится к землям лесного фонда. Талдомский городской округ граничит с Тверской областью, Дмитровским, Сергиево-Посадским районами, и г. Дубна Московской области. Численность постоянного населения Талдомского городского округа составляет более 48,4 тыс. человек.

- Минерально-сырьевая база представлена строительными материалами: песчано-гравийными смесями, глиной. На землях лесного фонда имеются запасы торфа в количестве более 100 млн. тонн. Расчетная лесосека составляет порядка 130 тыс.куб.метров в год. По Талдомскому району проходит 30 из 128 километров глубоководной шлюзованной магистрали – канала имени Москвы. Одной из наиболее значимых рек является река Дубна, протяженностью 167 км.

- Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально- экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека, тем более в таком наиболее урбанизированном регионе страны, как Московская область, где на экологию свое мощное влияние оказывает крупнейший город России – Москва.

- В районе работает более 1500 хозяйствующих субъектов, около 100 из них – промышленные предприятия, на долю которых приходится 68% в общем объеме продукции и услуг. Индустриальный потенциал района формирует более 20 крупных и средних предприятий, относящихся к стройиндустрии, деревообработке, фарфорово-фаянсовой и пищевой отраслям.

- На территории округа зарегистрировано 267 садоводческих, дачных некоммерческих объединения. В весенне-летний период численность населения за счет притока иногородних жителей возрастает в 4-5 раз, что значительно увеличивает нагрузку на инфраструктуру округа и требует постоянного внимания и решения вопросов по сохранению окружающей среды, природных водных объектов, особо охраняемых природных территорий.

- Концентрация промышленных, транспортных и других организаций, а также населения в населенных пунктах на сравнительно ограниченной территории Талдомского городского округа оказывает негативное воздействие на окружающую среду и здоровье жителей, возрастает антропогенная и промышленная нагрузка на природные комплексы. Талдомский городской округ обладает большими реакционными ресурсами и в рамках осуществления мероприятий данной Программы целенаправленная работа по улучшению экологической обстановки и обеспечению благоприятных условий для дальнейшего развития округа будет продолжена.

- В настоящее время на водных объектах округа остается ряд нерешенных проблем и нереализованных задач, в частности необходимо принятие срочных мер по оздоровлению и сохранению водных объектов округа,  ликвидации свалок по берегам рек, прудов, расчистке источников, родников и ключей, в первую очередь расчистке и углублению русел рек, что обеспечит защиту прилегающих территорий от затопления, особенно во время половодий и паводков.

- Река Талдомка является правым притоком р.Куйменка (КАС/Волга/2962/26), притока второго порядка реки Дубна, протяженность реки Талдомка менее 10 км, ширина русла около 1,5 м., глубина в среднем 0,8 м. Исток реки находится вблизи деревни Ахтимнеево, устье реки расположено вблизи деревни Дубровки. Русло реки Талдомка местами потеряно, уклон берега от уреза воды нулевой, в водоохраной зоне реки Талдомка имеются гаражные постройки и сараи. Режим реки характеризуется ярко выраженным весенним половодьем с интенсивным подъемом уровня воды и растянутым спадом. В период половодья и летне-осенних паводков из-за недостаточной пропускной способности заиленного и заросшего растительного русла ежегодно происходит интенсивный выход воды на пойму и подтопление хозяйственных и жилых построек, располагающихся вблизи реки Талдомка. Последние годы также продолжается заиление и зарастание русла, которое сопровождается затоплением поймы и подтоплением населенного пункта.

- В Подмосковье практически во всех муниципальных образованиях еще сохраняются поистине бесценные уголки природы. И Талдомский округ – не исключение.

- На севере-востоке Московской области в Талдомском округе  и Сергиево-Посадском районе лежит обширная болотистая низменность площадью 300 кв.км. В восточной части низменности, в бассейнах рек Дубны, Хотчи и Вьюлки сохранился до наших дней настоящий болотный край – заказник «Журавлиная родина». Этот природный комплекс занесён в перспективный список водно-болотных угодий международного значения (в рамках Рамстарской конвенции) и в список ключевых орнитологических территорий мира. Осенью на полях и болотах «Журавлиной родины» собирается около полутора тысяч серых журавлей, образуя одно их крупнейших в Европейской России предотлётных скоплений этих удивительных птиц.

- В 1999 году при Государственном комитете по охране окружающей среды Московской области по инициативе ряда общественных природоохранных организаций и научной общественности в районе была создана Талдомская администрация особо охраняемых природных территорий. Ее задачами стало сохранение болот, разнообразия животных и растений, а также создание долгосрочной системы управления и поддержания ценных природных объектов. В деревне Дмитровка расположена станция, на котором базируются экологи, природоохранники, зоологи, ботаники и болото веды, студенты естественнонаучных  факультетов столичных и областных ВУЗов, проходящие практику в заказнике. Каждый год заказник «Журавлиная родина» принимает более 500 посетителей – ученых, студентов, экологических туристов и волонтеров, юных натуралистов.

- Большое значение для сохранения окружающей природной среды имеет экологическая культура населения. Экологическое мировоззрение определяет поведение человека в природе, уровень использования им природных богатств, так как массовый ущерб окружающей среде наносится либо из-за экологически безграмотного поведения, либо из-за стремления получить сиюминутную выгоду. Ежегодно на территории городского округа образует большое количество несанкционированных свалок и очагов навалов мусора, что наносит ощутимый вред природному комплексу территории. Поэтому экологическое воспитание должно начинаться с раннего детства и продолжаться всю жизнь. В связи с этим необходима реализация мероприятий направленных на формирование системы экологического образования, воспитания школьников, молодежи и взрослого населения. Приоритетность экологического образования официально закреплена федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

- На необходимость решения выявленных проблем в формате муниципальной программы указывают результаты инерционного прогноза развития сферы. При инерционном  сценарии развития экологической обстановки в районе в ближайший период, возможно, исчезновение ценных природных систем, редких и уязвимых видов растений и  животных и их мест обитания; уменьшение численности отдельных видов животных и растений, их разнообразия на особо охраняемой природной территории регионального значения заказника «Журавлиная родина»; экологическая неграмотность населения может привести к высокому уровню загрязнения территории отходами производства и потребления и как следствие, к  экологической катастрофе с необратимыми последствиями; рекреационная зона Талдомского городского округа перестанет выполнять свою функцию; нарастание недовольства граждан в связи с затоплением части территорий населенных пунктов Талдомского округа, жилых домов и объектов жизнедеятельности и др.

- 2. Прогноз развития сферы с учетом реализации Программы, возможные варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возникающих при выборе вариантов решения проблем.

- Реализация программных мероприятий в сфере экологии и охраны окружающей среды будет способствовать минимизации существующих проблем и даст возможность Талдомскому городскому округу сохранить статус одного из самых экологически чистых районов Московской области.

- По предварительным оценкам реализация муниципальной программы «Экология и окружающая среда» должна привести к следующим положительным изменениям:

- - выполнение долгосрочных планов сохранения и развития системы ООПТ Московской области до 2024 года и переход на новый уровень в сохранении окружающей природной среды Московской области;

- - сохранение существующих и выявление новых ценных природных систем, редких и уязвимых видов растений и  животных и их мест обитания;

- - сохранение и восстановление ресурсов живой природы, природных комплексов и объектов, имеющих природоохранное, рекреационное и оздоровительное значение;

- - поддержание экологической стабильности территории Талдомского городского округа и высокого качества окружающей среды;

- - создание предпосылок для развития регулируемого рекреационного природопользования;

- - повышение качества жизни населения.

- Программный сценарий развития сферы экологии и охраны окружающей среды отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых органами местного самоуправления Талдомского городского округа на пятилетний период, по совершенствованию системы муниципального управления сферой и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Вместе с тем, применение программно-целевого метода к решению проблем в рассматриваемой сфере сопряжено с определенными рисками. На реализацию Программы могут оказать значительное влияние такие риски как снижение объемов финансирования мероприятий Программы вследствие  изменения прогнозируемых объемов доходов бюджета Талдомского городского округа или  неполное предоставление средств из запланированных источников; организационные риски при необеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

- В целях обеспечения управления рисками муниципальный заказчик Программы организует мониторинг реализации Программы в соответствии с разделами 7 и 8 настоящей Программы и на основе результатов мониторинга вносит необходимые предложения координатору  Программы для принятия соответствующих решений, в том числе по корректировке параметров Программы.

- 3.Описание целей Программы.

- Целью Программы является обеспечение конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду за счет стабилизации экологической обстановки в Талдомском городском округе и ее улучшения на территориях с наиболее высокими уровнями загрязнения водных объектов и от размещения отходов производства и потребления.

4. Обобщенная характеристика основных мероприятий Программы  и обоснование необходимости их осуществления.

Достижение цели   Программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в подпрограммах.

Обеспечение экологического образования, воспитания и информирования населения предусматривает работу по организации и проведению для школьников района учебно-практических мероприятий по охране окружающей среды и привитию культуры бережного отношения к природным ресурсам. Разработка документации и работа по рекультивации полигона твердых коммунальных отходов «Талдомский».

5. Планируемые результаты реализации Программы.

Основным ожидаемым конечным результатом Программы станет улучшение экологической обстановки на территории района. К концу 2020 года в районе будут достигнуты следующие результаты:

- На территории заказника «Журавлиная родина» будут установлены дополнительные информационные аншлаги, а количество участников, экопросветительских и учебно-практических мероприятий в заказнике, будет составлять не менее 700 человек ежегодно.

- Количество населения, принимающего участие в экологических мероприятиях на территории Талдомского городского округа, увеличится до 1950 человек в год.

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Программы приведены в приложении №1 к Программе.

Методика расчета значений показателей  эффективности  реализации Программы приведена в приложении №4 к Программе.

6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы.

Обоснование объемов финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, приведено в приложении №3 к Программе.

Всего на решение задач Программы на период с 2019 по 2024 год планируется  331192,80 тыс. рублей, в том числе по годам реализации Программы:

2020 год – 3190,40 тыс.руб.;

2021 год – 3190,40 тыс.руб;

2022 год  - 3190,40 тыс.руб;

2023 год – 3190,40 тыс.руб;

2024 год – 3190,40 тыс.руб.

В том числе по источникам финансирования:

средства бюджета Талдомского городского округа  –  22870,20  тыс.руб.

7. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий Программы с муниципальным заказчиком Программы.

Управление реализацией Программы осуществляет координатор Программы.

Координатор Программы организует работу, направленную на реализацию Программы и достижение целей, задач и конечных результатов Программы.

Муниципальный заказчик Программы:

- осуществляет взаимодействие с ответственными за выполнение мероприятий Программы;

- осуществляет планирование реализации Программы в ключе задач и целевых ориентиров Программы на соответствующий финансовый год;

- проводит мониторинг целевых значений показателей Программы и показателей мероприятий Программы;

- заключает соглашения (договоры) о намерениях, в бюджеты которых Программой предусмотрена передача субсидий из бюджета Талдомского городского округа, и хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании Программы;

- на основе заключённых соглашений (договоров) о намерениях и с учётом объёмов финансирования Программы на очередной финансовый год заключает с органами местного самоуправления Талдомского городского округа, хозяйствующими субъектами, участвующими в финансировании Программы, соглашения о порядке её финансирования в очередном финансовом году;

- определяет ответственных за выполнение мероприятий Программы;

- обеспечивает контроль реализации мероприятий Программы;

- обеспечивает заключение соответствующих договоров по привлечению внебюджетных средств для финансирования Программы;

- осуществляет анализ и оценку фактически достигаемых значений показателей Программы в ходе её реализации и по итогам отчётного периода;

- готовит и предоставляет координатору Программы отчёт о реализации Программы;

- осуществляет ежегодную оценку результативности и эффективности мероприятий Программы в её составе, формирует аналитические справки и итоговые доклады о ходе реализации Программы в соответствии с постановлением «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», утверждённым постановлением Главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 г. № 2173;

- на основании заключения об оценке эффективности реализации Программы представляет в установленном порядке координатору Программы предложения о перераспределении финансовых ресурсов между программными мероприятиями, изменении сроков выполнения мероприятий и корректировке их перечня;

- обеспечивает информационное сопровождение реализации Программы.

Ответственные за выполнение мероприятий Программы готовят и представляют муниципальному заказчику Программы отчёты о ходе реализации мероприятий и о результатах реализованных мероприятий.

В целях обеспечения информационного сопровождения хода реализации Программы и её результатов муниципальный заказчик Программы размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа информацию о Программе, в том числе результаты мониторинга и оценки реализации Программы по годам её реализации.

8. Состав, форма и сроки представления отчётности о ходе реализации мероприятий Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

Муниципальный заказчик Программы предоставляет в экономический отдел администрации Талдомского городского округа оперативные и итоговые отчёты о реализации Программы:

- оперативный отчёт один раз в квартал – до 20 числа месяца, следующего за отчётным кварталом;

- ежегодный отчёт – до 1 марта года, следующего за отчётным годом;

- итоговый отчёт – до 1 июня года, следующего за последним отчётным годом реализации Программы.

Отчёты формируются по форме в соответствии с постановлением «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа», утверждённым постановлением Главы Талдомского городского округа  от 20.11.2018 г. № 2173.

Приложение № 1

к муниципальной программе

"Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы «Охрана окружающей среды»

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 2100 |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 2100 |  | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

На северо-востоке Московской области в Талдомском и Сергиево-Посадском районах лежит обширная болотистая низменность площадью более 300 кв. км. Это Дубненская низина. О её журавлиных болотах, потаённых озёрах и глухих лесах ещё в 30-е годы прошлого века писал М.М. Пришвин. Он и дал краю название «Журавлиная родина». Пришвинская Журавлиная родина сохранилась до наших дней. 35 лет назад здесь был создан государственный заказник. Сейчас в Дубненской низине действует целый комплекс охраняемых природных территорий, его площадь более 36 тысяч гектаров. Здесь сохраняются места обитания редких видов животных и растений, места остановок водоплавающих и журавлей на пролёте, реликтовые ландшафты — болота и озёра ледникового происхождения, истоки рек, старые еловые леса. Весь этот комплекс входит в резервный список Водно-болотных угодий международного значения и является Ключевой орнитологической территорией России.

Фестиваль Журавля — экологопросветительское мероприятие для детей и взрослых, дающее знания о природе Северного Подмосковья и проблемах её сохранения. Фестиваль проводится в Талдомском городском округе уже 23 года. Фестиваль Журавля — это многодневная программа. Обычно он длится весь сентябрь. Каждый день проходит по 2-3 экскурсии, а в середине сентября устраивается День Журавля — праздник с выступлением детской фольклорной группы «Вересень», с мастер-классами для детей, с дровяным самоваром и чаем на болотных травах и вареньем из садовых яблок.  Развитие и приобщения детей с малого возраста к сохранению   природы и ее достояний, одна из важнейших тем нашего времени.

Планируемые результаты реализации «Охрана окружающей среды»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Целевой показатель 1 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | Показатель Подпрограммы | человек | 170 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | №03 |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Охрана окружающей среды»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 03 Вовлечение населения в экологические мероприятия | 2020-2024г.г. | Итого |  | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа | 2020-2024г.г. | Итого |  | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2024 г.г. | Итого |  | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 2100 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

"Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса»

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

Всего на территории Талдомского городского округа расположено 4 Гидротехнических сооружения: Плотина водохранилища р. Рудонка, приток р. Дубна, ID 654 407 206-1, кадастровый номер 50:01:0050139:13. Находится в собственности у ОАО «Нива»; Плотина пруда р. Талдомка, ID номер 654 101 001-1, кадастровый номер 50:01:0030906:107; Плотина пруда р. Павловка, ID номер 654 407 216-1, кадастровый номер 50:01:0060589:19; Плотина пруда р. Кунья (р. Куновка), ID номер 654 158 051-2. Одно гидротехническое сооружение (плотина пруда р. Кунья (р.Куновка)) признано бесхозяйным.

Плотина пруда р. Кунья (р. Куновка) была поставлена на кадастровый учёт и принята на учёт как бесхозяйная Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии. Кадастровый номер 50:01:0000000:11981. Принята на учёт в 2018 г. Номер записи о принятии на учёт 50:01:0000000:11981-50/001/2018-2У. В 2019 году проводятся ремонтные работы  на гидротехническом сооружении.

Планируемые результаты реализации «Развитие водохозяйственного комплекса»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Целевой показатель 2 Количество гидротехнических сооружений с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состоние | Показатель приоритетный (показатель госпрограммы) | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | №02 |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Развитие водохозяйственного комплекса»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие 02 Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по береговой укреплению | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, в том числе разработка проектной документации за счет средств местного бюджета | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2024 г.г. | Итого |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 3

к муниципальной программе

"Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 222118,20 |  | 6918,20 | 0 | 215200,00 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 13852,00 |  | 2770,40 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 235288,60 |  | 9688,60 | 2600,00 | 217800,00 | 2600,00 | 2600,00 |

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

Органы местного самоуправления имеют право заниматься организацией работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Отметим, что Правительство сформулировало пункт 2 Правил № 542 как прямое предписание для органов местного самоуправления организовать работы по ликвидации накопленного вреда на объектах, включенных в государственный реестр. Несанкционированные свалки и навали мусора на территории Талдомского городского округа, одна из важных проблем  в части экологии. Ежегодно на территории Талдомского городского  образовываются и вывозятся более 20 000 кубов несанкционированных свалок и навалов твердых бытовых отходов и строительного мусора.

На территории Талдомского городского округа расположен закрытый полигон твердых бытовых отходов в 3-х километрах ЮЗ г. Талдом. Рекультивация полигона запланирована на 2021 год. Фактическая площадь полигона составляет 4,53 Га В 2019 – 2020 году необходимо выполнить работы по разработке проектной документации на рекультивацию полигона «Талдомский».

Планируемые результаты реализации «Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Целевой показатель 3 Ликвидация объектов накопленного вреда (в том числе наиболее опасных объектов накопления) | Показатель приоритетный (национальный проект) (показатель госпрограммы) | Ед. | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | G1 |
| 1. | Целевой показатель 4 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов | Показатель приоритетный (национальный проект) (показатель госпрограммы) | % | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | G1 |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Региональная программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие Федеральный проект «Чистая страна» | 2020-2024г.г. | Итого |  | 235288,60 | 9688,60 | 2600,00 | 217800,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 13170,40 | 2770,40 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 222118,20 | 6918,20 | 0 | 215200,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов | 2020-2024г.г. | Итого |  | 13000 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 13000,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде | 2020-2024г.г. | Итого |  | 215200,00 | 0 | 0 | 215200,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 215200,00 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов | 2020-2024г.г. | Итого |  | 6918,20 | 6918,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 6918,20 | 6918,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств местного бюджета | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 5 Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета | 2020-2024г.г. | Итого |  | 170,40 | 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 170,40 | 170,40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2024 г.г. | Итого |  | 235288,60 | 9688,60 | 2600,00 | 217800,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 13170,40 | 2770,40 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 | 2600,00 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 222118,20 | 6918,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 4

к муниципальной программе

"Экология и окружающая среда»

Паспорт подпрограммы «Развитие лесного хозяйства»

| Муниципальный заказчик муниципальной программы | отдел ЖКХ администрации Талдомского городского округа. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: |  | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства федерального бюджета | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, в том числе по годам: | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Общая характеристика сферы реализации Подпрограммы.

Талдомское лесничество организовано приказом Рослесхоза от 12.01.2009 г. № 1, общей площадью - 79680 га. В административном отношении Талдомское лесничество разделено на 6 участковых лесничеств. Леса, ранее находившиеся во владении сельскохозяйственных организаций на территории Талдомского муниципального района, объединены в Сельское участковое лесничество.

Территория Талдомского лесничества расположена в северной части Верхне-Волжской низменности. Рельеф территории расположения плоскохолмистый, овраги отсутствуют. Все леса Российской Федерации подлежат охране от пожаров. Охрана лесов осуществляется с учетом их биологических и региональных особенностей и включает комплекс организационных, правовых и других мер. Выполнение противопожарных мероприятий обеспечивается всеми владельцами лесного фонда, а предприятия, учреждения и организации, деятельность которых влияет на состояние и воспроизводство лесов, также обязаны проводить мероприятия, направленные на охрану лесов.

Талдомский городской округ достаточно богат лесными ресурсами.   Государственная политика Российской Федерации в области лесных отношений направлена на обеспечение многоцелевого, рационального, непрерывного, неистощительного использования лесов для удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; устойчивое управление лесами, сохранение биологического разнообразия лесов, повышение их потенциала; использование лесов с учетом их глобального экологического значения. Школьные лесничества призваны прививать у школьников любовь к природе родного края, формировать трудовые умения и навыки в области лесоводства, лесовосстановления и лесоразведения, охраны природы и рационального природопользования, закреплять и углублять знания, осуществлять подготовку к сознательному выбору профессии.

Ежегодно  на территории Талдомского городского округа проводится  массовая экологическая акция «Наш лес. Посади свое дерево».
В  2020 году в Талдомском городском округе центральной площадкой акции станет участок площадью  около 1,4 га, где планируется высадить 3,5 тыс. саженцев ели. Кроме того, определены площадки,  где в сумме планируется высадить 23,5 тыс. единиц саженцев ели и сосны.

Планируемые результаты реализации «Осуществление отдельных полномочий в области лесного хозяйства»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы | Тип показателя * | Единица измерения | Базовое значение на начало реализации подпрограммы | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  | Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Целевой показатель 3 Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | Показатель приоритетный | Шт. | - | - | - | - | - | - | 03 |

Перечень мероприятий подпрограммы

«Осуществление отдельных полномочий в области лесного хозяйства»

| № п/п | Мероприятие подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации программы (тыс. руб.) | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Основное мероприятие «Осуществление отдельных полномочий в области лесного хозяйства» | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1 Организация межведомственных мероприятий по выявлению и ликвидации лесоторфяных пожаров. | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 Обеспечение деятельности школьных лесничеств | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 Организация и проведение мероприятий в системе лесного хозяйства | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4 Организация и проведение акции по посадке леса. | 2020-2024г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по подпрограмме | 2020-2024 г.г. | Итого |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства бюджета Московской обл. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 5

к муниципальной программе

"Экология и окружающая среда»

Форма представления обоснования финансовых ресурсов,

необходимых для реализации мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия подпрограммы* | Источник финансирования** | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия *** | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам**** | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия***** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие 1. «Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа» | Средства бюджета Талдомского городского округа | Расчеты произведены с учетом расходов на аналогичные мероприятия за предшествующий период. | Всего: 2100,00 тыс. рублей в том числе: Всего: 2 100,00 тыс. рублей 2020 год – 420,00 тыс. рублей 2021 год – 420,00 тыс. рублей 2022 год – 420,00 тыс. рублей 2023 год – 420,00 тыс. рублей 2024 год – 420,00 тыс. рублей | 0 |
| Мероприятие 2. Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений и проведение мероприятий по береговое укреплению | - |  | Всего: 0 тыс. рублей в том числе: Всего: 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей 2022 год – 0,00 тыс. рублей 2023 год – 0,00 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей | 0 |
| Мероприятие 3. Осуществление отдельных полномочий в области лесного хозяйства | - | - | Всего: 0,00 тыс. рублей 2020 год – 0,00 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей 2022 год – 0,00 тыс. рублей 2023 год – 0,00 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей | 0 |
| Мероприятие 4. Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов | Средства бюджета Московской области | На основании сметной документации по проекту на Рекультивацию полигона твердых коммунальных отходов | Всего: 6 918,20 тыс. рублей 2020 год – 6 918,20 тыс. рублей 2021 год – 0,00 тыс. рублей 2022 год – 0,00 тыс. рублей 2023 год – 0,00 тыс. рублей 2024 год – 0,00 тыс. рублей | 0 |
| Мероприятие 5. Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Талдомского городского округа | Расчеты произведены с учетом расходов на аналогичные мероприятия за предшествующий период. | Всего: 13 000,00 тыс. рублей 2020 год – 2 600,00 тыс. рублей 2021 год – 2 600,00 тыс. рублей 2022 год – 2 600,00 тыс. рублей 2023 год – 2 600,00 тыс. рублей 2024 год – 2 600,00 тыс. рублей | 0 |
| Мероприятие 5. Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета | Средства бюджета Талдомского городского округа | Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов за счет средств местного бюджета | Всего: 852,00 тыс. рублей 2020 год – 170,40 тыс. рублей 2021 год – 170,40 тыс. рублей 2022 год – 170,40 тыс. рублей 2023 год – 170,40 тыс. рублей 2024 год – 170,40 тыс. рублей | 0 |