ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2019 № 2297

Об утверждении муниципальной программы

Талдомского городского округа «Жилище»

на 2020-2024 годы.

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа зарегистрированного Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. № RU5003650002018001, и на основании постановлений главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа », от 28.08.2019 № 1765 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области».

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа Московской области «Жилище» на 2020-2024 годы (Приложение №1).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет..

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Барютина В.Ю.

Глава Талдомского городского округа                                              В.Ю. Юдин

Приложение 1.

к постановлению Главы Талдомского

городского округа

Московской области

От 01.11.2019 № 2297

Муниципальная  программа  «Жилище» на 2020-2024 годы

Паспорт муниципальной программы  «Жилище» на 2020-2024 годы

| Координатор муниципальной программы |  | Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа Московской области Барютин В.Ю. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы |  | Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Талдомском городском округе Московской области. |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм |  | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей» Подпрограмма III«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Подпрограмма IV «Социальная ипотека» Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей» Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Средства бюджета Московской области | 62632,76 |  | 14349,46 | 14400,51 | 20365,77 | 6758,51 | 6758,51 |
| Средства федерального бюджета | 9067,82 |  | 1634,58 | 2684,81 | 1582,81 | 1582,81 | 1582,81 |
| Средства бюджета Талдомского городского округа | 32206,22 |  | 6224,06 | 6476,62 | 6552,3 | 6476,62 | 6476,62 |
| Внебюджетные источники | 3111126,19 |  | 537140,03 | 560996,54 | 620996,54 | 670996,54 | 720996,54 |
| Всего по годам | 3215032,99 |  | 559348,13 | 584558,48 | 649497,42 | 685814,48 | 735814,48 |

- Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере, инерционный прогноз ее развития

Талдомский муниципальный район - один из самых удаленных районов Московской области. Общий объем жилищного фонда Талдомского городского округа по состоянию на 01.01.2019 года составляет 1532,9 тыс.кв.метров, общая площадь жилых помещений, приходящихся на одного жителя Талдомского городского округа – 32,91 кв.м. На 1 января 2019 года, в списке нуждающихся в жилых помещениях  числится  352 семей, из них 60 % состоят в очереди 10 лет и более.

Сохраняется напряженность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных законодательством Российской Федерации, в пределах установленных социальных стандартов. Особенно остро жилищная проблема стоит перед инвалидами, ветеранами и семьями, имеющими детей-инвалидов, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений, при этом предоставляемая сумма социальной выплаты недостаточна для приобретения жилого помещения. По прежнему приобретение и строительство жилья с использованием рыночных механизмов остаются доступными лишь ограниченному кругу семей.

В Талдомском  городском округе Московской области на протяжении ряда лет ввод в эксплуатацию индивидуального жилья составляет большую  часть от общего объема строительства. Малоэтажное строительство - это реальная возможность снизить финансовые затраты на квадратный метр жилья. В то же время, значительная часть населения Талдомского городского округа Московской области живет в жилье, не отвечающем даже минимальным требованиям благоустройства и комфортности. Уровень благоустройства жилья в последние годы продолжал повышаться, но разрыв между городом и селом оставался значительным по всем параметрам.

Планируемые показатели инерционного прогноза развития  сферы реализации Подпрограммы  отражают  реализацию поэтапного переселения граждан Талдомского

Большинство молодых семей Талдомского городского округа, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а, значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.

Оказание поддержки молодым семьям при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в районе. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

По статистическим данным в Талдомском районе насчитывается более 100 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов. При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями. Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к решению проблем обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого фонда  и сократит очередность этой  категории граждан. Значительную роль в обеспечении доступности жилья имеет ипотечное жилищное кредитование. В последние годы в Талдомском  городском округе ощущается нехватка и отток квалифицированных кадров из сферы образования и их последовательный переход в другие сферы профессиональной деятельности. Сегодня многие работники системы образования Талдомского городского округа Московской области  проживают в общежитиях и состоят на учете как  нуждающиеся в жилье. В последние годы в Талдомском  городском округе  ведется строительство, идет постоянный прирост населения, вместе с тем, наблюдается стабильное «старение» педагогических кадров, существует потребность в привлечении молодых специалистов. Одной из причин в сложившейся жилищной ситуации является невозможность решения жилищной проблемы при существующем размере оплаты их труда. Как правило, граждане указанных категорий не имеют доступа на рынок ипотечного кредитования ввиду неспособности накопить на первоначальный взнос, минимальный размер которого в настоящее время составляет 20 процентов от стоимости жилья. На сегодняшний день в рамках действующего жилищного законодательства это только государственная поддержка по оплате (частичной оплате) первоначального взноса и компенсация части расходов по уплате процентов по выдаваемым ипотечным кредитам могут помочь данной категории граждан приобрести их первое в жизни собственное жилье. Необходимость устойчивого функционирования системы мер по поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения их жилищной проблемы, поскольку эта проблема:

является одной из приоритетных и ее решение позволит обеспечить улучшение жилищных условий и качества жизни  учителей Талдомского городского округа;

не может быть решена в пределах одного финансового года и требует бюджетных расходов в течение нескольких лет;

Оказываемая в рамках программы государственная поддержка позволит снизить затраты граждан на приобретение (строительство) жилого помещения, тем самым, повышая уровень доступности ипотечного жилищного кредитования, оказать положительное влияние на укрепление кадрового потенциала в Талдомском городском округе.

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики.

Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан, признанным в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых помещениях:

ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

За период с 2009 года по 2018 год в Талдомском городском округе обеспечено жильем 59 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получили единовременную социальную выплату на 36 кв.метров жилой площади и приобрели жилье по договорам купли-продажи на вторичном рынке жилья.

Основными проблемами являются :

- участники боевых действий и инвалиды обращаются по вопросу обеспечения жильем, не успевшие встать на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года по разным причинам.

-  финансовые средства выделяются только на 18 кв.метров общей площади и добавить собственные средства  на приобретение жилья граждане не имеют возможности;

- в Талдомском  районе практически не имеется муниципального жилого фонда, чтобы предоставлять по договорам социального найма.

Муниципальная программа Талдомского муниципального района «Жилище» на 2020-2024 годы» является одной из приоритетных и носит комплексный характер. Реализация мероприятий окажет влияние на рост социального благополучия отдельных категорий граждан.

Приведенная выше характеристика текущего состояния, сфере создания комфортных условий проживания для жителей Талдомского городского округа определяют новую стратегию развития жилищной сферы, основанную на следующих приоритетах:

поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

развитие нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения жилищной проблемы.

По каждому приоритетному направлению предусмотрена реализация конкретных мероприятий в рамках соответствующих подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые и организационные усилия.

При этом к рискам реализации Муниципальной программы следует отнести следующие:

1) риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования или недостаточно быстрым формированием механизмов, предусмотренных  программой, может привести к невыполнению Муниципальной программы в полном объеме.

2)операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией Муниципальной программы, в том числе отдельных ее исполнителей, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Муниципальной программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий  программы или задержке в их выполнении.

3) риск финансового обеспечения, который связан с финансированием Муниципальной программы в неполном объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения внебюджетных источников.

Перечень и краткое описание подпрограмм Муниципальной программы

В состав Муниципальной программы включены следующие подпрограммы:

Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» (приложение № 3 к Муниципальной программе).

Данная подпрограмма предусматривает три основных мероприятия:

- Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства.

- Обеспечение прав пострадавших  граждан - соинвесторов.

- Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления.

Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» »(приложение № 4 к Муниципальной программе)

Основное мероприятие предусматривает оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Подпрограмма III«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (приложение № 5 к  Муниципальной программе).

Основное мероприятие предусматривает оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Подпрограмма IV «Социальная ипотека» (приложение № 6 к  Муниципальной программе).

Основное мероприятие предусматривает 1 этап реализации подпрограммы. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту.

Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» (приложение 7 к муниципальной подпрограмме)

Основным мероприятием Подпрограммы 6 является создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления Московской области.

Мероприятия Подпрограммы 6 включают в себя:

организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения, предусмотренных Положениями об органах местного самоуправления Московской области видов деятельности и функций;

методическое и информационное обеспечение.

Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий  отдельных категорий многодетных семей» (приложение № 8 к  Муниципальной программе).

Основное мероприятие  предусматривает предоставление многодетным семьям жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома.

Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» (приложение № 9 к  Муниципальной программе).

Данная подпрограмма предусматривает три основных мероприятия

1.Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

2. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

3. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан».

Описание целей  Муниципальной программы

Основной целью Муниципальной программы является:

Повышение доступности жилья для населения, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания в Талдомском  городском округе Московской области.

Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Достижение цели и решение задач Муниципальной программы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в подпрограммах  2,3,4,6,7.

Мероприятия подпрограммы 1 сгруппированы по  трем направлениям:

- организация строительства

- обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями

- осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Мероприятия подпрограммы 2  сгруппирована в оном направлении:

- реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Мероприятия подпрограммы 3 сгруппированы по  одному   направлению:

- предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,  лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений

Мероприятия подпрограммы 4 сгруппированы по  одному  направлению:

- компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту

Мероприятия подпрограммы 7 сгруппированы по  одному направлению:

- реализация мероприятий по улучшению жилищных условий отдельных категорий многодетных семей

Мероприятия подпрограммы 8  сгруппированы по  четырем направлениям:

- осуществление полномочий  по обеспечению жильем  отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12.01.1995  № 5-ФЗ «О ветеранах», и в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов».

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

- осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

- осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»

Планируемые количественные и качественные показатели реализации Муниципальной программы

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1 к муниципальной программе.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы.

Сведениям о расчетах приведены в приложении № 2 к муниципальной программе.

2. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение Дорожных карт.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа (далее – Порядок), а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 48 Порядка;

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

3. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к муниципальной программе «Жилище» на 2020-2024 годы:

Приложение № 1.  Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «Жилище» на 2020-2024 годы.

Приложение 2. Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы

Приложение 3. Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Приложение 4. Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей»

Приложение 5. Подпрограмма III«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Приложение 6.Подпрограмма IV «Социальная ипотека»

Приложение 7. Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма»

Приложение 8.Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий отдельных категорий многодетных семей»

Приложение 9. Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

Приложение № 1 к МП «Жилище»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы  «ЖИЛИЩЕ»

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Показатель 1 «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, тыс.кв.м.» | Указ Президента РФ № 204 Показатель Национального проекта (Регионального проекта) | Тысяча квадратных метров | * | 22 | 29,5 | 15,6 | 14,6 | 15 | Основное мероприятие 01 Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.2 | Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | Указы Президента РФ (иные) | Штука | * | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | Основное мероприятие 01 Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.3 | Показатель 3 «Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство» | Показатель Национального проекта (Регионального проекта) | единиц | * | 70 | 33 | 37 | 41 | 45 | Основное мероприятие 01 Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.4 | Показатель 4 «Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство, га» | Показатель Национального проекта (Регионального проекта) | Гектар | * | 10,5 | 5,71 | 6,28 | 6,91 | 7,6 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.5 | Показатель 5 «Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штук» | Обращение Губернатора Московской области | Штука | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства |
| 1.6 | Показатель 6 «Количество пострадавших граждан –соинвесторов права, которых обеспечены в отчетном году, человек» | Обращение Губернатора Московской области | Человек | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов |
| 1.7 | Показатель 7 «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства, %» | Рейтинг-50 | Процент | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов |
| 1.8 | Показатель 8 «Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки», %» | Рейтинг-50 | Процент | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов |
| 1.9 | Показатель 9 «Встречи с гражданами – участниками долевого строительства, %» | Рейтинг-50 | Процент | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов |
| 1.10 | Показатель 10 «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» | Государственная программа Московской области | Штука | * | 1746 | 1750 | 1760 | 1760 | 1760 | Основное мероприятие 07. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления |
| 2 | Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Соглашение с ФОИВ | СЕМЬЯ | * | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства |
| 3 | Подпрограмма III«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Показатель 1 «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году» | Соглашение с ФОИВ | Процент | * | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 3.2 | Показатель 2 «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» | Соглашение с ФОИВ | человек | * | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| 4 | Подпрограмма IV«Социальная ипотека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Показатель 1 «Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (Iэтап)» | Государственная программа Московской области | человек | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Iэтап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту. |
| 6 | Подпрограмма VI «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ** | Государственная программа Московской области |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Подпрограмма VII«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Показатель 1 «Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей, штук» | Государственная программа Московской области | штука | * | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома |
| 8 | Подпрограмма VIII«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Показатель 1 «Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Государственная программа Московской области | человек | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов |
| 8.2 | Показатель 2 «Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Государственная программа Московской области | человек | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации |
| 8.3 | Показатель 3 «Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Государственная программа Московской области | человек | * | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». |
| 8.4 | Показатель 4 «Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Государственная программа Московской области | человек | * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Основное мероприятие 03. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан |

Приложение № 2

к  МП Жилище»

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы(подпрограммы): наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |  |
| 1 | «Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств» | Тыс.кв.м. | При расчете значения целевого показателя применяются данные о вводе объектов индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования. К объектам индивидуального жилищного строительства относятся отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи. | Статистические отчеты Московской области | Квартал |
| 2 | «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | Шт. | Данные о количестве семей, получивших жилое помещение в домах-новостройках или за счет освободившейся за выездом площади, и улучшивших жилищные условия с помощью социальных выплат в отчетном году, которые до момента получения или приобретения жилого помещения состояли на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. | Решения органов местного самоуправления, договоры социального найма, договоры на приобретение жилых помещений, сведения из Единого государственного реестра недвижимости. | Квартал |
| 3 | «Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство» | Шт. | При расчете целевого показателя применяется площадь земельных участков, принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, аренды, субаренды, ином имущественном праве, используемых в целях строительства многоквартирных жилых домов или объектов индивидуального жилищного строительства, а также площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома, которая позволяет произвести расчет количества земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство на территории муниципального образования. |  | Квартал |
| 4 | «Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство, га» | Га | При расчете целевого показателя применяется площадь земельных участков, принадлежащих юридическим и (или) физическим лицам на праве собственности, аренды, субаренды, ином имущественном праве, используемых в целях строительства многоквартирных жилых домов или объектов индивидуального жилищного строительства, а также площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома на территории муниципального образования. Расчет Показателя осуществляется по формуле: Sвзусi = Sмкдi + Sижсi +...+ Sсдi, где: Sвзусi - общая площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства на территории муниципального образования; Sмкдi - общая площадь земельных участков, на которых возведены многоквартирные жилые дома, в соответствии с разрешением на ввод объекта в эксплуатацию в отчетном периоде на территории муниципального образования; Sижсi - общая площадь земельных участков, на которых возведены объекты индивидуального жилищного строительства, в соответствии с уведомлением об окончании строительства объекта индивидуального жилищного строительства в отчетном периоде на территории муниципального образования; Sсдi - общая площадь земельных участков, на которых расположены садовые дома, переведенные в установленном порядке в жилые дома в отчетном периоде на территории муниципального образования. |  | Квартал |
| 5 | «Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штук» | Шт. | При расчете значения целевого показателя применяются данные муниципальных образований Московской области о количестве объектов, признанных проблемными, в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84/2010-ОЗ «О защите прав граждан, инвестировавших денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории Московской области», на конец отчетного года. | Орган местного самоуправления муниципального образования Московской области | Квартал |
| 6 | Показатель 6 «Количество пострадавших граждан –соинвесторов права, которых обеспечены в отчетном году, человек» | Человек |  |  | Квартал |
| 7 | «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства, %» | % | Показатель «Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства – количество обманутых дольщиков» (Опнс) рассчитывается по следующей формуле: Опнс=(Кдол/Кдду+Огр/Кдол)*100%, где Кдол — количество ДДУ, по которым нарушены сроки передачи квартир гражданам, установленные в договорах долевого участия, по состоянию на последнее число отчетного периода. Кдду — общее количество ДДУ в строящихся многоквартирных домах на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода. Огр — количество обращений граждан за отчетный период (квартал) по объектам, по которым сроки передачи квартир гражданам нарушены, по состоянию на последнее число отчетного периода. |  | Квартал |
| 8 | «Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки», %» | % | Показатель «количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки» — количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства» (Кпс) рассчитывается по формуле: Кпс=Кпо/Окд*100%, где Кпо — количество МКД, признанных проблемными в соответствии с Законом Московской области от 01.07.2010 № 84-ОЗ на территории муниципального образования, по состоянию на последнее число отчетного периода. Окд — общее количество строящихся МКД на территории муниципального образования по состоянию на последнее число отчетного периода. |  | Квартал |
| 9 | «Встречи с гражданами – участниками долевого строительства, %» | % | Оценка эффективности работы органов местного самоуправления муниципальных образований (далее — ОМС) по показателю «Встречи с гражданами- участниками долевого строительства» (далее — Показатель) в целях снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены, обусловлена критерием: - «соотношение количества зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за отчетный период к количеству квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства жилищной политики Московской области (далее — Министерство), по состоянию на начало отчетного периода и количеству встреч с пострадавшими гражданами за отчетный период» (далее — Критерий). Условное выражение Критерия устанавливается в процентах. Критерий (ВГ) рассчитывается по следующей формуле: Кобр ВГ=——*П *100% , где Ккв*Квс КД Ккв — количество квартир на территории муниципального образования, сроки передачи которых гражданам-участникам долевого строительства нарушены, в объектах, находящихся на контроле Министерства, по состоянию на начало отчетного периода. Квс — количество встреч с пострадавшими гражданами-участниками долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, проведенных руководителем или заместителем руководителя ОМС за отчетный период. Кобр — количество зарегистрированных в Правительстве Московской области обращений, митингов и пикетов граждан—участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, за ОТЧЁТНЫН ПЕРИОД: Кобр = Ком + Кос + 2 * Кпр, где Ком — количество обращений пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования, поступивших в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 Не 59-Ф3 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» в письменной форме или в форме электронного документа, за отчетный период в Правительство Московской области или должностным лицам Правительства Московской области. КОС - КОЛИЧССТВО обращений пострадавших граждан-участников ДОЛЗВОГО строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования по вопросам долевого строительства в социальных сетях на страницах Правительства Московской области, Губернатора Московской области, пресс- службы Губернатора Московской области за отчетный период. Кпр — количество зарегистрированных в Министерстве протестных акций пострадавших граждан-участников долевого строительства многоквартирных жилых домов на территории муниципального образования. Пкд — коэффициенты, применяемые к показателю за работу органа местного самоуправления для снижения протестного настроения граждан-участников долевого строительства, права которых были нарушены. Пкд = Ки * Кп Ки = 1,3 — коэффициент применяется при выявлении одного или нескольких следующих фактов: предоставление недостоверной информации органом местного самоуправления пострадавшим гражданам-участникам долевого строительства; игнорирование вопросов граждан-участников долевого строительства в чатах, созданных Министерством. Кп = 0,8 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 100% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Кп = 0,9 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 75-99% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Кл = 1,1 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили 51-74% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Кп = 1,2 — коэффициент, применяемый при расчете показателя для органов местного самоуправления, которые выполнили менее 50% поручений в части информационной работы с гражданами в соответствии с протоколами встреч в Министерстве. Наиболее эффективная работа ОМС соответствует ДПО = О, в иных случаях наиболее эффективная работа соответствует наименьшему значению ДПО, наихудшая — наибольшему. |  | Квартал |
| 10 | «Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома» | Шт. | При расчете значения целевого показателя применяются следующие данные: - количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке; - количество уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности. Источники данных: органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования количества уведомлений, выданных органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области в отчетном периоде. |  | Квартал |
| 3 | Подпрограмма II«Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |
| 1 | «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Семей | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участникам подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». | Орган местного самоуправления муниципального образования Московской области. | Квартал |
|  | Подпрограмма III«Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |
| 1 | «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году» | Человек | Значение целевого показателя по Московской области рассчитывается по формуле: Д = Чобесп / Чобщ * 100%, где: Д - доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, процент; Чобесп - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, человек; Чобщ - численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, в отчетном году, человек. |  | Квартал |
| 2 | «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» | Человек | Значения показателя определяется данными о расходовании субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без помещения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. |  | Квартал |
|  | Подпрограмма IV«Социальная ипотека» |  |  |  |  |
| 1 | «Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (Iэтап)» | Человек | При расчете значения целевого показателя применяются отчетные данные муниципальных образований Московской области о реализации мероприятий подпрограммы 4. Значение целевого показателя рассчитывается на основе данных о количестве участников подпрограммы 4, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, по муниципальным образованиям Московской области. |  | Квартал |
|  | Подпрограмма VII«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» |  |  |  |  |
| 1 | «Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей, штук» | Шт. | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о реализации Подпрограммы 7. Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  | Квартал |
|  | Подпрограмма VIII«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |  |
| 1 | «Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Человек | Значение показателя определяется данными о количестве ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших социальную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом «О ветеранах». |  | Квартал |
| 2 | «Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  |  |
| 3 | «Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 N 5-ФЗ «О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  |  |
| 4 | «Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета» | Человек | При расчете значения целевого показателя применяются данные отчетов муниципальных образований Московской области о количестве граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 N 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». Значение целевого показателя рассчитывается путем суммирования значений целевого показателя по муниципальным образованиям Московской области. |  |  |

Приложение №  3

К программе «Жилище»

ПАСПОРТ

Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» | Всего: в том числе: | 521897,0 | 541897,0 | 601897,0 | 651897,0 | 701897,0 | 301948,05 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 1897,0 | 1897,0 | 1897,0 | 1897,0 | 1897,0 | 9485,0 |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 520000,0 | 540000,0 | 600000,0 | 650000,0 | 70000,0 | 3010000,0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

В Талдомском  муниципальном районе Московской области на протяжении ряда лет ввод в эксплуатацию индивидуального жилья составляет большую  часть от общего объема строительства.

Малоэтажное строительство - это реальная возможность снизить финансовые затраты на квадратный метр жилья.

В то же время, значительная часть населения Талдомского городского округа Московской области живет в жилье, не отвечающем даже минимальным требованиям благоустройства и комфортности. Уровень благоустройства жилья в последние годы продолжал повышаться, но разрыв между городом и селом оставался значительным по всем параметрам.

Таким образом, основой государственной политики по увеличению объемов строительства малоэтажного жилья должна стать ориентированность на создание условий, позволяющих удовлетворять потребность в жилье экономически активной части населения Талдомского муниципального района, а также оказание эффективных мер государственной поддержки категориям граждан, которые в силу объективных причин не могут решить жилищную проблему самостоятельно.

Особо остро проблема обеспеченности жильем стоит для жителей сельской местности. Продолжается тенденция сокращения числа трудовых кадров сельского хозяйства и их качественный состав. Наблюдается высокий уровень миграции жителей района в г. Талдом и г.Дмитров . В повышении уровня обеспеченности специалистами нуждается и социальная сфера села. Притоку и закреплению на селе специалистов, в первую очередь молодых, будет способствовать улучшение жилищных условий.

При организации массового малоэтажного строительства на территории Талдомского района Московской области необходимо решение ряда проблем: ресурсного, технологического, социального, финансового, в меньшей  степени градостроительного характера.

К основным проблемам организации массового малоэтажного строительства можно отнести следующие:

Ресурсная проблема. Приобретение земельного участка (получение в аренду) является проблемой как для индивидуального застройщика, так и для застройщика многоквартирных жилых домов из-за ограниченного количества земельных участков в Талдомском муниципальном районе.

Наиболее эффективным является осуществление строительства малоэтажных домов организациями, выполняющими законченный цикл строительно-монтажных работ, при этом сроки строительства могут быть сокращены на 30-40 %. По расчетам застройка малоэтажными домами эконом-класса может обеспечить снижение стоимости 1 кв. метра общей площади более чем на  12,5 % процентов.

Социальная проблема. Отсутствие развитой инженерной, социальной инфраструктуры и недостаточное количество мест приложения труда.

Финансовая проблема. Отсутствие финансовых возможностей у администрации Талдомского муниципального района Московской области и  администраций сельских поселений Талдомского района Московской области для выполнения землеустроительной подготовки территорий с целью организации аукционов на земельные участки, их обустройства инженерной инфраструктурой.

Необходимо создать условия для дальнейшего повышения доступности жилья для населения путем массового строительства малоэтажных жилых домов эконом-класса, отвечающих стандартам и требованиям, устанавливаемым Министерством регионального развития Российской Федерации.

Программа должна обеспечить комплексный подход к формированию нового сегмента строительства - малоэтажного жилья эконом–класса; решению проблем улучшения жилищных условий молодых семей, молодежи и отельных категорий граждан, а также способствовать к более эффективному использованию  средств, выделяемых на эти цели.

Достижение цели и решение задач Подпрограммы осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам и исполнителям мероприятий, предусмотренных в приложении №3 к Подпрограмме.

Основные мероприятия сгруппированы по трем направлениям:

- мониторинг ввода жилья по стандартам экономического класса за счет всех источников финансирования;

- создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства;

- обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов.

2.Концептальные направления реформирования, преобразование отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Реализация программных мероприятий в сфере развития жилищного строительства будет способствовать минимизации существующих проблем и  даст возможность Талдомскому городскому округу выйти на целевые параметры развития в сфере развития жилищного строительства. При этом ожидается:

-  увеличение годового ввода жилья в эксплуатацию, в том числе соответствующего стандартам экономического класса;

-снижение средней стоимости одного квадратного метра жилья и повышение уровня обеспеченности населения жильем.

Программный сценарий развития жилищного строительства  отличается от инерционного сценария устойчивостью решений, принятых органами местного самоуправления Талдомского городского округа на пятилетний период и обеспечения сбалансированности ресурсов из возможных источников финансирования на реализацию необходимых мероприятий.

Применение программно-целевого метода к решению проблем в рассматриваемой сфере сопряжено с определенными рисками. На реализацию Муниципальной программы могут оказать значительное влияние такие риски как снижение объемов финансирования мероприятий Муниципальной программы  или  неполное предоставление средств из запланированных источников; организационные риски при не обеспечении необходимого взаимодействия участников решения программных задач.

Кроме потенциальной угрозы проявления рисков вследствие развития инерционных тенденций, на реализацию Муниципальной программы могут оказать значительное влияние риски, связанные с перераспределением расходных полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления  в соответствии с решениями, которые могут быть приняты на федеральном уровне и на уровне субъекта РФ.

Для снижения данного риска будет проводиться анализ проектов федеральных нормативных правовых актов и в случае необходимости готовиться предложения по компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти РФ и Московской области.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

Приложение №1. Перечень мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 2.  Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятий Подпрограммы.

Приложение № 1

к ПП «Комплексное освоение земельных участков

в целях жилищного строительства и развитие застроенных

территорий»

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 «Комплексное освоение земельных участков

в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объем финанси-рования мероприятия в году, предшест- вующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Подпрограмма 1 «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01 Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства свернуть | 2020-2024 | Итого |  | 3010000 | 520000 | 540000 | 600000 | 650000 | 700000 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 3010000 | 520000 | 540000 | 600000 | 650000 | 700000 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1.1 Организация строительства | 2020-2024 | Итого |  | 3010000 | 520000 | 540000 | 600000 | 650000 | 700000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 3010000 | 520000 | 540000 | 600000 | 650000 | 700000 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями | 2020-2024 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Основное мероприятие 04 Обеспечение прав пострадавших граждан-соинвесторов. | 2020-2024 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Мероприятие 4.1 Мероприятия, направленные на достижение показателей (без финансирования) | 2020-2024 | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 07 Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления |  | Итого |  | 9485 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 9485 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Мероприятие 7.1 Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности |  | Итого |  | 9485 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  | 9485 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 | 1897 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Итого |  | 3019485 | 521897 | 541897 | 601897 | 651897 | 701897 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме . |  | Средства бюджета Московской области |  | 9485 | 1897 | 1897 | 1897 | 9485 | 1897 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  | 3010000 | 520000 | 540000 | 600000 | 650000 | 700000 |  |  |  |  |  |

Приложение № 2 к ПП 1.

Обоснование финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы 1. Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развития застроенных территорий.

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Создание условий для развития рынка доступного жилья развитие жилищного строительства | Внебюджетные источники |  | Всего: 3 010 000,00 тыс. руб 2020 год – 520 000,00 тыс. руб 2021 год – 540 000,00 тыс. руб 2022 год – 600 000,00 тыс. руб. 2023 год – 650 000,00 тыс. руб. 2024 год – 700 000,00 тыс. руб. |  |
| 1.1 Организация строительства | Внебюджетные источники | Статистические отчеты Московской области | Всего: 3 010 000,00 тыс. руб 2020 год – 520 000,00 тыс. руб 2021 год – 540 000,00 тыс. руб 2022 год – 600 000,00 тыс. руб. 2023 год – 650 000,00 тыс. руб. 2024 год – 700 000,00 тыс. руб. |  |
| 2.Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления. | Средства бюджета Московской области |  | Всего: 9 485,00 тыс. руб 2020 год – 1 897,00 тыс. руб 2021 год – 1 897,00 тыс. руб 2022 год – 1 897,00 тыс. руб. 2023 год – 1 897,00 тыс. руб. 2024 год – 1 897,00 тыс. руб. |  |
| 2.1Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о соответствии (несоответствии ), указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов индивидуального |  |  |  |  |

- Приложение № 4

- к муниципальной программе Талдомского городского округа Московской области

- «Жилище»

Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей»

Паспорт Подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Администрация Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации и главным распорядителем бюджетных средств, в том числе по годам | Главный распорядитель бюджетных средств | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей)* |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |
|  | Администрация Талдомского городского округа Московской области | Всего: в том числе: | 28 740,15 | 33 917,48 | 33 917,48 | 33 917,48 | 33 917,48 | 164 410,07 |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 3 797,33 | 4 861,51 | 4 861,51 | 4 861,51 | 4 861,51 | 23 243,37 |  |
|  |  | Средства федерального бюджета | 1 634,58 | 1 582,81 | 1 582,81 | 1 582,81 | 1 582,81 | 7 965,82 |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 6 168,21 | 6 476,62 | 6 476,62 | 6 476,62 | 6 476,62 | 32 074,69 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 17 140,03 | 20 996,54 | 20 996,54 | 20 996,54 | 20 996,54 | 101 126,19 |  |

*- утверждаемые суммы являются плановыми (прогнозируемыми), будет скорректированы в процессе реализации Подпрограммы II (после утверждения Сводного списка молодых семей, стоимости 1 кв. м., уровня софинансирование, федерального, областного и местного бюджетов).

| № п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерений | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2. | Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Показатель 1 «Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства» | Соглашение с ФОИВ | семей | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | Основное мероприятие 01 . Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Поддержка молодых семей в вопросах улучшения жилищных условий является важным направлением жилищной политики в Талдомском городском округеМосковской области.

Большинство молодых семей Талдомского городского округа Московской области, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, не имеют возможности решить жилищную проблему самостоятельно. Даже имея достаточный уровень дохода для получения ипотечного жилищного кредита, они не могут оплатить первоначальный взнос при его получении. Молодые семьи, в основном, являются приобретателями первого в своей жизни жилья, а значит, не имеют в собственности жилого помещения, которое можно было бы использовать в качестве обеспечения уплаты первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или займа. К тому же, как правило, они еще не имеют возможности накопить на эти цели необходимые средства. Однако данная категория населения имеет хорошие перспективы роста заработной платы по мере повышения квалификации.

Оказание поддержки молодым семьям, имеющим место жительства в Московской области, в рамках Подпрограммы II при решении жилищной проблемы является основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в стране. Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, создаст для молодежи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня квалификации в целях роста заработной платы.

Реализация мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2009 – 2012 годы», утвержденной постановлением Главы Талдомского муниципального района от 29.07.2009 г. № 2865, «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2013 – 2015 годы», утвержденной постановление Главы Талдомского муниципального района от 10.10.2012 г. № 3482, муниципальной программы Талдомского муниципального района «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального районана 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением Главы Талдомского муниципального района от 09.12.2013г. № 3846, подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2019-2024 годы, утвержденной Постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области от 14.03.2019г. № 476продемонстрировала ежегодный рост числа молодых семей, желающих стать участниками  ПодпрограммыII.

Результатом реализации мероприятий муниципальных долгосрочных целевых программ «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2009 –2012 годы»,  «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2013 – 2015 годы», муниципальной программы  «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского муниципального района на 2014 – 2018 годы», а также подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского городского округа» на 2019-2024 годы муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2019-2024 годы является увеличение количества молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, к 2020 году это осуществило 71 семья.

При отсутствии реализации данной ПодпрограммыII у такой важной социальной группы как молодая семья единственным и сомнительным по своей реализации шансом улучшить свои жилищные условия  станет включение молодой семьи в общую очередь по жилью Талдомского городского округа Московской области.

Мероприятия ПодпрограммыII«Обеспечение жильем молодых» предусматривают оказание государственной поддержки из средств федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Талдомского городского округа Московской области молодым семьям – участникам Программ в улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее – социальная выплата). Перечень мероприятий представлен в Приложении №2 к ПодпрограммеII.

- Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат и их использования устанавливается Правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (Приложение №3 к ПодпрограммеII).

Расчет размера социальной выплаты производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, количества членов молодой семьи и норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Талдомскому городскому округу Московской области, в котором молодая семья состоит на учете в качестве участницы Подпрограммы II.Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Талдомскому городскому округу   устанавливается постановлением Главы Талдомского городского округа Московской области, при этом норматив не должен превышать величины средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья в Московской области, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Расчет размера социальной выплаты для молодой семьи, в которой один из супругов не является гражданином Российской Федерации, производится исходя из нормы общей площади жилого помещения, установленной для семей разной численности, с учетом членов семьи, являющихся гражданами Российской Федерации.

Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет:

для семьи численностью 2 человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м;

для семьи численностью 3 и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и 2 и более детей), - по 18 кв. м на каждого члена семьи.

Средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты, определяется по формуле:

СтЖ = Н x РЖ, где:

СтЖ - средняя стоимость жилья, принимаемая при расчете размера социальной выплаты;

Н - норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Талдомскому городскому округуМосковской области, определяемый в соответствии с требованиями ПодпрограммыII;

РЖ - размер общей площади жилого помещения, определяемый в соответствии с требованиями ПодпрограммыII.

Общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи, учтенного при расчете размера социальной выплаты, не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления Талдомского городского округа Московской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения (строительства) жилья. Приобретаемое жилое помещение (создаваемый объект индивидуального жилищного строительства) оформляется в общую собственность всех членов молодой семьи, которой предоставлена социальная выплата.

В случае использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 Правил общая площадь приобретаемого жилого помещения (создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства) в расчете на каждого члена молодой семьи на дату государственной регистрации права собственности на такое жилое помещение (индивидуальный жилой дом) не может быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органами местного самоуправления Талдомского городского округа Московской области, в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в месте приобретения жилого помещения или создаваемого объекта индивидуального жилищного строительства.

Жилое помещение, приобретенное или построенное молодой семьей, может находиться на территории  Талдомского городского округаМосковской области, из средств бюджета которого предоставляется социальная выплата молодой семье, либо по решению молодой семьи, на территории любого другого муниципального образования  Московской области.

Размер социальных выплат, осуществляемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджета Московской области и средств бюджета Талдомского городского округа:

- 30 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями ПодпрограммыII, - для молодых семей, не имеющих детей;

- 35 процентов средней стоимости жилья, определяемой в соответствии с требованиями ПодпрограммыII, - для молодых семей, имеющих одного ребенка и более.

Социальная выплата используется:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения, создание объекта индивидуального жилищного строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения, строительство объекта индивидуального жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданного органом, осуществляющим принятие на учет);

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

- 2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования жилищной политики в поддержки молодых семей при улучшении ими жилищных условий

Реализация мероприятий в рамках ПодпрограммыII позволит достичь результативности и адресности решения жилищной проблемы молодых семей - ограниченно платежеспособной категории граждан, не имеющей возможности решить жилищную проблему самостоятельно и нуждающейся в государственной поддержке при улучшении жилищных условий.

Возможность решения жилищной проблемы в рамках Подпрограммы II, в том числе с привлечением средств ипотечного жилищного кредита или займа, является стимулом для молодежи к повышению качества трудовой деятельности, роста заработной платы.

Реализация мероприятий Подпрограммы II«Обеспечение жильем молодых семей» будет способствовать:

- поддержке  отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

- развитию нормативной правовой базы, создающей правовые, экономические, социальные и организационные предпосылки для решения  жилищной проблемы в Талдомском городском округе Московской области.

В ПодпрограммеII предусмотрена реализация конкретных мероприятий, при проведении которых будут сконцентрированы основные финансовые  и организационные ресурсы для предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

ПРИЛОЖЕНИЯ к ПОДПРОГРАММЕ II:

Приложение №1. Методика расчета значений планируемых результатов реализации ПодпрограммыII.

Приложение №2. Перечень мероприятий ПодпрограммыII.

Приложение №3.Правила  предоставления молодым семьям социальных выплат  на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

Приложение № 1

К Подпрограмме II «обеспечение жильем

Молодых семей»

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период предоставления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства. | семей | Значение показателя определяется данными о количестве выданных свидетельств участника Подпрограммы II «Обеспечение жильем молодых семей». | Администрация Талдомского городского округа Московской области Московской области | квартал |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | к Подпрограмме II "Обеспечение жильем молодых семей" |  |
| Перечень мероприятий Подпрограммы II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| "Обеспечение жильем молодых семей" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия | Источники финансирования | Объём финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной подпрограммы (тыс.руб.) * | Всего, (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 01.Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства | 2020-2024 | Итого | 19 467,00 | 160659,62 | 28742,94 | 31940,86 | 32142,86 | 33 917,48 | 33 917,48 | Администрация Талдомского городского округа Московской области | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - 38 семей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 475,34 | 23 243,37 | 3 797,33 | 4 861,51 | 4 861,51 | 4 861,51 | 4 861,51 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 931, 82 | 7 965,82 | 1 634,58 | 1 582,81 | 1 582,81 | 1 582,81 | 1 582,81 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 3 475,44 | 28324,24 | 6171 | 4500 | 4700 | 6 476,62 | 6 476,62 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 11 584, 40 | 101 126,19 | 17 140,03 | 20 996,54 | 20 996,54 | 20 996,54 | 20 996,54 |  |  |
| 1.1 | Мероприятие. Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей | 2020-2024 | Итого | 19 467,00 | 160659,62 | 28742,94 | 31940,86 | 32142,86 | 33 917,48 | 33 917,48 | Администрация Талдомского городского округа Московской области | Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - 38 семей |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области | 3 475,34 | 23 243,37 | 3 797,33 | 4 861,51 | 4 861,51 | 4 861,51 | 4 861,51 |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета | 931, 82 | 7 965,82 | 1 634,58 | 1 582,81 | 1 582,81 | 1 582,81 | 1 582,81 |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 3 475,44 | 28324,24 | 6171 | 4500 | 4700 | 6 476,62 | 6 476,62 |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники | 11 584, 40 | 101 126,19 | 17 140,03 | 20 996,54 | 20 996,54 | 20 996,54 | 20 996,54 |  |  |
| * Объемы средств подлежат ежегодному уточнению в соответствии с утвержденными объемами бюджетных ассигнований из федерального бюджета, бюджета Московской области, бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3

к ПодпрограммеII

«Обеспечение жильем молодых семей»

Правила

предоставления молодым семьям социальных выплат

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

- 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее - Правила) устанавливают порядок предоставления молодым семьям – участницаммероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» (далее –ведомственная целевая программа), подпрограммы 2 «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017 – 2027 годы  (далее –областная подпрограмма)и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы «Жилище» на 2020-2024 годы (далее – подпрограмма) - (далее Программы) социальных выплат на приобретение у любых физических и (или) юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья;уплаты цены договора участия в долевом строительстве, предусматривающем в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу или создание объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям, благоустроенных применительно к условиям населенного пункта, выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается (строится) жилое помещение (далее – социальная выплата), а также использования таких выплат.

2. Социальные выплаты используются:

1) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением средств, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья) (далее - договор на жилое помещение);

2) для оплаты цены договора строительного подряда на создание объекта индивидуального жилищного строительства;

3) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, в случае если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива (далее - кооператив), после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи;

4) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства;

5) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономического класса на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором) и (или) оплату услуг указанной организации;

6) для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или строительство объекта индивидуального жилищного строительства (далее - погашение долга по кредитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам (при наличии решения, подтверждающего признание молодой семьи нуждающейся на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданного органом, осуществляющим принятие на учет).

7) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на счет эскроу.

3. Участницей Программ может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более, соответствующая следующим условиям:

1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия Государственным заказчиком решения о включении молодой семьи - участницы Программ в список претендентов на получение социальных выплат в планируемом году не превышает 35 лет;

2) признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях в соответствии с пунктами 5 - 10 настоящих Правил;

3) наличие у молодой семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты, в порядке и по условиям, установленным Государственным заказчиком;

4) имеющая место жительства в Талдомском районе  Московской области;

5) наличие согласия совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи по форме согласно приложению № 1к настоящим Правилам.

4. Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Участие в Программах является добровольным.

- 2. Порядок признания молодых семей нуждающимися

в жилых помещениях

5. Для целей Программ под нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 01 марта 2005 года, а также молодые семьи, признанные органами местного самоуправления Талдомского городского округа Московской области нуждающимися в жилых помещениях после 01 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан Российской Федерации нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

6. При определении для  молодой семьи уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения учитывается суммарный размер общей площади всех пригодных для проживания жилых помещений, занимаемых членами молодой семьи по договорам социального найма, и (или) жилых помещений, и (или) части жилого(ых) помещения(ий), принадлежащих на праве собственности членам молодой семьи.

Уровень обеспеченности общей площадью жилого помещения определяется как отношение суммарного размера общей площади жилых помещений к количеству всех зарегистрированных по месту жительства в данных жилых помещениях (частях жилых помещений), за исключением:

1) поднанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда социального использования;

2) нанимателей данного(ых) жилого(ых) помещения(ий) жилищного фонда коммерческого использования;

3) граждан, проживающих в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) индивидуального жилищного фонда по договору безвозмездного пользования;

4) граждан, которые приобрели (построили) жилые помещения с использованием бюджетных средств, полученных ими в установленном порядке от центрального исполнительного органа государственной власти Московской области или органа местного самоуправления муниципального образования Московской области, но с регистрационного учета по прежнему месту жительства в данном жилом помещении не сняты.

Временные жильцы, зарегистрированные в данном(ых) жилом(ых) помещении(ях) (части(ях) жилого помещения(ий) по месту пребывания, при определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитываются.

7. При определении уровня обеспеченности общей площадью жилого помещения не учитывается общая площадь жилого помещения, занимаемого молодой семьей по договору:

1) найма специализированного жилого помещения;

2) поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

3) найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования;

4) безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;

5) договору найма жилого помещения индивидуального жилищного фонда.

При заключении договоров, указанных в подпунктах 2, 4, 5 с отцом, матерью, дедушкой, бабушкой, братом, сестрой, общая площадь жилого помещения при определении уровня обеспеченности учитывается.

8. В целях принятия на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в Программах (далее - нуждающиеся) молодая семья подает в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области, наделенный на основании муниципального правового акта полномочиями по признанию граждан Российской Федерации нуждающимися (далее - орган, осуществляющий принятие на учет), заявление по форме согласно приложению №  2 к настоящим Правилам.

К заявлению прилагаются:

1) выписка из домовой книги;

2) копия финансового лицевого счета;

3) копии правоустанавливающих документов молодой семьи на занимаемое(ые) и принадлежащее(ие) на праве собственности жилое(ые) помещение(я);

4) технический паспорт жилого помещения (предоставляется в случае, если право собственности на жилые помещения не зарегистрированы или зарегистрированы до 1998 года).

Технический паспорт жилого помещения должен быть составлен по состоянию на дату не ранее пяти лет до даты представления его в орган, осуществляющий принятие на учет, либо должен содержать отметку органа технической инвентаризации о проведении технической инвентаризации жилого помещения в течение пяти лет до даты обращения в орган, осуществляющий принятие на учет.

Требование о предоставлении технического паспорта жилого помещения не распространяется на граждан, занимающих жилые помещения по договорам найма специализированного жилого помещения, договорам найма жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования, договорам поднайма жилого помещения жилищного фонда социального использования, договорам безвозмездного пользования жилым помещением индивидуального жилищного фонда;

5) справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда Московской области, об имеющихся (имевшихся) на праве собственности или ином подлежащем государственной регистрации праве жилого(ых) помещения(ий) до 1998 года, на членов молодой семьи, в том числе на добрачную фамилию.

В случае регистрации по месту жительства членов молодой семьи до 1998 года на территории других субъектов Российской Федерации - дополнительно справка из органа, осуществляющего технический учет жилищного фонда, с места предыдущей регистрации, в том числе на добрачную фамилию;

6) копии документов, подтверждающих семейные отношения членов молодой семьи: свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака (на неполную семью не распространяется), свидетельство о расторжении брака, судебное решение о признании членом семьи;

7) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства членов молодой семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

8) медицинское заключение о тяжелой форме хронического заболевания члена молодой семьи, включенного в перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире утвержденный постановлением Правительства Российской Федерацииот 29.11.2012 № 987н «Об утверждении перечня тяжелых форм, хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире»;

9) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным и техническим правилам и нормам;

10) копия документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета каждого совершеннолетнего члена семьи.

Копии документов, указанных в подпунктах 4, 6, 7 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.

Орган, осуществляющий принятие на учет, направляет в органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, запрос о наличии в собственности молодой семьи жилого помещения, а также о совершенных членами молодой семьи сделках с жилыми помещениями за последние пять лет, в том числе на добрачную фамилию.

Молодая семья вправе по собственной инициативе представить в орган, осуществляющий принятие на учет, выписку из Единого государственного реестра недвижимости.

9. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 8 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

10. Орган, осуществляющий принятие на учет, регистрирует заявление в Книге регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях для участия в Программах по форме согласно приложению № 3к настоящим Правилам и выдает молодой семье расписку в получении заявления с указанием перечня приложенных к нему документов и даты их получения.

11. Решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающихся в жилых помещениях принимается органом местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее - орган местного самоуправления) не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил заявления и документов.

В случае направления запроса, предусмотренного пунктом 8 настоящих Правил, орган местного самоуправления принимает решение о принятии (или об отказе в принятии) молодой семьи на учет нуждающейся не позднее чем через 30 рабочих дней с даты получения ответа на указанный запрос. О направлении запроса орган местного самоуправления уведомляет молодую семью.

В случае предоставления молодыми семьями заявления и документов, предусмотренных пунктом 8  настоящих Правил, через многофункциональный центр срок принятия решения о принятии (или отказе в принятии) молодой семьи на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления и документов в орган, осуществляющий принятие на учет.

Датой принятия на учет считается дата решения органа местного самоуправления о признании молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях.

О принятом решении молодая семья письменно уведомляется органом, осуществляющим принятие на учет.

12. Молодые семьи, признанные нуждающимися в жилых помещениях, регистрируются органом, осуществляющим принятие на учет, в Книге регистрации молодых семей, нуждающихся в жилых помещениях, для участия в Программах по форме согласно приложению № 4к настоящим Правилам.

13. В случае если члены молодой семьи проживают в разных муниципальных образованиях Московской области, для признания нуждающейся в жилых помещениях молодая семья обращается в орган, осуществляющий принятие на учет, по месту жительства одного из супругов.

14. Молодые семьи, которые с намерением приобретения права состоять на учете нуждающихся в жилых помещениях совершили (по инициативе либо с согласия которых совершены) действия, в результате которых такие молодые семьи могут быть признаны нуждающимися в жилых помещениях, принимаются на учет нуждающихся в жилых помещениях не ранее чем через пять лет со дня совершения указанных намеренных действий.

К указанным действиям относятся:

1) раздел, обмен или мена жилого помещения;

2) перевод пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения) в нежилое;

3) изменение порядка пользования жилым помещением, в том числе заключение гражданином - собственником жилого помещения договора найма принадлежащего ему жилого помещения (части жилого помещения) или договора безвозмездного пользования принадлежащим ему жилым помещением (частью жилого помещения), заключение гражданином - нанимателем жилого помещения по договору социального найма договора поднайма занимаемого жилого помещения (части жилого помещения);

4) вселение (согласие на вселение) гражданином - собственником жилого помещения либо членом жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива либо нанимателем жилого помещения по договору социального найма в принадлежащее ему (занимаемое им) жилое помещение иных граждан в качестве членов своей семьи, за исключением вселения в жилое помещение несовершеннолетних детей;

5) отчуждение пригодного для проживания жилого помещения (части жилого помещения), доли в праве общей долевой собственности на жилое помещение, за исключением случаев расторжения договора ренты по инициативе получателя ренты с возвратом жилого помещения получателю ренты, признания сделки с жилым помещением недействительной в судебном порядке;

6) выход из жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива с получением пая;

7) расторжение договора социального найма жилого помещения по требованию наймодателя в случаях, определенных Жилищным кодексом Российской Федерации;

8) выселение членов молодой семьи по их инициативе из жилого помещения, занимаемого ими в качестве нанимателей (членов семьи нанимателя) жилого помещения по договору социального найма или собственников (членов семьи собственника) жилого помещения;

9) отказ от наследства, в состав которого входит(ят) пригодное(ые) для проживания жилое(ые) помещение(я) (комната, квартира (часть квартиры), жилой дом (часть жилого дома) либо доля(и) в праве общей долевой собственности на жилое(ые) помещение(я);

10) согласие лица, имеющего право на приватизацию жилого помещения, которым данное лицо имеет право пользоваться, на передачу его в собственность одного или нескольких граждан, имеющих право на приватизацию данного жилого помещения (отказ от участия в приватизации).

15. Основаниями для отказа в признании молодой семьи нуждающейся в жилом помещении являются:

1) отсутствие одного или нескольких документов, наличие которых предусмотрено пунктом 8 настоящих Правил;

2) представление документов, которые не подтверждают право молодой семьи быть признанной нуждающейся в жилом помещении;

3) несоответствие сведений, содержащихся в заявлении, данным, полученным в порядке межведомственного информационного взаимодействия.

- 3. Порядок признания молодых семей участницами Программ

Признание молодых семей участницами Программ осуществляется органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, уполномоченным на основании муниципального правового акта соответствующего муниципального образования на реализацию Программ в муниципальном образовании (далее - уполномоченный орган).

16. Для участия в Программах в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктами 1-5,7 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в уполномоченный орган по месту жительства либо в многофункциональный центр  следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5к настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

4) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилом помещении, выданный органом, осуществляющим принятие на учет;

5) документы, подтверждающие признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

6) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;

7) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органом местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, представляются с подлинниками для сверки.

17. Для участия в Программах в целях использования социальной выплаты в соответствии с подпунктом 6 пункта 2 настоящих Правил молодая семья подает в уполномоченный орган по месту жительства либо в многофункциональный центр следующие документы:

1) заявление по форме согласно приложению № 5 к настоящим Правилам в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);

2) копии документов, удостоверяющих личность, гражданство и место жительства каждого члена семьи (паспорт или иной документ, его заменяющий);

3) копию свидетельства о браке (на неполную семью не распространяется);

4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности или выписку из Единого государственного реестра недвижимости о праве собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) с использованием средств ипотечного жилищного кредита (займа) (при незавершенном строительстве индивидуального жилого дома предоставляются документы на строительство);

5) документ, подтверждающий признание молодой семьи нуждающейся в жилых помещениях на момент заключения кредитного договора (договора займа), выданный органом, осуществляющим принятие на учет;

6) копию кредитного договора (договора займа);

7) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга и сумме задолженности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом);

8) выписку из домовой книги и копию финансового лицевого счета;

9) согласие совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органом местного самоуправления, центральными исполнительными органами государственной власти Московской области, федеральными органами власти персональных данных о членах молодой семьи, заполненное по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

Копии документов, указанных в подпунктах 2, 3 настоящего пункта, предоставляются с подлинниками для сверки.

18. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

19. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, и в течение 10 рабочих дней с даты представления этих документов принимает решение о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программ. Решение уполномоченного органа о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программ доводится до молодой семьи в письменном виде в течение 5 рабочих дней с даты принятия им решения.

В случае предоставления молодой семьей заявления и документов, предусмотренных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил, через многофункциональный центр срок принятия решения о признании либо об отказе в признании молодой семьи участницей Программ  исчисляется со дня передачи многофункциональным центром такого заявления и документов в уполномоченный орган.

В случае отзыва одним из совершеннолетних членов семьи согласия на обработку персональных данных молодая семья исключается из списка участниц Программ.

В случае изменения сведений об участнице Программ молодая семья обязана подать в уполномоченный орган по месту учета соответствующие документы и (или) их копии, подтверждающие изменение сведений. Уполномоченный орган обязан учесть эти сведения.

20. Основаниями для отказа в признании молодой семьи участницей Программ:

- несоответствие молодой семьи условиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил;

- непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пунктах 16 и 17 настоящих Правил;

- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;

- ранее реализованное членами молодой семьи право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств федерального бюджета, и (или) бюджета Московской области, и (или) средств бюджета муниципального образования Московской области, за исключением средств (части средств) материнского (семейного) капитала.

21. Повторное обращение с заявлением об участии в Программах допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных во втором и третьем абзацах пункта 20 настоящих Правил.

22. Основаниями для исключения молодой семьи из числа участников Программ являются:

- утрата одного из условий, дающих право молодой семье право на участие в Программах, указанных в пункте 3 настоящих Правил;

- выявление в представленных ими документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием принятия на учет и включения в число участниц Программ, а также неправомерных действий должностных лиц уполномоченного органа при решении вопроса о включении молодой семьи в число участниц Программ;

- получение членами молодой семьи в установленном порядке от органа государственной власти или органа местного самоуправления бюджетных средств на приобретение или строительство жилого помещения.

Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после выявления обстоятельств, в результате которых молодая семья перестала соответствовать условиям Программ, извещает молодую семью о снятии с учета и исключении из числа участниц Программ, за исключением случая получения молодой семьей социальной выплаты в соответствии с Программами.

- 4. Порядок формирования органом местного самоуправления

муниципального образования Московской области списка молодых

семей - участниц Программ, изъявивших желание получить социальную выплату

в планируемом году

23. Формирование списка молодых семей - участниц Программ, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - Список), осуществляется уполномоченным органом.

24. Молодые семьи - участницы Программ в период с 01 января по 15 мая года, предшествующего планируемому, в целях получения социальной выплаты в планируемом году представляют в уполномоченный орган заявление по форме согласно приложению № 6 к настоящим Правилам и документы, предусмотренные подпунктами 2-6 пункта 16 или подпунктами 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

25. В Список не включаются участницы Программ:

1) не написавшие заявление о включении в Список;

2) не подтвердившие свою нуждаемость в жилых помещениях;

3) не подтвердившие наличие достаточных доходов либо иных денежных средств для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

4) включенные в список претендентов на получение социальной выплаты в текущем году в соответствии с условиями Программ.

26. Уполномоченный орган до 01 июня года направляет Государственному заказчику сведения о численности молодых семей - участниц Программ, которым предполается предоставить в очередном финансовом году и плановом периоде социальные выплаты на приобретение жилого помещения или или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

27. Уполномоченный орган до 01 июня года, предшествующего планируемому, формирует и утверждает список молодых семей - участниц Программ, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, по форме согласно приложению № 7 к настоящим Правилам и представляет Государственному заказчику в установленные им сроки.

28. Список молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формируется уполномоченным органом в хронологической последовательности в соответствии с датой признания молодой семьи нуждающейся в порядке, установленном разделом 2 настоящих Правил. В первую очередь в указанный список включаются молодые семьи, поставленные на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, и молодые семьи, имеющие трех и более детей.

29. Государственный заказчик имеет право дополнительно запрашивать Список у муниципальных образований Московской области, отобранных для участия в Программах в планируемом году.

В случае выявления Государственным заказчиком факта несоответствия участниц Программам, включенных уполномоченным органом в Список, условиям Программ Государственный заказчик не включает этих участниц в Сводный список молодых семей - участниц Программ, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (далее - Сводный список участниц).

5. Организация работы по проверке Государственным заказчиком документов, находящихся в учетных делах молодых-семей участниц Программ, предоставленных уполномоченным органом

30. Государственный заказчик проводит работу по проверке полученных документов и содержащихся в них сведений.

31. Уполномоченный орган несет ответственность за обоснованность признания молодых семей участницами Программи включения их в Список.

32. В ходе проверки Государственный заказчик устанавливает:

1) соответствие представленных документов и содержащихся в них сведений требованиям разделов  1 - 4 Правил;

2) соответствие основания постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в целях участия в Программах, указанного в выписке из решения органа местного самоуправления, законодательству Российской Федерации, действующему на дату постановки гражданина на данный учет.

33. По результатам проверки каждого учетного дела Государственным заказчиком оформляется заключение.

В случае несоответствия документов и содержащихся в них сведений требованиям, изложенным в пункте 31 настоящих Правил, Государственный заказчик направляет в адрес уполномоченного органа письменное предписание об устранении нарушений.

- 6. Формирование Государственным заказчиком списка

молодых семей –претендентов  на получение социальную выплату в планируемом году и порядок внесения изменений в список молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году

34. Формирование и утверждение Сводного списка участниц осуществляется Государственным заказчиком на основании Списков, указанных в пункте 27 настоящих Правил.

35. Формирование и утверждение списка молодых семей - претендентов на получение социальных выплат в планируемом году по Московской области (далее - список претендентов) осуществляется Государственным заказчиком на основании Сводного списка участниц, указанного в пункте 34 настоящих Правил, с учетом объема субсидий, предоставляемых из федерального бюджета бюджету Московской области, и размера средств, предусматриваемых бюджетом Московской области и бюджетами муниципальных образований Московской области на соответствующий финансовый год на реализацию Программ.

В случае если на момент формирования Государственным заказчиком списка молодых семей – претендентов на получение социальных выплат в соответствующем году возраст одного из членов молодой семьи превышает 35 лет, такая молодая семья не включается в список молодых семей-претендентов и исключается из Списка в порядке, установленном Государственным заказчиком.

36. Государственный заказчик в течение 10 дней с даты утверждения списка претендентов доводит до органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области выписки из списка претендентов.

37. Уполномоченный орган доводит до сведения молодых семей - участниц Программ, изъявивших желание получить социальную выплату в соответствующем году, решение Государственного заказчика по вопросу включения их в список претендентов.

38. Изменения в список претендентов вносятся Государственным заказчиком.

Порядок внесения изменений в список претендентов и выдачи свидетельств молодым семьям - участницам Программу станавливается Государственным заказчиком.

- 7. Проведение конкурсного отбора муниципальных образований

Московской области для участия в Программах

39. Конкурсный отбор муниципальных образований Московской области для участия в ведомственной целевой и областной программах (далее - Отбор) осуществляется конкурсной комиссией по отбору муниципальных образований Московской области для участия в ведомственной целевой и областной программах(далее - Комиссия), образованной Государственным заказчиком. Состав Комиссии утверждается Государственным заказчиком.

40. Порядок проведения Отбора определяется Государственным заказчиком.

41. Извещение о проведении Отбора размещается Государственным заказчиком в информационно-телекоммуникационной сети Интернет не менее чем за месяц до даты заседания Комиссии.

42. Условиями участия муниципальных образований Московской области в Отборе являются:

- наличие утвержденной муниципальной программы по обеспечению жильем молодых семей;

- наличие Списка молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, сформированного в соответствии с пунктами 27 и 28 настоящих Правил;

- представление выписки из муниципального правового акта по финансированию муниципальной программы, включающей обязательства по финансированию дополнительных социальных выплат, предоставляемых молодым семьям при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка.

43. Решение Комиссии об отборе муниципальных образований Московской области для участия в ведомственной целевой и областной программах оформляется протоколом.

44. Государственный заказчик направляет уведомление о результатах Отбора муниципальным образованиям Московской области в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола заседания Комиссии.

- 8. Порядок предоставления и расходования межбюджетных

трансфертов из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области на реализацию

ведомственной целевой и областной программ

45. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию ведомственной целевой и областной программах предоставляются в форме:

субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - субсидии) на реализацию ведомственной целевой программы за счет средств, перечисляемых из федерального бюджета (далее - средства федерального бюджета);

субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - субсидии) на реализацию областной подпрограммы (далее - средства бюджета Московской области).

Субсидии расходуются муниципальными образованиями Московской области в целях оказания государственной поддержки молодым семьям - участницам Программв улучшении жилищных условий путем предоставления им социальных выплат.

46. Государственный заказчик на основании соглашения между уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти и Правительством Московской области о реализации ведомственной целевой программыза счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели в соответствующем финансовом году, заключает с муниципальными образованиями Московской области, участвующими в реализации Программ, соглашения по реализации Программ.

Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 10 подп. "л(1)" постановления Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 N 999 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации".

47. Государственный заказчик осуществляет планирование распределения субсидий на реализацию ведомственной целевой и областной программ бюджетам муниципальных образований Московской области в размере и порядке, определенном законодательством Российской Федерации.

48. Государственный заказчик подает в Министерство экономики и финансов Московской области заявку на уточнение расходов бюджета Московской области на указанные цели на текущий финансовый год.

49. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период.

50. В целях предоставления социальных выплат поступившие в местный бюджет средства в размере, необходимом для предоставления социальной выплаты, перечисляются на счет, на котором в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, с отражением указанных операций на лицевых счетах, открытых органам местного самоуправления как получателям бюджетных средств в территориальном органе Федерального казначейства или финансовом органе муниципального образования на основании следующих документов:

- копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской области о реализации Программ (представляется один раз);

- выписки из списка претендентов, утвержденного Государственным заказчиком;

- копии документов, являющихся основанием для отбора уполномоченной кредитной организации (далее - банк), для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участницам Программ;

- копии соглашения муниципального образования Московской области с банком о порядке обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям - участницам Программ;

- расчета социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей по форме согласно приложению № 8к настоящим Правилам.

51. Перечисление средств с лицевых счетов, предназначенных для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей средств местного бюджета, осуществляется на основании представленных в территориальный орган Федерального казначейства:

- выписки из списка претендентов, утвержденного Государственным заказчиком;

- расчета социальной выплаты из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей;

документов, предусмотренных пунктом 67 настоящих Правил.

52. После предоставления социальной выплаты молодой семье – участнице Программ органы местного самоуправления, организующие исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, представляют Государственному заказчику следующие документы:

- копии заявок на перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках реализации Программ на банковский счет молодой семьи - владельца свидетельства (далее - заявка банка);

- копии платежных поручений, подтверждающих целевое финансирование расходов на реализацию Программ, предусмотренных настоящими Правилами.

53. Документы, указанные в пунктах 51 и 52 настоящих Правил, заверяются главой (руководителем администрации) муниципального образования Московской области или уполномоченным им должностным лицом и скрепляются оттиском гербовой печати муниципального образования.

54. Не использованные муниципальными образованиями Московской области в текущем финансовом году субсидии подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

55. Субсидии подлежат использованию строго по целевому назначению.

Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- 9. Организация работы по выдаче свидетельств

и предоставлению социальных выплат

56. Право молодой семьи - участницы Программна получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства(далее - свидетельство), которое не является ценной бумагой.

57. Государственный заказчик ежегодно осуществляет распределение номеров бланков свидетельств между муниципальными образованиями Московской области и информирует уполномоченные органы о номерах бланков свидетельств.

Уполномоченный орган осуществляет оформление бланков свидетельств по форме согласно приложению № 9к настоящим Правилам.

58. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней после получения органами местного самоуправления муниципального образования Московской области, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на предоставление субсидий из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает молодые семьи - претендентов на получение социальной выплаты в соответствующем году о необходимости представления документов для получения свидетельства, а также разъясняет порядок и условия получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

59. Уполномоченный орган в течение одного месяца после получения органами местного самоуправления, исполняющими местные бюджеты, или финансовыми органами уведомления о бюджетных ассигнованиях из бюджета Московской области, предназначенных для предоставления социальных выплат, производит оформление свидетельств и выдачу их молодым семьям - претендентам на получение социальных выплат в соответствии со списком претендентов.

60. Для получения свидетельства молодая семья - претендент на получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 15 рабочих дней  после получения уведомления о необходимости представления документов для получения свидетельства направляет в уполномоченный орган заявление о выдаче свидетельства по форме согласно приложению № 10к настоящим Правилам и документы, указанные в подпунктах 2-6 пункта 16 или подпунктах 2-8 пункта 17 настоящих Правил.

Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в представленных документах, на соответствие их требованиям, предъявляемым к участницам Программ, и при их соответствии осуществляет выдачу свидетельства.

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются нарушение установленного настоящим пунктом срока представления необходимых документов для получения свидетельства, непредставление или представление не в полном объеме указанных документов, а также недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах, несоответствие жилого помещения (жилого дома), приобретенного (построенного) с помощью заемных средств, требованиям пункта 38 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050 "О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" (далее - Федеральные правила), а также неподтверждение соответствия требованиям, предъявляемым к участницам Программ.

61. От имени молодой семьи документы, предусмотренные в пункте 60 настоящих Правил, могут быть поданы одним из ее членов либо иным уполномоченным ими лицом при наличии надлежащим образом оформленных полномочий.

62. Уполномоченные органы, осуществляющие выдачу свидетельств, информируют молодые семьи о порядке и условиях получения и использования социальной выплаты, предоставляемой по этому свидетельству.

63. Срок действия свидетельства составляет 7 месяцев с даты выдачи, указанной в свидетельстве.

Размер социальной выплаты рассчитывается на дату утверждения Государственным заказчиком списков молодых семей – претендентов на получение социальной выплаты, указывается в свидетельстве и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Дата получения свидетельства участником Программ подтверждается его подписью в Книге учета выданных свидетельств по форме согласно приложению № 11к настоящим Правилам и должна соответствовать дате выдачи, указанной в свидетельстве.

64. Уполномоченный орган ведет реестр (использованных и неиспользованных) свидетельств по форме согласно приложению № 12к настоящим Правилам.

65. Социальная выплата предоставляется владельцу свидетельства в безналичной форме путем зачисления средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям, на его банковский счет, открытый в банке, отобранном Государственным заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации для обслуживания средств, предоставляемых в качестве социальных выплат, выделяемых молодым семьям (далее - банк).

66. В течение одного месяца с даты выдачи полученное свидетельство сдается его владельцем в банк, где на его имя открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - владелец свидетельства (далее - владелец свидетельства) заключает с банком договор банковского счета.

Свидетельство, представленное в банк по истечении месячного срока с даты его выдачи, банком не принимается.

67. Предоставление социальной выплаты осуществляется на основании заявки банка по форме согласно приложению № 13к настоящим Правилам путем перечисления социальных выплат на банковские счета владельцев свидетельств. К заявке прилагаются документы, послужившие основанием для ее формирования.

Орган местного самоуправления организует работу по проверке сведений, содержащихся в заявке и представленных документах на соответствие:

- целям использования социальной выплаты, установленным пунктом 2 Правил;

- требованиям, изложенным в пунктах 40 - 45(1)Федеральных Правил.

В случае соответствия представленных банком заявки и документов требованиям настоящих Правил орган местного самоуправления в течение 14 рабочих дней с даты получения от банка заявки перечисляет банку средства, предоставляемые в качестве социальной выплаты.

При несоответствии заявки данным о выданных свидетельствах либо при несоответствии представленных документов требованиям настоящих Правил перечисление указанных средств не производится, о чем орган местного самоуправления в указанный срок письменно уведомляет банк.

68. Социальная выплата считается предоставленной молодой семье –участнице Программ с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

69. В случае если владелец свидетельства в течение установленного срока действия этого свидетельства не смог воспользоваться правом на получение выделенной ему социальной выплаты, он сдает в уполномоченный орган, выдавший свидетельство, справку о закрытии договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты и сохраняет право на улучшение жилищных условий, в том числе на дальнейшее участие в Программах, на условиях, определяемых настоящими Правилами.

Уполномоченным органом в Книге учета выданных свидетельств делается соответствующая запись об использованных и неиспользованных свидетельствах.

70. Свидетельства, находящиеся в банке, погашаются банком в устанавливаемом им порядке. Погашенные свидетельства подлежат хранению в течение 3 лет.

- 10. Порядок предоставления молодой семье – участнице Программ

при рождении(усыновлении или удочерении)

одного ребенка дополнительнойсоциальной выплаты

для погашения части расходов, связанных

с приобретением жилого помещения или созданием объекта

индивидуального жилищного строительства

71. Молодой семье - участнице Программ при рождении (усыновлении или удочерении) одного ребенка предоставляется дополнительная социальная выплата за счет средств бюджета муниципального образования в размере 5 процентов  расчетной (средней) стоимости жилья для погашения части расходов, направленных на цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил (далее - дополнительная социальная выплата).

72. Дополнительная социальная выплата предоставляется молодой семье - участнице Программ в период с даты выдачи свидетельства до даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средствна цели, предусмотренные пунктом 2 настоящих Правил.

73. Для получения дополнительной социальной выплаты молодая семья - участница Программыв срок не позднее 30 рабочих дней с даты рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка представляет в уполномоченный орган следующие документы:

- заявление о предоставлении дополнительной социальной выплаты в случае рождения (усыновления или удочерения) одного ребенка в период реализации Программ;

- копию свидетельства о рождении ребенка либо документы, подтверждающие усыновление или удочерение ребенка.

74. Уполномоченный орган организует работу по проверке сведений, содержащихся в документах, и в течение 5 рабочих дней с даты представления этих документов осуществляет расчет дополнительной социальной выплаты.

75. Расчет дополнительной социальной осуществляется исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент утверждения списка претендентов.

76. Уполномоченный орган направляет Государственному заказчику расчет размера дополнительной социальной выплаты на согласование по форме согласно приложению № 8 к настоящим Правилам.

77. На основании данных, полученных от уполномоченных органов, Государственный заказчик вносит изменения в список претендентов в порядке, установленном Государственным заказчиком

78. Уполномоченный орган в течение срока действия свидетельства производит оформление свидетельств на получение дополнительной социальной выплаты по форме согласно приложению № 14 к настоящим Правилам и выдачу их молодым семьям.

Размер дополнительной социальной выплаты рассчитывается исходя из расчетной (средней) стоимости жилья, рассчитанной на момент утверждения списка претендентов, указывается в свидетельстве на получение дополнительной социальной выплаты и остается неизменным в течение всего срока его действия. Срок действия свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты ограничивается сроком действия основного свидетельства.

79. Срок представления свидетельства на получение дополнительной социальной выплаты в банк составляет не более одного месяца с даты его выдачи.

80. Порядок предоставления молодой семье дополнительной социальной выплаты за счет средств бюджета муниципального образования Московской области определяется органом местного самоуправления.

- 11. Порядок представления отчетности о реализации Программ

81. Государственный заказчик осуществляет контроль за целевым использованием средств федерального бюджета и бюджета Московской области, выделенных бюджетам муниципальных образований Московской области на предоставление социальных выплат молодым семьям - участницам Программ.

82. Уполномоченные органы представляют Государственному заказчику:

- до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчет об использовании средств федерального бюджета, бюджета Московской области и бюджетов муниципальных образований Московской области, выделенных на предоставление социальных выплат молодым семьям в рамках реализации Программ, заверенные копии документов, установленных пунктом 51 настоящих Правил.

Формы отчетов устанавливаются соглашениями, заключенными Государственным заказчиком с муниципальными образованиями Московской области в соответствии с пунктом 45 настоящих Правил.

Приложение № 1

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

помещения или создание объекта индивидуального

жилищного строительства

Форма

Согласие на обработку персональных данных

Я, ___________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)

проживающий (ая) по адресу_____________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(адрес места жительства)

паспорт  				, выданный «	_____» __________________________________г.

(серия, номер)						(дата выдачи)

_____________________________________________________________________________________________________ ,

(место выдачи паспорта)

и являясь законным представителем 	_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_____________________________________________________________________________,

проживающего(ей) по адресу

(адрес места жительства)

паспорт (свидетельство о рождении)			 ,выданный «____» ___________ г.

(серия, номер)

(место выдачи паспорта/свидетельства о рождении)

на основании   										.

(реквизиты доверенности, иного документа или нормативного правового акта)

даю согласие оператору - _______________________________________________________

(уполномоченный орган)

(юридический адрес – _________________________________________________________

_____________________________________________________________________________) на обработку своих персональных данных с правом совершения следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передача третьим лицам), обезличивание, блокирование, уничтожение, в том числе с использованием средств автоматизации в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в целях участия в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы, направленной на улучшение жилищных условий молодых семей (далее – Программы):

1) фамилия, имя, отчество;

2) дата и место рождения;

3) адрес регистрации и места жительства;

4) данные документа, удостоверяющего личность;

5) данные семейного положения;

6) фамилия, имя, отчество ребенка (детей);

7) данные документа (ов), удостоверяющего(их) личность ребенка (детей);

8) данные жилищного положения;

9) данные о приобретаемом с помощью средств социальной выплаты жилом помещении;

10) данные об ипотечном жилищном кредите, который используется для оплаты стоимости жилого помещения, приобретаемого с использованием средств социальной выплаты;

11)  номер лицевого счета, открытого в банке, отобранном для обслуживания средств социальных выплат, предоставляемых в рамках Программах;

- 12)  данные имущественного положения, связанные с подтверждением наличия у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты;

13)  контактная информация;

14)  иная информация, необходимая для участия в Программах.

Данное мною согласие на обработку вышеуказанных персональных данных действует бессрочно и может быть отозвано в письменной форме.

Я уведомлен (а) о том, что мой отказ в предоставлении согласия на обработку выше обозначенных персональных данных влечет за собой невозможность предоставления мне социальной выплаты на приобретение жилья в рамках Программ.

________________      ____________________             __________________

(подпись)                                 (расшифровка подписи)                                (дата подписи)

- Приложение № 2

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

- Форма

_______________________________________________

(в орган местного самоуправления  муниципального образования Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  признать  нуждающейся  в жилом помещении  для  участия   в мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы связи с _____________________________________________________________________________________

(указать причину: отсутствие жилого помещения;

_______________________________________________________________________________________________________

обеспеченность общей площадью жилого помещения на одного члена семьи менее учетной нормы;

_______________________________________________________________________________________________________

проживание в помещении, не отвечающем установленным для жилых помещений требованиям;

_______________________________________________________________________________________________________

проживание в жилом помещении, занятом  несколькими семьями, в одной из которых имеется гражданин, страдающий тяжелой формой заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной  квартире невозможно)

молодую семью в составе:

супруг______________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______ № _______________, выданный ___________________________________

_________________________________________________________________________________________ «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________;

супруга_____________________________________________________________________________________(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия ______ № _______________, выданный ___________________________________

_________________________________________________________________________________________ «___» _________ _____ г., проживает по адресу: ______________________________________________

____________________________________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия ________ № ________,выданное(ый)____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________,

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт - для   ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть) серия ________ № ________,выданное (ый)____________________________________

_____________________________________________________________________________________________

«___» ______________ г., проживает по адресу: ________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) _________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________________

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

2) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

3) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

4) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

Заявление    и     прилагаемые   к  нему согласно перечню документы приняты

«_____» ____________ 20__ г.

___________________________________________________ _______________ ____________________

(должность лица, принявшего заявление)                               (подпись, дата)     (расшифровка подписи)

- Приложение № 3

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

- индивидуального жилищного строительства

Форма

Книга

регистрации заявлений молодых семей о принятии их на учет нуждающихся в жилых помещениях для участияв мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы

Муниципальное образование Московской области _____________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования

Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

Начата __________________ 20__ г.

Окончена ________________ 20__ г.

| № п/п | Дата поступления заявления | Фамилия, имя, отчество заявителя | Место жительства (с указанием адреса проживания) | Решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области (дата, номер) | Сообщение заявителю о принятом решении (дата, номер письма) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

- Приложение № 4

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

- индивидуального жилищного строительства

Форма

Книга

регистрации молодых семей, нуждающихся  в жилых  помещениях для участияв мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы

Муниципальное образование Московской области _____________________________________________________________________________

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской  области, наделенный на основании муниципального правового акта  муниципального образования

Московской области полномочиями по признанию граждан нуждающимися в жилых помещениях)

Начата __________________ 20__ г.

Окончена ________________ 20__ г.

| № п/п | Фамилия, имя, отчество, родственные отношения членов молодой семьи, принятой на учет в качестве нуждающейся в жилом помещении | Адрес и краткая характеристика занимаемого жилого помещения | Основание признания молодой семьи, нуждающейся в жилом помещении | Решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о принятии на учет (дата, номер) | Сведения о перерегистрации молодой семьи, состоящей на учете | Адрес и краткая характеристика жилого помещения, приобретенного с использованием средств социальной выплаты | Решение органа местного самоуправления муниципального образования Московской области о снятии с учета (дата, номер) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение № 5

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или строительство

- индивидуального жилого дома

Форма

___________________________________________________

(в орган местного самоуправления муниципального образования

Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу  включить  в  состав  участников мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годымолодую семью в составе:

супруг ______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________________

____________________________________________________________________________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________

____________________________________________________________________________________;

супруга _____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________________

____________________________________________________________________________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________

____________________________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________

____________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

12)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

13)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

14) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

15)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

16)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

17)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

18)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

19) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

20)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

21) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

22)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

23)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

24) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

25)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

26) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

27)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

С условиями  участия в  мероприятии по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы   «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей Талдомского городского округа» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы ознакомлен (ознакомлены) и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) ______________________________________________________ _________ ____________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                       (подпись)                 (дата)

2) ______________________________________________________ _________ ____________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                       (подпись)                 (дата)

Заявление   и прилагаемые к нему согласно перечню документы   приняты

"__" ________ 20__ г.

______________________________________ _______________ ____________________

(должность лица, принявшего заявление)                                          (подпись, дата)                (расшифровка подписи)

- Приложение № 6

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

- индивидуального жилищного строительства

Форма

________________________________________________

(в орган местного самоуправления муниципального образования

Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу   включить   в  список  молодых  семей  -  участниц  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в ____________ году, молодую семью в составе:

супруг______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________________

____________________________________________________________________________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

супруга_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________________

____________________________________________________________________________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________;

_____________________________________________________________________________________

дети: _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________

_____________________________________________________________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

4) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

5) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

6) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

7) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

8) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

9) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

10)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

11)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

12)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

13)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

14) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

15)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

16)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

17)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

18)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

19) ________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

20)_________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) ______________________________________________________ _________ _________________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)               (дата)

2) ______________________________________________________ _________ _________________.

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)               (дата)

Заявление   и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы   приняты

"__" ________ 20__ г.

______________________________________ _______________ ____________________

(должность лица, принявшего заявление)                                      (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)

- Приложение № 7

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства

Форма

Список

молодых семей - участниц мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы, изъявивших желание получить социальную выплату в 20 ___ году

по____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

| № п/п | Данные о членах молодой семьи |  |  |  |  |  |  | Дата признания семьи нуждающейся в жилых помещениях | Дата включения молодой семьи в список участниц мероприятия * и Подпрограммы** | Орган местного самоуправления, на основании решения которого молодая семья включена в список участниц мероприятия* и Подпрограммы** | Расчетная стоимость жилья |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество членов семьи (человек) | Фамилия, имя, отчество | паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении несовершеннолетнего члена семьи, не достигшего 14 лет |  | число, месяц, год рождения | Свидетельство о браке |  |  |  |  | стоимость 1 кв. м (тыс. руб.) | Размер общей площади жилого помещения на семью (кв. м) | всего (графа 12 x графу 13) (руб.) |
|  |  |  | серия, номер | кем, когда выдан |  | серия, номер | кем, когда выдано |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11овписок участниц спорта а 1 полугодие - 5913 еские мероприятия, проводимые в учреждениях культуры, направленные на фо | 12 | 13 | 14 |

___________________________________________________    _______________ ________________________

(должность лица,  сформировавшего список)                                     (подпись, дата)          (расшифровка подписи)

Глава муниципального образованияМосковской области_______________ ________________________

(подпись, дата)(расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования

Московской области

*Мероприятий  по  обеспечению  жильем молодых семей  ведомственной  целевой

программы  "Оказание  государственной  поддержки  гражданам  в  обеспечении

жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг"  государственной  программы

Российской   Федерации   "Обеспечение   доступным  и  комфортным  жильем  и

коммунальными услугами граждан Российской Федерации".

**Подпрограммы   "Обеспечение   жильем   молодых   семей"   государственной

программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы.

- Приложение № 8

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства

Форма

Расчет социальной выплаты  из бюджета Московской области на обеспечение жильем молодых семей

по_______________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

по состоянию на ____________________ 20 _____ г.

| Наименование населенного пункта, фамилия, имя, отчество участника Подпрограммы | Состав семьи (человек) | Общая площадь жилого помещения для семьи соответствующей численности * (кв. м) | Норматив стоимости 1 кв. м общей площади по муниципальному образованию ** (руб.) | Расчетная стоимость жилого помещения (графа 3 x графу 4) (руб.) | Выделено средств из федерального бюджета (руб.) | Подлежит финансированию за счет средств бюджета Московской области (руб.) | Средства бюджета муниципального образования (руб.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Социальная выплата | Всего, (графа 9 + графа 10) | В том числе |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Социальная выплата | Дополнительная социальная выплата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

* Размер общей площади жилого помещения, с учетом которой определяется размер социальной выплаты, составляет: для семьи численностью два человека (молодые супруги или один молодой родитель и ребенок) - 42 кв. м; для семьи численностью три и более человек, включающей помимо молодых супругов одного и более детей (либо семьи, состоящей из одного молодого родителя и двух и более детей) - по 18 кв. м  на каждого члена семьи.

** Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, установленный органом местного самоуправления муниципального образования Московской области, который не должен превышать среднюю рыночную стоимость 1 кв. м общей площади жилья по Московской области, определяемую уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, на дату утверждения Государственным заказчиком списка молодых семей - претендентов на получение социальной выплаты.

Глава муниципального образования                                         _________________ _______________________

Московской области                                                                             (подпись)                (расшифровка подписи)

Руководитель органа местного                                                  _________________ _______________________

самоуправления муниципального образования                                (подпись)                 (расшифровка подписи)

Московской области, организующего

исполнение бюджета муниципального

образования

Место печати муниципального образования

Московской области

- Приложение № 9

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства

Форма

Серия                                                                                                                                 № 000

Свидетельство

о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

Настоящим свидетельством удостоверяется, что молодой семье в составе:

супруг ______________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

супруга _____________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

дети ________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

являющейся участницей мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы,  в соответствии с  условиями этих Программ предоставляется социальная выплата в размере _____________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ рублей

(цифрами и прописью)

на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства на  территории Московской области.

Свидетельство подлежит предъявлению в банк до  «_____» ______________ 20__ года(включительно).

Свидетельство действительно до «_____» ____________ 20__ года (включительно).

Дата выдачи «_____» _____________ 20__ года.

Глава муниципального образования                 _____________________    ______________________

Московской области              (подпись)                   (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования

Московской области

- Приложение № 10

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства

Форма

_____________________________________________________

(в орган местного самоуправления  муниципального

образования  Московской области)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать свидетельство о праве на получение социальной  выплаты  на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительствав рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годымолодой  семье  в составе:

супруг______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________________

____________________________________________________________________________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

супруга_____________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

паспорт: серия _________ № _______________, выданный __________________________________

____________________________________________________________________________________ "__" _____________________ ____ г., проживает по адресу: _________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________;

дети: _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________;

_____________________________________________________________________________________

дети: _______________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

свидетельство о рождении (паспорт -  для ребенка, достигшего 14 лет) (ненужное вычеркнуть), серия ______ № _________, выданное (ый) _______________________________________________

_____________________________________________________________________________________

"___" _________ ___ г., проживает по адресу: _____________________________________________;

_____________________________________________________________________________________

С условиями использования социальной выплаты ознакомлен(ны)  и обязуюсь (обязуемся) их выполнять:

1) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)          (дата)

2) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

3) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

4) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

2) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

3) __________________________________________________________________________________;

(наименование и номер документа, кем и когда выдан)

Подписи членов молодой семьи:

1) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                         (подпись)          (дата)

2) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

3) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

4) _____________________________________________________ __________   __________;

(фамилия, имя, отчество совершеннолетнего члена семьи)                           (подпись)          (дата)

Заявление   и  прилагаемые  к  нему  согласно  перечню  документы   приняты

"__" ________ 20__ г.

______________________________________ _______________ ____________________

(должность лица, принявшего заявление)                                      (подпись, дата)                     (расшифровка подписи)

- Приложение № 11

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

индивидуального жилищного строительства

Форма

Книга

учета выданных свидетельств о праве на получение

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства

____________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

| № п/п | Свидетельство |  |  | Данные о получателе свидетельства |  |  | Подпись лица, проверившего документы и вручившего свидетельство | Подпись владельца свидетельства, дата |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | дата выдачи | размер предоставляемой социальной выплаты | фамилия, имя, отчество | паспортные данные | состав семьи (человек) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- Приложение № 12

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

- индивидуального жилищного строительства

Форма

Реестр

свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения

или создание объекта индивидуального жилищного строительства

по_________________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

за период с «__» __________ 20__ г. по «__» _________ 20__ г.

| № п/п | Свидетельство |  |  | Фамилия, имя, отчество владельца | Сумма договора (руб.) | Дата перечисления средств социальной выплаты в счет оплаты договора купли-продажи | Документ-основание для перечисления средств социальной выплаты (ДКП, ДДУ, договор подряда, кредитный договор), наименование и дата | Дата перехода права собственности к членам молодой семьи (выписка из ЕГРН) | Общая площадь жилого помещения (кв. м), приобретенного с использованием средств социальной выплаты | Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата выдачи | Размер предоставляемой социальной выплаты (руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8окумент я выплаты образованию <__________________________________________________________00000000000000000000000000000000000000 | 9 | 10 | 11 | 12 |

__________________ ______________________________________________ ________________________________

(должность)                  (подпись лица, уполномоченного на ведение реестра)              (фамилия, имя, отчество)

- Приложение № 13

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

- индивидуального жилищного строительства

Форма

Заявка

на  перечисление бюджетных средств на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительствав рамках реализации мероприятияпо обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годына банковский счет владельца свидетельства

Банк уведомляет_______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

(орган местного самоуправления муниципального образования Московской области)

что участник мероприятий по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

открыл текущий счет для обслуживания социальной выплаты в __________________________

_______________________________________________ № ___________________________________________

(наименование филиала банка)                                                                      (номер счета)

и представил в банк свидетельство ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства)

Сумму предоставленной социальной выплаты в размере ___________________________________

_____________________________________________________________________________________________

необходимо перечислить  на   счет   владельца  свидетельства  по  следующим реквизитам: _____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

К заявке прилагаются  следующие  документы, установленные в пунктах 41 - 45(1) Правил  предоставления  молодым  семьям  социальных выплат  на приобретение (строительство)  жилья  и  их  использования,  утвержденных  постановлениемПравительства  Российской  Федерации  от  17.12.2010  №  1050 "О реализации отдельных   мероприятий   государственной  программы  Российской  Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации":

1) ________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________

4) _______________________________________________________________________.

Управляющий банка        ________________________ _______________________ __________________

(подпись)                                    (дата)                                    (расшифровка подписи)

Место печати банка

Заявка проверена органом местного самоуправления муниципального образования Московской области

_____________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

- Приложение № 14

- к Правилам предоставления молодым семьям

- социальных  выплат на приобретение жилого

- помещения или создание объекта

- индивидуального жилищного строительства

Форма

Серия                                                                                                         № 000

Свидетельство

о  предоставлении  молодой  семье  -  участнице  мероприятия по обеспечению

жильем    молодых   семей   ведомственной   целевой   программы   "Оказание

государственной   поддержки   гражданам   в  обеспечении  жильем  и  оплате

жилищно-коммунальных  услуг" государственной программы Российской Федерации

"Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан

Российской  Федерации",  подпрограммы  "Обеспечение  жильем  молодых семей"

государственной  программы  Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы в случае   рождения   (усыновления  или  удочерения)  ребенка  дополнительной

социальной  выплаты для погашения части расходов, связанных с приобретением

жилого   помещения   или созданием   объекта   индивидуального  жилищного

строительства

Дата выдачи «____»___________ 20__ г.

Настоящим свидетельством удостоверяется, что ___________________________________________

(фамилия, имя, отчество,

____________________________________________________________________________________________

наименование, серия и номер документа, удостоверяющего личность, кем и когда выдан)

_____________________________________________________________________________________________

является участником  мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной   целевой  программы «Оказание   государственной  поддержки гражданам  в  обеспечении   жильем  и  оплате  жилищно-коммунальных  услуг» государственной  программы  Российской  Федерации   «Обеспечение  доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы и подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы Талдомского городского округа «Жилище» на 2020-2024 годы и имеет право  на  получение дополнительной социальной выплаты на компенсацию  части  стоимости  жилого  помещения  или созданием   объекта   индивидуального  жилищногостроительствав связи с рождением (усыновлением или удочерением) одного ребенка ____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

в размере __________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

(цифрами и прописью)

Срок действия свидетельства: до _______________ г.

Глава (руководитель) муниципального образования ____________   __________________

Московской области (подпись)                   (расшифровка подписи)

Место печати муниципального образования

Московской области

Приложение 5

к муниципальной программе

Талдомского муниципального района

«Жилище» на 2020-2024 годы

- Паспорт
подпрограммы 111 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| Наименование подпрограммы | - «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель подпрограммы | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Администрация Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям- сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа, по договорам найма специализированных жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки реализации подпрограммы | 2020-2024 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования подпрограммы, в том числе по годам: | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |  |  |  |
|  | Всего: | 3057,00 | 7642, 00 | 6114,00 | 0 | 0 | 16 813,00 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета Московской области | 3057,00 | 7642, 00 | 6114,00 | 0 | 0 | 16 813,00 |  |  |  |
| Планируемые результаты реализации подпрограммы | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями, 11 чел. к концу 2024 года. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

По статистическим данным в Талдомском городском округе насчитывается около 200 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, в семьях усыновителей, находящихся в учреждениях всех типов и видов.

При этом одним из наиболее важных и сложных вопросов в области защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в возрасте от 18 до 23 лет является обеспечение указанной категории лиц жилыми помещениями.

Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным, однократно предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - жилые помещения) в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Жилые помещения предоставляются лицам данной категории по достижении возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения совершеннолетия из специализированного муниципального жилищного фонда в виде жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего населенного пункта, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, но не менее 27 квадратных метров по месту жительства в границах муниципального района.

Порядок предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа установлен постановлением Правительства Московской области от 13.02.2013 N 75/5 "О мерах по реализации Закона Московской области "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

Реализация подпрограммы позволит обеспечить комплексный подход к решению проблем обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по договорам социального найма  и сократить очередность этой  категории граждан.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующую задачу:

координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает получение субвенций из бюджета Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (далее - Субвенции) в соответствии с Законом Московской области N 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей".

С целью сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано, заказчик осуществляет постоянное взаимодействие с Министерством образования Московской области по проведению конкурсных мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Показатели эффективности реализации Подпрограммы подлежат уточнению после заключения соглашения между Министерством образования Московской области и администрацией Талдомского городского округа.

Администрация Талдомского городского округа заключает с Министерством образования Московской области соглашение о порядке и условиях предоставлении субвенций из бюджета Московской области бюджету района на обеспечение установленных и переданных муниципальным образованиям Московской области государственных полномочий Московской области в сфере образования.

За период реализации Подпрограммы планируется приобрести 11  квартир для детей-сирот по договорам специализированного найма.

2. Методика расчета значений показателей эффективности реализации Подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы ежегодно производится на основе использования целевых показателей, обеспечивающих мониторинг динамики изменений в жилищной сфере за оцениваемый период с целью уточнения задач подпрограммы.

Оценка эффективности подпрограммы будет производиться путем сравнения текущих значений показателей с установленными подпрограммой значениями на 2020 - 2024 годы.

1. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями.

Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяется ведомственный учет администрации Талдомского городского округа.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе количества приобретенных жилых помещений и выданных договоров социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

Значение целевого показателя.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями по договорам социального найма, в 2020 - 2024 годах должно составить 11 , в том числе в 2020 году - 2, в 2021 году - 5, в 2022 году - 4, в 2023 году – 0 , 2024 - 0.

2. Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями

Исходные данные.

При расчете значения целевого показателя применяются данные по Талдомскому  городскому округу о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, у которых право на получение жилого помещения возникло и не реализовано.

Данные сведения формируются путем анализа списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, и отчетов администрации Талдомского городского округа о расходовании субвенций из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

Значения целевого показателя.

Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями, в 2020 году - 2 человек, в 2021 году - 5 человек, в 2022 году - 4 человек, в 2023 году - 0 человек, в 2024 году – 0 человек.

Приложение N 1

к подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

- Планируемые результаты реализации программы «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа»

| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) |  | Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач | Единица измерения | Базовое значе ние показа теля 2019 г | Планируемое значение показателя по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бюджет Талдомского муниципального района | Другие источники |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| - Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Координация финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 0 | 16 813 | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Человек | 8 |  | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми помещениями | Человек | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение N  2

к подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

- Обоснование финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

| Наименование мероприятия подпрограммы | Источник финансирования | Расчет необходимых финансовых ресурсов на реализацию мероприятия | Общий объем финансовых ресурсов необходимых для реализации мероприятия, в том числе по годам | Эксплуатационные расходы, возникающие в результате реализации мероприятия подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Предоставление по договорам социального для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из их числа | Средства бюджета Московской области | Расчет объема финансирования на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений осуществляется по формуле: Si = Ki x Rci x N, где: Si - размер субвенции на обеспечение жилыми помещениями для i-го муниципального образования Московской области за счет средств бюджета Московской области в очередном финансовом году; Ki - прогнозируемое количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями в Талдомском городском округе в очередном финансовом году; 2020 год – 2, 2021 год – 5, 2022 год – 4, 2023 год – 0, 2024 год – 0. Rci - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилого помещения для Талдомского городского округа. Фактическая стоимость 1 кв. м определяется ежеквартально, используемая в качестве предельной цены для приобретения жилого помещения за счет средств бюджета Московской области и определяемая в соответствии с Порядком определения и применения предельной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в Московской области при исполнении бюджета Московской области, утвержденным Правительством Московской области. N - общая площадь жилого помещения, составляющая для целей расчета планируемых размеров субвенции муниципальному образованию Московской области 33 квадратных метра. На 2020- 2024 годы составляет 16 813 тыс. рублей, в том числе: 2020 год: Si = 2 чел. х 46 318 руб. х 33 кв. м = 3057 тыс. рублей; 2021 год: Si = 5 чел. х 46 315 х 33 кв. м = 7642 тыс. рублей; 2022 год: Si = 4 чел. х 46 318 руб. х 33 кв. м = 6114 тыс. рублей; | Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 16813 тыс. руб., в том числе по годам: 2020 год - 3057 тыс. рублей 2021 год - 7642 тыс. рублей 2022 год – 6114 тыс. рублей 2023 год – 0 2024 год – 0 |  |

Приложение N 3

- Перечень
мероприятий подпрограммы  111 «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

| 1 | Мероприятия по реализации Подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования мероприятия в 2019 финансовом году | Всего (тыс. руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01.Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. | Средства бюджета Московской области* | 2020-2024 |  | 11 381 | 3057 | 7642 | 6114 |  | 0 | 0 |  |  |
| 1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений. | Средства бюджета Московской области* | 2020 - 2024 годы | 11 381 | 11 381 | 3057 | 7642 | 6114 |  | 0 | 0 | Комитет по управлению имуществом администрации Талдомского городского округа КУИ | Предоставление субвенций |
|  | ИТОГО по подпрограмме: | Средства бюджета Московской области* | 2020 - 2024 годы | 11 381 | 11 381 | 3057 | 7642 | 6114 |  | 0 | 0 |  |  |

Приложение N 4

к подпрограмме "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

Оценка

влияния изменения объема финансирования на изменение значений целевых показателей эффективности реализации подпрограммы
"Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

Таблица 1. При увеличении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при увеличении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование дополнительных мероприятий для реализации в случае увеличения объемов финансирования подпрограммы | Объем финансирования дополнительного мероприятия (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | 2020 год | 2 | 2020 год | 2 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 152,8 |
|  | 2021 год | 5 | 2021 год | 5 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 382,1 |
|  | 2022 год | 4 | 2022 год | 4 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 305,7 |
|  | 2023 год | 0 | 2023 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 0 |
|  | 2024 год | 0 | 2024 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 0 |
| Количество детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих ц не реализовавших право на | 2020 год | 0 | 2020 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 152,8 |
|  | ' 2021 год | 0 | 2021 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 382,1 |

| обеспечение жилыми | 2022 год | 0 | 2022 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 305,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2023 год | 0 | 2023 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 0 |
|  | 2024 год | 0 | 2024 год | 0 | Увеличение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 0 |

Таблица 2. При уменьшении бюджетных ассигнований, направляемых на реализацию Подпрограммы, на 5 процентов

| Наименование показателя \ t > |  |  | Целевое значение показателя в соответствии с подпрограммой |  | Изменение целевых значений показателя при уменьшении объема финансирования мероприятий подпрограммы |  | Наименование мероприятий, которые будут исключены из подпрограммы в случае уменьшения объемов ее финансирования |  | Экономия бюджетных средств в результате исключения мероприятия из подпрограммы, (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми |  |  | 2020 год | 2 | 2020 год | 2 | 2020 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 152,8 |
|  |  |  | 2021 год | 5 | 2021 год | 5 | 2021 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | -382,1 |
|  |  |  | 2022 год | 4 | 2022 год | 4 | 2022 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 305,7 |
|  |  |  | 2023 год | 0 | 2023 год | 0 | 2023 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет , изменения целевого показателя | 0 |
|  |  |  | 2024 год | . 0 | 2024 год | 0 | 2024 год | Уменьшение объема < финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | • 0 |
| Количество детей-сирот и |  |  | 2020 год | 0 , | 2020 год | . 0 | 2020 год | Уменьшение объема | 152,8 |
|  | детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, имеющих и не реализовавших право на обеспечение жилыми |  |  |  |  |  |  | финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя |  |
|  |  | 2021 год |  | 0 , | 2021 год | 0 | 2021 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 382,1 |
|  |  | 2022 год |  | 0 | 2022 год | 0 | 2022 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 305,7 |
|  |  | 2023 год |  | 0 | 2023 год | 0 | 2023 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 0 |
|  |  | 2024 год |  | 0 | 2024 год | 0 | 2024 год | Уменьшение объема финансирования на 5% не повлечет изменения целевого показателя | 0 |

Приложение №  5

К программе «Жилище» на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы  1V «Социальная ипотека»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма 1V. «Социальная ипотека» | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Характеристика проблем, решаемых
посредством мероприятий

В настоящее время ощущается нехватка квалифицированных специалистов в сферах здравоохранения и социальной защиты населения. Осуществление комплекса мер по обеспечению системы здравоохранения медицинскими кадрами, в том числе путем создания и реализации программ, направленных на устранение дефицита кадров и оказание мер социальной поддержки наиболее дефицитных медицинских работников, является одной из задач Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения".

Задачи, изложенные в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки", направлены на подготовку квалифицированных специалистов в сфере образования с учетом требований инновационной экономики, утверждение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего Образования.

Привлечение и сохранение в государственных и муниципальных образовательных организациях Московской области высококвалифицированных специалистов позволит обучающимся образовательных организаций Московской области приобрести знания и навыки, соответствующие федеральным стандартам.

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации поручено обеспечить формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан (молодых семей, работников бюджетной сферы), предусмотрев меры государственной поддержки, в том числе за счет средств федерального бюджета.

В целях привлечения и сохранения высококвалифицированных кадров и повышения доступности и качества оказываемых населению Московской области услуН: в сферах здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, а также в целях поощрения молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов с учетом значимости осуществляемой ими деятельности в научной, научно-технической и промышленной сферах на II этапе реализации Подпрограммы 4 предлагается оказание государственной поддержки в решении жилищного вопроса на условиях льготного ипотечного кредитования.

I этап реализации Подпрограммы 4

I этап реализации Подпрограммы 4 предусматривает продолжение реализации мероприятий по оказанию государственной поддержки отдельным! категориям граждан в улучшении-жилищных условий, начатых в рамках долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими. жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 N'1367/39 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных, жилищных кредитов на 2013-2024 годы" (далее - долгосрочная программа), и I этапа подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области   "Жилище", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N“6:55/34 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище" (далее государственная программа "Жилище"), путем предоставления компенсации основного долга по ипотечному жилищному кредиту (далее - компенсация).

Право на получение компенсации имеют лица, получившие жилищную субсидию на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита (далее - жилищная субсидия), в рамках реализации долгосрочной программы и государственной программы "Жилище" в 2013-2015 годах.

Размер компенсации составляет до 7 процентов от расчетной стоимости приобретенного (строящегося) жилого помещения ежегодно в течение 7 лет спустя 3 года с момента получения жилищной субсидии.

Компенсация предоставляется в пределах расчетной нормы площади жилого помещения за счет средств бюджета Московской области, бюджетов муниципальных образований.

Расчет размера компенсации (Коен) осуществляется на дату расчета жилищной субсидии, предоставленной участникам долгосрочной программы и государственной программы "Жилище",

по формуле:

Коен = (А х В х 0,8) х 0,07, где:

А - расчетная норма общей площади жилого помещения, которая составляет:

33 кв. метра-для одиноко проживающих граждан;

42 кз. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;

18 кв.-метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек;

В - предельная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором участник Подпрограммы 4 приобретает или строит жилое помещение, утвержденная на дату расчета жилищной субсидии Комитетом по ценам и тарифам Московской области для использования в качестве предельной цены приобретения жилья за счет средств бюджета Московской области, предельной выкупной цены единицы общей площади жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и предельной цены единицы общей площади жилых помещений, приобретаемых для предоставления взамен -изымаемых жилых помещений;

0,8 - коэффициент расчетного размера основного долга по жилищному ипотечному кредит/;

0,07 - коэффициент, определяющий расчетный размер компенсации.

В случае если на момент предоставления компенсации остаток задолженности по основному долгу по выданному банком (кредитной организацией ) ипотечному жилищному кредиту меньше размера компенсации, указанная компенсация подлежит корректировке в сторону уменьшения.

Порядок предоставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и -расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской- области, бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы 4 установлен Правилами предоставления государственной поддержки участникам I этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - Правила ! этапа), приведенными в приложении 2 к Государственной программе.

14.3.2. II этап реализации Подпрограммы 4

Механизм реализации II этапа Подпрограммы 4 предполагает оказание мер государственной поддержки при приобретении (строительстве) участниками Подпрограммы 4 жилых помещений при условии заключения ими договора ипотечного жилищного кредитования или ипотечного займа на срок 10 лет путем:

оплаты первоначального взноса при оформлении договора ипотечного жилищного кредитования (ипотечного займа) (далее - жилищная субсидия);

ежемесячной компенсации оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному займу) (далее - компенсация).	,

Под участниками II этапа Подпрограммы 4 понимаются врачи, фельдшеры скорой

медицинской помощи, рентген лаборанты, учителя, воспитатели, тренеры, тренеры- преподаватели, молодые ученые и специалисты, молодые уникальные специалисты, соответствующие условиям, установленным пунктом 2 Правил предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - Правила II этапа), приведенных в приложении 3 к Муниципальной программе

В 2017-2019 годах планируется предоставление участникам Подпрограммы 4 жилищных

субсидий в размере не более 50 процентов от расчетной стоимости приобретаемого

(строящегося) жилого помещения.

Расчетная стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения (Ср) определяется по формуле:

Ср = Ах В (Bt), где

А - расчетная норма общей площади жилого помещения.

Расчетная норма общей площади жилого помещения составляет:

33 кв. метра - для одиноко проживающих граждан;

42 кв. метра - для семьи, состоящей из 2 человек;

18 кв. метров на каждого члена семьи - для семьи, состоящей из 3 и более человек

В - средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по муниципальному образованию Московской области, в котором участник Подпрограммы 4 осуществляет трудовую деятельность, установленная Комитетом по ценам и тарифам Московской области в целях реализации Подпрограммы 4 на дату утверждения списка претендентов на получение жилищной субсидии;

Вх - среднее значение рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья в целом по Московской области, установленной Комитетом по ценам и тарифам Московской области в целях реализации Подпрограммы 4 на дату утверждения списка претендентов на получение- жилищной субсидии для участников Подпрограммы 4, осуществляющих профессиональную деятельность в государственном учреждении Московской области, расположенном и зарегистрированном на территории города Москвы.

Для расчета жилищной субсидии к членам семьи участника II этапа Подпрограммы 4
относятся супруг, супруга, их дети до 18 лет, а также обучающиеся в учебных заведениях по очной форме обучения или проходящие срочную военную службу по призыву до достижения ими возраста двадцати трех лет и не состоящие (ранее не состоявшие) в зарегистрированном браке. (в ред. постановления Правительства МО от 25.06.2019 N 366/20)

Жилищная субсидия предоставляется участникам Подпрограммы 4 при условии,  что они привлекают в качестве ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа) средства финансовой организации (банка), заключившей соответствующее соглашение с Государственным заказчиком и являющейся:

кредитной организацией, осуществляющей свою деятельность в соответствии с Федеральным законом! от 02.12.1990 N 395-1 "О банках и банковской деятельности»

организацией, осуществляющей предоставление займа по договору займа, исполнение обязательства по которому обеспечено ипотекой.

Соглашение, заключенное Государственным заказчиком с финансовой организацией (банком), определяет порядок, сроки и условия предоставления ипотечных жилищных кредитов (ипотечных, займов) участникам Подпрограммы 4, а также механизм возврата жилищной субсидии, полученной участниками Подпрограммы 4, в случае утраты способности по возврату; ипотечного жилищного кредита (ипотечного займа).	.

Финансовая организация (банк) определяется по результатам конкурса в установленном порядке в целях заключения соглашений по реализации мероприятий Подпрограммы 4, основными критериями которого являются:

для кредитных организаций:

наличие лицензии на осуществление банковских операций,  в соответствии с которой финансовой организации (банку) предоставляется право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц в рублях или в рублях и иностранной валюте;

наличие опыта реализации программ по ипотечному жилищному кредитованию населения более одного года;

отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату;

выполнение обязательных нормативов, указанных в статье 62 Федерального закона от 10.07,20Q2 N 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)";

отсутствие убытков за последний отчетный год;

условия по оформлению кредитов;

размер процентной ставки по кредиту;	.

для организаций, представляющих ипотечные займы:

наличие опыта рефинансирования ипотечных-жилищных кредитов (займов) более 10 лет;

отсутствие задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации по состоянию на последнюю отчётную дату;

условия предоставления займов;

размер процентной ставки по займу

Порядок проведения конкурса определяется нормативным правовым актом Государственного заказчика.

Состав конкурсной комиссии определяется нормативным правовым актом Государственного заказчика.

Участник Подпрограммы 4 может выбрать финансовую организацию (банк) самостоятельно, при этом выбранная финансовая , организация (банк) должна соответствовать критериям Подпрограммы 4. Жилищная субсидия предоставляется участникам Подпрограммы 4. только при условии заключения Соглашения между Государственным заказчиком и выбранной гражданином финансовой организацией (банком).

Расчет предельного размера жилищной субсидии участникам! подпрограммы 4 (Кпв) осуществляется по формуле:

Кпв = Ср х 0,5, где:

Ср - расчетная стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения;

0,5- коэффициент предельного размера первоначального взноса по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному займу).	.

Кроме этого, в 2017-2027 годах предусмотрена ежемесячная компенсация гражданину оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредит, (ипотечному займу) (далее - компенсация).

Компенсация осуществляется ежемесячно за счет средств бюджета Московской области в размере основного долга, оплаченного участником Подпрограммы 4 в предыдущем платежном периоде в соответствии с графиком платежей по ипотечному жилищному кредиту (ипотечному займу), за исключением досрочного (частичного досрочного) погашения, осуществленного участником Подпрограммы 4 самостоятельно и/или за счет иных выплат.

Объем средств бюджета Московской области, направленный на оплату компенсации, не должен превышать предельный размер жилищной субсидии.

Площадь приобретаемого (строящегося) с помощью жилищной субсидии жилого помещения в расчете на одного члена семьи не должна быть меньше учетной нормы общей площади жилого помещения, установленной органом местного самоуправления муниципальных образований Московской области в целях принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в месте приобретения жилого помещения.

В случае если стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения превышает  расчетную стоимость приобретаемого (строящегося) жилого помещения (Ср), разница в стоимости оплачивается за счет собственных средств граждан и/или средств иных выплат.

Приобретаемое (строящееся) участниками Подпрограмма 4 жилое помещение должно находиться-в муниципальном образовании Московской области, в котором участник Подпрограммы 4 осуществляет свою профессиональную деятельность, или в граничащих с ним муниципальных образованиях Московской области (муниципальном районе, городском округе).

Для участников Подпрограммы 4, осуществляющих профессиональную деятельность в государственных учреждениях Московской области, расположенных и зарегистрированных на территории города Москвы, приобретаемое (строящееся) жилое помещение может находиться в любом муниципальном образовании Московской области.

Приобретаемое (строящееся) жилое помещение оформляется в общую собственность всех членов семьи участника Подпрограммы 4.

Допускается оформление приобретенного (строящегося) жилого помещения в собственность обоих супругов. При этом участник Подпрограммы 4 представляет Государственному заказчику нотариально заверенное обязательство переоформить приобретенное (построенное) ,с помощью жилищной субсидии жилое помещение  в общую

собственность всех членов семьи, включенных в Свидетельство, в  течение 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения. (в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

Примерная форма обязательства приведена в приложении 8 к Правилам предоставления государственной поддержки участникам II этапа реализации подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" :на 2017-2027 годы.

14.4. Концептуальные направления реформирования,

модернизации, преобразования жилищной политики в сфере
государственной поддержки отдельных категорий граждан
при улучшении ими жилищных условий с использованием!
механизмов льготного ипотечного жилищного кредитования

Реализация мероприятий в рамках I этапа Подпрограммы 4 позволит достичь результативности и адресности решения жилищной проблемы учителей государственных образовательных организаций Московской области и муниципальных образовательных организаций Московской области, а также врачей государственных учреждений здравоохранения Московской области и врачей государственных учреждений социального обслуживания населения Московской области, уже работающих в Московской области.

Реализация мероприятий в рамках II этапа Подпрограммы  4 позволяет привлечь в Московскую область высококвалифицированные кадры в сферах здравоохранения, -физической культуры и спорта, образования, а также молодых ученых и специалистов, молодых уникальных специалистов с учетом значимости их деятельности в научной, научно-технической и промышленных сферах, что способствует повышению доступности и качества оказываемых услуг населению Московской области.

Система мер по поддержке отдельных категорий граждан при ,улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных кредитов требует устойчивого и долгосрочного функционирования, что способствует развитию механизмов ипотечного жилищного кредитования населения и привлечению долгосрочных ресурсов в эту сферу.

Кроме того, создаются стимулы для граждан к повышению уровня квалификации и качеству трудовой деятельности, профессиональному росту.

14.5. Перечень мероприятий подпрограммы 4
"Социальная ипотека"

- Приложение 2

к   ПП «Социальная ипотека»

ПРАВИЛА

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УЧАСТНИКАМ I ЭТАПА

РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ "СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА" ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЖИЛИЩЕ" НА 2017-2027 ГОДЫ

Список изменяющих документов (в ред. постановлений Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6, от 16.05.2017 N 343/16, от 04.06.2018 N 363/20, от 11.12.2018 N 931/44)

- 1. Общие положения

1. Настоящие Правила предоставления государственной поддержки участникам I этапа реализации подпрограммы 4 "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - Правила I этапа) устанавливают порядок предоставления и расходования компенсаций, а также порядок предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию подпрограммы 4 "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы (далее - Подпрограмма).

2. Участниками I этапа реализации Подпрограммы являются граждане Российской Федерации, получившие государственную поддержку в виде жилищных субсидий на оплату (частичную оплату) первоначального взноса при оформлении жилищного кредита (далее - жилищная субсидия) в рамках долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 25.10.2012 N 1367/39 "Об утверждении долгосрочной целевой программы Московской области "О поддержке отдельных категорий граждан при улучшении ими жилищных условий с использованием ипотечных жилищных кредитов на 2013-2024 годы", и I этапа подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы Московской области "Жилище", утвержденной постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013 N 655/34 "Об утверждении государственной программы Московской области "Жилище".

3. Право участников Подпрограммы на получение компенсации удостоверяется Свидетельством о предоставлении компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам I этапа (далее - Свидетельство).

Свидетельство не является ценной бумагой.

4. Государственный заказчик осуществляет распределение номеров бланков Свидетельств.

5. Размер компенсации рассчитывается на дату расчета жилищной субсидии и остается неизменным в течение всего срока его действия.

Свидетельство участникам Подпрограммы выдает орган местного самоуправления муниципального образования Московской области (далее - орган местного самоуправления).

- 2. Организация работы по выдаче участникам Подпрограммы

свидетельств о предоставлении компенсаций

6. С учетом средств бюджета Московской области, предусмотренных на предоставление компенсаций в соответствующем финансовом году, Государственный заказчик заключает с органом местного самоуправления соглашение о порядке и условиях предоставления субсидий, которые предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области (далее - Соглашение).

Соглашение должно содержать положения, предусмотренные пунктом 39 Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденного постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 N 208/8 "Об утверждении Порядка разработки и реализации государственных программ Московской области".

(п. 6 в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)

7. Орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального образования Московской области в сфере образования (далее - уполномоченный орган 1), уполномоченный орган местного самоуправления, осуществляющий исполнительно-распорядительную деятельность на территории муниципального образования Московской области в сфере здравоохранения (далее - уполномоченный орган 2), соответственно в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о бюджетных ассигнованиях, предусмотренных на предоставление субсидии из бюджета Московской области, предназначенной для предоставления участникам Подпрограммы, компенсации, способом, позволяющим подтвердить факт и дату оповещения, оповещает участников Подпрограммы о представлении заявления для получения Свидетельства.

(в ред. постановления Правительства МО от 16.05.2017 N 343/16)

8. Для получения Свидетельства участник Подпрограммы в течение 15 рабочих дней после получения оповещения, указанного в пункте 7 настоящих Правил I этапа, обращается в уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) с заявлением о выдаче Свидетельства по форме согласно приложению 2 к настоящим Правилам I этапа в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заявителю с указанием даты принятия заявления).

9. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) в течение 5 рабочих дней производит оформление Свидетельства и выдачу его участнику Подпрограммы.

10. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) уведомляет участников Подпрограммы о порядке и условиях получения компенсации.

11. Срок действия Свидетельства - до 20 декабря текущего года.

(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

12. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) ведет реестр использованных и неиспользованных свидетельств, выданных участникам Подпрограммы по форме согласно приложению 3 к настоящим Правилам I этапа.

13. При утрате или порче Свидетельства участник Подпрограммы представляет в уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) заявление о его замене с указанием обстоятельств, вызвавших необходимость такой замены.

В течение 10 дней со дня получения указанного заявления уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) выдает новое Свидетельство.

14. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) отражает в реестре выданных Свидетельств запись о замене Свидетельств.

- 3. Организация работы по оплате компенсации

участникам Подпрограммы

15. Оплата компенсации осуществляется спустя 3 года с даты получения жилищной субсидии в течение срока действия Свидетельства.

(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

Для оплаты компенсации ежегодно начиная с третьего года с даты получения жилищной субсидии не позднее 31 декабря года, предшествующего планируемому, участник Подпрограммы обращается с заявлением в уполномоченный орган 1 или в уполномоченный орган 2 соответственно и представляет следующие документы:

(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

1) копию документа, подтверждающего трудовые отношения;

2) копию трудовой книжки;

3) копии документов, удостоверяющих личность гражданина и личности членов семьи гражданина (паспорт или иной документ, его заменяющий);

4) служебную характеристику;

5) уведомление заемщика о суммах уплаченных платежей в счет погашения обязательств по ипотечному кредиту;

6) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору;

7) копию договора ипотечного жилищного кредитования с приложением графика платежей, включающего ежемесячные суммы процентов, подлежащих к оплате.

Копии документов представляются с подлинниками для сверки.

16. В срок до 1 февраля уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно формирует и утверждает Списки участников Подпрограммы для предоставления компенсации по форме согласно приложению 4 к настоящим Правилам I этапа.

Расчет компенсации на каждого участника Подпрограммы осуществляется уполномоченным органом 1 (уполномоченным органом 2) соответственно в соответствии с условиями Подпрограммы и утверждается главой муниципального образования Московской области.

На основании расчетов уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно готовит заявку муниципального образования Московской области на субсидию из бюджета Московской области для оплаты компенсации.

17. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно до 1 июня направляет Государственному заказчику сведения о численности участников Подпрограммы, у которых в очередном финансовом году и плановом периоде возникает право на получение компенсации на погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения.

18. Заверенные главой муниципального образования Московской области документы, указанные в пункте 15 настоящих Правил I этапа, уполномоченным органом 1 (уполномоченным органом 2) соответственно направляются Государственному заказчику.

19. Государственный заказчик в течение 15 дней с даты утверждения Сводного списка участников Подпрограммы для оплаты компенсации в планируемом году доводит выписки из него до уполномоченного органа 1 (уполномоченного органа 2) соответственно.

20. Уполномоченный орган 1 (уполномоченный орган 2) соответственно в течение 5 рабочих дней доводит до сведения участников Подпрограммы о предоставлении им компенсации в планируемом году.

21. Для оплаты компенсации участник Подпрограммы в течение 15 рабочих дней с даты выдачи сдает в банк (кредитную организацию), отобранный Государственным заказчиком по результатам проведенного им конкурсного отбора в соответствии с условиями Подпрограммы и заключивший соглашение о реализации мероприятий Подпрограммы с Государственным заказчиком и органом местного самоуправления, Свидетельство.

(в ред. постановления Правительства МО от 04.06.2018 N 363/20)

Свидетельства, представленные в банк (кредитную организацию) по истечении 15 рабочих дней с даты их выдачи, банком (кредитной организацией) не принимаются.

(в ред. постановления Правительства МО от 04.06.2018 N 363/20)

22. Банк (кредитная организация) в течение 5 рабочих дней со дня получения Свидетельства направляет в орган местного самоуправления муниципального образования Московской области заявку на перечисление бюджетных средств по форме согласно приложению 5 к настоящим Правилам I этапа.

23. Перечисление средств компенсации на банковский счет участника Подпрограммы в целях оплаты части основного долга по ипотечному жилищному кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения осуществляется не позднее 20 декабря текущего года на основании следующих документов:

(в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

1) заявки банка (кредитной организации) на перечисление бюджетных средств;

2) выписки из ссудного счета с отражением остатка задолженности по выданному банком (кредитной организацией) ипотечному жилищному кредиту и уплаченных процентов по кредитному договору;

3) Свидетельства.

24. Компенсация считается предоставленной с даты исполнения банком распоряжения распорядителя счета о перечислении банком зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга по ипотечному жилищному кредиту.

- 4. Порядок предоставления и расходования межбюджетных

трансфертов из бюджета Московской области бюджетам

муниципальных образований Московской области

на реализацию Подпрограммы

25. Межбюджетные трансферты из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы предоставляются в форме субсидий из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области.

Субсидии расходуются муниципальными образованиями Московской области в целях оказания государственной поддержки участникам Подпрограммы в приобретении (строительстве) жилья.

26. Распределение межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области бюджетам муниципальных образований Московской области на реализацию Подпрограммы утверждается Правительством Московской области.

27. Государственный заказчик подает в Министерство финансов Московской области заявку о выделении бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на плановый период в целях предоставления компенсации участникам Подпрограммы.

28. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам муниципальных образований Московской области в пределах, предусмотренных законом Московской области о бюджете Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

29. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета Московской области в бюджеты муниципальных образований Московской области осуществляется на счета территориальных органов Федерального казначейства, открытые для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, при условии представления органами местного самоуправления муниципальных образований Московской области, организующими исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, в порядке, предусмотренном для исполнения бюджета Московской области по расходам, следующих документов:

1) копии соглашения между Государственным заказчиком и муниципальным образованием Московской области о реализации мероприятий Подпрограммы (представляется один раз);

2) расчета размера компенсации из бюджета Московской области, предоставляемой участникам Подпрограммы, по форме согласно приложению 6 к настоящим Правилам I этапа.

30. После предоставления компенсации участникам Подпрограммы органы местного самоуправления, организующие исполнение бюджетов муниципальных образований Московской области, представляют Государственному заказчику следующие документы:

1) выписку из ссудного счета с отражением уплаченных процентов по кредитному договору, заключенному банком (кредитной организацией) с участником Подпрограммы;

2) копии заявок на перечисление бюджетных средств на банковский счет участников Подпрограммы (далее - заявка банка) в целях получения ими компенсации в рамках реализации Подпрограммы;

3) копии платежных документов, подтверждающих перечисление средств компенсации банку (кредитной организации);

4) копию кредитного договора, заключенного банком (кредитной организацией) с участником Подпрограммы, с приложением графика платежей, измененного в связи с оплатой основной части долга по ипотечному жилищному кредиту средствами компенсации;

5) копию распоряжения распорядителя счета о перечислении банком (кредитной организацией) зачисленных на его банковский счет средств в счет оплаты основной части долга по ипотечному жилищному кредиту, заверенную банком (кредитной организацией).

31. Документы, указанные в пункте 30 настоящих Правил I этапа, заверяются главой муниципального образования Московской области или уполномоченным им должностным лицом и скрепляются оттиском гербовой печати муниципального образования Московской области.

32. Межбюджетные трансферты подлежат использованию строго по целевому назначению.

33. Средства бюджета Московской области, использованные не по целевому назначению, взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Ответственность за нецелевое использование средств бюджета Московской области устанавливается в соответствии с законодательством Российской Федерации.

34. Не использованные в текущем году остатки субсидии в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации подлежат возврату в доход бюджета Московской области.

- 5. Представление отчетности о расходовании бюджетных

средств, выделенных на предоставление компенсаций

участникам Подпрограммы

35. Органы местного самоуправления до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют отчеты по форме согласно приложению 7 к настоящим Правилам I этапа.

- Приложение 1

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека"

государственной программы

Московской области "Жилище"

на 2017-2027 годы

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства МО от 14.02.2017 N 102/6)

Форма

ЛИЦЕВАЯ СТОРОНА

СВИДЕТЕЛЬСТВО

серия __________ N ___________

о предоставлении компенсации на погашение части

основного долга по ипотечному жилищному кредиту

Настоящим      свидетельством      удостоверяется,     что     участник

подпрограммы     "Социальная     ипотека"     государственной     программы

Московской     области    "Жилище"    на    2017-2027    годы     гражданин

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

имеет  право на получение компенсации на погашение части основного долга по

ипотечному   жилищному   кредиту  на  приобретение  (строительство)  жилого

помещения в размере ______ рублей, в том числе _____________________ рублей

за счет бюджета Московской области и ______________________________________

рублей за счет бюджета муниципального образования.

Свидетельство выдано __________________________________________________

(наименование органа, выдавшего Свидетельство)

___________________________________________________________________________

"___" ___________ 20__ года.

Свидетельство действительно до 20 декабря 20__ года (включительно).

Свидетельство  должно быть представлено в банк (кредитную организацию),

отобранный  Государственным  заказчиком  подпрограммы  "Социальная ипотека"

государственной  программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы по

результатам  проведенного  конкурсного  отбора  в  соответствии с условиями

Подпрограммы и заключивший соглашение о реализации мероприятий Подпрограммы

с    Государственным    заказчиком    (органом    местного   самоуправления

муниципального образования Московской области), в течение 15 рабочих дней с

даты его выдачи до "___" __________ 20__ года (включительно).

По   истечении   срока   действия  свидетельства  или  нарушения  срока

предъявления   его   в   банк   (кредитную   организацию)   компенсация  не

предоставляется.

Руководитель _____________________ _________ __________________________

(наименование органа, (подпись)   (расшифровка подписи)

выдавшего

Свидетельство)

М.П.

ОБОРОТНАЯ СТОРОНА

Сведения, содержащиеся в свидетельстве, проверены.

_________________________________________ _______________ _________________

(должность лица, выдавшего свидетельство) (подпись, дата)   (расшифровка

подписи)

Свидетельство получил(а)

___________________________________________________________________________

(подпись, фамилия, имя, отчество владельца свидетельства)

- Приложение 2

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека"

государственной программы

Московской области "Жилище"

на 2017-2027 годы

Форма

______________________________________________________________________

Руководителю органа местного самоуправления муниципального образования

______________________________________________________________________

Московской области от гражданина, фамилия, имя, отчество,

______________________________________________________________________

проживающего(ей) по адресу

ЗАЯВЛЕНИЕ

В  соответствии    с    условиями   подпрограммы "Социальная   ипотека"

государственной  программы  Московской  области  "Жилище" на 2017-2027 годы

прошу выдать мне, ________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

паспорт ___________________________________________________________________

(серия  и  номер паспорта; наименование органа, выдавшего паспорт,

дата выдачи)

┌─┐

│ │ Свидетельство  о  предоставлении   компенсации   на   погашение   части

│ │ основного  долга  по   ипотечному  жилищному  кредиту  на  приобретение

└─┘ (строительство) жилого помещения

Члены семьи:

супруг (супруга) _________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

паспортные данные: ________________________________________________________

(серия и номер паспорта; наименование органа,

__________________________________________________________________________,

выдавшего паспорт, дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________

__________________________________________________________________________;

дети:

1) _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________

(серия и номер, наименование органа,

__________________________________________________________________________,

выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________

__________________________________________________________________________;

2) _______________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество полностью, дата рождения)

паспорт (свидетельство о рождении): _______________________________________

(серия и номер, наименование органа,

__________________________________________________________________________,

выдавшего паспорт (свидетельство о рождении); дата выдачи)

зарегистрирован (зарегистрирована) по адресу: _____________________________

___________________________________________________________________________

Совершеннолетние члены семьи с заявлением согласны:

1) __________________________________________ ____________________________;

(фамилия, имя, отчество)                    (подпись)

2) __________________________________________ ____________________________;

3) __________________________________________ ____________________________;

(фамилия, имя, отчество)                    (подпись)

4) __________________________________________ ____________________________.

(фамилия, имя, отчество)                    (подпись)

Заявитель __________________________ ______________________________________

(подпись)                 (расшифровка подписи)

"__" _______________ 20__ г.

Заявление принято "__" ___________ 20__ г.

Указанные в заявлении документы проверены.

_____________________________________ _______________ _____________________

(должность лица,            (подпись, дата) (расшифровка подписи)

принявшего заявление)

- Приложение 3

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека" государственной

программы Московской области

"Жилище" на 2017-2027 годы

Форма

РЕЕСТР

использованных и неиспользованных свидетельств, выданных

участникам подпрограммы "Социальная ипотека" государственной

программы Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы

за период с "__" _______ 20__ года по "__" ______ 20__ года

по ____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

| N п/п | Свидетельство |  |  | Фамилия, имя, отчество владельца свидетельства | Дата перечисления компенсации в банк (кредитную организацию) | Свидетельство о государственной регистрации права собственности |  | Общая площадь жилого помещения (кв. м), приобретенного с использованием средств жилищной субсидии | Наименование населенного пункта, в котором приобретено жилое помещение | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер | Дата выдачи | Размер предоставляемой компенсации (руб.) |  |  | Дата и номер | Кем и когда выдано |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

_____________ ______________________________ __________________________

(должность)  (подпись лица, уполномоченного  (фамилия, имя, отчество)

на ведение реестра)

- Приложение 4

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека"

государственной программы

Московской области "Жилище"

на 2017-2027 годы

Форма

СПИСОК

учителей (врачей) - участников подпрограммы "Социальная

ипотека" государственной программы Московской области

"Жилище" на 2017-2027 годы для предоставления компенсации

на погашение части основного долга по ипотечному жилищному

кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения

за период с "__" ______ 20__ года по "__" ______ 20__ года

________________________________________ _______________ _________________________

(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата)   (расшифровка подписи)

Глава муниципального образования ______________ Московской области _______________ _____________________

(наименование)                    (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

1

Заполняется на дату формирования списка

- Приложение 5

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека"

государственной программы

Московской области

"Жилище" на 2017-2027 годы

Форма

ЗАЯВКА

на перечисление бюджетных средств

Банк ________________________________________________________________ в

соответствии  с Соглашением о порядке обслуживания средств, предоставляемых

в  качестве  жилищной субсидии участникам подпрограммы "Социальная ипотека"

государственной  программы  Московской  области "Жилище" на 2017-2027 годы,

заключенным _______________________________________________________________

(реквизиты Соглашения)

с ________________________________________________________________________,

(Государственный заказчик/орган местного самоуправления муниципального

образования Московской области)

уведомляет   о   том,   что   участник  подпрограммы  "Социальная  ипотека"

государственной  программы  Московской  области  "Жилище" на 2017-2027 годы

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

открыл   текущий   счет   для   обслуживания   бюджетных  средств  в  целях

предоставления ему компенсации ____________________________________________

____________________________ N ____________________________________________

(наименование филиала банка)                  (номер счета)

и представил в банк Свидетельство _________________________________________

___________________________________________________________________________

(реквизиты свидетельства)

и  в  соответствии  с условиями Подпрограммы представил следующие документы

для предоставления ему компенсации:

1) ________________________________________________________________________

2) ________________________________________________________________________

3) ________________________________________________________________________

4) ________________________________________________________________________

Документы  проверены  и  соответствуют  перечню  и  целям  предоставления и

расходования компенсации.

В   соответствии   с  представленными  документами  компенсацию  в  размере

____________________________________________________________________ рублей

___________________________________________________________________________

необходимо   перечислить  на  счет  владельца  свидетельства  по  следующим

реквизитам: _______________________________________________________________

Управляющий филиалом банка ___________ ________ ___________________________

(подпись)   (дата)     (расшифровка подписи)

Место печати банка

Заявка проверена

___________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего заявку, подпись)

- Приложение 6

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека"

государственной программы

Московской области

"Жилище" на 2017-2027 годы

Список изменяющих документов (в ред. постановления Правительства МО от 11.12.2018 N 931/44)

Форма

РАСЧЕТ

размера компенсации основного долга по ипотечному жилищному

кредиту врачам и учителям - участникам подпрограммы

"Социальная ипотека" государственной программы Московской

области "Жилище" на 2017-2027 годы

на 20__ год

| N п/п | Фамилия, имя, отчество | Расчетная норма общей площади | Предельная стоимость 1 кв. м | Размер компенсации (гр. 3 x гр. 4 x 0,8) x 0,07 | В том числе по источникам финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Бюджет Московской области | Бюджет муниципального образования Московской области |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

________________________________________ _______________ _____________________

(должность лица, сформировавшего список) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Руководитель __________________________ _______________ _____________________

(наименование организации) (подпись, дата) (расшифровка подписи)

Согласовано: Министерство жилищной

политики Московской области        ________________ _____________________

(подпись, дата) (расшифровка подписи)

- Приложение 7

к Правилам предоставления

государственной поддержки участникам

I этапа реализации подпрограммы

"Социальная ипотека"

государственной программы

Московской области

"Жилище" на 2017-2027 годы

Форма

ОТЧЕТ

об использовании средств бюджета Московской области

и бюджетов муниципальных образований Московской области,

выделенных в целях предоставления компенсации участникам

подпрограммы "Социальная ипотека" государственной программы

Московской области "Жилище" на 2017-2027 годы

(нарастающим итогом)

за __________ квартал 20___ года

____________________________________________________________

(наименование муниципального образования Московской области)

Глава муниципального образования ______________ Московской области _______________ _____________________

(наименование)                    (подпись, дата) (расшифровка подписи)

М.П.

1

Необходимо  указать  способ   приобретения  жилья:  с   использованием

ипотечного жилищного кредита, купля-продажа жилого помещения, строительство

(приобретение) индивидуального жилья или участие в долевом строительстве.

Приложение №  9  к муниципальной программе

«Жилище»

Паспорт подпрограммы  V111 «Обеспечение жильем  отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

| Муниципальный заказчик подпрограммы |  | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Наименование подпрограммы | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | подпрограмма V111 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» | Всего: в том числе: | 0 | 1102,0 | 0 | 0 | 0 | 1102,0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 1102,0 | 0 | 0 | 0 | 1102,0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджетов муниципальных образований Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов является одним из важнейших направлений государственной жилищной политики.

Социальная поддержка по обеспечению жилыми помещениями в рамках Подпрограммы оказывается следующим категориям граждан, признанным в соответствии с законодательством нуждающимися в жилых помещениях:

- ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;

- инвалидам и ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ 
«О ветеранах», Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- уволенных с военной службы, и приравннных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон №О статусе военнослужащих и обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан

- За период с 2009 года по 2019 год в Талдомском муниципальном районе обеспечено жильем 58 ветеранов Великой Отечественной войны. Все они получили единовременную социальную выплату на 36 кв.метров жилой площади и приобрели жилье по договорам купли-продажи на вторичном рынке жилья

На реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» Московской области в 2009-2015  годах выделены средства из федерального бюджета в размере  92876,31 тыс. рублей на обеспечение жилыми помещениями  58 ветеранов и инвалидам Великой Отечественной войны.

Основными проблемами являются :

- участники боевых действий и инвалиды обращаются по вопросу обеспечения жильем, не успевшие встать на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года по разным причинам.

-  финансовые средства выделяются только на 18 кв.метров общей площади и добавить собственные средства  на приобретение жилья граждане не имеют возможности;

- в Талдомском  районе практически не имеется муниципального жилого фонда, чтобы предоставлять по договорам социального найма.

Мероприятия Подпрограммы (приложение № 1) направлены на предоставление мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов (далее – граждане) в соответствии с Законом Московской области № 125/2006-ОЗ «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов» (далее – Закон) на основании Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2008  № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» (далее – Федеральные законы).

2.Концептальные направления реформирования, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы.

Мероприятия по предоставлению мер социальной поддержки гражданам по обеспечению жилыми помещениями осуществляется администрацией Талдомского муниципального района Московской области уполномоченной на реализацию государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями в соответствии с Федеральными законами и Законом.

Механизм реализации Подпрограммы предполагает получение субвенций  на предоставление жилых помещений:

- отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом            от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» и Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

- Порядок предоставления мер  поддержки и порядок оформления, выдачи и погашения свидетельств о праве на получение мер социальной поддержки по обеспечению ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий,  инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов, жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета установлен постановлением Правительства Московской области от 21.10.2013 № 845/46 «О мерах по реализации Закона Московской области «Об обеспечении жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов».

- Показатели эффективности реализации Подпрограммы подлежат уточнению в соответствии с объемом бюджетных ассигнований федерального бюджета.

- Приобретение жилых помещений для последующего их предоставления ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, членам семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей – инвалидов осуществляется с учетом положений, установленных постановлением Правительства Московской области от 27.12.2013 № 1184/57 «О порядке взаимодействия при осуществлении закупок для государственных нужд Московской области и муниципальных нужд».

Приложение  № 1. Перечень мероприятий Подпрограммы

Приложение № 1

к   подпрограмме  V111 "Обеспечение жильем  отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"

| Перечень мероприятий подпрограммы V111"Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) ** | Всего, (тыс.руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | 2023 | 2024 |  |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  |  |  | 11 | 12 |  | 13 | 14 |
| 2. | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" | Итого | 2020-2024 | 0 | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Отдел строительства администрации |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  | 0 | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники* |  | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие .02.01 Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». | Итого | 2020-2024 |  | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 102,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 102,0 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 2.2 | Мероприятие 02.02. Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». | Итого | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 03 .Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». | Итого | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники* |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. | Мероприятие. 03.01 Осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года №342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан». | Итого | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО по подпрограмме | Итого | 2020-2024 |  | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  | 1 чел. |
|  |  | Средства федерального бюджета |  |  | 1 102,0 | 0,0 | 1 102,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  |  | Прочие источники* |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

- Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства | 1.Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (ши) кредитных средств, тыс. кв.м. - Количество семей, улучшивших жилищные условия - Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство - Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство,! га |  |
| 2 ' | Основное мероприятие 04. | 1.Количество объектов, |  |
|  | Обеспечение прав пострадавших граждан- соинвесторов | Исключенных из перечня проблемных объектов, в отчетном году, штук 2.Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан- участников долевого строительства, % 3. Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки», % 4.Встречи с гражданами-участниками долевого строительства, % 5.Количество пострадавших граждан-соинвестеров права, которых обеспечены в отчетном году, человек |  |
| 3 | Основное мероприятие 07. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления. | 1.Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома. |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения ши на создание объекта индивидуального жилищного строительства | 1 .Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на-получение социальной выплаты на приобретение жшого помещения иди создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, лиц из числа детей- сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечении родителей, лиц из их числа, которые подлежат, обеспечению жилыми 'помещениями в отчетном году» |  |
|  |  | 2. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» |  |
| Подпрограмма IV «Социальная ипотека» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01.1 этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту , | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) |  |
| Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01. Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство ’: индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей |  |
| Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01 Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «0 ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года№ 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов | Количество ветеранов и' семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную— поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального » бюджета |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,. установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» »$ : -г ' м*.*: | - Количество инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета - Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных, к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями . некоторых категорий граждан» | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями 5а счет средств федерального бюджета |  |