ГЛАВА

Талдомского городского округа Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 01.11.2019 № 2300

Об утверждении муниципальной программы

Талдомского городского округа «Развитие и

функционирование дорожно-транспортного

комплекса» на 2020-2024 годы.

В соответствии со статей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Талдомского городского округа зарегистрированного Государственной регистрацией от 24.12.2018 г. № RU5003650002018001, и на основании постановлений главы Талдомского городского округа от 20.11.2018 года № 2173 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа », от 28.08.2019 № 1765 «О внесении изменений в Перечень муниципальных программ Талдомского городского округа Московской области».

Постановляю:

- Утвердить муниципальную программу Талдомского городского округа «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы (Приложение №1).

- Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2020 года.

- Пресс-секретарю главы Талдомского городского округа Быковой Е.Б. обеспечить официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте администрации Талдомского городского округа.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Талдомского городского округа Барютина В.Ю.

Глава Талдомского городского округа                                              В.Ю. Юдин

Приложение № 1

к постановлению  Главы Талдомского  городского округа

От 01.11.2019 № 2300

Паспорт

муниципальной программы Талдомского городского округа Московской области

«Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020 – 2024 годы

| Координатор муниципальной Программы |  | Заместитель Главы администрации Талдомского городского округа Барютин В.Ю. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы |  | Отдел строительства администрации городского округа |  |  |  |  |  |
| Цели муниципальной программы | 1. Развитие и устойчивое функционирование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Талдомского городского округа. 2. Повышение безопасности дорожного движения на территории Талдомского городского округа. 3. Повышение доступности и качества транспортных услуг для населения Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| Перечень подпрограмм | 1. Пассажирский транспорт общего пользования. 2. Дороги Талдомского городского округа. 3. Обеспечивающая программа |  |  |  |  |  |  |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам: | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего |  | 2020 год | 2021 год | 2022год | 2023 год | 2024 год |
| Всего в том числе: | 1010715 |  | 338860 | 167787 | 164236 | 169916 | 169916 |
| Средства бюджета Московской области | 713924 |  | 273743 | 108697 | 110074 | 110705 | 110705 |
| Средства бюджета городского округа | 296791 |  | 65117 | 59090 | 54162 | 59211 | 59211 |

Общая характеристика сферы:

Дорожно-транспортный комплекс является составной частью производственной инфраструктуры Московской области. Его устойчивое и эффективное развитие - необходимое условие обеспечения темпов экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Особенность дорожно-транспортного комплекса Московской области определяется рядом факторов:

выполнением функций по транспортному обеспечению Московского региона;

прохождением по территории Московской области важнейших международных транспортных коридоров;

выполнением роли транзитного центра, концентрирующего грузо- и пассажиропотоки из субъектов Российской Федерации;

наличием развитой авиационной инфраструктуры, сети автомобильных дорог федерального и регионального значения, железных дорог, водных путей, системы пассажирского транспорта общего пользования;

наличием крупных транспортно-логистических терминалов, составляющих самостоятельный кластер отрасли.

Московская область - крупнейший транспортный узел, обеспечивающий транспортные связи между субъектами Российской Федерации.

В последние годы транспорт Московского региона развивался динамично, значительно возросла его системообразующая роль, существенно повысилась транспортная активность населения.

Вместе с тем состояние дорожно-транспортного комплекса Московской области не соответствует потребностям социально-экономического развития Московского региона, дефицит провозных и пропускных способностей существует на всех видах транспорта. Это снижает мобильность населения, препятствует развитию бизнеса, сдерживает привлечение инвестиций и приводит к снижению конкурентоспособности экономики Московского региона.

К основным проблемам развития дорожно-транспортного комплекса в настоящее время можно отнести:

отставание темпов развития транспортной инфраструктуры от темпов социально-экономического развития региона;

ухудшение транспортной доступности;

высокий износ основных фондов, недостаточный технический и технологический уровень транспортной техники и оборудования;

снижение безопасности транспортных процессов, в первую очередь дорожного движения.

К основным факторам, определяющим причины высокого уровня аварийности в Московской области, следует отнести:

массовое нарушение требований безопасности дорожного движения со стороны участников движения (управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, превышение скорости движения, выезд на полосу встречного движения и так далее);

низкий уровень подготовки водителей транспортных средств;

недостаточный технический уровень дорожного хозяйства;

несовершенство технических средств организации дорожного движения;

недостаточная информированность населения о проблемах безопасности дорожного движения.

В рамках Программы реализуются мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения.

При формировании подпрограмм Программы заложены принципы максимального охвата всех сфер деятельности исполнителей и повышения эффективности бюджетных расходов. Подпрограммы будут реализованы в установленной сфере деятельности уполномоченных органов муниципальной власти.

Последовательность выполнения мероприятий подпрограмм определяется уполномоченными органами муниципальной власти - главными распорядителями бюджетных средств Талдомского городского округа Московской области.

1. Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» направлена на повышение доступности и качества транспортных услуг для населения. Мероприятия подпрограммы направлены на создание преимущественных условий для функционирования транспорта общего пользования, улучшение качества предоставляемых услуг, снижение транспортных расходов, повышение качества услуг и безопасности транспорта общего пользования, в том числе путем обновления парка транспорта общего пользования на условиях государственной поддержки.

2. В рамках реализации подпрограммы «Дороги Подмосковья» особое внимание уделяется развитию сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, обеспечению нормативного состояния автомобильных дорог местного значения, обеспечению сельских населенных пунктов круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог Московской области.

5. Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма» направлена на обеспечение эффективного исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, и функционирования подведомственных учреждений.

Представленная структура Программы позволяет сконцентрировать ресурсы на приоритетных мероприятиях и существенно упростить процедуры мониторинга, актуализации и корректировки Программы, повысить эффективность управления ее реализацией.

Прогноз развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы (подпрограммы), включая возможные варианты решения проблемы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы; перечень подпрограмм и краткое их описание; обобщенная характеристика основных мероприятий с обоснованием необходимости их осуществления; перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках муниципальной программы, с описанием целей и механизмов реализации; концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа Московской области.

2. Планируемые результаты реализации Муниципальной программы

Сведения о показателях, их значениях в базовом году и планируемых значениях по годам реализации Муниципальной программы приведены в приложении № 1.

3.Методика расчета значений планируемых результатов реализации

муниципальной программы

Расчеты значений планируемых результатов реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2.

4. Порядок взаимодействия ответственных за выполнение мероприятий подпрограмм

с муниципальным заказчиком муниципальной программы

Управление реализацией муниципальной программы осуществляет координатор муниципальной программы.

Координатор муниципальной программы организует работу, направленную на:

1) координацию деятельности муниципального заказчика программы и муниципальных заказчиков подпрограмм в процессе разработки муниципальной программы, обеспечение согласования проекта постановления Главы Талдомского городского округа об утверждении муниципальной программы и внесение его в установленном порядке на рассмотрение Главе Талдомского городского округа;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание, при необходимости, комиссии (рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение цели и планируемых результатов реализации муниципальной программы;

6) утверждение Дорожных карт.

Муниципальный заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) обеспечивает взаимодействие между муниципальными заказчиками подпрограмм и ответственными за выполнение мероприятий, а также координацию их действий по реализации подпрограмм;

4) формирует проекты адресных перечней, предусмотренных пунктами 12.1,12.2 раздела III Порядка разработки и реализации муниципальных программ Талдомского городского округа (далее – Порядок), а также предложения по внесению в них изменений;

5) согласовывает Дорожные карты и отчёты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию в соответствии с пунктом 48 Порядка. По решению муниципального заказчика программы введение информации в подсистему ГАСУ МО может осуществляться муниципальным заказчиком подпрограммы и (или) ответственным за  выполнение мероприятия;

8) размещает на официальном сайте администрации Талдомского городского округа в сети Интернет утвержденную муниципальную программу;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации;

10) представляет координатору муниципальной программы годовые отчеты, предусмотренные подпунктом «б» подпункта 1 и подпунктом 2 пункта 48 Порядка;

11) согласовывает в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», внесение в  них изменений и отчеты об их исполнении.

Муниципальный заказчик подпрограммы:

1) разрабатывает подпрограмму;

2) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий и готовит финансовое экономическое обоснование;

3) осуществляет взаимодействие с муниципальным заказчиком программы и ответственными за выполнение мероприятий;

4) осуществляет координацию деятельности ответственных за выполнение мероприятий при реализации подпрограммы;

5) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и  финансированием подпрограммы;

6) готовит и представляет муниципальному заказчику программы предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 Порядка, и внесению в них изменений;

7) формирует в подсистеме ГАСУ МО «Дорожные карты», вносит в них изменения, отчеты об их  исполнении. По решению муниципального заказчика подпрограммы введение информации в ГАСУ МО может осуществляться ответственным за выполнение мероприятия.

Ответственный за выполнение мероприятия:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия  и направляет его муниципальному  заказчику подпрограммы;

2) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

3) готовит предложения по формированию перечней, предусмотренных пунктами 12.1, 12.2 раздела III Порядка, и направляет их муниципальному заказчику подпрограммы;

4) направляет муниципальному заказчику подпрограммы предложения по формированию "Дорожных карт".

Муниципальный заказчик муниципальной программы осуществляет координацию деятельности муниципальных заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета Талдомского городского округа, бюджета Московской области и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Муниципальный заказчик программы несет ответственность за подготовку и реализацию муниципальной программы, а также обеспечение достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы.

5. Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации

мероприятий муниципальной программы

Контроль за реализацией муниципальной программы осуществляется администрацией Талдомского городского округа.

С целью контроля за реализацией муниципальной программы муниципальный заказчик программы формирует в подсистеме ГАСУ:

1) Ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

а) оперативный отчет о реализации мероприятий, который содержит:

перечень выполненных мероприятий с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых значений  планируемых результатов реализации муниципальной программы;

анализ причин несвоевременного выполнения мероприятий.

Форма оперативного отчета о реализации мероприятий утверждается нормативным правовым актом администрации Талдомского городского округа.

б) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

2) Ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки эффективности реализации муниципальной программы, который содержит:

а) аналитическую записку, в которой указываются:

степень достижения планируемых результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы;

общий объем фактически произведенных расходов, в том числе по  источникам финансирования;

б) таблицу, в которой указываются данные:

об использовании средств бюджета Талдомского городского округа и средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников по  каждому мероприятию и в целом по муниципальной программе;

по всем мероприятиям, из них по не завершенным в утвержденные сроки, указываются причины их невыполнения и предложения по дальнейшей реализации;

по планируемым результатам реализации муниципальной программы. По результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их дальнейшему достижению.

ПРИЛОЖЕНИЯ к муниципальной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2017-2021 годы:

Приложение №1 Планируемые результаты  муниципальной программы Талдомского  городского округа  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы.

Приложение № 2. Методика расчетов планируемых результатов.

Приложение № 3 Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования».

Приложение № 4. Подпрограмма «Дороги Подмосковья».

Приложение № 5 Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма».

- Приложение № 1

- К МП «Развитие и функционирование

- Дорожно-транспортного комплекса»

Планируемые результаты реализации муниципальной программы

| Форма 1№ п/п | Планируемые результаты реализации муниципальной программы (подпрограммы) (Показатель реализации мероприятий) | Тип показателя | Единица измерения | Базовое значение показателя на начало реализации программы | Планируемое значение по годам реализации |  |  |  |  |  |  |  | Номер и название основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год | 2026 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | Процент | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | - | - | 1.1, 1.3 |
| 1.2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Рейтинг-50 | Процент | 96,58 | 95 | 96 | 96 | 96 | 96 |  | - | - | 1,1, 1,3 |
| 2 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) Соглашение с ФОИВ | км / пог.м. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |  | - | 2.1 |
| 2.2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | км/тыс.кв.м | 43/215 | 13/65 | 13,5/67,5 | 14/70 | 14/70 | 14,5/72,5 | - |  | - | 3.1,3.2,3.3 |
| 2.3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | Рейтинг-50 | чел./100 тыс. населения | - | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | 8,4 | - |  | - | 3,6 |
| 2.4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | Отраслевой показатель (показатель госпрограммы) | м/места | 300 | 600 | 400 | 300 | 200 | 100 | - |  | - | 3.7 |

Приложение № 2 к МП «Развитие и функционирование

дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 г.г.

Методика расчета значений планируемых результатов реализации муниципальной программы  «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы: наименование, единица измерения, источник данных, порядок расчета:

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Методика расчета показателя | Источник данных | Период представления отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Подпрограмма «Пассажирский транспорт общего пользования» |  |  |  |  |
| 1 | Доля поездок, оплаченных посредством безналичных расчётов, в общем количестве оплаченных пассажирами поездок на конец года | Процент | Показатель равен отношению количества пассажиров, оплативших свой проезд посредством безналичных расчетов, к общему количеству платных пассажиров, умноженному на 100 процентов | По результатам ведомственных отчетов | Квартал |
| 2 | Соблюдение расписания на автобусных маршрутах | Процент | Показатель рассчитывается по городским округам и муниципальным районам Московской области по формуле: Ср = Рдв * 100% Ср – процент соблюдения расписания на муниципальных маршрутах.* Рдв (регулярность движения) – отношение фактического количества пройденных регулярных отметок (остановок) к плановому количеству отметок (остановок). | Региональная навигационно-информационная система Московской области | Квартал |
| 3 | Подпрограмма «Дороги Подмосковья» |  |  |  |  |
| 1 | Объёмы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения (при наличии объектов в программе) | км / пог.м. | Определяется исходя из планов на соответствующий год строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план по вводу в эксплуатацию после строительства (реконструкции) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Квартал |
| 2 | Ремонт (капитальный ремонт) сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (оценивается на конец года) | км/тыс.кв.м | Определяется исходя из планов на соответствующий год ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного | Проектно-сметная документация по объектам, входящим в план ремонта (капитального ремонта) автомобильных дорог местного значения на соответствующий год | Квартал |
| 3 | ДТП. Снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий: на дорогах федерального значения, на дорогах регионального значения, на дорогах муниципального значения, на частных дорогах, количество погибших на 100 тыс. населения | чел./100 тыс. населения | Носит комплексный характер и достижение запланированных значений возможно только в случае реализации всего комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного движения, содержащихся как в подпрограмме "Безопасность дорожного движения", так и в государственных программах Московской области, планах федеральных органов исполнительной власти | Статистические данные Министерства внутренних дел Российской Федерации | Квартал |
| 4 | Создание парковочного пространства на улично-дорожной сети (оценивается на конец года) | м/места | Значение показателя определяется прямым счетом в виде количества машино-мест, запланированных к созданию на улично-дорожной местного значения в очередном году | Показатель характеризует количество создаваемых парковочных мест на улично-дорожной сети местного значения на территории муниципального образования Московской области за отчетный период | Квартал |

- Приложение № 3

к МП «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

на 2020-2024 годы

Паспорт подпрограммы « Пассажирский транспорт общего назначения»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: в том числе: | 207412 | 42948 | 41116 | 41116 | 41116 | 41116 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской области | 205339 | 42519 | 40705 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Талдомского муниципального района | 2073 | 429 | 411 | 40705 | 40705 | 40705 |
|  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 411 | 411 | 411 |

1.Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий.

Основными проблемами в сфере транспортного обслуживания населения является:

- не полный охват населенных пунктов Талдомского района услугами пассажирского транспорта общего пользования;

- недостаточное количество машин мест на парковках общего пользования .

Дальнейший инерционный путь развития транспортного обслуживания населения в районе, возможно,  приведет к замедлению развития данной сферы, и как следствие, снижению объема и качества услуг, неэффективному использованию имеющихся бюджетных средств. Ограниченный характер мероприятий по развитию сферы в дальнейшем может спровоцировать рост недовольства населения.

Реализация программных мероприятий в период  с 2019 по 2024 годы обеспечит минимизацию углубления существующих проблем, даст возможность Талдомскому городскому округу выйти на целевые параметры развития сфере транспортного облуживания населения. Эффективность реализации мероприятий заключается в повышении комфортности передвижения и удобства пассажиров в пути следования,  улучшение условий жизни населения.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразование отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы, являются:

- Организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах..

- Приобретение  новых комфортных автобусов соответствующих стандарту.

- Оплата поездок посредством безналичного расчета..

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме 1. «Пассажирский транспорт общего пользования»:

Приложение № 1.Перечень мероприятий Подпрограммы 1.

Приложение № 1

к   подпрограмме 1. "Пассажирский транспорт общего пользования"

Перечень мероприятий подпрограммы 1. "Пассажирский транспорт общего пользования"

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) ** | Всего, (тыс.руб.) | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам в соответствии с муниципальными контрактами и договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров. | Всего | 2020-2024 |  | 207412,0 | 42948,0 | 41116,0 | 41116,0 | 41116,0 | 41116,0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа | Объем услуг по перевозке пассажиров на регулярных маршрутах по регулируемым тарифам за 5 лет не менее 710,35 тыс.часов |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 2073,0 | 429,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 205339,0 | 42519,0 | 40705,0 | 40705,0 | 40705,0 | 40705,0 |  |  |
| 1.1 | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам автомобильным транспортом в соответствии с муниципальными контрактами договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Всего | 2020-2024 |  | 207412,0 | 42948,0 | 41116,0 | 41116,0 | 41116,0 | 41116,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 2073,0 | 429,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 205339,0 | 42519,0 | 40705,0 | 40705,0 | 40705,0 | 40705,0 |  |  |
| 1.2. | Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам городским наземным электрическим транспортом в соответствии с муниципальными контрактами договорами на выполнение работ по перевозке пассажиров | Всего |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах округа ( в части автомобильного транспорта) | Без финансирования | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.4. | Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа (в части городского электрического транспорта) | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по подпрограмме 1. | Всего | 2020-2024 |  | 207412,0 | 42948,0 | 41116,0 | 41116,0 | 41116,0 | 41116,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 2073,0 | 429,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 | 411,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 205339,0 | 42519,0 | 40705,0 | 40705,0 | 40705,0 | 40705,0 |  |  |

- Приложение № 4

к  МП «Развитие  и функционирование дорожно-транспортного комплекса»

га 2020-2024 года

Паспорт подпрограммы 2. « Дороги  Подмосковья»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования подпрограммы по годам реализации | Источник финансирования | Расходы (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Всего: в том числе: | 803303,0 | 295912 | 126671 | 123120 | 128800 | 128800 |
|  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Средства бюджета Московской Области (субсидия из Дорожного фонда) | 508585 | 231224 | 67992 | 69369 | 70000 | 70000 |
|  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 294718 | 64688 | 58679 | 53751 | 58800 | 58800 |

1. Характеристика проблем, решаемых посредством мероприятий

К основной проблеме Талдомского муниципального района в сфере дорожного хозяйства можно отнести наличие более 36 % автомобильных дорог общего пользования местного значения не соответствующим нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям в Московской области.

В связи с длительным сроком эксплуатации автомобильных дорог общего пользования местного значения и с учетом увеличения интенсивности движения, без проведения необходимого ремонта существует вероятность  увеличения в ближайший период количества дорожно-транспортных происшествий, ускорения износа автомобильного транспорта граждан, а также нарастание недовольства водителей.

В связи с ограниченным  финансированием недостаточно ремонтируются дворовые территории, что вызывает недовольство жителей, а так же недостаточное количество дворовых парковок.

Для устранения этих проблем, в рамках муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы разработана данная Подпрограмма, в которую входит комплекс мероприятий по  ремонту и строительству дорог общего пользования местного  значения.

Существующие  проблемы в дорожном хозяйстве района требуют объединения усилий всех уровней власти и последовательности в  принятии решений в связи с чем, целесообразно применение программно-целевого метода, обеспечивающего  комплексный подход  к решению проблемы, эффективное планирование и мониторинг результатов в сфере дорожного хозяйства. Реализация программных мероприятий в период с 2019 по 2024 годы обеспечит минимизацию  существующих проблем и даст возможность Талдомскому муниципальном району выйти на целевые параметры развития  в сфере дорожного хозяйства.

В целом, эффект от реализации запланированных в Подпрограмме мероприятий заключается в сокращении времени нахождения в пути, уменьшении рисков дорожно-транспортных происшествий,  повышении комфортности движения и удобства в пути следования. Наиболее значимым результатам развития автомобильных дорог является снижение общей аварийности на автомобильных дорогах, улучшение условий жизни населения, снижение количества жалоб граждан в органы местного самоуправления на состояние дорог.

2. Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразование отдельных сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемых в рамках подпрограммы

Основными концептуальными направлениями сфер социально-экономического развития Талдомского городского округа, реализуемые в рамках муниципальной подпрограммы, являются:

1	Ввод в эксплуатацию после строительства  и (или) реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе с привлечением субсидии из бюджета Московской области.

2.	 Ремонт сети автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.	Принятие на баланс бесхозяйные дороги местного значения.

Основным ожидаемым конечным результатом Подпрограммы  станет прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям и транспортное -эксплуатационным показателям, к 2020 году -7%.

ПРИЛОЖЕНИЯ к Подпрограмме 2. «Дороги Талдомского городского округа Московской области» Муниципальной программы Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» на 2020-2024 годы».

Приложение № 1 Перечень мероприятий Подпрограммы 2.

Приложение 1 к ПП

Дороги Подмосковья

Перечень мероприятий подпрограммы 2. "Дороги Подмосковья»

(наименование подпрограммы)

| N п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объём финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс.руб.) ** | Всего, (тыс.руб.) | Расходы (тыс.руб.) |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения мероприятий подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Основное мероприятие 02. Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования | Итого | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,0 |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.1. | Софинансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения | Итого | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 1.2. | Финансирование работ по строительству (реконструкции) объектов дорожного хозяйства местного значения за счет средств местного бюджета | Итого | 2020-2024 |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 05. Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов местного значения. | Итого | 2020-2024 |  | 803 303,0 | 295 912,0 | 126 671,0 | 123 120,0 | 128 800,0 | 128 800,0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа | 69 км |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 294 718,0 | 64 688,0 | 58 679,0 | 53 751,0 | 58 800,0 | 58 800,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 508 585,0 | 231 224,0 | 67 992,0 | 69 369,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |
| 2.1. | Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Итого | 2020-2024 |  | 346 475,0 | 54 484,0 | 71 571,0 | 73 020,0 | 73 700,0 | 73 700,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 17 355,0 | 2 725,0 | 3 579,0 | 3 651,0 | 3 700,0 | 3 700,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 329 120,0 | 51 759,0 | 67 992,0 | 69 369,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |
| 2.2. | Финансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета | Итого | 2020-2024 |  | 275 050,0 | 60 050,0 | 55 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 275 050,0 | 60 050,0 | 55 000,0 | 50 000,0 | 55 000,0 | 55 000,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Софинансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан | Итого | 2019-2024 |  | 181 278,0 | 181 278,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 1 813,0 | 1 813,0 |  |  |  | 3 900,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 179 465,0 | 179 465,0 |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Финансирование работ в целях проведения капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, примыкающих к территориям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан за счет средств местного бюджета | Итого | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа | Итого | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6. | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения | Итого | 2020-2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7. | Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) | Итого | 2020-2024 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО ПО ПОДПРОГРАММЕ | Итого | 2020-2024 |  | 803 303,0 | 295 912,0 | 126 671,0 | 123 120,0 | 128 800,0 | 128 800,0 |  | 69 км |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа |  |  | 294 718,0 | 64 688,0 | 58 679,0 | 53 751,0 | 58 800,0 | 58 800,0 |  |  |
|  |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 508 585,0 | 231 224,0 | 67 992,0 | 69 369,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |

Приложение №  5

К программе «Развития дорожно-транспортного

комплекса» на 2020-2024 годы

ПАСПОРТ

Подпрограммы 111 Обеспечивающая программа»

| Муниципальный заказчик подпрограммы | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа Московской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источники финансирования Подпрограммы по годам реализации | Главный распорядитель бюджетных средств | Источники финансирования | Расходы (тыс.рублей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | Итого |
|  | Подпрограмма 111 «Обеспечивающая программа» | Всего: в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Московской области | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Средства бюджета Талдомского городского округа | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Характеристика проблем, решаемых посредством

мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма"

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"   направлена на обеспечение эффективности исполнения полномочий уполномоченного органа муниципальной власти в сфере транспорта и дорожной инфраструктуры, функционирования подведомственных учреждений.

Основное мероприятие подпрограммы – Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления.

Мероприятия направлены на осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности.

- Концептуальные направления реформирования,

модернизация, преобразование отдельных сфер

социально-экономического развития Московской области,

реализуемых в рамках подпрограммы

"Обеспечивающая подпрограмма"

Концептуальные направления реформирования, модернизации, преобразования сферы социально-экономического развития Московской области, реализуемые в рамках подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма", основаны на необходимости обеспечения эффективного исполнения полномочий органов местного самоуправления Московской области в соответствии с требованиями федерального законодательства и законодательства Московской области, необходимости выполнения указов Президента Российской Федерации, обращений Губернатора Московской области.

Осуществление мероприятий подпрограммы "Обеспечивающая подпрограмма" обеспечит рациональное и эффективное освоение средств бюджета Московской области, бюджета Талдомского городского округа выделенных на осуществление функций и полномочий  администрации Талдомского городского округа.

Приложение № 1

к ПП 111.«Обеспечивающая программа»»

Перечень мероприятий Подпрограммы 111 «Обеспечивающая программа»

| № п/п | Мероприятие Подпрограммы | Сроки исполнения мероприятия |  | Источники финансирования | Объем финансирования мероприятия в году, предшествующему году начала реализации муниципальной программы (тыс.руб.) | Всего (тыс.руб.) | Объемы финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия Подпрограммы | Результаты выполнения мероприятия Подпрограм-мы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |  | 2023 год | 2024 год |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |
| Подпрограмма 111 «Обеспечивающая программа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления | Мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Отдел строительства администрации Талдомского городского округа |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие 1. Осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности | Мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Итого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие . Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного хозяйства | Мероприятие. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета Московской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020-2024 | Итого |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме 111 |  | Средства бюджета Московской области |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Средства бюджета городского округа |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внебюджетные источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |  |

Справочно: взаимосвязь Основных мероприятий и показателей:

| № п/п | Наименование основного мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма I «Комплексное освоение земельных участков в целях жилищного строительства и развитие застроенных территорий» |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развитие жилищного строительства | 1.Объем ввода индивидуального жилищного строительства, построенного населением за счет собственных и (или) кредитных средств, тыс.кв.м. 2.Количество семей, улучшивших жилищные условия 3.Количество земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство 4.Площадь земельных участков, вовлеченных в индивидуальное жилищное строительство, га |  |
| 2 | Основное мероприятие 04. Обеспечение прав пострадавших граждан-со инвесторов | 1.Количество объектов, исключенных из перечня проблемных объектов в отчетном году, штук 2.Поиск и реализация решений по обеспечению прав пострадавших граждан-участников долевого строительства, % 3.Количество проблемных объектов, по которым нарушены права участников долевого строительства «Проблемные стройки», % 4.Встречи с гражданами-участниками долевого строительства, % 5.Количество пострадавших граждан –со инвесторов права, которых обеспечены в отчетном году, человек |  |
| 3 | Основное мероприятие 07. Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления | 1.Количество уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС) или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов ИЖС или садового дома |  |
| Подпрограмма II «Обеспечение жильем молодых семей» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки молодым семьям в виде социальных выплат на приобретение жилого помещения или на создание объекта индивидуального жилищного строительства | 1.Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения иди создание объекта индивидуального жилищного строительства |  |
| Подпрограмма III «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки в решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1. «Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, обеспеченных жилыми помещениями за отчетный год, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенных в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в отчетном году» 2. «Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году» |  |
| Подпрограмма IV «Социальная ипотека» |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. I этап реализации подпрограммы 4. Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту | Количество участников подпрограммы, получивших финансовую помощь, предоставляемую для погашения основной части долга по ипотечному жилищному кредиту (I этап) |  |
| Подпрограмма VII «Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей» |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Предоставление семьям, имеющим семь и более детей, жилищных субсидий на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | Количество свидетельств о праве на получение жилищной субсидии на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома, выданных семьям, имеющим семь и более детей |  |
| Подпрограмма VIII «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством» |  |  |  |
| 1 | Основное мероприятие 01. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | Количество ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |
| 2 | Основное мероприятие 02. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 1.Количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета 2.Количество инвалидов и ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |
| 3 | Основное мероприятие 03. Оказание государственной поддержки по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 2010 года № 342-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан» | Количество граждан, уволенных с военной службы, и приравненных к ним лиц, получивших государственную поддержку по обеспечению жилыми помещениями за счет средств федерального бюджета |  |